Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Гатчинского муниципального района

от 26 декабря 2008 г. № 104

Программа «Софинансирование объектов газификации в Гатчинском муниципальном районе на 2008 год»

| № | Местонахождение и наименование объекта | Годы строи- тельства | Проектная мощность | Наличие проектно- сметной документации | Сметная ст-ть (по укрупненным показателям) (тыс.руб.) | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб.) |
| 1 | Газопровод распределительный по д.Сяськелево | 2008 | 4,0 | СМР до 01.11.2008 | 12000,0 | 6384,0 | 9000,0 |
| 3 | Межпоселковый газопровод к п Дружноселье (корректировка проекта) | 2008-09 | 12,0 | СМР до 01.12.2009 | 30000,0 | 600,0 | 2900,0 |
| 4 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов п.Вырица ул.Линковская, ул.Сафоновская | 2008 | 1,5 | СМР до 01.12.2008 | 4500,0 | 2200,0 | 2199,389 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 34500,0 | 9184,0 | 14099,389 |