СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

от 27 февраля 2009 г.                                                                    № 9

Об утверждении выполнения «Адресной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2008год»

Заслушав отчет о выполнении «Адресной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2008год», руководствуясь п.10 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

Совет  депутатов  Гатчинского муниципального района

Р Е Ш И Л :

1.	Утвердить выполнение «Адресную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2008 год» по факту выполнения работ  на сумму  60 456,675 тыс. руб. (приложение №1)

2. Решение   вступает  в   силу  с  момента  принятия  и  подлежит     официальному   опубликованию  в  газете  «Гатчинская  правда».

Глава

Гатчинского муниципального района                                            С.С. Богданов

Приложение №1

к решению Совета депутатов

Гатчинского муниципального района

от 27 февраля 2009 г.   № 9

Выполнение «Адресной программы

строительства, реконструкции и капитального ремонта

объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства

Гатчинского муниципального района на 2008 год»

| №№ п/п | Наименование объекта и виды работ | Виды работ | Стоимость (тыс. руб.) | Бюджето-получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по переводу многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление пос. Тайцы, ул. Островского | ПСД | 570,078 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной газовой котельной в д. Б. Рейзино | ПСД | 1378,047 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания бойлерной в пос. Войсковицы для размещения в части здания котельной на газообразном топливе | ПСД | 2211,170 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной газовой котельной в пос. Дружная Горка | ПСД | 1922,588 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной газовой котельной в д. Пудомяги | ПСД | 1729,786 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной газовой котельной в д. Куровицы | ПСД | 1287,136 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КНС произв. 150 м3/сутки в дер. Мины | ПСД | 513,708 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово протяженностью 3 км со строительством КНС | ПСД | 2004,300 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения протяженностью 14,6км в пос. Сусанино | ПСД | 604,300 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений п. Лукаши и д. Пудомяги (подводящие канализационные коллектора) –дофинансирование | ПСД | 1 705,645 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной №52 д. Жабино | ПСД | 930,373 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 12 | Проведение экспертизы рабочего проекта «Реконструкция КОС пос. Тайцы проектной мощн. 900м3/сут.» | экспертиза | 276,039 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
|  | Итого ПСД: |  | 15 133,170 |  |
| 13 | Проведение строительно-монтажных работ по переводу на газообразное топливо котельной №13 п. Вырица | СМР | 6 451,030 | МУП ЖКХ «СТЭК» |
| 14 | Строительство блок-модуля на газовом топливе п. Сиверский, ул. Достоевского | СМР | 7 791,564 | МУП ЖКХ «СТЭК» |
| 15 | Монтаж дозирующей установки по обеззараживанию питьевой воды гипохлоритом натрия с. Рождествено | СМР | 691,000 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 16 | Монтаж дозирующей установки по обеззараживанию питьевой воды гипохлоритом натрия д. Батово | СМР | 455,000 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 17 | Монтаж дозирующей установки по обеззараживанию питьевой воды гипохлоритом натрия д. Сяськелево | СМР | 760,000 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 18 | Монтаж дозирующей установки по обеззараживанию питьевой воды гипохлоритом натрия п. Терволово | СМР | 410,000 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 19 | Монтаж дозирующей установки по обеззараживанию питьевой воды гипохлоритом натрия п. Пудость | СМР | 424,000 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 20 | Капитальный ремонт арт. скважины п. Б.Колпаны | СМР | 350,000 | МУП ЖКХ «СТЭК» |
| 20.1 | Обследование водонапорных башен в пос. Б.Колпаны, Батово, Сусанино, Семрино | СМР | 200,000 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 20.2 | Резерв средств на аварийно-восстановительные работы | СМР | 4 412,285 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
|  | Итого СМР: |  | 21 944, 879 |  |
| 21 | Реконструкция холодного водоснабжения в п. Кобралово (софинансирование) | СМР | 1 358,337 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 22 | Неотложные мероприятия по нормализации системы водоснабжения в п. Тайцы. Реконструкция холодного водоснабжения VI этап. (софинансирование) | СМР | 5 900,790 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 23 | Реконструкция канализационных очистных сооружений п.Лукаши и д. Пудомяги (софинансирование) | СМР | 15 852,866 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 24 | Замена аварийной дымовой трубы котельной № 33 в дер. Шпаньково | СМР | 40,373 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
|  | Итого СМР: |  | 23 152,366 |  |
| 25 | Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы котельной №50 , пос. Пудость (софинансирование РЦП) | СМР | 115,684 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 26 | Капитальный ремонт металлической дымовой трубы котельной №38, дер. Ивановка (софинансирование РЦП) | СМР | 55,002 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
| 27 | Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы котельной №2 , пос. Новый Свет (софинансирование РЦП) | СМР | 55,574 | МУ «Служба координации и развития КХ и С» |
|  | Итого СМР |  | 226, 260 |  |
|  | Всего: |  | 60 456, 675 |  |