СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

второй созыв

# Р Е Ш Е Н И Е

от  19 февраля 2010 г.                                                                          № 46

О выполнении «Долгосрочной целевой программы газоснабжения поселений Гатчинского муниципального района на 2009 год»

Заслушав отчет о выполнении «Долгосрочной целевой программы газоснабжения поселений Гатчинского муниципального района на 2009 год»,

Совет депутатов Гатчинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию по выполнению «Долгосрочной целевой программы газоснабжения поселений Гатчинского муниципального района на 2009 год» принять к сведению по факту выполнения работ на сумму 10553,510 тыс. руб. (приложение 1).

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава

Гатчинского муниципального района                                         А.И. Ильин

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Гатчинского муниципального района

от  19 февраля 2010г. № 46

Долгосрочная целевая программа

газоснабжения  поселений Гатчинского муниципального района на 2009 г.

| № | Наименование объекта | Бюджет ГМР(тыс.руб.) | Бюджетополу-чатель, заказчик-застройщик | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | п.Химози (3-4 этап) ул.Восточная -Ополченцев. Газопровод к инд. жил. домам | 26,3 | МУ «Служба координации и Р КХ и С» | объект сдан в эксплуатацию, газопровод подведен к 62 ж.д. |
| 2 | д. Сокколово. Замена существующего газорегуляторного пункта. | 38,4 | − ″ − | Кредиторская задолжность 199,2 |
| 3 | п. Сяськелево, ул.ул. Шоферская-Центральная. | 92,9 | − ″ − | объект сдан в эксплуатацию, газопровод подведен к 12 ж.д. |
| 4 | п. Сяськелево, ул.ул. Новоселки-Полевая. | 54,0 | − ″ − | объект сдан в эксплуатацию, газопровод подведен к 34 ж.д. |
| 5 | п.Тайцы Б.Ивановка. Газопровод к инд. жилым домам | 1187,0 | − ″ − | объект сдан в эксплуатацию, газопровод подведен к 126 ж.д. |
| 6 | п.Сиверский ул. Фрунзе-Луговая-Солнечная Газопровод к инд. жилым домам | 9,4 | − ″ − | объект сдан в эксплуатацию, газопровод подведен к 32 ж.д. |
| 7 | п.Сиверский ул. Фрунзе, Горького Распределительный газопровод и газопровод-ввод к инд.ж.д. | 130,2 | − ″ − | разработана ПСД |
| 8 | п.Сиверский ул. Свободы. Белогорское ш-Пролетарский пр-Новый тупик-Кирова- Крупская- Республиканский пр Газопровод к инд. жилым домам | 1524,9 | − ″ − | объект сдан в эксплуатацию, газопровод подведен к 22 ж.д. |
| 9 | Подводящий газопровод к инд. жилым домам п.Кобралово 1 этап Подводящий газ-д высокого давления к ГРПШ №2, газопровода низкого давления от ГРПШ №2 к инд.ж.д.п.Кобралово 2 этап | 4214,6 531,2 | − ″ − | переходящий на 2010г. кредиторская задолжность 1485,5 |
| 10 | п.Пудость ул.Солнечная. Газопровод к инд. жилым домам | 619,1 | − ″ − | объект сдан в эксплуатацию, газопровод подведен к 18 ж.д. |
| 11 | п. Дружноселье. Телемеханика газораспределительного пункта блочного типа | 250,0 | − ″ − | ПСД выполнена |
| 12 | п.Тайцы ул.Ю.Ленинца-Железнодорожная-Советская Газопровод к инд. жилым домам | 315,5 | − ″ − | объект сдан в эксплуатацию, газопровод подведен к 9 ж.д. |
| 13 | г.Гатчина. в том числе: а) Разработка ПСД газопровода к инд. жилым домам по ул. 120 Дивизии, Бородина,Охотничий пер. б) Разработка ПСД распределительных уличных газопроводов мкр. «Большая Загвоздка» | 400,0 1160,0 | МО «Город Гатчина» | работы выполнены |
|  | ИТОГО: | 10553,5 |  | Кредиторская задолжность 1684,7 |
|  | ВСЕГО: | 12238,2 |  |  |