ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за январь - сентябрь 2016 года

| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг» Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество заявителей, получающих субсидии в среднем за 9 месяцев 2016 года – 824 человека в месяц. Сумма выплат с учетом банковских расходов – 5847,04 тыс.руб., выплаты за сентябрь 2016 года были проведены в октябре и не вошли в отчетный период (в соответствии с утвержденным административным регламентом выплата субсидии производится до 10 числа месяца, следующего за отчетным). 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – получили 755 зарегистрированных заявителей. Сумма выплат за 9 месяцев 2016г. составила 6876,17 тыс.руб. (с учетом банковских расходов). 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания) - в связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 № 57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83) мероприятие утратило силу с 01.01.2015. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г. не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – зарегистрировано 38 семей, сумма выплат 423,633 тыс.руб.(с учетом банковских расходов). 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан» 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – количество получателей такой льготы уменьшилось, льгота предоставляется 3 гражданам, возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 54,4 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | Предоставление услуг отдельным категориям граждан 1.1.Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – 9 месяцев 2016г. выдано 46874 льготных талона на 2016 год 1392 гражданам, предъявлено к оплате и оплачено 22008 талонов на сумму 2187,73 тыс.руб. Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина» - за 9 месяцев 2016г. заявителей по данной услуге не было. 2.2 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов – за 9 месяцев 2016г. обратились 2 заявителя, сумма выплат составила 24,52 тыс.руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - зарегистрировано 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», сумма выплат с учетом банковских расходов за 9 месяцев 2016г. составила 144,55 тыс.руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г.Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – зарегистрировано 275 граждан , обратившиеся за получением компенсации, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 178,32 тыс.руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированным по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – за 9 месяцев 2016г. обратилось 19 заявителей, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 6,03 тыс.руб. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за первое полугодие 2016г обратилось 19 заявителей, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 59,421 тыс.руб. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП»: За 9 месяцев 2016 года расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 7331,931 тыс.руб. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР |
| Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» | 1.Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: за 9 месяцев 2016 года было проведено 135 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 6000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 12000 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: 1.Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: 37й Гатчинский лыжный марафон; 53 легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 46 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; легкоатлетические пробеги «По аллеям историй» и «Длинные аллеи»; детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев». 2.Спартакиадное движение города Гатчины: - VIII Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина» - III Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 1 полугодии прошли соревнования по русским шашкам, настольному теннису, лыжным гонкам, игре в дартс, бадминтону. - II Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!», посвященная внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». - 17я Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето -2016» 3.Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки»), волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины), скалолазание (Юношеское Первенство Гатчины), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»), плавание (Супер-Кубки г. Гатчины), синхронное плавание (Первенство г. Гатчины), акробатика (Первенство г. Гатчины), спортивная гимнастика (Первенство г.Гатчины), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи», посвященный Дню города), легкая атлетика: соревнования, посвященные 88-летию Лен.области, Первенство города Гатчина по детской легкой атлетике «Шиповка юных». 4.Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях может принять участие любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта, а также – опытные спортсмены): по бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской 1 июня), по баскетболу и стритболу (первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи), по волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»), по кроссу, по лыжным гонкам, по настольному теннису, по теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7»), по шахматам. Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. Оперативно работает и официальный сайт Комитета http://gatchina-team.ru/. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фотоальбомы с прошедших событий и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине. Общая сумма заключенных контрактов по сравнению с начальной ценой контрактов была снижена на 895,2 тыс.руб. Общая сумма всех зарегистрированных контрактов (до 30 сентября) составляет 4472,9 тыс. руб., что составляет 62,8 % от суммы, запланированной на 9 месяцев 2016г. Основные контракты для реализации муниципальной программы (мероприятия в рамках муниципальных контрактов запланированы до декабря 2016г.) заключены. Контракты на оставшуюся сумму будут заключены в 4 квартале 2016г.. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: Приобретение спортивной одежды и спортивного инвентаря для членов спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» на сумму 229,0 тыс.руб.; Оказание услуг по материально-техническому обеспечению спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» и обеспечению календарных мероприятий на сумму 499, тыс. руб.- закупка внесена в план-график на 4 квартал 2016 года. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: - Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории МО «Город Гатчина». За январь-сентябрь 2016 года были заключены контракты на общую сумму 199,5 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2: Молодежная политика в МО «Город Гатчина» | Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»: - Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - Развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - Обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. I. В январе-сентябре 2016 года были проведены следующие мероприятия в рамках МК на сумму 2648,0тыс.руб.: 1. В рамках муниципального контракта № 47/16 от 22 марта 2016 года – 288,0 тыс.руб.: - образовательная игра «Мы выбираем жизнь без вредных привычек» - для молодежи, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 28 марта 2016 года – 13,0 тыс.руб. - конкурс «Фестиваль молодых семей» 26 марта 2016 года – 55,0 тыс.руб. - экскурсия «Голубая планета Моя - Земля» в музей Санкт-Петербурга для молодежного актива города Гатчины 24 апреля 2016 года – 35,0 тыс.руб. - квестовая игра по профилактике безопасного движения «Безопасная зебра» 20 апреля 2016 года – 5,0тыс.руб. - молодежная акция, посвященная Всероссийскому Дню Здоровья 7 апреля 2016 года - 5,0тыс.руб. - реконструкция эпизода ВОВ 1941-45 гг. «Весна 45-го года» 03 мая 2016 года – 50,0 тыс.руб. - автопробег по местам боевой славы города и района, посвященный 71-ой годовщине Победы 6.05.16г – 10,0тыс.руб. -патриотическая акция «Журавли нашей памяти» 22 мая 2016 года – 10,0 тыс.руб. - молодежное мероприятие «Россия – Родина моя» 12 мая 2016 года – 5,0 тыс.руб. - Изготовление толстовок серого цвета с рисунком – 40,0тыс.руб. - летний досуг «Игровая программа» для детей, которые не уехали на лето из города в июле-авг 2016г – 50,0тыс.руб. - молодежная акция ко дню пожилого человека 23 сентября 2016 года – 10,0 тыс.руб. 2. В рамках муниципального контракта № 36/16 от 07 марта 2016 года – 140,0 тыс.руб.: - танцевальный фестиваль «Fight for the Right» 26.03.2016 года – 30,0 тыс.руб. - Дневной лагерь для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 26.03.2016-01.04.2016 – 45,0 тыс.руб. - фестиваль «Хип-хоп движение», 29.05.2016 – 40,0 тыс.руб. - танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!» 31.07., 07.08., 14.08., 21.08., 28.08. 2016 года – 25,0 тыс. руб. 3. В рамках муниципального контракта № 44/16 от 18 марта 2016 года – 70,0 тыс.руб.: - Финал Гатчинской школьной Лиги КВН – 20,0 тыс.руб. - Гатчинский кубок КВН – 50,0 тыс.руб. 4. В рамках муниципального контракта № 60/16 от 02.04.2016 – 340,0 тыс.руб.: -городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи – 25.06.2015г – 240,0 руб. - городской праздник, приуроченный ко Дню государственного флага России – 22.08.2016г – 100,0 тыс.руб. 5. В рамках муниципального района № 91/16 от 05.05.2016г. – 335,0 тыс.руб. - открытый турнир по Street workout, посвященный Дню победы – 20,0 тыс.руб. - Гатчинский весенний фотокросс – 15,0 тыс.руб. - праздник ко дню защиты детей «Город детства» - 150,0 тыс.руб. - городская акция «No smoking», посвященная Всемирному дню отказа от курения – 15,0 тыс.руб. - Гатчинского велофестиваля “Приорат - 2016” - 08.2016 – 85,0 тыс.руб. - турнир по Street workout, посвященный Дню города – 20,0 тыс.руб. - Гатчинский осенний фотокросс – 15,0тыс.руб. - молодежная акция «Здоровье - это здорово», приуроченная к областной неделе здоровья – 15,0тыс.руб. 6. В рамках муниципального контракта № 28/16 от 26.02.2016 – пассажирские перевозки 21,9 тыс. руб. 7. В рамках муниципального контракта № 58/16 от 01.04.2016г. – 28,0 тыс.руб.- занятия с начинающими журналистами, издательство тематич.газетной полосы. 8. В рамках муниципального контракта № 121/16 от 20.06.2016г. «Организация и проведение игротеки для молодежи г.Гатчины «Мир игр», в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации» – 90,0 тыс.руб. 9. В рамках муниципального контракта № 116/16 от 08.06.2016г «Оказание полиграфических услуг для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике» - 87,838 тыс. руб. 10. Изготовление и поставка сувенирной и полиграфический продукции для награждения победителей, призеров и участников молодежных мероприятий в рамках муниципального программы на территории МО «Город Гатчина» - на сумму 208,5 тыс.руб. II. Организована летняя оздоровительная кампания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (муниципальный контракт № 87/16 от 28.04.2016г. «Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей из семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории МО «Город Гатчина» - 481,1 тыс. руб.) Оплачены прочие услуги на сумму 66,1 тыс. руб.: - Организация и проведение подготовительных работ для проведения молодежной акции «Письмо маме» приуроченной к Международному женскому дню, 1 марта 2016 года – 11,0 тыс.руб. - Приобретение продуктов питания для приготовления каши участникам военно-исторической реконструкции «Январский гром» - 10,4 тыс.руб. - Приобретение георгиевской ленты для раздачи в рамках празднования 9 мая – 24,6 тыс.руб. - Полиграфических услуг: Афиша, дизайн, эмблемы – 4,95 тыс.руб. - Организация и проведение спорт-оздоров.фестиваля «Мост в будущее» – 6,5 тыс.руб. - Зачисление премии победителю конкурса на разработку логотипа – 8,7 тыс.руб. В апреле 2016 года были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2016 год на общую сумму 700,0 тыс. руб.: - Ленинградской областной молодежной общественной организации «Центр молодежных инициатив» - Благотворительному фонду «Счастливое будущее» - Региональной общественной организации «центр добровольческого развития» В результате конкурсных процедур, проводимых в 2016 году произошло понижение цен по ряду контрактов, на октябрь 2016 года остаток на счету составляет 102,4 тыс. руб. Всего израсходовано на 30.01.2016г. 2 648,0 тыс. руб. - 75,1% от запланированной суммы на 2016 год. |
| Подпрограмма 3: Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: - Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно–оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»; - Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «ГДМ». Муниципальные задания за 9 месяцев 2016 года выполнены в полном объеме. |
| 3.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму ГМР |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина»: были проведены такие общегородские праздники, как народные новогодние и масленичные гуляния, ярмарка «Новогодняя кутерьма», «В гостях у императора», мероприятие, посвященное Международному женскому дню, акция «Ночь музеев», праздники к Дню защиты детей и Дню России, а также военно-патриотические мероприятия: день освобождения г.Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню воина – интернационалиста, День победы, митинги, посвященные началу оккупации Гатчины. Всего прошло 15 городских мероприятий, которые посетило 53950 человек. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Из бюджета МО «Город Гатчина» за 9 месяцев 2016 года затрачено на мероприятия – 15173,188 тыс.руб., в том числе на реализацию проектов учреждениям выделены субсидии в размере 1400,0 тыс.руб. 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2016 года были профинансированы Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», «Гатчинские ассамблеи», юбилейные мероприятия коллективов (15 лет народному коллективу «Горница»), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено 982,483 тыс.руб. 3.Мероприятия иного организационного характера - затрачено 371,934 тыс. руб. на аренду кинотеатра «Победа» для организации отчетного концерта народного коллектива АБТ «Жемчужина», озвучивание городских мероприятий, реставрацию надгробных плит, изготовление табличек и стендов для афиш, приобретение цветов для поздравлений, транспортные услуги по перевозке детских коллективов и делегаций на мероприятия. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии: субсидия на возмещение затрат на содержание муниц.имущества – заключено соглашение. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино» - торжественная церемония открытия кинофестиваля проведена 14.04.2016 в 18.00 в кинотеатре «Победа». Почетные гости открытия кинофестиваля: Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Е.В. Петелин, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, Председатель комитета по культуре Ленинградской области Е.В. Чайковский, Народный артист РФ А.Е. Ливанов и др. Жюри конкурса: Ольга Петрова, Лика Нифонтова, Давид Шнейдеров, Ирина Уральская, Сергей Урсуляк, Сергей Есин. Торжественная церемония закрытия проведена 20.04.2016г. в 19.00 в кинотеатре «Пебеда». Почетные гости закрытия кинофестиваля: Вице-губернатор Ленинградской области М.Е. Лебединский, Народный артист РФ Андрей Соколов. Ведущие кинофестиваля: Народные артисты РФ Ангелина Вовк и Виктор Кривонос. В рамках кинофестиваля было проведено 25 встреч с писателями, актерами в учреждениях культуры Гатчинского муниципального района. 6. Детский кинофестиваль - мероприятие проведено 22-24 сентября 2016 года. В рамках кинофестиваля прошли встречи с детскими писателями и композитором Гладковым. В рамках фестиваля проведены кино- и литературный конкурс по двум возрастным номинациям. Количество посетивших фестиваль – более 2400 человек. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 3717,74 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 82,6% от запланированных на год в бюджете, средства бюджета ЛО - 286,44 тыс.руб. 2. Укрепление материально – технической базы музеев: за 9 месяцев 2016 года израсходованы средства в объеме 432,3 тыс.руб. (из них 160,0 тыс.руб. – средства депутатов ЗАКСА) на ремонтно-реставрационные работы рояля 1901-1902г.г. выпуска, мундира, дивана 19в. Также проведены ремонтные работы в выставочном зале. 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 20987,9 тыс.руб., из них 716,1 тыс.руб. – стимулирующие выплаты из областного бюджета (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 80,55%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек: исполнение финансирования – 45,53%. Финансовые средства были затрачены в на установку датчиков передачи сигнала о пожарной безопасности на центральный пульт ЛО в учреждениях МБУ «ЦБС г.Гатчины», частичные косметические ремонтные работы в филиале №1 ЦБС. Были проведены конкурсные процедуры и закуплены библиотечное оборудование (стеллажи), книги и электронные издания на общую сумму 1000,0 тыс.руб. В 3 квартале проведены аукционы на приобретение книг на 650,0 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 427,6 тыс.руб. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 56750,76 тыс.руб., в том числе 2952,0 тыс.руб. – из областного бюджета (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 79,2%. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года – 77,8%. МБУ «ЦТЮ» приобрело костюмы для 5 творческих коллективов, реквизит и оборудование – для 2 коллективов. Также была произведена замена оконных блоков в здании. 7. Содержание учреждений осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 55,2%. Основная часть средств затрачена на выплату зарплаты сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г.Гатчины», оплату коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы – 16 семей получили социальные выплаты, из них 10 реализовали. В рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2014-2020гг - 19 семей получили социальные выплаты. В рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2014-2020гг - 6 семей получили социальные выплаты. |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1.Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - подпрограмма рассчитана на 2016-2017гг. 19.01.2016г. между комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией Гатчинского муниципального района заключено Соглашение (далее - Соглашение) о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда №11. В соответствии с графиком реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (приложение 11 к Соглашению) заключен договор аренды земельного участка от 26.01.2016 № 4233-16/16. Контракт на приобретение жилых помещений должен быть заключен не позднее 30.09.2016г. Заявка на приобретение жилых помещений включена в план – график на сентябрь 2016г. 2. Приобретено 4 жилых помещения для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда. |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающим на территории МО «Город Гатчина» и пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области об утверждении положения о порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда №139 от 12.05.2016, между администрацией Гатчинского муниципального района и комитетом по строительству Ленинградской области 24.05.2016 подписано соглашение №11 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Город Гатчина". Документация размещена на аукцион в электронном виде в июле, августе и сентябре 2016. Аукционы не состоялись – никто не заявился. Внесены изменения в план-график проведения аукционов. Аукционная документация размешена в октябре 2016. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнители: МУП ЖКХ г. Гатчины | В отчетном периоде фактический объем финансирования составил 915,48 тыс. руб. Произведены технические обследования состояния строительных конструкций по всем запланированным адресам. В настоящее время ведутся работы по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 2 Проводятся конкурсные процедуры по д. № 6 ул. Сойту. |
| Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнители: МУП ЖКХ г. Гатчины | В отчетном периоде фактический объем финансирования составил 947,76 тыс. руб.). В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по следующим адресам: ул.Чкалова, д. 75а, кв.2; ул.Кузьмина, д.15, кв. 1, 2; ул. Подъездная, д. 4, кв. 1. Выбран подрядчик по ремонту жилого помещения по адресу: ул. Молодежная, д.2, кв. 2 |
| Подпрограмма 6 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Исполнитель: Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина». Затрачено 4 287,6 тыс.руб., из них средства бюджета МО «Город Гатчина» - 443,9 тыс.руб. и средства бюджета Ленинградской области - 3 843,7 тыс.руб. Средства израсходованы на следующие мероприятия: 1) Разработка проектно - сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г.Гатчина (4188,1 тыс.руб., из них средства бюджета МО «Город Гатчина» - 344,4 тыс.руб., и средства бюджета Ленинградской области- 3843,7тыс.руб.) 2) Выполнены геодезические изыскания для квартала №9 микрорайона Заячий Ремиз на сумму 99,5 тыс.руб. Дополнительно в рамках подпрограммы выполнена топографическая съемка 9 и 10 кварталов Заячьего ремиза и оплата в рамках проекта технических условий на вынос кабелей связи ПАО «Ростелеком» в сумме 142,3 тыс.руб. |
| 5. Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017гг Ответственный исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Невысокий процент освоения запланированных на год средств по Подпрограммам 1-3 муниципальной программы (67,6%) и, в частности, по Подпрограмме 1 (67,9%) обусловлен неравномерным распределением запланированных мероприятий по сезонам года. Далее по отдельным мероприятиям: Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов: причины низкой реализации финансирования (51,0%) - сезонный характер работ, оформление актов выполненных работ и оплата их оплата происходит в период, следующий за исполнением. |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – причина низкой реализации финансирования (3,34%) в том, что оформление актов о выполнении работ (и оплата) происходит в период, следующий за отчетным. Фактически по состоянию на 01.10.2016 года мероприятия по устройству оснований для детских и спортивных площадок были выполнены. Эвакуация транспортных средств - причина низкой реализации финансирования (3,5%) – длительное проведение процедур по определению исполнителя. В настоящее время в стадии подписания находится контракт на эвакуацию, размещение и хранение брошенного автотранспорта на территории г.Гатчины на сумму 96 тыс. руб. Мероприятия по озеленению территории: – снос аварийных деревьев, посадка деревьев и кустарников; кронирование и формовка деревьев и кустарников; устройство газонов, выкашивание; озеленение и цветочное оформление территории МО «Город Гатчина» выполнено на 75%. Содержание мест захоронения – вывоз ТБО - мероприятие выполнено на 80%. Прочее благоустройство - причина не слишком высокой реализации финансирования (61%) - нерегулярный характер работ (привязка к праздникам). В рамках данного мероприятия выполняется: установка и окраска скамеек, урн, вазонов; очищение опорных столбов освещения, стен зданий и других объектов от несанкционированной рекламы; раскраска граффити трасформаторных подстанций; уборка территорий общего пользования после проведения общегородских мероприятий; уборка дорог общего пользования после дорожно-траспортных происшествий; подготовка города к праздникам; ямочный ремонт дворовых территорий. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017гг. Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Практически выполнены следующие мероприятия подпрограммы: Замена дорожных знаков и установка светофоров; установка отсутствующих дорожных знаков и замена существующих; установка «Г» - образных опор с дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 на пешеходных переходах по ул. Генерала Кныша (6 опор со знаками); установка новых светофорных постов Причины низкой реализации финансирования (43,1%): Установка ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ (адресно) ,установка ограничивающих пешеходных ограждений : снижение цены контракта в ходе электронного аукциона (с 1900 тыс. руб. до 1477, 42 тыс. руб.); Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки: вынужденное неоднократное проведение электронного аукциона, и, вследствие этого, наступление неблагоприятных погодных условий при реализации мероприятия; проведение капитального ремонта асфальтобетонного покрытия проспекта 25 Октября; Разработка проекта организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина»: снижение цены контракта в ходе электронного аукциона (с 2000 тыс. руб. до 290 тыс. руб.), срок разработки проекта организации дорожного движения – 20.12.2016. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнители: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | В части полномочий ОКС: Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что соответствует плану на 1-е полугодие 2016 года. В связи с тем, что требуется проведение закупочных процедур по определению подрядчика, а также заключение муниципального контракта на выполнение проектных работ, план финансирования перенесен на конец 4-го квартала 2016 года. Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что не соответствует плану на 1-е полугодие 2016 года. В связи с тем, что конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения работ по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе», проведенные 26.08.2016 и 15.09.2016 признаны несостоявшимися в связи отсутствием заявок, очередной электронный аукцион состоялся 14.10.2016. На совещании в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области 15.09.2016 согласовано предложение администрации Гатчинского муниципального района о продлении срока окончания контракта до 30.06.2017, в связи с чем финансирование в размере 24 309,02 тыс.руб. запланировано на конец 4 квартала 2016 года, и в размере 22124,37 тыс.руб. запланировано на конец 2-го квартала 2017 года. Мероприятие 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Выполнены физические объемы на 100%. Финансирование в соответствии с муниципальным контрактом запланировано на ноябрь 2016 года. Мероприятие 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. Выполнено на 64,7%, профинансировано 53 469,2тыс.руб., что соответствует плану на 3-й квартал 2016 года. В части полномочий Службы координации: За 9 месяцев 2016 года профинансировано мероприятий на сумму 6089,32 тыс. руб., в том числе: из бюджета МО «Город Гатчина» - 6089,32 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (оплачено 5940,12 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина»: - Ремонт участка автодороги по ул.Володарского (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул.Леонова) – Всего на сумму 2921,5 тыс.руб., в том числе: МБ – 605,4 тыс. руб., ОБ – 2316,1 тыс. руб. – выполнено, оплата в октябре 2016г; - Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Нестерова (от Красноармейского проспекта до входа в парк ) - Всего на сумму 2269,7 тыс.руб., в том числе: МБ – 557,8 тыс. руб., ОБ – 1711,9 тыс. руб. – выполнено, оплата в октябре 2016г; - Ремонт участка автодороги по ул.Гагарина в микрорайоне Хохлово поле - Всего на сумму 5850,17 тыс.руб. из МБ - выполнено 100 %; -08.09.2016г. заключен муниципальный контракт на ремонт пяти участков а/дорог (по ул.Соборная, Достоевского, Горького, Володарского, пр.Энергетиков), срок выполнения -07.11.2016г. На 01.10.2016г произведена оплата проверки сметной документации – 89,95 тыс.руб. -Ремонт автомобильной дороги пр.25-го октября в г.Гатчина и ремонт участка ул.Красных Военлетов от дома № 11 до пересечения с ул.Авиатриссы Зверевой. Срок выполнения – ноябрь 2016 года. п.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: -Заключен муниципальный контракт на ремонт 5 дворовых территорий на общую сумму 38395,0 тыс.руб., переходящий на 2017 год. В 2016 году запланировано по подпрограмме освоить 17000 тыс.руб., остальное – до ноября 2017 года. На 01.10.2016 произведена оплата проверки сметной документации – 149,2 тыс.руб. п.6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз предусмотрен ремонт дорог: по ул.Герцена, пер.Багажный, ул.Варшавская. За счет средств областного бюджета в 2016 г. предусмотрены расходы в сумме 3 424,7 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 857,0 тыс. руб. Работы выполнены, оплата произведена в октябре 2016 года. |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 95671,7 тыс. руб., в том числе: 23333,0 тыс. руб. – внебюджетные источники, 37727,0 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 35287,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина. За 9 месяцев 2016 года профинансировано мероприятий на сумму 9522,5 тыс.руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.1.1. Реконструкция очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) в том числе: Заключен контракт с подрядной организации на выполнение работ по реконструкции с участием займа и двух европейских грантов. п.1.1.2.Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС) в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап (химико-биологическая очистка): сметная документация проходит экспертизу в ООО "ЦИНИНС". п.1.2 - Строительство 2-ой линии напорного канализационного коллектора: Конкурсная документация подготовлена и передана в Гос.автономное учреждение "Фонд имущества ЛО" для проведения конкурсной процедуры. Конкурс пока не проводился, т.к. не выделены лимиты областного бюджета. п.1.3. - Строительство инженерных сетей водоснабжения (240 м3 в сутки) и водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки 240 м3 в сутки, ливневые стоки 163,55 литров в секунду) до границы "Северо-западного нанотехнологического центра"- заключен МК от 06.06.2016 г. Срок исполнения - 31.12.16 г. п. 1.4. - Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа п.1.4.2. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 Гатчинской дивизии до ул. Воскова -работы по перекладке выполнены. Ведутся работы по завершению благоустройства автодороги. 1.4.5. Ремонт участка городского ливневого железобетонного коллектора Ду=600 мм от колодца № Л-9 до колодца № Л-11 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ (1326,4 т.р.) 1.4.6. Ремонт участка городского хозяйственно-бытового железобетонного канализационного коллектора Ду=500мм от колодца № 2349 до колодца 2351 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ- 481,6 т.р. п. 1.4.7. Капитальный ремонт локальных очистных сооружений по адресу: ул.Кустова, д.23, д.29 – заключено 5 контрактов до 100 т.р. Работы выполнены- 447,9 тыс.руб. п. 1.4.8. Приобретение комплектующих для ремонта (замена) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина". Работы выполнены- 1498,5 тыс.руб. п. 1.4.9. Восстановление работоспособности канализационного напорного трубопровода Д-700 мм по адресу: г.Гатчина, ул.Воскова, РСН – работы выполнены – 1608,0 тыс.руб. 1.6. Разработка схем водоснабжения и водоотведения г. Гатчина на период 2015-2025гг – выполнено 2500 т.р. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 133447,6 тыс. руб., в том числе: 58300,0 тыс. руб. – внебюджетные источники (кредитные средства), 58840,5 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина, 16307,1 тыс. руб.- средства бюджета ЛО. За 9 месяцев 2016 г. профинансировано мероприятий на сумму 98993,64 тыс. руб., в том числе: 28799,44 т.р.– средства бюджета МО «Город Гатчина», 70194,2 т.р. – внебюджетные средства. По мероприятиям подпрограммы выполнено: 1.1. Установка паротурбогенератора на котельной №11. На объекте ведутся работы, финансирование осуществляется поэтапно. Получены субсидии в размере 16766,4 т.р. - возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбогенератора. 2.2. Актуализация схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2015-2030 г.г. – заключен МК, срок выполнения - 30 октября 2016 года. 2.3.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса – выполнено 100% (3598,37 тыс. руб.). 2.4. Комплекс работ по реконструкции группы сетевых насосных агрегатов водозабора "Восточный" кот. № 11 с применением технологии частотного регулирования – выполнено 100% ( 2524,2 тыс.руб.). 3.2. Кап.ремонт котла ПТВМ-50-2, рег. № 21484 в кот № 10 – заключен договор с подрядчиком 30.09.2016. Работы ведутся. 4.7. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-291 до участка надземной теплотрассы по ул. Рощинская, д.9а. Срок выполнения – октябрь-ноябрь 2016 г. 4.8.Кап.ремонт теплотрассы от ТК 10 до ТК 45 по ул.Зверевой вдоль проезда к МФЦ – выполнено 100% (2749,94 тыс.руб.). 4.9. Кап.ремонт теплотрассы по адресу: г.Гатчина, ул.Гагарина, д.№4 и д.№6. Срок выполнения – октябрь-ноябрь 2016 г. 4.10. Ремонт теплотрассы, расположенной на Театральной площади (от ТК-51 до ТК-67) – выполнено 100%, 1572,4 тыс.руб. Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной котельной - определен земельный участок под строительство котельной, готовится конкурсная документация на проектирование, выполняется ППТ Отделом капитального строительства администрации ГМР. |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы в 2016 году предусмотрены расходы в сумме 12952,5 тыс. руб. За 9 месяцев 2016 года профинансировано мероприятий на сумму 4544,5 т.р. По мероприятиям подпрограммы «разработка проектно-сметной документации» выполнено: - Распределительный газопровод по ул.Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер.- выполнено 100%; - Распределительный газопровод по ул. Фрезерной, Торфяной: ПСД в стадии разработки, выполняется ППТ. - Газификация мкр. Мариенбург: ПСД выполнена, оплачено 1750 тыс.руб. из ОБ, выполняется ППТ. - Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская: оплачена часть работ на сумму 2326,2 тыс. руб., ответственный исполнитель ОКС администрации ГМР. Незавершенные работы по разработке ПСД переданы ОКСом администрации в МКУ "СК и Р КХ и С". Необходимая информация для продолжения работ не представлена. - Разработка ПСД по подключению МКД г.Гатчина: заключено 5 договоров на сумму 369,52 тыс.руб., выполняется. По мероприятиям подпрограммы «Строительство газопроводов» выполняется: - строительство распределительного газопровода по ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер. Срок окончания работ - 20.12.2016г. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: МСП Фондом организовано: - 3 курса семинаров по теме «Введение в предпринимательство». Участие приняли 28 человек. В рамках 72-часового курса проведены занятия по темам: предпринимательство как вид деятельности; SWOT-анализ, стратегия; формирование бизнес-идеи; основы маркетинга; финансы в предпринимательской деятельности; формы поддержки сектора МСП; разработка и оформление бизнес-плана и др. В рамках проводимых семинаров проведена экспертная оценка бизнес-идей участников. - 4 семинара по теме «Налогообложение малого и среднего бизнеса». Участие принял 41 человек. - 4 семинара для студентов Государственного института экономики, финансов, права и технологии. Оказано 5963 индивидуальных консультации для физических лиц и субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области. Заключено 278 договоров с субъектами МСП на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, а также формированию и передачи отчетности в налоговые органы. Разработано 5 бизнес-плана и технико-экономических обоснований проекта. В связи с изменением законодательства, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций, предоставление МСП Фондом микрозаймов не осуществляется с 01.01.2016 г. до момента приведения внутренних документов в соответствие новым требованиям. 26 марта 2016г. в Городском Доме культуры было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения, в рамках которого проводился шоу-конкурс парикмахерского искусства среди салонов красоты Гатчинского муниципального района «Мир красоты - Гатчина 2016». Почетными грамотами и Благодарностями за многолетний и добросовестный труд были награждены 20 лучших работников сферы бытового обслуживания населения Гатчинского муниципального района. В шоу-конкурсе приняли участие 38 мастеров и 9 салонов ГМР. На проведение конкурса и праздника было израсходовано 96,7 тыс.руб. В мероприятии приняли участие более 400 человек. В соответствии с планом мероприятий отдела потребительского рынка, 21 июля 2016г. в ресторане «Шале» по адресу: Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. Киевская, д.81, было проведено торжественное праздничное мероприятие, посвященное Дню работников торговли. На празднике присутствовало 110 человек, в том числе руководители Гатчинский муниципального района, руководители и работники предприятий торговли и общественного питания гатчинского муниципального района. В программу праздника было включено награждение более 40 человек Почетными Грамотами и Благодарностями за многолетний и добросовестный труд в сфере потребительского рынка Гатчинского муниципального района. На проведение праздника было израсходовано: 49,6 тыс.руб. в том числе 39,6 тыс.руб. на транспорт и 10,0 тыс.руб. - цветы для награждения. |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной подпрограммы были осуществлены: Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. Проведение досуговых мероприятий. Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы были созданы условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы послужили для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки распределены по двум подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За период с января по сентябрь было трудоустроено 318 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 228 человек; МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 90 человек. Подростки из трудовых отрядов выполняли работы по благоустройству города, выполняли работы по заявкам городских общественных организаций, администрации ГМР, вели работы по уборке спортивных объектов в г.Гатчине. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района: 07.04. молодежное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Здоровья: "Мы - вместе за здоровый образ жизни!". Танцевальный молодежный флешмоб. Мероприятие проводилось совместно с волонтерами клуба «ТИМ-ГДМ». 07.04. организована встреча молодежи и общественности с журналистами 1 канала ТВ республики Беларусь в рамках мероприятий ко Дню Победы "Зиновий Колобанов - герой без звезды". 12.04. в музее ОАО «218 АРЗ» - праздничная встреча, концертная программа для учащейся молодежи, посвященная Дню Российской космонавтики «На звездных тропинках». 20 апреля принимали участие в организации проекта "Звезда нашей Великой Победы" 22.04 была произведена уборка на воинских захоронениях на территории городского кладбища, в рамках волонтерских мероприятий, посвященных Дню Победы: на могилах Героя СССР Погорельцева, полярного летчика Чухновского, Чемпиона мира по парашютному спорту Н.Евдокимова, контр-адмирала Можайского): "Склоняем головы пред памятью священной о воинах - России сыновьях" 28.04. принимали участие в организации патриотического мероприятия: "Дорогами Мужества к Великой Победе" - Митинг перед ЦТЮ у памятника Солдату-Защитнику; Автопробег по местам боевой славы Гатчинского района. Участники - молодежь, ветераны, Морское Собрание, Автошкола ДОСААФ. 03 мая оказывали помощь в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 71-ой годовщине Победы (парад ретро автомобилей, концертная программа, военно-историческая реконструкция эпизода ВОВ 1941-1945 гг. «Бои на территории Пруссии «Весна 45-го года»). 05.05. Оказывали помощь в организации и принимали участие в торжественно-памятном митинге у деревни Скворицы у мемориала воинам-ополченцам. Участие 1 июня в организации и проведении городского праздника День защиты детей. Организация интерактивных площадок (аквагрим, живая вода, "Безопасная зебра"), монтаж и демонтаж оборудования (палатки, столы и др.) для игровых площадок. 12 июня участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России «Россия – Родина моя». 18 июня трудовыми бригадами была оказана помощь в организации (подготовка площадок, уборка травы, расчистка площадок) и участие в роли зрителей этапа Чемпионата Европы по авиамодельному спорту. 22 июня участвовали в организации и проведении памятной акции "Журавли нашей памяти". принимали участие 20 июля во встречи с членами Гатчинского Морского Собрания, посвященная Дню ВМФ России «Мы – офицеры флота России». Участвовали в проведении велофестиваля «Приорат-2016» 30 июля в Приоратском парке. 31 июля участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России. 12 августа оказывали помощь в проведении мероприятия, посвященного Дню Физкультурника на стадионе «Спартак» 17 августа участвовали в акции Памяти, посвященная памяти подвигу военного летчика Сиверского гарнизона майора Владимира Нестерова в деревне Куровицы. 18.08. – помогали в организации и принимали участие в акции памяти: «День великого подвига России -Танковый бой Зиновия Колобанова, август 1941 под Войсковицами». Помощь в организации и проведении регионального турнира по мини-футболу (участвовали 26 команд) на кубок им. Зиновия Колобанова на стадионе Балтийский (Школа ведущих Гатчинского Дворца Молодежи участвовала в церемонии открытия), бойцы трудового отряда – зрители. 22.08. участие в праздничных мероприятиях «День Флага». Подготовка команды флагоносцев для торжественного прохождения по ул. Соборная, участие в организации акции «Стань частью Триколора» 25.08. - Участие команды в Спартакиаде ГМТО ЛО на базе ЛОГУ «Молодежный». Команда ГДМ представляла г. Гатчину и стала абсолютным победителем Спартакиады. 28.08. - Участие в проведении (волонтеры) городского спортивного кросса «Длинные аллеи» - помощь организаторам и зрителям. 30.08. - «Трудовой капустник» - подведение итогов трудового лета – творческий концерт, награждение лучших бойцов летних трудовых отрядов 03.09. - Спортивно-развлекательное мероприятие - Турнир по настольному футболу. 07.09. - Questime “Гатчина в профессиях”– игра по станциям, посвященная Дню города. 10.09. -Участие в праздничных торжествах, посвященных 220 –юбилейному Дню рождения Гатчины: участие в праздничном шествии, организация волонтерской акции: «Подари мороженое на праздник горожанам». Организация участия Гатчинского Морского Собрания в Торжественном посвящении в морские кадеты в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 20.09. - «Танцевальный джем под открытым небом» - творческий подарок Гатчине и ее жителям - участие в организации и проведении молодежного танцевального мероприятия. Для подростков были организованы и проведены групповые тренинги на командообразование, развитие творческих способностей, координацию межличностных отношений, мотивацию поступков, а так же проведены тренинги на активацию положительных эмоций, здорового образа жизни и профилактику курения, проведение тренингов в формате бесед и диалогов на расширение кругозора подростков (обсуждение с подростками событий, происходящих в мире культуры, политики, спорта), способствующих формированию твердой гражданской позиции у подростков. 45% от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи; дети, на которых матери не получают алименты; многодетные семьи; дети, родители которых работают в бюджетной сфере4 дети в опеке; подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних). Количество охваченных подростов в возрасте от 14 до 18 лет с января по сентябрь - 318 человек (100 %). Мероприятия по реализации подпрограммы №2 выполнены в полном объеме. |