ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2017 год

| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг Исполнитель: МКУ «ЦСП» | «Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» Количество получателей субсидии за 2017 год составило максимально 794 человек, на конец периода количество получателей сократилось до 650 человек в связи с увеличением прожиточного минимума в среднем на душу населения в Ленинградской области. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 7 949,98 тыс. руб. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше. Всего зарегистрировано на конец отчетного периода 711 человек. Сумма выплат за 2017 год с учетом банковских расходов составила 10 533,29 тыс. руб. 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания). В связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 №57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83) мероприятие утратило силу с 01.01.2015. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г. не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям. На 01 января 2018 года зарегистрировано 52 многодетные семьи, сумма выплат составила 702,27 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан». 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г. С 01 апреля 2017 года получателей такой льготы нет. За 2017 год возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 8,82 тыс. руб. На 2017 год запланировано 19 443,00 тыс. руб., израсходовано 19 194,4 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 98,7%. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление услуг отдельным категориям граждан. 1.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань. За 2017 год выданы льготные талоны 1499 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 3 522,1 тыс. руб. 2. Предоставление выплат отдельным категориям граждан. 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина». За 2017 год заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов. За 2017 год обратилось 2 заявителя, выплата составила 40,4 тыс. руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина. В 2017 году получали ежемесячные выплаты 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», двум Почетным гражданам предоставлена выплата к юбилейной дате, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 287,12 тыс. руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчина неработающих пенсионеров по возрасту. За 2017 год обратилось 683 чел. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 557,8 тыс. руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения. В 2017 году заявителей по данной услуге не было. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг. За 2017 год получили компенсацию 8 человек, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 28,28 тыс. руб. На 2017 год запланировано 4 467,5 тыс. руб., израсходовано 4 435,7 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 99,3%. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Администрация ГМР | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» На 2017 год запланировано 14 396,5 тыс. руб. За 2017 год расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 13 965,27 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 97%. |
| Вывод | В целом за 2017 год по программе финансирование – 38 307,00 тыс. руб., что составляет 98,1% от запланированного объема средств. |
| 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина». За 2017 год было проведено 165 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 9500 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 33800 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: 1.1. Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: - 38-й Гатчинский лыжный марафон; - 54 легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - 47 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; - легкоатлетические пробеги «По аллеям историй» и «Длинные аллеи»; - детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев»; - Гатчинский полумарафон. 1.2. Спартакиадное движение города Гатчины: - IX Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина»; - X Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина»; - IV Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 2017 году прошли соревнования по русским шашкам, настольному теннису, лыжным гонкам, игре в дартс, бадминтону, городкам. Началась V Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 2017 году проведены соревнования по пионерболу. - III Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!», посвященная внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году проведено 5 этапов и дан старт IV Спартакиаде дошкольников МО «Город Гатчина». - 18-я Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2017» включила в себя 9 этапов по различным видам спорта. 1.3. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: - футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки», Традиционный турнир по футболу среди детских команд «ЧЕСТНАЯ ИГРА – 2017»); - волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова, Турнир по волейболу, посвященный памяти А.С. Стахова среди мужских, женских и юношеских команд, VI турнир по волейболу, посвященный памяти Заслуженного работника ФК РФ Н.Н. Волкова); - рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины); - вольная борьба (Открытое Первенство города Гатчины по вольной борьбе); - скалолазание (детский турнир по скалолазанию, посвященный Дню Матери); - бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»); - плавание (Супер-Кубки г. Гатчины, Первенство города Гатчины по плаванию на дистанции 50 метров в/ст); - синхронное плавание (Первенство г. Гатчины); - акробатика (Первенство г. Гатчины); - спортивная гимнастика (Первенство г.Гатчины, Открытый турнир МО "Город Гатчина" по спортивной гимнастике, посвященный памяти Ю.А.Фенина); - настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи», посвященный Дню города); - легкая атлетика (Соревнования, посвященные 90-летию Ленинградской области, Первенство города Гатчина по детской легкой атлетике «Шиповка юных»); - соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященного памяти МС СССР Г.С. Кукуева. 1.4. Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой: В этих мероприятиях может принять участие любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта, а также – опытные спортсмены): - по бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской 1 июня); - по баскетболу и стритболу (первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи); - по волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»); - по кроссу (Первенство и Открытый Чемпионат г. Гатчины по кроссу «Кросс лыжников»); - по лыжным гонкам (Открытое Первенство города Гатчины по лыжным гонкам на приз «Открытие сезона», Первенство г. Гатчины по лыжным гонкам «НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНЯ»); - по настольному теннису (Турниры, посвященные Дню защитника Отечества, посвященные Дню семьи, Новогодний турнир); - по теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7», Чемпионат города Гатчины по мини-футболу); - по шахматам, легкоатлетические пробеги (Традиционный Традиционный легкоатлетический пробег «Межсезонье», Традиционный легкоатлетический пробег «Здравствуй, Новый Год!»); - комплексные соревнования среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, посвященные Всероссийской декаде инвалидов; - семейные соревнования (Спортивный фестиваль семей, посвященный Дню Защиты Детей, Семейный турнир «Папа, мама, я – спортивная семья!»). Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: В 2017 году были заключены контракты: - МК №261/17 от 13.12.2017 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» на сумму 403,80 тыс. руб.; - МК №79/17 от 02.05.2017 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на сумму 1 216,48 48 тыс. руб. (сборные команды – 107,30 тыс. руб.) 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганда здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: В 2017 году были заключены следующие контракты на общую сумму 389,00 тыс. руб.: - Субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры целью которого является развитие и популяризация футбола в городе Гатчина на сумму 189,00 тыс. руб. - Субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры целью которого является поставка экипировки в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории города Гатчины на сумму 200,00 тыс. руб. На 2017 год запланировано 6 629,5 тыс. руб., израсходовано 6 339,7 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 95,6%. |
| Подпрограмма 2 Молодежная политика в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина». В период с января по декабрь 2017 года были проведены следующие мероприятия, согласно основным направлениям: 1.1. Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма: - 7 мая в 13:00 у Памятника Воинам - освободителям (г. Гатчина у к/т "Победа") состоялась ежегодная акции "Чтобы дети наши помнили". - С «03» мая по «26» мая 2017 года среди учащихся 6-7-8 классов образовательных учреждений г. Гатчины проходил ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СТИХОВ «ГАТЧИНА - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!». - 25 июня Гатчина отметила День молодежи городским праздником «Гатчина - территория молодежи». Праздник прошел на пешеходном бульваре ул. Рощинской. В этот день играли: Dj NICK_GORN, были представлены тюнингованные и ретро автомобили, выступления артистов и зажигательные сеты диджеев, косплей-шоу, burnout, лазертаг, флорбол, игротека, розыгрыши призов и подарков для гостей и участников мероприятия и многое другое. - 22 августа 2017 года в г. Гатчина было организовано праздничное шествие, приуроченное к Дню Флага РФ, в котором приняло участие более 500 человек. - 22 ноября 2017 года в г. Гатчина состоялся круглый стол «Мы гордимся, мы помним. История, которая объединяет» на которую были приглашены представители городов воинской славы Ленинградской области: Выборг, Тихвин, Луга. - 9 декабря 2017 года у памятника Воинам-освободителям состоялась акция Союза городов воинской славы по запуску гелиевых шаров с георгиевской символикой! Акция приурочена к Дню героев отечества. - 14 декабря 2017 года в Гатчинском Дворце Молодежи Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики подвел итоги работы в сфере молодежной политики за 2017 год. Были вручены ценные призы и грамоты 20 лучшим представителям г. Гатчина, работающим с молодежью. Награждение прошло по четырем номинациям. Формирование здорового образа жизни, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи были организованы и проведены: - 12 марта 2017 года фестиваль по Современным Танцам “Шато де ГУФО” среди школьной и студенческой молодежи города Гатчины и Гатчинского района. - 1 июня Гатчина отметила День защиты детей городским праздником «Город детства». В программе праздника: работа интерактивных площадок (более 30 организаций города Гатчины и района); открытие фонтана на ул. Рощинской; химическое шоу; выступления детских творческих коллективов; детская дискотека. - 11 июня проведен фестиваль современных направлений молодежных культур «Хип-Хоп Движение» с целью реализации творческого потенциала молодежи. - 9 сентября в Приоратском парке прошел традиционный Гатчинский детский велофестиваль, в котором приняло участие 200 молодых спортсменов в возрасте от 2 до 18 лет. - 30 сентября 2017 года проведен «Молодежный карьерный форум 2017», в котором приняло участие более 400 учащихся школ г. Гатчины и Гатчинского района, представители более - 20 лучших образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представителей крупнейших предприятий и организаций г. Гатчины и Гатчинского района, а также молодых, но уже имеющих положительный опыт предпринимателей. - 30 сентября в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского прошел открытый турнир по силовой гимнастике среди спортсменов-любителей в двух направлениях: Профилактика асоциального поведения среди молодежи: - С 15 по 22 апреля организована благотворительная акция «Портфель первоклассника» с целью оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. - Организованы и проведены 5 игротек «Мир игр» для подростков г.Гатчины, в том числе группы-риска. - 31 мая для молодежи города Гатчины была проведена Акция «No smoking», посвященная Всемирному дню отказа от курения в Приоратском парке. Всего в акции приняло участие более 150 человек. - С 27 ноября по 1 декабря на территории города Гатчины прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи: - 28 апреля состоялся розыгрыш очередного Гатчинского школьного кубка КВН. - 21 мая прошел 9 Гатчинский весенний фотокросс. Темы: У России две беды..., Красота по-русски, Город спорта, здоровья и красоты. - 27 мая был проведен познавательно-развлекательный квест для молодежи г.Гатчины «Два столетия назад», посвященный истории нашего города. - 24 сентября прошел 10-й, юбилейный, гатчинский фотокросс, посвященный Дню Города. В мероприятии приняло участие 30 команд, около 100 человек. - 24 ноября 2017 года прошел традиционный Гатчинский кубок КВН. В игре приняли участие команды ил Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью: - Организованы и проведены АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» занятия с начинающими журналистами. Были изданы 5 тематических газетных полос (апрель, май, сентябрь, ноябрь, декабрь 2017 года) о молодежи г. Гатчины, мероприятиях, проводимых общественными объединениями и комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике в рамках развития молодежной политики на территории МО «Город Гатчина». - 20 апреля 2017 г. прошел круглый стол «Молодые юнкоры – первые шаги», который собрал молодых журналистов из 6 образовательных учреждений Гатчинского района. - 16 ноября в Гатчинском Дворце Молодежи состоялся круглый стол для молодых журналистов "Искусство интервью". Во встречи за круглым столом приняли участие более 50 юных журналистов, представители образовательных учреждений г. Гатчины и Гатчинского района. Также был заключен муниципальный контракт №116/17 от 24.05.2017 на изготовление и поставку полиграфической продукции для организации и проведения молодежных и спортивных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 102,5 тыс. руб. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и Участие Гатчинского молодежного актива в городских, районных, областных, региональных и всероссийских мероприятиях: В 2017 году были заключены муниципальные контракты: - МК №79/17 от 02.05.2017 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на сумму 1 216,48 тыс. руб. (0707 - 145,4 тыс. руб.) - МК №232/17 от 27.11.2017 на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников мероприятий на сумму 117,9 тыс. руб. - МК №223/17 от 17.11.2017 на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных костюмов, формы для проведения молодежным мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 155,00 тыс. руб. Оплачены прочие услуги (5%) на сумму 190,18 тыс. руб.: - Разработка проектной документации (конструкция «Я люблю Гатчину», в рамках празднования 90-летия Ленинградской области); - Услуги по изготовлению и поставке костюмов; - Поставка обуви; - Праздничные уличные мероприятия «Выходи гулять, Гатчина!» с 15 по 24 декабря 2017 года; - Услуги по художественной росписи скейт-площадки на бульваре «47-ой регион» ул. Рощинской г. Гатчины в срок с 01.09.2017 по 15.09.2017 года. В апреле 2017 года были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год на общую сумму 700,00 тыс. руб.: Договор №1/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Объединение "ОТЧИЙ КРАЙ". Договор №3/2017 от 20.04.2017 - Благотворительный фонд «Счастливое будущее». Договор 5/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Центр добровольческого развития». В июле 2017 года были оплачены путевки в ДОЛ «Лесная сказка» детям и подросткам в количестве 16 человек, находящимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 488,00 тыс. руб. На 2017 год запланировано 3 570,00 тыс. руб., израсходовано 3 511,8 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 98,4%. |
| Подпрограмма 3 Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи. Муниципальные задания за год выполнены в полном объеме. 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для занятий массовым спортом. В 2017 году был выполнен ремонт стадиона «Балтийский». На 2017 год запланировано 73 275,4 тыс. руб., в том числе 59 409,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 13 365,8 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 500,0 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 70 547,8 тыс. руб., в том числе 56 682,0 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 13 365,8 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 500,0 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 96,3%. |
| Вывод | В целом за 2017 год по программе финансирование – 83 474,8 тыс. руб., что составляет 96,3% от запланированного объема средств. |
| 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина». В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 21 общегородское мероприятие. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». По результатам конкурса финансирование получили 10 проектов, на реализацию которых выделено 1500,00 тыс. руб.: Наименование проекта Руководитель прое та Учреждение заявитель «Новые образы России – наше историческое наследие» Иванова Люд ила Михайловна МБУ «ЦТЮ» «Военно – исторический фестиваль «Гатчина – Город воинской славы» Дятленко Михаил Владимирович МБУ «ГГДК» «Играйте веселее!» - цикл кукольных спектаклей, посвященных традициям Гатчины Цуварев Дмитрий Борисович МБУ «ГГДК» Ансамбль марширующих барабанщиц Седова Наталья Николаевна МБУ ГГДК Литературно – исторический праздник им. А. И. Куприна Маврин Александр Сергеевич МБУ ЦТЮ «Помни свои корни» Еремеева Людмила Александровна МБУ ЦТЮ «Наследники побед и свершений» Жилин Владимир ихайлович МБУ ЦТЮ Представление Ленинградской области на Гран При Наций III Европейских Хоровы Игр Роганова Ирина Вячеславовна МБУ ЦТЮ «История Россия в танцах Добродей Ирина Васильевна МБУ ЦТЮ Гатчинский хронограф – историко – краеведчес ий календарь Юронен Наталья Викторовна МБУ ЦБС Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за 2017 год на мероприятия – 2502,73 тыс. руб., что составляет 99,1% от запланированного финансирования. Последние счета за новогоднюю ночь не были оплачены в 2017 году в связи с отсутствием средств в бюджете МО «Город Гатчина». 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятия за отчетный период были профинансированы Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», «Гатчинские ассамблеи», «Авангард и традиции», «Поющие трубы», «Зеркало времени», юбилейные мероприятия коллективов города, поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали как представителей МО. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за 2017 год на мероприятия – 1677,4 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования. Из бюджета ЛО – 150,00 тыс. руб. на пошив костюмов для ТСК «Эльдорадо», из бюджета ГМР 30,0 тыс. руб. к юбилею ЦТЮ. 3. Мероприятия иного организационного характера Затрачено 399,115 тыс. руб. на аренду зала кинотеатра «Победа», озвучивание городских мероприятий и реставрацию памятных мемориальных досок в г. Гатчина, а также 200,0 тыс. руб. на транспортные перевозки детских творческих коллективов, для участия представителей Гатчинского района. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии. Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии, заключено соглашение. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставлении документов о затратах. На 31.12.2017 расход составил 1686, 68 тыс. руб. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино». Мероприятие прошло 20-26 апреля 2017 года. Количество посетивших все мероприятия кинофестиваля 15000 человек. 6. Детский кинофестиваль. Мероприятие прошло 20-22 сентября 2017 года. Количество посетивших 3500 человек. Маленькие зрители смогли увидеть новинки детского кинематографа, снятые по мотивам литературных произведений за последние годы, а также самими детьми. Основной площадкой для проведения фестиваля «Литература и кино» – детям» по традиции стал кинотеатр «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, д.5). Отдельным событием кинопраздника стал показ фестивального детского творчества. В Гатчине продемонстрировали работы, авторами которых выступили дети разных возрастов – от 5 до 18 лет со всей Ленинградской области. Исполнение мероприятий данной подпрограммы связано с планом культурных мероприятий МО «Город Гатчина», утвержденный Комитетом по культуре и туризму ГМР. На 2017 год запланировано 11 881,2 тыс. руб., в том числе 9 201,2 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 330,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР., 2 350,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 11 845,9 тыс. руб., в том числе 9 165,9 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 330,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 2 350,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 99,7%. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения Запланировано 5612,69 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 100% от годового бюджета. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 1 177,49 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области. Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы музеев За 2017 год на укрепление материально – технической базы выделены средства в объеме 530,00 тыс. руб. Из них израсходовано 530,00 тыс. руб. - закупка компьютерной техники-2 системных блока, 2 монитора, 1 клавиатура, один жесткий накопитель, 1 шлейф - 74606 руб.; закупка музейных экспонатов - 5900 руб.; ремонтно - реставрационные работы – 50000 руб.; оборудование «Детского пространства» в музее - декоративно-оформительские работы, монтаж подвесных потолков, закупка и монтаж проектора, мебели, светильников – 382500 руб.),установка Wi-Fi в детской комнате 16994 руб. Остаток 0 руб. Средства выделенные депутатами ЗАГС ЛО - 100,00 тыс. руб. – израсходовано 100,00 тыс. руб. (приобретено онлайн касса – 28500 руб.; оргтехника, сетевое оборудование и планшет – 71500 руб.). 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Расход составил 100% от плана финансирования на 2017 год (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.). По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 3 413,3 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая расходована на 100%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек Запланировано 1 099,9 тыс. руб. Израсходованы средства в размере 100% на подписку на периодические издания, приобретение мебели в детскую библиотеку, 2 компьютеров, пополнение фонда на 6113 экземпляров (что ниже почти на 3000 экземпляров в сравнении с прошлым годом). 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Израсходовано 86 010,6 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 100% от годового бюджета. Из них по соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 14 876,2 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, расход данных средств составил 100%. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры Исполнение бюджета 85,9% от годового бюджета. В основном средства были затрачены: - МБУ «Гатчинский ГДК» - ремонт кровли над цирковой студией, ремонтные работы систем отопления и полов фойе первого этажа, текущие косметические ремонты помещений оборудован класс хореографии, произведен снос гаража, находящий в зоне благоустройства стелы «Город воинской славы»; - МБУ «ЦТЮ» - приобретены костюмы, декорации и реквизит для 7 коллективов, приобретены гладильные системы, мебель, техника для работы коллективов, а также приобретены мобильные переносные витражные системы, ремонт кровли над залом учреждения не завершен; - МБУ «Олимпия» отремонтированы помещения, переданные учреждению дополнительно, установлена система видеонаблюдения, произведен частичный ремонт системы отопления. Низкий процент расхода связан с тем, что капитальный ремонт крыши МБУ ЦТЮ не был завершен в 2017 году и продолжается в настоящее время. 7. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность Исполнение бюджета 99,8% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г. Гатчины», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. С 01.08.2017 данное учреждение ликвидировано. На 2017 год запланировано 134 117,6 тыс. руб., в том числе 112 955,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 510,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 20 652,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 133 021,9 тыс. руб., в том числе 111 859,9 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 510,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 20 652,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 99,2%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 145 998,7 тыс. руб., что составляет 99,2% от запланированного объема средств. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы - 14 семей. Получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 18 семей. Получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 3 семьи. На 2017 год запланировано 48 913,8 тыс. руб., в том числе 1 209,7 – средства бюджета МО «Город Гатчина», 45 905,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 1 798,3 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 47 722,1 тыс. руб., в том числе 1 178,8 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город «Гатчина», 44 745,0 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 1 798,3 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме – 97,6%. |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1. Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда- подпрограмма рассчитана на 2016-2017гг. Приобретено в 2017 году на вторичном рынке на территории г. Гатчина - 12 жилых помещений (все необходимые квартиры по программе). 2. По решению суда приобретено и предоставлено 2 жилых помещения, общей площадью 115,8 м. кв. (59,2 м. кв.; 56,6 м. кв.). На 2017 год запланировано 52 414,00 тыс. руб., в том числе 24 206,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 645,00 тыс. руб.– средства бюджета ГМР, 15 199,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 12 363,6 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 52 323,4 тыс. руб., в том числе 24 205,5 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город «Гатчина», 630,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 15 124,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 12 363,6 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме –99,8%. |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающих на территории муниципального образования «Город Гатчина» и пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Приобретено и предоставлено 1 жилое помещение, общей площадью 33,1 м. кв. На 2017 год запланировано 2 300,00 тыс. руб., в том числе 1 039,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 1 260,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 2 300,00 тыс. руб., в том числе 1 039,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 1 260,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме –100%. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина», на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Участник: МУП ЖКХ г. Гатчины | Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения капитального ремонта. На 2017 год запланировано 5 500,0 тыс. руб., израсходовано 1 449,5 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 26,4%. Низкий процент выполнения мероприятий подпрограммы объясняется следующим: - по жилым помещениям, расположенным в МКД, способ управления – управление управляющей организацией, по 20 объектам ремонт хоз. способом выполняет МУП ЖКХ, срок сдачи работ был назначен на конец октября - ноября 2017 г. Фактически сдача объектов состоялась в конце декабря 2017 г. Счета на оплату были представлены в отдел учета и контроля администрации ГМР 23-27 декабря. Оплата произведена только на сумму 1 449,46 тыс. руб. В январе 2018 года оплате подлежат выполненные работы на сумму 1 298,3 тыс. руб. Ремонт жилых помещений, расположенных в МКД, способ управления – непосредственное управление, был запланирован по 7-ми адресам на общую сумму 2 137,3 тыс. руб. (по заявлению нанимателя был исключен адрес: пер. Хабаровский, д.33 кв.2). В процессе выполнения ремонта подрядными организациями были составлены уточняющие сметы по факту выполненных работ, также был применен понижающий коэффициент за нарушение сроков выполнения ремонта и общая стоимость стала составлять 1398,25 тыс. руб. (-739,05 тыс. руб.). Эта сумма также была оплачена в январе 2018 года. Все адреса, указанные в подпрограмме выполнены. Общая стоимость работ составила 4 146,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Участник: МУП ЖКХ г. Гатчины | 1. Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных и жилых домов. Процент выполнения составляет 8,5%. В адресный перечень включено 20 МКД на сумму 3 634,5 тыс. руб. Из них по 9 МКД заказаны технические обследования на сумму 506,0 тыс. руб. Выполнены работы по 7 МКД. По 2 МКД заказаны проектные работы по замене межэтажных перекрытий, т.к. этот вид работ не предусмотрен при выполнении капитального ремонта региональным оператором. Ремонт кровли в МКД по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.3а перенесен на весенне-летний период 2018 года (-621,6 тыс. руб.). Не выполнено техническое обследование по МКД Кустова, д.35А и ул. Воскова, д.42 (-93,2 тыс. руб.) Выполненные работы по ремонту общего имущества МКД были оплачены администрацией ГМР не в полном объеме, так как документы на оплату были представлены МУП ЖКХ позже 25.12.2017. В январе 2018 года МУП ЖКХ оплатили работы на сумму 1 271,49 тыс. руб. Работы по ремонту, которые выполнялись подрядными организациями, также были сданы позже срока, указанного в контракте. Применены понижающие коэффициенты. По адресам: ул. Металлистов, д.49; ул. Подъездная, д.4 (подрядчик ООО «Стройком») были пересчитаны сметы с учетом фактического выполнения. Общая стоимость снижена на 380,01 тыс. руб. Всего работ выполнено на сумму 1972,64 тыс. руб. или на 49,3%. 2. Долевое софинансирование за счет средств местного бюджета краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнено в полном объеме. В соответствии с Соглашением №5-3/2017 от 22.08.2017 оплачены средства в сумме 1 875 987,58 руб.; По дополнительному соглашению от 11.09.2017 к Соглашению №2016_366_27от 30.11.2016 переведено 305 621,00 руб. 3. Софинансирование и работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области выполнены в полном объеме. 4. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Город Гатчина" (ОБ) Остатки на 01.01.2017 по областным средствам. Средства были направлены областным бюджетом на реализацию Краткосрочного плана в 2016 году с учетом мер государственной поддержки, т.к. по состоянию на 01.01.2016 у собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.63, был открыт спец.счет у Регионального оператора. Сумма 632 637 руб.– доля областного бюджета по указанному дому. В декабре 2016 года собственники заявили о решении перейти на способ формирования фонда капитального ремонта на счет регионального оператора («котловой» способ формирования фонда капитального ремонта). В 2017 году способ формирования фонда капитального ремонта изменился. Выделенные областным бюджетом средства в сумме 632 637 руб. подлежат возврату. В декабре 2017 года 632 637 руб. были отправлены на счет Комитета по ЖКХ ЛО. На 2017 год запланировано 9 111,00 тыс. руб., в том числе 8 478,3 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 632,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 4 817,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». Процент исполнения по подпрограмме –52,9%. |
| Подпрограмма 6 «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Город Гатчина» Исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Соисполнители: 1.МУП «ЖКХ г. Гатчины»; 2. Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | 1. Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина». В 1 квартале 2017 года проведена оплата ГАУ «Леноблэкспертиза» в размере 55,60 тыс. руб. за проверку сметной документации по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г. Гатчина» по адресу: микрорайон Заячий Ремиз. Не освоение денежных средств связано с тем, что получено отрицательное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г. Гатчина», которое содержит более 70 замечаний, в том числе к разделу по технологическому присоединению к сетям электроснабжения. Проектная организация не устранила выявленные замечания в срок. Снять все замечания и направить проект на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза» планируется до 20.02.2018, положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» планируется получить не позднее 15 мая 2018 года. Кроме того, необходимо получение заключения государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия (при необходимости) либо подтвержденное официальным письмом комитета по культуре Ленинградской области отсутствие потребности в проведении историко-культурной экспертизы. Запрос в Комитет по культуре Ленинградской области о необходимости проведения историко-культурной экспертизы направлен 26.01.2018 г. На 2017 год запланировано 200,00 тыс. руб., израсходовано 55,60 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 27,8%. |
| Вывод | В целом за 2017 год по программе финансирование – 118 438,8 тыс. руб., что составляет 91,8% от запланированного объема средств. |
| 5. Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: 1. Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района. 2. МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Подпрограмма профинансирована на 88,8% при 100% выполнении работ по механизированной и ручной уборке дорог местного значения, тротуаров и территорий общего пользования, дворовых территорий и внутриквартальных проездов, содержанию дорог, находящихся в муниципальной собственности, по содержанию технических средств обеспечения безопасности дорожного движения, ввиду отсутствия средств в бюджете На 2017 год запланировано 136 297,7 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». Израсходовано 121 029,5 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» | 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – профинансировано 95,3 % годового объема, при 100% выполнении работ ввиду отсутствия средств в бюджете. 2. Эвакуация транспортных средств. Финансирование 46,2% на 01 января 2018 - за год эвакуировано 25 транспортных средств на сумму 221,7 тыс. руб. из 480,00 тыс. руб. выделенных средств. 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок – профинансировано 94,8 % годового объема финансирования при 100% выполнении работ, ввиду отсутствия средств в бюджете. 4. Озеленение территории МО «Город Гатчина» выполнено на – 100%, финансирование – 71,7%, ввиду отсутствия средств в бюджете. 5. Организация уличного освещения территории МО «Город Гатчина» выполнено на – 100 %, финансирование – 100%. 6. Содержание мест захоронения - вывоз ТБО. В соответствии с муниципальным контрактом работы по вывозу ТБО начались с марта 2017 г., после проведения аукциона цена контракта уменьшилась с 1286,00 тыс. руб. до 970,00 тыс. руб. Фактически на 01 января 2018 закрыты акты на сумму 955.1 тыс. руб., что составляет 98,4%, (фактический вывоз мусора) профинансировано – 926,95 тыс. руб. 7. Прочее благоустройство. Выполнение 100% профинансировано 87,8%, ввиду отсутствия средств в бюджете . 8. Приобретение специализированной техники. На 2017 год денежные средства не запланированы. 9. Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы. Исполнение составило 55,25%. Причины низкого освоения: 1) работы по благоустройству Липовой аллеи выполнены на 100%. 2) работы по благоустройству подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями в г. Гатчине были произведены некачественно, что привело к расторжению договора с подрядчиком. 10. Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения» - работы по обустройству детских площадок МКУ «Служба координации и Р КХ и С» - выполнение – 100%, финансирование – 100%. На 2017 год запланировано 114 130,3 тыс. руб., в том числе 107 479,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 6 651,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 99 679,2 тыс. руб., в том числе 93 670,8 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 6 008,4 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 87,3%. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 г.г. Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Подпрограмма профинансирована на 78,6%, при 100% выполнении. Причины низкого освоения: - не прошла в финансировании оплата проекта организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на сумму 1 960 тыс. руб. при 100% выполнении. На 2017 год запланировано 15 357,4 тыс. руб., израсходовано 12 068,4 тыс. руб. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнители: 1. Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры; 2. МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | В части полномочий Отдела капитального строительства: Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2017 год. Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 66,46%, профинансировано 38 241,07 тыс. руб., что не соответствует плану на 2017 год. Невыполнение плана освоения и финансирования связано с: Неоднократными отказами АО «ЛОКС» в разрешении проведения подрядчиком ООО «СевЗапДор» в рамках выполнения условий по МК от 02.11.2016 №214/16 «на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе» работ по защите водопровода «Невский» (в соответствии с согласованной АО «ЛОКС» по новым ТУ ПСД). По МК № 84/17 от 10.05.2017 по объекту «Реконструкция Кирасирского проезда по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, от Красноармейского проспекта до ул.Григорина». В 2017 году выполнено 80,92%. В связи с изменением проектных решений в настоящее время актом от 13.11.2017 работы приостановлены. Всего приостановка работ составила на 31.12.2017 188 дней. Мероприятие 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. Выполнено на 71,1%, профинансировано 22 594,3 тыс. руб., что не соответствует плану на 2017 года, так как: - Подрядчик ООО ЕвроСтрой» не выполняет обязательства по МК № 88/17 от 17.05.2017 на выполнение работ по объекту «Устройство велосипедных дорожек по ул. Крупской и ул. Коли Подрядчикова в г. Гатчина Ленинградской области». - По объекту «Изготовление и монтаж ограждения Стелы "Город Воинской Славы" и ограничивающих пешеходных ограждений на улично-дорожной сети у Стелы "Город Воинской Славы" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пересечение пр.25 Октября и ул. Чкалова» выполнено 100%, но ввиду отсутствия финансов, оплата произведена 17.01.2018 года. В части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С»: На исполнение подпрограммы 4 предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 164 253,3 тыс. руб., в том числе: 76 746,1 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 87 307,2 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», из бюджета ГМР – 200,00 тыс. руб. За 2017 год профинансировано мероприятий на сумму 161 811,2 тыс. руб., в том числе: 75 514,9 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 86 096,5 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», из бюджета ГМР – 199,8 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п. 3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солодухина, протяженностью 720 п. м. Всего на сумму 10 164,0 тыс. руб. из МБ - выполнено 100%; - Ремонт ул. Сойту в г. Гатчина, площадью 7500 м. кв. – всего на сумму 2 205,9 тыс. руб.– выполнено 100% за счет МБ; - Ремонт ул. Молодежная в г. Гатчина, площадью 3375 м. кв. – всего на сумму 2 242,8 тыс. руб., в том числе: МБ – 859,8 тыс. руб., ОБ – 1 383,0 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт ул. Железнодорожная в г. Гатчине Ленинградской области - всего на сумму 5 049,4 тыс. руб., в том числе: МБ – 1 348,4 тыс. руб., ОБ – 3 701,0 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт ул. Рощинская в г. Гатчине от пересечения с ул. Чехова до пересечения ул. Крупской - всего на сумму 28 237,9 тыс. руб., в том числе: МБ –9 205,8 тыс. руб., ОБ –19 032,0 тыс. руб.– выполнено 100%; -Ремонт Госпитального переулка в г. Гатчина - всего на сумму 3 958,2 тыс. руб., в том числе: МБ – 1 033,7 тыс. руб., ОБ –2 924,6 тыс. руб.– выполнено 100%; -Ремонт ул. Григорина в г. Гатчина - всего на сумму 16 052,3 тыс. руб., в том числе: МБ – 5 582,3 тыс. руб., ОБ – 10 470,0 тыс. руб.– выполнено 100%; -Ремонт ул. 120-й Дивизии - всего на сумму 22 513,2 тыс. руб., в том числе: МБ –7 122,8 тыс. руб., ОБ – 15 390,4 тыс. руб.– выполнено 100%; -Ремонт участка ул. Красных Военлетов от пересечения с ул. Диагональной до пересечения с ул. Зверевой в городе в г. Гатчине - всего на сумму 5 150,4 тыс. руб., в том числе: МБ –1 400,8 тыс. руб., ОБ – 3 749,6 тыс. руб.– выполнено 100%; - Установка ограждений по ул. Рощинская – 200,00 тыс. руб.– выполнено 100% за счет МБ; - Устройство заездных карманов на автобусной остановке по ул. Диагональной в г. Гатчине 388,7 тыс. руб.– выполнено 100% за счет МБ; - Ремонт ул. 1-го Мая в г. Гатчине - всего на сумму 1 885,4 тыс. руб., в том числе: МБ –508,9 тыс. руб., ОБ –1 376,6 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт участка ул. Изотова в г. Гатчине - всего на сумму 5 852,9 тыс. руб., в том числе: МБ –1 553,3 тыс. руб., ОБ –4 299,5 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт ул. Ленинградских Ополченцев в г. Гатчине - всего на сумму 10 361,2 тыс. руб., в том числе: МБ –2 742,3 тыс. руб., ОБ –7 618,9 тыс. руб.– выполнено 100%; - Оценка технического состояния а/дорог – выполнено на сумму 194,7 тыс. руб., оплата в 2018 году (нехватка средств в бюджете в 2017 году); п. 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств МБ): - В 2016 году заключен муниципальный контракт на ремонт 5 дворовых территорий (пп.4.1-4.5) на общую сумму 38395,0 тыс. руб., переходящий на 2017 год. В 2016 году выполнено на сумму 9 271,9 тыс. руб., в 2017 году освоено 29697,6 тыс. руб. (включая стр-й контр., проверку СД) - выполнено 100 %. - Ремонт покрытия дворовой территории ул. 7 Армии, д. 6 ул. Коли Подрядчикова, д. 11 на сумму 100 тыс. руб. за счет бюджета ГМР - выполнено 100 %. - Ремонт дворовой территории у дома № 66 по ул. Карла Маркса на сумму 100,00 тыс. руб. за счет бюджета ГМР - выполнено 100%. - Ремонт автомобильной стоянки по адресу Красноармейский пр., д. 4; Ремонт проезда и стоянки по адресу ул. Авиатриссы Зверевой д.3 в г. Гатчине – 2 301,3 тыс. руб.– выполнено 100%. - Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Володарского д.29, д.29А в городе Гатчине – 300 тыс. руб. - выполнено 100%. - Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пр.25 Октября д.46,48,52,65,65А,71 в городе Гатчина –выполнено на сумму 6 103,5 тыс. руб., в т. ч. 3750 тыс. руб. – средства депутатов законодательного собрания ЛО. МК, переходящий на 2018 год. п. 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: - Ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса (участок от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул.7 Армии, часть ул. Радищева в г. Гатчина) – 4 906,0 тыс. руб. МК, переходящий на 2018 год. - Ремонт тротуара вдоль дома №11 по ул. Изотова в г. Гатчина – 199,6 тыс. руб., выполнено. - Устройство тактильной разметки (возле учреждений на пр. 25 Октября) – 200,00 тыс. руб., оплата в 2018 году (нехватка средств в бюджете в 2017 году); п. 6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз предусмотрен ремонт дорог: по ул. Тосненская и ул. Некрасова. За счет средств ОБ в 2017 г. предусмотрены расходы в сумме 1 819,3 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 1 611,3 тыс. руб. Работы выполнены 100%. На 2017 год запланировано 257 295,7 тыс. руб., в том числе 112 958,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 28 835,2 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 115 502,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 226 406,4 тыс. руб., в том числе 104 521,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 22 686,2 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 99 198,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме –88%. |
| Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Соисполнитель: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | В части полномочий Отдела городского хозяйства: Программа профинансирована на 92,7% при 100% выполнении. Фактическое выполнение работ по адресам: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 64, 66; ул. 7 Армии, д. 9; ул. Киргетова, д. 23, д. 25 - 100%; г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 15, д. 17, д. 19 - 100%; г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40, д. 42; ул. Заводская, д. 1 А, д. 3 – 100%; г. Гатчина, ул. Сандалова, д. 5, д.5 к.1 – 100%; По общественным пространствам: Улица Киргетова – сквер у Военкомата - 100%, экономия 438,943 тыс. руб.; Улица Соборная – сквер у ветеринарной клиники – 100%; экономия 1 541, 734 тыс. руб.; Революционный переулок, площадь Победы – 100%, экономия -1 326,713 тыс. руб. В части полномочий Отдела капитального строительства: Мероприятие 5. Благоустройство и озеленение Сквера у военкомата, ул. Киргетова. Выполнено 100%, профинансировано 5 025,51 тыс. руб., что соответствует плану на 2017 год. Мероприятие 6. Благоустройство Сквера у ветеринарной клиники, ул. Соборная Выполнено 100%, профинансировано 7 802,11 тыс. руб., что соответствует плану на 2017 год. Мероприятие 7. Благоустройство площади Победы Выполнено 100%, профинансировано 11 935,10 тыс. руб., что соответствует плану на 2017 год. На 2017 год запланировано 90 354,8 тыс. руб., в том числе 10 354,8 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 55 200,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 24 800,00 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 83 782,6 тыс. руб., в том числе 6 924,7 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 53 032,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 23 826,0 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме – 92,7%. |
| Вывод | В целом за 2017 год по программе финансирование 613 436,1 тыс. руб., что составляет 88,5% от запланированного объема средств. |
| 6. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 116 826,15 тыс. руб., в том числе: 10 664,55 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина, 106 161,6 тыс. руб. – средства областного бюджета. За 2017 год освоено 16 537,14 тыс. руб., в том числе: 10 625,76 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина, 5 911,37 тыс. руб. – средства областного бюджета. Процент исполнения по подпрограмме – 14,2%. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Продолжается реконструкция очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) (п.1.1.) По п.1.1.2. «Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС)» – работы выполнены (8780,1 тыс. руб.), по п.1.1.3. «Реконструкция первичного отстойника № 4» – заключен контракт, переходящий на 2018 год. - По строительству второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений (п.1.2.) - заключено дополнительное соглашение с комитетом по ЖКХ ЛО на выделение субсидии из ОБ на сумму 100200 тыс. руб. Заключен МК, переходящий на 2018 год. Выполнено работ на 248,85 тыс. руб. за счет МБ. Работы приостановлены (рассматривается жалоба участника аукциона в арбитражном суде). - По ремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа (п. 2.) по мероприятию п. 2.10. «Замена насосного оборудования районной канализационной насосной станции (РСН) по адресу: г. Гатчина, ул. Воскова, д.1, строен.1» - работы выполнены (6568,19 тыс. руб., в том числе ОБ 5 911,37 тыс. руб., МБ 656,82 тыс. руб.); - Приобретены комплектующие для ремонта(замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в собственности МО "Город Гатчина" - 500 тыс. руб. МБ Причины не освоения средств по мероприятиям подпрограммы за 2017 год: По п. 1.2. «Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции…» - постановление о выделении субсидии из ОБ вышло 11.05.2017г, 23.05.2017 заключено соглашение с комитетом по ЖКХ; в августе 2017г. заключено доп. соглашение - уменьшено финансирование из ОБ до 100 200 тыс. руб.; 04.10.17 заключен МК (срок выполнения 20.12.18). Муниципальный контракт приостановлен в связи с жалобой другого участника, материалы в суде. Средства ОБ в программе - в соотв. с соглашением с областным комитетом. Письма об уменьшении средств ОБ неоднократно были направлены в областной комитет. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 78 544,3 тыс. руб., в том числе: 31 072,6 тыс. руб. средства ОБ, 47 471,6 тыс. руб.- средства бюджета МО «Город Гатчина». За 2017 г. профинансировано 73 635,9 тыс. руб., в том числе: 29 928,1 тыс. руб. средства ОБ, 43 707,9 тыс. руб.- средства бюджета МО «Город Гатчина». Процент исполнения по подпрограмме – 93,8%. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Возмещение затрат МУП «Тепловые сети» на уплату основного долга и процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбо-генератора (п.1.1). – 43707,9 тыс. руб. из МБ. - Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа (п.2.). Выполнены ремонты теплотрасс: от д.3а по ул. Новоселов до д.3 по ул. Слепнева в г. Гатчина и от ТК-20 до ТК-22 по ул. Слепнева в г. Гатчина на общую сумму 33 253,4 тыс. руб., в том числе: 29 928,05 тыс. руб. средства ОБ, 3 325,34 тыс. руб.- средства бюджета МО «Город Гатчина» (средства МБ не оплачены по причине нехватки средств в бюджете). |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 1 494,1 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина. За 2017 год профинансировано мероприятий на сумму 593,4 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина», в том числе: - Произведены врезки распределительного газопровода по ул. ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер. и газопровода-ввода низкого давления для газоснабжения 2-х квартирного жилого дома по адресу: ЛО, г. Гатчина, мкр. Киевский, ул. Кузьмина, д.15 (п.1.1.и п.1.3.) - 100, 4 тыс. руб. - Разработана ПСД по подключению 10–ти МКД в г. Гатчина – 471,47 тыс. руб., (п.2.5.), оплата по 2-м договорам, заключенным в 2016г. и по 8-ми договорам до 100 тыс. руб., заключенным в 2017г. - Выполнено техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов - 14,53 тыс. руб. Причины низкого освоения средств по мероприятиям подпрограммы за 2017 год: По 2.2. «Разработка ПСД на строительство газопроводов в мкр. Мариенбург» – не освоено в связи с необходимостью проведения архитектурных и археологических экспертиз памятников ЮНЕСКО по приказу комитета по культуре Правительства ЛО. По п.2.3. «Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по ул. ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская в г. Гатчина» - не оплачен аванс за разработку ППТ - 08.12.2017 акт приостановки МК на разработку ППТ (объект обладает признаками историко-культурного наследия). По п.2.5. «Разработка ПСД по подключению МКД в г. Гатчина» – освоено 54,2 % от плановой суммы, т.к. госэкспертиза не успела принять 11 комплектов ПСД. Процент исполнения по подпрограмме – 39,7%. |
| Вывод | В целом за 2017 год по программе финансирование –196 864,5 тыс. руб., что составляет 46,1% от запланированного объема средств. |
| 7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг. Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1. Предоставление субсидий по возмещению затрат на обеспечение деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовая организация МО «Город Гатчина» (далее Фонд), в том числе: - на проведение обучающих и информационных семинаров; - обновление офисного и программного оборудования Бизнес-центра; - на выполнение ремонтно-строительных работ в бизнес-инкубаторе Фонда Отчет о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрофинансовой организации МО «Город Гатчина» за 4 квартал 2017 года нарастающим итогом: 1. Оказано 2502 индивидуальных консультационных услуг субъектам МСП и физическим лицам, в том числе 1708 услуг безвозмездно 2. Заключено 319 договоров с субъектами МСП на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и передачу отчетности в налоговые органы 3. Специалистами Фонда было разработано 20 бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности 4. Организовано: - 14 курсов семинаров «Введение в предпринимательство»; - 14 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса»; - 12 тренингов в рамках реализации образовательных программ АО «Корпорация МСП»; - 13 семинаров совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО.; - 4 информационных семинара для субъектов МСП по поддержке сектора МСП; 5. Общая площадь помещений, используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 493,1 м2, в помещениях бизнес-инкубатора размещены 12 субъектов МСП, количество рабочих мест составляет 36 ед. В 4 квартале 2017 года микрозаймы из бюджета МО «Город Гатчина» не предоставлялись. 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: - предоставление субсидии на возмещение затрат на предоставление на конкурсной основе микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства - издание и распространение информационных материалов в средствах массовой информации/выпусков печатных изданий; - проведение городских конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства; - подготовка и командирование городских команд в сфере потребительского рынка на областные, Всероссийские и международные конкурсы; - подготовка и проведение профессиональных праздников. Информационные материалы были изданы в соответствии с контрактом с ООО «Спектр» на сумму 60,00 тыс. руб. нарастающим итогом с начала года. Проведен 1 конкурс профессионального мастерства: «Мир красоты-2017». Затраты на его проведение составили 96,00 тыс. руб. Проведено мероприятие, посвященное «Дню работника торговли». Затраты на его проведение составили 70,00 тыс. руб. Проведен конкурс профессионального мастерства «Виртуозы сервиса». Затраты на проведение конкурса составили 84,00 тыс. руб. На 2017 год запланировано 1 650,00 тыс. руб., израсходовано 1 590,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 96,4%. |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной подпрограммы были осуществлены: 1) Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. 2) Проведение досуговых мероприятий. 3) Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы были созданы условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы послужили для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки распределены по двум подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За период с января по сентябрь было трудоустроено 338 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: - МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 248 человек; - МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 90 человек. Подростки из трудовых отрядов выполняли работы по благоустройству города, выполняли работы по заявкам городских общественных организаций, администрации ГМР, вели работы по уборке спортивных объектов в г. Гатчине. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района. Участвовали в экологической игре на местности «Чистый Приорат» в Приоратском парке, в качестве волонтеров участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России в Гатчине. Помогали Студийцам Молодёжной Творческой Студии «Школа ведущих» ГДМ провести на ул. Соборная тестирование в защиту русского языка: «Давайте говорить правильно!». Также волонтёры ТИМ-ГДМ и бойцы трудовых бригад приняли участие в качестве добровольцев в организации в Гатчине традиционного пробега, посвященного Дню России. Пробег проходил в Приоратском парке. Оказали помощь в проведении Гатчинского детского велофестиваля. Для подростков ежедневно были организованы и проведены групповые тренинги, беседы, способствующие формированию здоровой личности. Были организованы: - танцевальная программа, посвященная Дню Юмора; - беседа с молодыми поэтами Гатчины - Михаилом Солонниковым и Ириной Кулиной; - встреча, посвященная весеннему призыву в ряды вооруженных сил России. - организация квеста «Сокровища Пиратов»; - организация игротек; 50% от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи, дети, не получающие алименты, многодетные семьи, родители работают в бюджетной сфере, дети в опеке, подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.) На 2017 год запланировано 4 191,4 тыс. руб., в том числе 3 564,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 627,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Израсходовано 4 191,4 тыс. руб., в том числе 3 564,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 627,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017 год по программе финансирование – 5 841,4 тыс. руб., что составляет 99% от запланированного объема средств. |