ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за январь-июнь 2017 года

| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет образования |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" Ответственный исполнитель: Комитет образования | Мероприятие 1. Мероприятие «Обеспечить доступность дошкольного образования» Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция, реновация и выкуп объектов дошкольного образования" По данному мероприятию запланированы средства на реновацию 2-го здания МБДОУ «Детский сад № 22» Мероприятие 1.3. "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования" - реализация основной образовательной программы дошкольного образования. По данному мероприятию, за счет средств областного бюджета, финансируется заработная плата педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, часть средств идет на финансирование заработной платы обслуживающего персонала (дворники, уборщики служебных помещений) образовательных учреждений, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских садов, 5 школ с дошкольными группами; а также финансируются учебные расходы. Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 1 полугодие 2017 года составила 951 человек, средняя заработная плата которых – 38 261,9 рублей. Мероприятие 1.4. "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 1 полугодие 2017 г. выплачена компенсация в сумме 21 951,9 тыс. рублей на 9809 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5576 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3540 - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –693 Средний установленный размер родительской платы составляет 1791,3 руб., средний размер компенсации – 372,99 руб. Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (открыт в марте 2016 г.) оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. Кроме того, по данному мероприятию за 1 полугодие 2017 г. израсходованы средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 849,9 тыс. рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Средства предусмотрены на проведение противопожарных мероприятий, в том числе на замену линолеума, установка металлических дверей, огнезащитная обработка, испытание пожарных лестниц и прочие мероприятия, направленные на противопожарную безопасность. Работы произведены в 2-х ОУ на сумму 227,2 тыс.рублей, что составляет 11,4% от плана. Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования Мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ ДОУ, в том числе проведение ремонтных работ, и софинансирование мероприятий по субсидиям на иные цели. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» На реализацию мероприятий по укреплению материально- технической базы дошкольных учреждений утверждены ассигнования (областной бюджет) в сумме 5296,5 тыс. руб. Кассовое исполнение 7% от установленного объема. Остатка средств нет. В состав мероприятий по укреплению материально- технической базы входят: - ремонтные работы. Ассигнования утверждены в объеме 4946,5 тыс. руб. Исполнение 0%. -оснащение современным и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов, спортивных площадок, участков для организации прогулок детей, включая приобретение инвентаря и игрушек -250 тыс. руб. МБДОУ «Детский сад №35» в рамках мероприятия оборудовал сенсорную комнату. Софинансирование-25 тыс. руб. -оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате вариативных форм дошкольного образования. Средства израсходованы МБДОУ «Детский сад №38» на приобретение интерактивного оборудования в полном объеме -100 тыс. руб. Софинансирование 10 тыс. руб. Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на сумму 3881,6 тыс. рублей. Мероприятие 3.3. "Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школы - детский сад, 5 школ с дошкольными группами в соответствии с муниципальным заданием. Фактическая численность детей на 01.07.2017 г. составила 10127 человек. Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Среднее содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях на выполнение муниципального задания за 1 полугодие 2017 года составило 10 449 рублей в месяц за счет бюджета и 11 614 рублей с учетом родительской платы. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 2000 человек, в том числе педагогических работников - 951 человек, из них воспитателей 727 человек. Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 1 полугодие 2017 год составила 29 193,2 рублей, в том числе педагогических работников – 38 261,9 рублей, из них воспитателей – 36 837,6 рублей. |
| Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Мероприятие 1.1. "Строительство, реконструкция, реновация муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования" По данному мероприятию запланированы средства на реновацию организаций общего образования за счет средств областного бюджета в размере – 108 457,7 тыс.руб. средства муниципального бюджета на реновацию перечислены ОУ в конце 2016 года. В соответствии с Соглашением с КОиПО ЛО запланирована реновация 2-х школ: МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 7». Исполнение за 1 полугодие 2017 г. 17,9% от плана и составляет 19 454,3 тыс. рублей. Сроки выполнения работ - 2017 г. Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия запланированы средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в общеобразовательных учреждениях и софинансирование мероприятий по укреплению МТБ. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» предусмотрены средства на: - на выполнение ремонтных работ утверждены ассигнования-16607 тыс. руб. Отремонтировано 5 объектов из 36. Исполнение составляет 11% и составляет 1824,9 тыс.рублей; - на приобретение оборудования ФГОС - 400 тыс. руб. Средства субсидии израсходованы на приобретение компьютерного оборудования Вырицкой СОШ - 200 тыс. руб.; на приобретение интерактивной доски и проектора Гатчинской СОШ №11 - 200 тыс. руб. Софинансирование составило 40 тыс. руб. - на приобретение оборудования для ребенка инвалида - 90 тыс. руб. Средства направлены Восковицкой СОШ №2 для приобретения ребенку-инвалиду комплекта компьютерного оборудования стоимостью 90 тыс. руб. Софинансирование 9 тыс. руб.; - на техническое сопровождение ЭДО детей-инвалидов предусмотрено 93,6 тыс. руб. Кассовое исполнение 40,5 тыс. руб. Остаток средств 53,1 тыс. руб. Причиной остатка средств является поступление годового объема средств в 1 квартале 2017 года, без заявки. Софинансирование 4 тыс. руб. - на оснащение учебно- материальной базы региональных площадок - 800 тыс. руб. Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией - 400 тыс. руб. и Гатчинской СОШ №2-400 тыс. руб. Софинансирование-80 тыс. руб. -на электронно- дистанционное обучение детей инвалидов 317,8 тыс. руб. Кассовое исполнение-187,9 тыс. руб. -59 %. Остаток средств -129,9 тыс. руб. Причина остатка средств - финансирование расходов в годовом объеме в начале финансового года, без заявки. Количество обучающихся в 1 полугодии детей-инвалидов-18 чел. Объем софинансирования по программе-18,8 тыс. руб. По данному мероприятию также предусмотрены средства на школьные лесничества в сумме 251,4 тыс.руб.. в т.ч. областной бюджет – 228,5 тыс.руб., софинансирование – 22,9 тыс.руб. Средства направлены МБОУ «Дивеснкая ООШ» на доукомплектование МТБ, приобретение комплектов форменного обмундирования и организация экскурсий для членов школьного лесничества. В рамках данного мероприятия, в соответствии с Соглашениями профильных комитетов на предоставление субсидий, запланированы средства на капитальный ремонт спортивных площадок и ремонт спортивных залов. Мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ). На 20.09.2016 г. количество учащихся по школам составляет 17813 учащихся в 793 классах. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка в рамках выполнения муниципального задания за счет бюджета за 1 полугодие 2017 года составило 5 868 рублей. Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 полугодие 2017 г. составила 1 891 человек, в том числе педагогических работников - 1 148 человек, из них учителей 1072 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 1 полугодие 2017 года составила 35 115,1 рублей, в том числе педагогических работников – 37 999,5 рублей, из них учителей – 38 260,6 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования Мероприятия 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" За 1 полугодие произведены работы по обеспечению противопожарной безопасности в 3-х образовательных учреждениях на сумму 799,0 тыс.рублей, что составляет 10,1 % от плана -7931,7 тыс.руб. Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. Мероприятие 3.1. "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения" В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся организовано обучение по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 17813 обучающихся. По данному мероприятию финансируется 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. За 1 полугодие 2017 года профинансировано школ в размере 671 277,7 тыс. рублей, в т.ч. выплата вознаграждения за классное руководство 790 классным руководителям на сумму 12 191,8 тыс. рублей. На учебные расходы выделены средства школам в сумме 33 192,0 тыс.рублей, в том числе приобретение оборудования, ученической мебели, учебников. Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях Мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления" По данному мероприятию запланированы средства на проведение районных конкурсов, фестивалей с участием обучающихся патриотической направленности. Исполнение за 1полугодие 2017 г. – 195,9 тыс.руб., что составляет 30,8% от плана 636,8 тыс.руб. Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся Мероприятие 5.1. Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.) По данному мероприятию предусмотрены средства на проведение районных праздников, конкурсов, проведение олимпиад, чествование победителей и призеров конкурсов, проведение областных этапов соревнований и прочие мероприятия для детей с выдающимися способностями. Исполнение за 1 полугодие 2017 г. – 628,2 тыс.руб., что составляет 30,8% от плана 1556,0 тыс.руб. Мероприятие 5.2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков» За счет средств муниципального бюджета предусмотрены средства на частичное финансирование за счет средств бюджета стоимости путевки в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного учреждения Гатчинского муниципального района. Финансирование за счет средств муниципального бюджета предусмотрены на приобретение набора продуктов питания из расчета 233 рубля за 1 день пребывания. За 1 смену летних лагерей на базе дневных образовательных учреждений отдохнуло 2216 детей, в т.ч. находящиеся в трудной жизненной ситуации 622 человека. На базе загородного стационарного лагеря за 1 смену отдохнуло 170 человек, в т.ч. в трудной жизненной ситуации – 36 человек. За счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время в сумме 3048,7 тыс. руб. Средства предусмотрены: - на проведение мероприятия «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов». Бюджетные ассигнования (областной бюджет)- 24.7 тыс. руб. Софинансирование-2,5 тыс. руб. исполнение 100%. Витаминизация проведена в 33 лагерях. - на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время –бюджетные ассигнования-3024 тыс. руб. Средства предусмотрены на содержание загородного лагеря «Лесная сказка» в объеме средств, равном компенсации родителям за 1-4 летние смены и осеннюю смену в соответствии с Порядком, утвержденным приказом председателя Комитета образования ГМР. Софинансирование-302,4 тыс. руб. За 1 полугодие компенсацию части стоимости путевки за счет средств областного бюджета получили 82 человека на сумму 758,4 тыс.рублей. Мероприятие 5.3. "Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов" Плановое количество детей, имеющие право на бесплатное питание (с частичной компенсацией его стоимости) - 4330 чел., на получение молока - 7640 для обучающихся 1-4 классов. Фактическое количество детей на отчетную дату - 4432 чел., получающих молоко – 7726 чел. Стоимость рациона питания 1 обучающегося в отчетном периоде составила 100 руб. Стоимость 0,2 л. молока с 1 января 2017 г.– 12,94 руб. исполнение составило 43047,4 тыс.руб. ( 61%) от плана 70598,1 тыс.руб. Мероприятие 5.4. "Организация перевозки школьников" С 01.09.2016 г. 1521 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. На 2017 год запланированы средства в объеме 10500,0 рублей. За 1 полугодие израсходовано средств на сумму 4278,4 тыс.рублей. Средства направлены на оплату транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1521 обучающимся, льготным проездом пользуются 500 учащихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей. |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция объектов в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерях» По данному мероприятию запланированы средства на строительство корпуса на 25 мест и газопровода по МАУ «ДОЛ «Лесная сказка» в сумме 17,0 млн.рублей. Мероприятие 1.2. "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" В рамках данного мероприятия предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по учреждениям дополнительного образования в размере 15,3 млн.руб. Исполнение 0%. За счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» предусмотрены средства в сумме 3 038,8 тыс.рублей, в том числе организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 500,0 тыс.руб. (МБ-50,0 тыс.руб.); ремонтные работы на сумму 2538,8 тыс.руб. (МБ-253,9 тыс.руб.) Кроме того, в программу включены расходы на проектирование ФОК для ДЮСШ № 1 в сумме 4,0 млн.руб. Исполнение 0%. Мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 11 учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. 1 – детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и СОШ № 8 обучается 14 889 детей и подростков. На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Среднее содержание 1 ребенка в учреждениях дополнительного образования на выполнение муниципального задания за 1 полугодие 2017 год составило 1178 рублей в месяц. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 210 человек, в том числе педагогических работников - 131 человек, из них педагогов дополнительного образования – 119 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 1 полугодие 2017 года составила 34 022,4 рублей, в том числе педагогических работников 36 653,0 рублей, из них педагогов дополнительного образования – 36 807,1 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Противопожарные мероприятия (наладка пожарной сигнализации) произведены в 1 учреждении на сумму 68,3 тыс.рублей. |
| Подпрограмма 4 "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района" | 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования" В соответствии с соглашением с КОиПО ЛО в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» предусмотрены средства на переподготовку 2-х педагогических и 2-х руководящих работников в сумме 264,0 тыс.руб., в т.ч. ОБ-240,0 тыс.руб., МБ – 24,0 тыс.руб. Мероприятие 1.2 "Повышение престижа педагогической профессии" По данному мероприятию запланированы средства на проведение районных праздников, конференций, конкурсов для педагогический работников системы образования. Исполнение составило 243,5 тыс.рублей (24,3%) от плана – 1014,5 тыс.руб. Программа 4. Мероприятие 1.2. «Повышение престижа педагогической профессии» - исполнение составило 24,3%, в связи с тем что основные мероприятия по данной программе запланированы на 3-4 кв. 2017 года, а именно: - Августовский районный педагогический совет – август 2017 - Районный праздник «День учителя» - октябрь 2017 - Фестиваль педагогических династий – ноябрь 2017 Организационные расходы Мероприятие 1.3 "Социальная поддержка педагогических работников" В рамках мероприятия запланированы средства на выплату подьемных 38 молодым специалистам в размере 11500 рублей на сумму 437,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015-2017 гг. | Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы Мероприятие 1.1. "Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение дошкольного, общего и дополнительного образования" В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел в составе МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями. Мероприятие 1.2 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г.Гатчина, г.Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Мероприятие 1.3 "Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность" В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |
| Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ за 1полугодие 2017 г выплачено 12995,1 тыс. руб. Субсидии получили 2088 семей (2410 членов семей) на сумму 12857,3 тыс. руб., доплату получили 24 гражданина, достигших 85 летнего возраста на сумму 140,1тыс. руб. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. За 1 полугодие 2017г. Расход поступивших средств из областного бюджета составил 2974,95 тыс.руб. Численность лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки составляет 186 чел. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: За 1 полугодие 2017г. численность получателей составила 184 человека, выплачено 13495,3тыс. руб. 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю.Расход денежных средств из областного бюджета за 1 полугодие 2017 года, составил 8956,15 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 64. Вознаграждение выплачено 96 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 1 полугодие 2017 г. поступление средств из областного бюджета составило 618,8 тыс.руб. Расход денежных средств отсутствует, т.к. платежные документы представлены в июле 17г..Подготовлены 3 группы граждан в количестве 43 человек, выразивших желание стать опекунами или попечителями. 1.2.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 1 полугодие 2017г. возмещено перевозчикам 69726,1 тыс. руб.в т.ч. :за счет средств от реализации ЕСПБ 24627,2 тыс. , за счет областного бюджета 45098,9 тыс. руб. 1.3. На социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы средства не выделялись. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения: за 1 полугодие 2017г. выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 46406,4 тыс. руб., израсходовано 31673,4 тыс.руб., за счет местного бюджета 15243,6 тыс. руб., израсходовано 1204,7 тыс.руб. 2.2.Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района: на 2017г. выделено 5888,0 тыс. руб. , исполнено 2118,3тыс.руб. в том числе: на оказание материальной помощи –1815,0 тыс. руб. ( 568 чел.) на проведение социально-значимых мероприятий –92,7 тыс. руб.,транспортные услуги -35,5 тыс.руб; целевая субсидия МБУ ЦСО на организацию работы социального такси 175,0 тыс.руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов за 1 полугодии 2017г. средств областного бюджета поступило 657,0 тыс.руб. Перечиселено учреждениям на реализацию программыМБУ ЦСО 585,0тыс.руб,МБУ Центр "Дарина" -72,0тыс.руб. Из средств местного бюджета предусмотрено в 2017 году 105,0 тыс. руб., перечислено МБУ ЦСО 65,0 тыс.руб; МБУ Центр "Дарина" - -8,0тыс.руб 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов за 1 полугодии 2017г. средства не выделялись. 2.5.Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медецинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района предусмотрено по программе 1125,0 т.руб..За 1 полугодие 2017 из местного бюджета выплачено 495,9 тыс.руб., (44,1%), выплату получили 25 чел. |
| Подпрограмма 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" на 2015-2017 годы | Исполнитель: Комитет социальной защиты населения 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации, Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. По предоставлению бесплатного проезда детям за 1 полугодие 2017г. выделены средства в сумме 1656,2 тыс. руб., правом бесплатного проезда воспользовались 615 детей из многодетных семей. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей - предусмотрено 700,0 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года средства не выплачивались. 1.2. Мероприятия, направленные на предепреждение и предотвращение отказов от новорожденных. На финансирование мероприятий выделено 350 тыс. руб., по соглашению с Фондом «Теплый дом» Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу за 1 полугодие 2017 год включены 27 семей, из них: Одинокие матери - 16, Многодетные семьи социального риска – 5 Несовершеннолетние матери - 0 Другие категории - 6 В 1 плугодии 2017г. зафиксированио 10 отказов от новорожденных детей, предотвращено 2 отказа от новорожденного ребенка. Снято с учета 5 семей, в 4-х семьях семейные отношения стабилизировались. 1.3.Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предусмотрено в 2017г из бюджета района 727 тыс.руб. В том числе 185,0 тыс.руб на путевки в летние оздоровительные лагеря.Из областного бюджета выделено 1050,0 тыс.руб В 1 полугодии17г. оплачено 588,0 тыс.руб., из обласного бюджета, 56,0 тыс.руб. из местного бюджета. Расчет по условиям контракта предусмотрен по по окончании смен. Расходы на доставку детей к месту отдыха 85,0 тыс. руб. исполнено в 1 полугодии 23,1 тыс.руб. 2.1. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями за 1 полугодии 2017г. средства не выделялись. Исполнитель Комитет образования: 1.3. Предусмотрено в 2017 году из бюджета района 500,0 тыс.руб. из областного бюджета 8419,2 тыс.руб. В 1 полугодии 2017г израсходовано областных средств 8419,2 тыс.руб., из местного бюджета 567,1 тыс.руб. Исполнитель Отдел опеки и попечительства: 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 1 полугодие 2017г, составил 33862,35 тыс. руб. На конец отчетног периода пособие выплачено 542 опекаемым детям. Размер пособия составляет 8191,0 руб. на ребенка до 6 лет и 10693,0руб. на ребенка старше 6 лет. 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 1 полугодие 2017 года, составил 935,21 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация –417. Компенсация выплачивается из расчета 375,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Денежные средства, поступившие из областного бюджета за 1 полугодие 2017 года на сумму 50,0 тыс.руб. не израсходованы в связи с тем, что оплата по контракту предусмотрена по окончании работ, которые планируется заверщить в августе 2017 года. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. За 1 полугодие 2017 года получены и израсходованы субвенции на сумму 42,52 тыс.руб. , предоставлено 1 арендуемое помещение для одного ребенка-сироты. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, вслучае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включащей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. За1 полугодие 2017г. поступившие средства из областного бюджета израсходованы в объеме 647,13 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 55 детям. 1.10 Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств за 1 полугодие 2017г. из средств обласного бюджета составил 1021,36 тыс. руб. Выплата пособия произведена 38 получателю на 45 детей. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | I. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района За 6 месяцев 2017 года были проведены; первенства, чемпионаты, турниры Гатчинского муниципального района, всего было проведено более 50 мероприятий из них самые крупные: Турнир по настольному теннису среди ветеранов, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», IV открытого традиционного турнира по мини-футболу среди ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова Да разве сердце позабудет…», соревнования среди детских команд по хоккею «Открытый лед», соревнования по шахматам среди детей «Гатчинская зима» , открытый традиционный турнир Гатчинского муниципального района по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти Главы Гатчинского района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С.С.Богданова, спартакиада допризывной молодежи Гатчинского муниципального района «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ -2017г», открытое первенство и чемпионат ГМР по киокусинкай карате, 11-ый открытый традиционный турнир по футзалу среди детских и подростковых команд «Памяти Мастера- Капитона Крылова», посвященный Дню Победы и другие. |
| Подпрограмма: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | I. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях: Команды Гатчинского муниципального района были командированы за 6 месяцев 2017 года на 38 мероприятий областного уровня; чемпионаты, первенства, турниры, по различным видам спорта (сельские спортивные игры, лыжные гонки, тяжелая атлетика, плавание, шашки, вольная борьба, пулевая стрельба, дзюдо, самбо, шахматы и др. виды спорта) Заключены муниципальные контракты за 6 месяцев 2017 года: мк 2/17 от 09.01.17 «Контракт на оказание услуг по предоставлению спортсооружения……» -307050 руб. мк 64/17 от 19.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд Гатчинского муниципального района на Чемпионаты Ленинградской области среди людей с ограниченными возможностями…….» 275150 руб мк 69/17 от 20.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд Гатчинского муниципального района на XIII сельские спортивные…..» 391150 руб мк 63/17 от 18.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд……..» 494350 руб. мк 65/17 от 19.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд……..» 469250 руб. мк 79/17 от 02.05.2017 «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам…….» 596502.05руб 2.Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов 2.1 Материально-техническое обеспечение спортивных сбогрных команд Гатчинского муниципального района,в том числе приобритение спортивной формы,спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов,материальное поощрение мк 138/17 от 22.06.17 « Контракт на приобретение инвентаря и спортивной одежды…» 500000 руб. В рамках контракта были приобретены: Мячи футбольные, рюкзаки спортивные, бутылки для воды, полотенце, футболки поло универсальные, спортивные призмы КП для спортивного ориентирования, контрольные пункты с двумя компостерами (спортивное ориентирование), карабины (автоматы с муфтой), быстровозводимые палатки – шатер, компаса. Контракты согласно запланированного объема средств на подпрограмму: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района» заключены за 6 месяцев на сумму 3033452, 05 руб., запланированный объем финансирования за 6 месяцев 2103400,00 руб., профинансировано – 1338227,25 руб. 1. Счет на сумму 500000,00 руб. оплачен (сумма не вошла в отчет за 6 месяцев). 2. Основная часть выплат по проведению соревнований запланирована на 3 и 4 квартал т.к. в летний период спортсмены Гатчинского района находятся на спортивных сборах и основная часть выплат по контрактам начнется с сентября. 3. Исполнение муниципальных контрактов осуществляется в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 г согласно постановления администрации от 07.02.2017г № 413 |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропоганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района Субсидия из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района на 2017 год постановление администрации ГМР № 761 от 03.03.2017., запланировано 600000,0 руб., профинансировано 600000,0 руб. |
| Развитие культуры в Гатчинском муниципальном района Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» Исполнитель- Комитет по культуре и туризму ГМР | 1.Мероприятие - Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 240000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: - ЦТЮ (25 лет) - Суйдинский ДК (100 лет) - Веревский ДК (35 лет) - коллектив «Фантазия» (20 лет) - Белогорский ДК (55 лет) - ВИА «Пульс» (20 лет) - Библиотека п.Тайцы (70 лет) - Вырицкий ДК (60 лет) - «Вырицкий узоры» (35 лет). Средства в размере 30000 руб.выделены на проведение районного фестиваля «Живое слово» (в Рейзино). Количество посетивших данное мероприятие –300 человек. Так же средства выделены на проведение районного конкурса «Егорий Вешний» 30000 руб. Проведены фестивали «Егорий Вешний» и «Книжка на каникулах» в Вырице. На данные мероприятия выделены средства в размере 60,0 тыс.руб. в виде межбюджетных трансфертов. Количество посетивших более 400 человек. 2.Мероприятие - Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведены: праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г.Гатчине. Затрачено из бюджета ГМР 260,0 тыс.руб. Количество посетителей 6000 человек. Средства в размере 140,0 тыс.руб. выделены на приобретение мобильного выставочного оборудования для коллективов декоративно – прикладного искусства. 3. Мероприятие - Мероприятия иного организационного характера. Заключены контракты на освещение мероприятий в СМИ и приобретение цветов и прочих наград, а также на транспортные перевозки коллективов. Сумма затрат на данное мероприятие составила 343,53 тыс.руб. 4. Мероприятие - Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры – (поездка в театр «Буфф» работников учреждений культуры), проведено мероприятие, посвященное дню рождения композитора И.Шварца, областной традиционный праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…». Количество посетивших 6765 человек.Так же в рамках данногомероприятия были пошиты костюмы для коллективов «Эльдорадо», «Славяночка», «Рукавичка», хоровые коллективы ГДМШ им.М.М.Ипполитова – Иванова.Затраты составили 6192,0 тыс.руб., из них за счет областного бюджета 3846,7 тыс.руб. Средства выделены на проведение «Ефремовских чтений» и «Ритуал памяти А.П.Ганнибала».в размере 50,0 тыс.руб. 5. Мероприятие - Мероприятия военно – патриотического направления. Районный праздник, посвященный 73 –ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков было проведено 01 февраля 2017 года, районный праздник, посвященный бывшим узникам концлагерей, мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г.. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 700,0 тыс.руб., количество посетивших –3600. Так же в рамках данной подпрограммы были пошиты костюмы для коллективов «Эльдорадо», «Славяночка», «Рукавичка», хоровые коллективы ГДМШ им.М.М.Ипполитова – Иванова. |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 г. – 114 291 600,00 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 59,7%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 г. – 26 511700,00 тыс. руб. В I полугодии израсходовано 18 614,38 тыс. руб (30 кресел в хоровой класс МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» 110 000 руб., покупка фортепиано и синтезатора в МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» 440 000 руб, а также вокальной радиосистемы 83 380 руб.; покупка музыкальных инструментов в МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» 350 000 руб., проектно-сметная документация и проверка индексов расчетов для общестроительных работ по реконструкции здания МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» - 229 360,85 руб; покупка кларнета для МБУ ДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» 33000,00; приобретение муфельной печи для МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - 121 880,00руб; приобретение и изготовление художественной витрины для МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - 95 000,00 руб; приобретение светового оборудования для МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - 99 900,27 руб; ремонт кабинетов в МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» -298 916,90руб: Средства израсходованы на 70,2 %. Средства бюджета Ленинградской области в размере 640,8тыс, руб. израсходованы полностью.Остальные средства будут потрачены в IIполугодии 2017 года(косметический ремонт фасадов здания, замена оконных блоков на стеклопакеты, ремонт учебных классов МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова». реконструкция здания МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств», замена кровли МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств», косметический ремонт МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств»). 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности на 2017 г. – 1056,1 тыс. руб. Израсходованы 748,9 тыс. руб. (конкурсы:Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2017» - 45000,00 руб. ; Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40000,00 руб. ; XIX областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35000,00 руб.; VII открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30000,00 руб.; III открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5000,00 руб.; Районный конкурс по сольфеджио – 15000,00 руб.;Открытый районный конкурс теоретических дисциплин – 10 000,00 руб., Районный конкурс скрипачей- 6000,00 руб.; Открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки – 15 000,00 руб.; Открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30000,00 руб.; Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» - 180700,00 руб; Открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки…» - 74148,00 руб; Открытый вокальный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 185052,00 руб; Открытый областной конкурс учащихся ДХШ, ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 35000,00 руб; Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музцкальные страницы» - 35000,00 руб; Открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль « В музыку с радостью..» - 8000,00 руб. Средства израсходованы на 70,9 %. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям | Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 2553,5 тыс.руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи, выполнение муниципального задания. Процент исполнения 40%. Из них субсидия на стимулирующие выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района из областного бюджета Ленинградской области составляет 212,0 тыс.руб. Процент исполнения 41%. Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. Было выделено 1200.0 тыс.руб.на проект «Концертно-выставочный зал» Мемориального Дома-музея композитора И.Шварца. Израсходовано 801,0 тыс. руб. на экспертизу проектно-сметной документации. Остаток суммы 399,0 тыс. руб. перенесены на следующий квартал. Музей И.Шварца – мероприятия по энергосбережению. План 290,0 тыс. руб., потрачено 116,4 тыс. руб., остаток суммы 173,6 тыс. руб. перенесены на следующий квартал. Обеспечение деятельности библиотеки – 633,2542 тыс.руб. Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи за 1 полугодие, и приобретение товаров длительного пользования. Было осуществлено комплектование МЦРБ им.А.С.Пушкина на 90,0 тыс.руб. Заключено соглашение на получение субсидий на стимулирующие выплаты из областного бюджета. Сумма средств, поступившие из областного бюджета, составила– 2185,0тыс.руб. Процент исполнения бюджетов составил -39,5%. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Затраты составили 3381,7275 тыс.руб.,что составляет 33,8% от годового плана. |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017год» | Создание условий комфортной среды для туристов: 1.Проведена котировка на сумму 96.000 руб. – печатная продукция для проведения акции «Ночь музеев» (экономия 4000 рублей) 2. Проведён аукцион –«Рекламная печатная продукция». Сумма 145.00 руб. (экономия 170.00руб.) 3.Проведен аукцион оказание транспортных услуг акция «Ночь музеев»- сумма 150000 руб. 4.Проведен аукцион- оказание информационно-туристических услуг yа сумму 300000рублей (оплата в III квартале 2017 года): - инфо-туры; - инфо-семинары . На данный момент проведены три инфо-тура, два инфо-семинара: - Усадьба «Дылицы»; - «По местам боевой славы»; - Информационная пешеходная экскурсия по Гатчине. Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма: 1.Проведена котировка – реклама в СМИ – сумма 50000руб. ( оплата в декабре месяце). 2.Проведена котировка- установка информационных стендов и указателей - сумма 80000 руб. Было установлено четыре указателя, одна информационная табличка и две карты достопримечательностей г. Гатчины. Выделенные деньги в размере 900,0 тыс.руб. на содержание учреждений, представляющих туристические услуги, будут потрачены во III-IV квартале 2017 года. |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы - 5 семей. По состоянию на 01.07.2017 –одна семья реализовала свидетельство. Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 27 семей. По состоянию на 01.07.2017 –6 семей реализовали свидетельства. Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 3 семьи. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы»; | Приобретено 7 жилых помещений в п. Малое Верево (муниципальный контракт № 146 от 18.07.17). Муниципальный контракт находиться на регистрации. В отчетный период принимались заявления от граждан на участие в подпрограмме на 2018 год. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 10 семей. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района ЛО на 2015 – 2017 годы». | По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности: - заключен контракт от 14.06.2016 № 111/16 «Оказание услуг по предоставлению канала связи и обеспечению работоспособности аппартно-программного комплекса «Безопасный город» с ООО «ИТР» на сумму 770 000 рублей. Сумма выплат составила: 238 500 рублей. - заключен муниципальный контракт от 23 мая 2016 года № 106/17 «Закупка оборудования с целью увеличения времени хранения видеоархива для системы видеонаблюдения «Безопасный город» с ООО «АЛПРО». Цена контракта 1434 000 рублей. 2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района: - ООО «Комплексные системы связи Северо-Запад» контракт от 11.05.2017 № 11-05 «закупка радиостанции в комплекте с з/у». Цена контракта 46800 рублей. - ИП Сиротюк контракт от 12 мая 2017 года № 48 «Закупка фонарей Яркий Луч s-300a». Цена 40000 контракта рублей. |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: - 300 000 рублей переведены в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» на развитие ЕДДС Гатчинского района. 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: - ИП «Рюмин Алексей Андреевич» заключен договор от 19 апреля 2017 года № 44 на изготовление баннеров по ГО. |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел муниципального контроля | Мероприятие 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50 тыс. руб. По состоянию на 30.06.2017 на мероприятие израсходовано 14565 руб. В 3 квартале израсходовано 25 000 руб. Мероприятие 2. Поддержка социально-ориентированных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере экологического образования школьников. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50 тыс. руб. Подготовлен проект постановления администрации ГМР о внесении изменений в Подпрограмму, предусматривающих снятие с финансирования данного мероприятия и переносе средств на другое мероприятие – ликвидация потенц опасн источн разлив нефтепродуктов. 50 тыс. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | Обеспечение деятельности МФ ПМСП, в том числе: 1.1. предоставление муниципальному фонду субсидий (4100,00 тыс.руб.) 1.2. разработка ПСД бизнес-инкубатора в п. Тайцы (500,00 тыс.руб.) Отчет по деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 1 полугодие 2017 года: - было оказано содействие в поиске источников финансирования 1 предпринимательского проекта и было организовано его сопровождение в кредитно-финансовых организациях; - было оказано 1162 безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района; - при поддержке Фонда было создано 23 новых субъектов СМП; - осуществляется мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших государственную поддержку, ведется учет предпринимателей – получателей услуг через Фонд (услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению); - было подготовлено 5 бизнес-планов, из них на конкурс по предоставлению стартовых субсидий – 0; - было заключено 106 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде; - организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях; совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности посредством реконструкции (капитального ремонта) или создания объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов) (14300,00 тыс.руб.) Реконструкция бизнес-инкубатора в Таицком городском поселении запланирована на 2017-2018 годы, на разработку проектно-сметной документации с начала года затрачено 500 тыс. руб. из выделенных 650 тыс. руб., ПСД проходит экспертизу Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 3.1. стартовые субсидии СМП, действующим менее года, на организацию предпринимательской деятельности (1600 тыс.руб.) 3.2. издание и распространение информационных материалов в СМИ (120,76 тыс.руб.) В 2017 году конкурс на предоставление субсидий начинающим предприниматеям еще не проводился Обеспечение деятельности информационно-консультационых центров для потребителей (309,2 тыс.руб.) Оплата произведена по договору 5 апреля 2017 года. За 1 квартал была проведена 91 устная консультация и составлено 16 претензионных писем и исковых заявлений Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на территории Гатчинского муниципального района (666,81 тыс.руб.) За второй квартал были собраны и обработаны 298 отчетов (819 с начала года) |
| Подпрограмма 2: «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг» Исполнитель: ГКУ ЛО Гатчинский Центр занятости населения | Мероприятие 1 Содействие трудоустройству безработных граждан, испытывающим трудности в поиске работ в виде: - организация общественных работ: в 1 пол. 2017 г. был заключен 21 договор, по которым было трудоустроено 71 чел. В т.ч. - с Администрацией ГМР (трудоустроено 10 чел. по профессии «делопроизводитель», 50 чел. по профессии «инструктор по организационно-массовой работе»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 1 пол. 2017 г. 17 безработных граждан прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 1 пол. 2017г. содействие в создании собственного дела было оказано 8 чел. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 23 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. Мероприятие 2 Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: - организация общественных работ: в 1 пол. 2017 г. было заключено 6 договоров на трудоустройство 26 чел. инвалидов. В т.ч. - с ИП Ломакиным С.В. 1 договор на трудоустройство 5 чел. инвалидов по профессии «штамповщик», 5 договоров на трудоустройство 21 чел. инвалидов по профессии «сборщик». - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 1 пол. 2017 г. 2 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 1 пол. 2017 г. содействие в создании собственного дела оказано не было (из-за отсутствия претендентов). - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 17 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному комплексу |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» | - «Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района. Реализовано 822,273 тыс. руб. Заключены 104 соглашения. - Организация выставочно- ярмарочных мероприятий, смотров , конкурсов запланированы на 3-4 квартал - Субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур будут предоставлены фермерам и сельхозпроизводителям в 3-и квартале. |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» | Мероприятия будут проводиться в 4 квартале. |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 74500,01 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 55350,01 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 19150,0 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 1 полугодие 2017 года на исполнение мероприятий подпрограммы составил 3747,68тыс. руб. Из областного бюджета в 1 полугодии средства не выделялись. По мероприятиям программы выполнено: - проектирование строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" – 83,3 тыс. руб. частичная оплата экспертизы; - корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" – 489,9 тыс.руб.- оплата историко-культурной экспертизы; - разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП п.Войсковицы" – 239,5 тыс. руб. - постановка земельного участка на кадастровый учет; - приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) – 2303,3 тыс. руб. Выполнено. - резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию – 373,2 тыс. руб. – оплата за тех.присоединение к электрическим сетям котельной «Узор». Капитальный ремонт: - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Терволово – 858,7 тыс.руб. (МБ). 80 % от стоимости контракта оплачено в 2016 году (объект переходящий с 2016 года). Выполнено. - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Сусанино – 1549,2 тыс.руб. (МБ). Оплачено 91% стоимости работ, выполняется. Причины низкого освоения средств за 1 полугодие 2017 года: 1. По некоторым мероприятиям подпрограммы по строительству ( КОС в д.Сяськелево, напорного канализационного коллектора от п.Др.Горка до д.Лампово, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено", инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП п.Войсковицы", участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский) не будет выполнения, так как наличие этих мероприятий в программе необходимо для прохождения экспертизы (в связи с изменениями в законодательстве). Строительство запланировано на 2018 год. 2. Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос.Высокоключевой - направлена заявка в комитет, ответ не получен. 3. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения – поданы заявки в областные комитеты на софинансирование. По некоторым объектам получен отказ. При внесении изменений в муниципальную программу в июле и сентябре 2017 года финансирование указанных мероприятий будет уменьшено, либо исключено, а высвободившиеся плановые средства перенесены на другие мероприятия программы. По остальным мероприятиям подпрограммы выполнение ожидается в 3-м и 4-м квартале. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 44810,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 30088,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 10621,3 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 4100,0 тыс. руб. За 1 полугодие 2017 г. исполнено на сумму 2623,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района - 1303,9 тыс. руб., за счет бюджета Ленинградской области – 1319,9 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Сусанино – 685,3 тыс. руб. – на приобретение комплектующих для присоединения и за присоединение Западной части газопровода; - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в п.Семрино – 373,5 тыс. руб. - на приобретение комплектующих для присоединения - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 45 тыс. руб. - оплата кредиторской задолженности за 2016 год; Из внебюджетных источников (средства населения) в 1 полугодии средства не выделялись. Причины низкого освоения средств за 1 полугодие 2017 года: выполнение мероприятий ожидается в 3-м и 4-м квартале. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 т. руб. В 1 полугодии 2017 года выделено 739,4 тыс. руб. – предоплата за присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» дома-музея Исаака Шварца |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено 66485,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 23920,9 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 42564,8 тыс. руб. а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 1 полугодие 2017 г. составил 5280,3 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР - 4107,6 тыс. руб., - на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к г.Гатчина» - 1172,7 тыс.руб., окончание работ 01.11.2017г. б) Из областного бюджета в 1 полугодии выделены средства на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к г.Гатчина» - 16797,4 тыс.руб., окончание работ 01.11.2017г. Причины низкого освоения средств за 1 полугодие 2017 года: выполнение мероприятий ожидается в 3-м и 4-м квартале. |
| Подпрограмма 5 « Устойчивое развитие сельских территорий ГМР на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 141023,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 5740,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 109984,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 25298,9 тыс. руб. В 1 полугодии 2017 года средства не выделялись. Причины низкого освоения средств за 1 полугодие 2017 года: выполнение мероприятий ожидается в 3-м и 4-м квартале. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга ГМР» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом | «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» В 1 полугодии 2017 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 152 537,1 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 149 523,7 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 3 013,4 тыс.руб., что составляет 55,1% от запланированного годового объема на 2017 год и 100% от запланированного объема в 1 полугодии 2017 года. |
| Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе | «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» В 1 полугодии 2017 года средства из бюджета Ленинградской области на указанное мероприятие выделены в сумме 132,8 тыс.руб. на исполнение и контроль за исполнением бюджетов Гатчинского муниципального района с использованием системы автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование». Средства израсходованы в полном объеме. Средства Гатчинского муниципального района предусматривались в бюджете на софинансирование данных мероприятий в сумме 520 тыс.руб., в соответствии с условиями соглашения 15,0 тыс.руб. |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» | Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: в 1 квартале 2017 года в соответствии с планом мероприятий на 2017 год проведены мероприятия, посвященные 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2016» и «Человек слова и дела-2016», освоены денежные средства в сумме 120 000 рублей Во 2 квартале 2017 года: На сумму 90,0 тыс. рублей приобретены подарочные наборы для участников районного мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; На сумму 138, 865 тыс. рублей – делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе предоставлен транспорт для доставки делегаций, участники обеспечены питанием, на торжественных и памятных мероприятиях также обеспечены цветами. Всего за 1 полугодие 2017 года освоено 348,865 тыс. рублей, что составляет 41 % от предусмотренной по разделу суммы, все запланированные мероприятия осуществлены. Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 квартал 2017 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе Во 2 квартале 2017 года: На сумму 35,0 тыс. рублей проведено мероприятие «Легенды северных широт» На сумму 8, 33 тыс. рублей – предоставлен транспорт для направления делегаций ГМР; На сумму 8,7 тыс. рублей участники мероприятий обеспечены питанием. Всего за 1 полугодие 2017 года освоено 52,03 тыс. рублей. Основные мероприятия по данному разделу традиционно запланированы на 3 и 4 кварталы 2017 года. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района - приобретение памятных подарков ( наручные чсаы с символикой Гатчинского муниципального района) для приывников Гатчинского муниципального района – 305,0 тыс.руб. - проведение районного праздника, посвященного Дню российсикой молодежи – 200,0 тыс. руб - проведение форума молодых семей – 75,0 тыс. руб. - профеденеи Фестиваля молодых избирателей – 80,0 тыс. руб. 2. Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах - траспортные услуги – 20,148 тыс. руб. 3. Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов - проведение Фестиваля молодых семей – 150,0 тыс. руб. - проведение семинара для специалистов по молодежной политике – 97,0 тыс. руб. 4. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних - изготовление полиграфической продукции – 51,544 тыс. руб. 5. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -проведение выездных игротек – 100,0 тыс. руб. - организация трудойстройства несоврешеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 215,172 тыс. руб. 6. Мероприятия на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти (включая софинансирование) - проведение мероприятий «Захоронения останков воинов Красной Армии», «Свеча Памяти», «Георгиевская лента», «Мы- граждане России» -668,25 тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации ГМР | Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Выполнение 8,12% Закуплено специализированное ПО для отдела закупок (без проведения конкурса), проведен конкурс на закупку специализированного ПО для администрирования сети. Конкурс на закупку техники проведен, будет профинансирован после поставки. Объявлен конкурс на антивирусное ПО. Оставшиеся конкурсы запланированы на 3-й – 4-й кварталы Мероприятия для обеспечения развития информационной среды Выполнение 27,2% Проведение конкурсов запланированы на 3-й квартал. В 1-м полугодии профинансирован только договор на утилизацию техники |
| Подпрограмма 4 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1.Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельностьна территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социальных проектов, заключены договоры о предоставлении субсидий на сумму 500 000 рублей, переведены суммы на реализацию социальных проектов в объеме 355,0 тыс. рублей. 2.Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистких лагерей в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2017 году, с победителем конкурсного отбор заключен договор о предоставлении субсидии в 2017 году: в 1 квартале 2017 года перечислена сумма 125,0 тыс. рублей. Во 2 квартале 2017 года также перчеислена сумму 125,0 тыс. рублей 3. Оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистких лагерей – межбюдженый трансферт из бюджета Ленинградской области - 1 963 500 рублей – субсидия предоставлена Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района, за 1 полугодие 2017 года организации перчеислена сумма 1 151 700 рублей. Таким образом, исполнение подпрограммы составляет 57,3 %. |
| Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в администрации ГМР и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» | Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 172225 руб. – 10 человек 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 48565 руб – 7 человек Для выполнения мероприятий подпрограммы заключено два муниципальных контракта: Муниципальный контракт № 73/17 от 20.04.2017 с ЧОУДПО «ЦНТИ «Прогресс» на сумму 100500 руб - обучение 3 человек в соответствии с планом обучения. В настоящее время обучен 1 человек; Муниципальный контракт 62/17 от 18.04.2017 с ФГБОУВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Северо-Западный институт управления - филиал РАНХ и ГС на сумму 180000 руб. (обучение 12 человек в соответствии с планом обучения). В настоящее время обучено 7 человек; Дополнительно за счет средств, запланированных на выполнение Мероприятия 2 подпрограммы в мае 2017 повышение квалификации в сфере закупок прошли 5 муниципальных служащих. 4. В июне 2017 года из бюджета Гатчинского муниципального района выделены дополнительные денежные средства в сумме 265000 руб на финансирование мероприятий подпрограммы, таким образом общая сумма в настоящее время составляет 870000 руб, вместо запланированных ранее 605000 руб., соответственно снизился процент исполнения подпрограммы. |