**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина»**

**за I полугодие 2022 года.**

|  |
| --- |
| 1. ***Муниципальная программа*** *–* ***«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»***

*ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| Мероприятие 1.1.Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | Заключены муниципальные контракты:- МК № 8-08/2021 от 12.01.2022 на сумму 598,04 тыс. руб. (ПСД)- МК № 03-22 от 01.03.2022 на сумму 60,00 тыс. руб. (обследование территории)- МК № 3-02/22 от 25.03.2022 на сумму 44 065,27 тыс. руб. (благоустройство территории)- МК №11/22СК от 13.04.2022 на сумму 599,00 тыс. руб. (строительный контроль)План на I полугодие – 12 860,9 тыс. руб., профинансировано 12 860,9 тыс. руб., что составляет 100% от плана на I полугодие 2022 года. |
| **Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Формирование комфортной городской среды»:** |
| Мероприятие 1.2Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | - Благоустройство территории ул. Соборная от пр.25го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла, 5 этап: г. Гатчина, "ул. Соборная" (от ул. Красная до пр. 25го Октября) - заключены МК №12/21 от 17.02.2021 на сумму 37 139,53 тыс. руб. и МК №42/22/СК от 13.05.2022 на сумму 448,85 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 11 141,86 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 года.-Благоустройство проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль госпитального городка, XVIII-XIX вв. - сад за богадельней, сквер перед богадельней: заключен МК №2-06/2022 от 22.06.2022 на сумму 4 975,00 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на I полугодие 2022 года. План не выполнен в связи с тем, что конкурс состоялся только со 2-ого раза, сместились плановые сроки заключения контракта.- Благоустройство общественного пространства «Аэропарк» 3 этап – заключены контракты МК №4/21 от 13.09.2021 на сумму 101 595,40 тыс. руб. и МК №145/21/СК от 16.09.2021г. на сумму 585 ,90 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 1996,5 тыс. руб., что соответствует плану на полугодие 2022 года.- Благоустройство общественного пространства «Аэропарк» 4 этап.МК 5-04/2022 от 04.05.2022 на сумму 81 496,65 тыс. руб.МК 5-05/2022 от 20.05.2022 на сумму 162,99 тыс. руб.МК № 43/22/СК от 13.05.2022 на сумму 432,80 тыс. руб.Выполнено 100 %, профинансировано 25 511,47 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 года.- Прочие мероприятия по программе – заключен контракт МК №8-08/2021 от 09.08.2021г., на сумму 598,04 тыс. руб.Дог.№ 6/2022 от 03.03.2022 на сумму 25,00 тыс. руб.Дог. 03-22 от 01.03.2022 на сумму 60,00 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 683,04 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 года. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»**
 |
| Мероприятие 1.1 Создание благоустроенных дворовых территорий | Профинансировано 89,69 тыс. руб., что составляет 100% от плана на I полугодие 2022 года.  |
| 1. **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»**
 |
| Мероприятие 1.1.Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | На территории МО «Город Гатчина» инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов состоящих на учете в улучшении жилищных условий, нет |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 5 семей, на общую сумму **9 129,8 тыс. рублей. Исполнение 100%.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**
 |
| Мероприятие 2.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | План на I полугодие 12 648,7 тыс. руб., исполнено 8 675,81 тыс. руб., что составляет 84% от плана на I полугодие.В 1-ом квартале приобретено жилое помещение на сумму – 7 499,81 тыс. рублей.- 1 176,0 тыс. рублей на снос домов и подготовку документации:- из них сумма 599,0 тыс. рублей снос дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова д 11;- из них сумма 577,0 тыс. рублей израсходована на обследование и подготовку ПЗД по сносу домов по адресам: ул. Гречишкина, д.11, ул. Чкалова, д.14, ул. Кустова, д. 20, ул. Ленинградская, д. 22, пр-т Красноармейский, д. 28, ул. Кузьмина, д. 17, ул. Широкая, д. 5. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта | План на I полугодие 1 250,6 тыс. руб. Произведен ремонт жилых помещений на сумму 1 250,6 тыс. руб., расположенных по следующим адресам:г. Гатчина, ул. Чкалова, д.65, кв.5;г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12, кв.25, исполнение составляет 100%. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** |
| Мероприятие 4.1.Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | План на I полугодие 0 руб.МУП «ЖКХ» г. Гатчины разрабатывает сметную документацию:- с учетом необходимости выполнения дополнительных работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 75, (ремонт дома после пожара); - по обустройству подъемника по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.9, кв.1, в целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.В настоящее время внесены изменения в порядки предоставления субсидий и готовятся документы по предоставлению субсидий.  |
| 1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель:* *Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** |
| Мероприятие 1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | Количество семей, получавших субсидию за I полугодие 2022 года - 638 семей. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 2481,0 тыс. рублей.В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2022 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на I полугодие 2022 года запланировано 3131,50 тыс. руб. В связи с уменьшением обращений в отчетном периоде, отклонение от Плана составило 20,8% (650,5 тыс. руб.). |
| Мероприятие 1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.Всего получателей на конец отчетного периода 510 человек. Сумма выплат за I полугодие 2022 года с учетом банковских расходов составила 3940,6 тыс. руб. План на I полугодие 2022 года – 3967,5 тыс. руб., отклонение от Плана - 0,7% (26,9 тыс. руб.). |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»**
 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | За I полугодие 2022 года выданы льготные талоны 891 человеку, возмещены льготные услуги бань на сумму 1267,4 тыс. руб. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в I полугодии 2022 года запланировано 1270,00 тыс. рублей.Отклонение от Плана – 0,2% (2,56 тыс. руб.). |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в I полугодии 2022 года финансирование не запланировано, заявителей по данной услуге в 1 полугодии 2022 года не было. |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | За I полугодие 2022 года обращений не было. В соответствии с поквартальным Планом, денежные средства на предоставление данной услуги в I полугодии 2022 года не запланированы. |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | В I полугодии 2022 года единовременная выплата произведена I Почетному гражданину города Гатчина, ежегодная выплата будет произведена в первой декаде августа. Сумма выплат с учетом банковских расходов составила 50,2 тыс. рублей.В соответствии с Планом на I полугодие 2022 года – 50,3 тыс. рублей, отклонение – 0,1% (0,1 тыс. руб.). |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | Количество граждан, получивших компенсацию в I полугодии 2022 года - 3458 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 1244,3 тыс. руб.В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги в I полугодии 2022 года запланировано 1260,0 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 1,3% (15,7 тыс. руб.). |
| Мероприятие 2.6. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения | В I полугодии 2022 года заявителей по данной услуге не было. Финансирование на I полугодие 2022 года по данной услуге не запланировано. |
| Мероприятие 2.7. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг | За I полугодие 2022 года заявителей по данной услуге не было.В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в I полугодии 2022 года денежные средства не запланированы. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за I полугодие 2022 года составили 7322,9 тыс. руб.В соответствии с Планом на I полугодие 2022 года запланировано – 7746,4 тыс. руб., профинансировано – 7322,92 тыс. руб.В связи с оплатой коммунальных услуг по фактическим показаниям приборов учета, отклонение от Плана составило – 5,5% (423,5 тыс. руб.). |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике* *администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Федеральный проект «Спорт - норма жизни»**
 |
| Мероприятие 1.1Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом – МК № 200/20 от 05.10.2020 на сумму 8 145,1 тыс. руб. подрядчик ООО "СК "Фундамент"; В 1-ом полугодии 2022 прошла оплата в сумме 29 489,7 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования на I полугодие 2022 года. |
| 1. **Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»**
 |
| Мероприятие 2.1.Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | Мероприятие 2.1. направлено на проведение работ по реконструкции стадиона «Спартак» (МК 103/20 от 12.05.2020 года ООО «Технострой»). Срок действия МК до 11.11.2022 года. Работы выполняются в рамках утвержденного графика. На I полугодие 2022 года сумма расходов составила 21 821, тыс. руб.), что составляет 100 % от запланированного финансирования на I полугодие 2022 года. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | В 1 полугодии 2022 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 57 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 8600 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы:Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:- Гатчинский лыжный марафон;- Фестиваль бега, посвященный Дню России.Спартакиадное движение города Гатчины:- 6 этапов IX Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;- 9 этапов XIV Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:- 9 мероприятий по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, бег, стритбол.Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:- 25 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.За I полугодие 2022 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров на сумму 7 026,58 тыс. руб.:- МК 03/22 от 24.01.2022 Оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 395,00 тыс. руб.;- МК 04/22 от 24.01.2022 Оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 199,00 тыс. руб.;- МК 06/22 от 24.01.2022 Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году на сумму 416,75 тыс. руб.;- МК 14/22 от 08.02.2022 Оказание услуг по организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 3 217,50 тыс. руб.;- МК 17/22 от 04.03.2022 Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2022 году на сумму 497,47 (298,48 тыс. руб. со строки спорта);- МК 30/22 24.03.2022 Поставка наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 2 430,60 тыс. руб.;- договор № 1/22 от 01.02.2022 на оказание услуг по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 40,25 тыс. руб.- договор № 2/22 от 01.03.2022 на оказание услуг по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 29,00 тыс. руб.;Из них в 1 полугодии 2022 года профинансировано 1 540 760,0 тыс. руб.В рамках реализации данного мероприятия в январе-июне 2022 года было профинансировано 1 540,8 тыс. руб., что составляет 56,6 % от запланированных средств на I полугодие 2022 года. Причиной низкого исполнения бюджета являлся долгий процесс оплаты счетов через систему ЕИС, а также расторжение двух контрактов, в связи с невозможностью исполнения поставщиком принятых по контракту обязательств. |
| Мероприятие 1.2.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" | Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" **запланирована на III квартал 2022 года.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1.Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | За отчетный период были заключены муниципальные контракты:1. МК № 17/21 от 20.02.2021 «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2022 году» на общую сумму – 497,47 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 198,99 тыс. руб.)2. МК № 35/21 от 26.03.2021 «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 321 750,00 тыс. руб. 3. МК № 34/22 от 04.04.2022 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 1 580,9 тыс. руб.4. Договор № 23/06 от 23.06.2022 года «Оказание услуг по обеспечению питания участников молодёжных мероприятий в 2022 году» на сумму 105,00 тыс. руб.Проведено более 40 культурно-массовых молодежных мероприятий различной направленности. Наиболее крупные и ключевые мероприятия:1. Автопробеги по местам боевой славы, торжественные возложения цветов, митинги, акции, шествия, приуроченные к праздничным и памятным датам России;2. Ряд мероприятий, направленных на профилактику аддитивного поведения; 3. Этапы оборонно-спортивной игры «Зарница»: «На рубеже» и «Туристская полоса препятствий»;4. Т**радиционный и популярный в молодежной среде Гатчинский весенний фотокросс;****5. П**ознавательно-развлекательный квест, посвященный истории нашего города: «Газетные истории»;6. Фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи Fight For the Right;7. XI Фестиваль современных субкультур;8. Ежегодный праздник для молодых семей;9. Семейный праздник, посвященный Дню защиты детей;10. Городской праздник, посвященный Дню молодежи;11. и др.Всего в рамках реализации данного мероприятия в январе-июне 2022 года было профинансировано 1149,8 тыс. руб., **что составляет 97,1** **% от запланированных средств на I полугодие 2022 года.**  |
| Мероприятие 2.2. Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2022 год было трудоустроено 150 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, 15 бригадиров. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 1553,7 тыс. руб., **что составляет 100% от запланированных средств на I полугодие 2022 года.**  |
| Мероприятие 2.3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина" | Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» запланирована на II квартал 2022 года. Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.06.2022 года создана конкурсная комиссия по отбору получателей субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО «Город Гатчина» и утвержден ее состав (далее – конкурсная комиссия). 10 июня 2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии (протокол №1 от 10.06.2022 года). Утверждены итоги конкурсного отбора (Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 24.06.2022 года № 23252). Подписаны соглашения с победителями конкурсного отбора:1. Автономная некоммерческая организация «Центр досуга и развития «Калина» - проект «Цитадель» на сумму 85,00 тыс. руб.;2. Автономная некоммерческая организация поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» - проект «Уличная галерея» - конкурс уличного искусства» на сумму 125,00 тыс. руб.;3. Региональный благотворительный фонд развития местных сообществ «Помощь объединяет» - проект «Молодежный Гатчинский бал» на сумму 90,00 тыс. руб.**Финансирование составило 0% от запланированных средств в 1 полугодии 2022 года.** Причиной неисполнения бюджета является задержка предоставления Комитету сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации. По всем СОНКО 10.06.2022 года на портале межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области был направлен Запрос о предоставлении сведений. В июле 2022 года бюджетные средства в размере 300,00 тыс. руб. будут перечислены на счета Получателей на основании заявок о перечислении Субсидии. |
| Мероприятие 2.4.Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2022 года (август 2022 года). Средства будут профинансированы в полном объеме в сентябре 2022 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | За отчетный период на реализацию мероприятия 3.1 были профинансированы средства в размере 24341,7 тыс. руб.направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения «МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). **Финансирование составило 92,4 % от запланированных средств на I полугодие 2022 года.**  |
| Мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Финансирование в 1 полугодии 2022 года не предусмотрено.  |
| Мероприятие 3.3.Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | За отчетный период на реализацию данного мероприятия были профинансированы средства в размере 6476,2 тыс. руб., направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели). **Финансирование составило 100% от запланированных средств в 1 полугодии 2022 года** |
| Мероприятие 3.4.Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | За отчетный период в рамках реализации мероприятия было профинансировано 240,60 тыс. руб., **что составляет 98,5% от запланированного финансирования в 1 полугодии 2022 года**. Данные средства перечисляются на расчётный счет МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» в рамках соглашения №2/2022-ФК от 11.02.2022 года о предоставлении из бюджета МО «Город Гатчина» субсидии на иные цели.  |
| Мероприятие 3.5.Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | В рамках данного мероприятия в 1 полугодии было запланировано финансирование в размере 950,00 тыс. руб. В отчетный период **было профинансировано 673,5 тыс. руб., что составляет 70,9% от запланированного в 1 полугодии 2022 года**. В связи со сложившейся сложной экономической обстановкой, вызванной введением ряда запретов и ограничений в области экономической деятельности закупка части товара перенесена на 3 квартал 2022 года.  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 4.1.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | На реализацию данного мероприятия в 2022 году запланировано финансирование в размере 59,1 тыс. руб. (МК № 34/22 от 04.04.2022 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году»). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано на 4 квартал 2022 года. |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму* *администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | За первое полугодие 2022 года по календарному плану общегородских культурных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено 11 общегородских мероприятий:08.01.2022, 09.01.2022 и 16.01.2022г. состоялся XXII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие более 350 чел.Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошел 15.02.2022г. Приняли участие около 50 человек.;Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, прошло в онлайн формате.;Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошел в МБУ «ГГДК» 08.03.2022г. Приняли участие 150 человек.;06.03.2022г прошло народное гуляние «Масленица», на котором присутствовало более 350 чел;02.04.2022г-03.04.2022г прошел IX Танцевальный фестиваль «Гатчинские ассамблеи», в котором приняло участие более 700 чел.;01.05.2022г на прилегающей территории к МБУ «ГГДК» прошел концерт, посвященный Российскому празднику весны и труда, на котором присутствовало 350 чел.;13.05.2022г «Экология. Творчество. Дети» состоялся экологический фестиваль, на котором присутствовало 220 чел;01.06.2022г состоялся праздник, посвященный Международному Дню защиты детей, на котором присутствовало более 500 чел; 12.06.2022г на прилегающей территории к МБУ «ГГДК» прошло мероприятие, посвященное Дню России, на котором присутствовало более 350 чел; 22.06.2022 в городе Гатчина прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, присутствовало более 150 чел.;В течение года самодеятельные коллективы МБУ «ЦТЮ» и МБУ «ГГДК» участвуют в международных и всероссийских конкурсах от имени МО «Город Гатчина», возмещение затрат на поездку производится на основании предоставленных документов о затратах.Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 4665,94 тыс. руб., исполнение составляет 95% от поквартального плана. |
| Мероприятие 1.2. Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | На I полугодие запланированы средства в размере 1035,0 тыс. руб. Израсходовано 0 руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»**
 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Затраты на обеспечение учреждений культуры (исполнение муниципального задания, заработная плата работникам, налоги) за I полугодие составили 76 808,9 тыс. руб., поквартальный план исполнен на 100%. |
| Мероприятие 2.2.Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Затраты на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» составили 3 687,1 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.), поквартальный план исполнен на 100%. |
| Мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры | План на I полугодие 0 руб. |
| Мероприятие 2.4.Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | Средства в размере 500,0 тыс. руб. направлены в МБУ «Центр творчества юных» и израсходованы в полном объеме на приобретение перекатных пандусов, тактильных наклеек, пиктограмм, мнемосхем |
| Мероприятие 2.5.Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Средства израсходованы в размере 47 225,5 тыс. руб., поквартальный план исполнен на 100%. |
| Мероприятие 2.6.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 2 242,34 тыс. рублей на приобретения сценических костюмов, звукового оборудования, музыкальных инструментов в МБУ «ЦТЮ», МБУ «ГГДК», а также на ремонт помещений МБУ «Музей города Гатчины», поквартальный план исполнен на 100%. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть»**
 |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина» | В связи с коронавирусными ограничениями, мероприятия с массовым участием жителей города Гатчина были отменены, из-за чего не были потрачены ранее запланированные на их проведение средства. Так, не было проведено мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященное Дню освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, в январе 2022 года. Во втором квартале профинансировано:1. Обслуживание мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» - 104 370,00 рублей;2. Межбюджетный трансфер из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Человек слова и дела-2021» и «Женщина года-2021» - 250 000,00 рублей.Проведение культурно-просветительского фестиваля, посвященного 90-летию со дня преставления преподобномученицы Марии Гатчинской перенесено на 3 квартал, в рамках открытия памятника Марии Гатчинской в сентябре 2022 года. В связи с переносом снизился процент освоения бюджетных средств и составил 44% от кассового плана на I полугодие 2022 года. |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» | На проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» на I полугодие 2022 году запланировано 1 405,0 тыс. рублей из бюджета МО «Город Гатчина», план исполнен на 92%. Заключено соглашение № 2 от 15 марта 2022 года «О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 200,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены: за 1 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей перечисление произведено; за 2 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей перечисление произведено.Проведен конкурсный отбор получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя: - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 182,4 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 45,6 тыс. рублей);- ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» - 130,0 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 32,5 тыс. рублей);- «Уездные вести» - 31,2 тыс. рублей (не профинансировано);- Красноперова Надежда Дмитриевна – 46,4 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 23,2 тыс. рублей).Проведен конкурсный отбор получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат на реализацию проектов телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора ООО «ГТИК «ОРЕОЛ\_ИНФО» получил субсидию в размере 1 010,0 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 505,00 тыс. рублей).Заключен договор на оказание услуг по мониторингу медиаполя (СМИ и социальные сети) по направлениям деятельности ОМСУ МО «Город Гатчина», а также подведомственных учреждений в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной сферы с ООО «ПРИО», за I полугодие произведены выплаты на сумму 81,5 тыс. рублей. |
| 1. **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный:* *Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за I полугодие2022 года**.Было организованно 9 курсов семинаров "Введение в предпринимательство" (количество слушателей - 54 человека), 9 семинаров "Маркетинг в малом бизнесе", 1 тренинг в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 8 семинаров и деловых игр (итого 27 семинаров и тренингов). Проведено 1 мероприятие совместно с администрцией ГМР и комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. было оказано 1079 консультаций, из них 926 безвозмездных консультаций (в том числе 18 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 318 единиц.Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 14 субъектов МСП.По состоянию на 31.03.2022 Фондом было предоставлено 16 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 7685,0 тыс. руб., в том числе 3785,0 тыс. руб. на осуществление социально-значимых видов деятельности.Разработаны 7 бизнес-планов и ТЭО проекта, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.Проведен Совет директоров малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 23.03.2022.План на полугодие - 1 050,0 тыс. руб. исполнен на 100%. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | МК №205/20 от 13.10.2020, сумма контракта 2 450,00 тыс. руб. (трехлетний);МК №71/21 от 12.05.2021, сумма контракта 2 358,00 тыс. руб. (двухлетний); МК №68/21 от 14.05.2021, сумма контракта 1 593,00 тыс. руб. (двухлетний);МК №37/20 от 14.02.2020, сумма контракта 1 121,43 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 560,7 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие2022 г. |
| 1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»***ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На реализацию мероприятия в 1 полугодии 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 2 665,30 тыс. руб.По статье «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (электроотопление) по результатам 1-го полугодия 2022 года не использовано 700 руб. (по заключенному соглашению – 508 руб.). Использование зависит от фактического потребления электроэнергии (кВт-час) населением. |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 4 731,00 тыс. руб.План на 1 полугодие 1 620,7 тыс. руб. исполнено 1 482,5 тыс. руб., что составляет 91,5 %. В отчёт не вошла оплата за июнь месяц в сумме 138,23 тыс. руб., произведенная в июле. |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация(строительство ФОК на ул. Чехова) |  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 840,44 тыс. руб. Запланированные денежные средства на I полугодие 2022 вовлечены в полном объеме 1 082,61 тыс. руб. (100%).  |
| Мероприятие 1.4.Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 200,00 тыс. руб. Запланированные денежные средства на I полугодие 2022 вовлечены в полном объеме. Выполнено 100%, профинансировано – 1 200,00 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 г. |
| Мероприятие 1.5.Установка СЧР на электродвигатели | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 г. |
| Мероприятие 1.6.Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа |  Ремонт теплотрасс от ТК-308а, ТК-309 до ж.д. №48, 52, 56 по пр. 25 Октября. Работы выполнены на 100 %, оплачено 12 899,59 тыс. руб., что составляет 92,1% от плана на I полугодие. План исполнен не в полном объеме по причине экономии, возникшей в результате проведения конкурсных процедур. |
| Мероприятие 1.7.Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | Запланированные денежные средства на I полугодие 2022г. 3 444,25 тыс. руб. вовлечены в полном объеме. «Ремонт наружных сетей водопровода и канализации по адресу ул. Соборная от ул. Красная до пр. 25 Октября» выполнены работы на сумму 3175,99 тыс. руб. (100 %)Замена водопроводных вводов по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября, жилые дома №48, 52, 56 от ул. Рощинская до Красносельского шоссе на сумму 268 265,41 руб. (100 %)Ремонт колодцев по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября на сумму 6328,00 тыс. руб. Контракт заключен 10.06.2022. Работы выполняютсяРемонт канализационного коллектора Ду 400мм по адресу г. Гатчина ул. Беляева д.1а. Контракт находится на этапе заключения. |
| Мероприятие 1.8.Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 г. По мероприятию «Ремонт участков ТС ж/д №5,7, 7а по ул. К. Маркса и ж/д №7 и 9/5 по ул. Лейтенанта Шмидта» на сумму 29 252,67 тыс. руб. заключён контракт 1ЭА/2022 от 04.05.2022 ООО «Северо-Западная Инжиниринговая Компания на сумму 28 301,79 тыс. руб. Работы выполняются. |
| Мероприятие 1.9.Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 г.Техническое перевооружение двух паровых котлов ДКВр-10/13 №1 и №3 с заменой газогорелочных устройств, автоматики розжига, регулирования и безопасности котельной №9 в г. Гатчина на сумму 18500,00 тыс. руб.Проводится конкурс, дата заключения контракта 18.07.2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство газопроводов высокого и низкого давления | ***Распределительный газопровод по ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 270,0 тыс. руб. За I полугодие расходы не производились.Объект включен в программу догазификации. ППТ разработан, согласование в КГП не прошёл. На 14.04.2022 назначено судебное заседание по МК на разработку ППТ.***Распределительный газопровод по ул. Старая дорога, пер Новый г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы:***на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 800,0 тыс. руб.За I-2 квартал расходы не производились.Объект попал в программу догазификации, в связи с этим отпала необходимость разработки ПСД.***На реализацию мероприятия в первом полугодии 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 168,10тыс. руб.******За первое полугодие расходы не производились. Исполнение 0%.******Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза".******Оплата остатка в сумме 168,1 тыс. руб. по МК будет произведена администрацией ГМР. Соглашение по переуступке подготовлено и подписано Абаренко Л.И. Решение на оплату принято после совещания с комитетом финансов и отделом закупок.******Подключение МКД г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 27,0 тыс. руб.За I полугодие 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 13,584 тыс. руб., что составляет 50,3 % от годового объема и от запланированного объема в I полугодии 2022 года.СМР выполнены в полном объеме.По адресу: Комсомольцев-Подпольщиков, д.33- обязательства выполнены – пуск газа осуществлен.По адресу: Школьная д,5 - Наниматель не установил ВКГО в квартире. Сумма 12,84 тыс.руб.- оплачиваться не будет - расторжение договора. Отправлено письмо в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на возврат аванса.***Газификация мкр. Мариенбург г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы***: на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 275,23 тыс. руб.Оплачен договор на присоединение в сумме 275,23 тыс. руб. , что составляет 100%. Произведен пуск газа.***Первомайский г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 40,29 тыс. руб.,. Оплачен договор на присоединение в сумме 40,29 тыс. руб., что составляет 100% Произведен пуск газа.***Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г. Гатчина, Егерьская Слобода-ГРПШ-№ 8, в том числе проектно-изыскательские работы:*** На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 585,34 тыс. руб. За I полугодие 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 792,63 тыс. руб., что составляет 50,0 % от годового объема и 83,3% от запланированного объема в I полугодии 2022 года.Реконструкция ГРПШ выполнена и оплачена. Оплачен строительный и авторский надзор. Заключается договор на присоединение и пуск газа, через протокол разногласий.***Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г. Гатчина, Корпиковское шоссе-ГРПШ-№ 17, в том числе проектно-изыскательские работы:*** На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 035,40 тыс. руб. За I полугодие 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 749,46 тыс. руб., что составляет 72,4 % от годового объема и 78,9 % от запланированного объема в I полугодии 2022 года.Реконструкция ГРПШ выполнена и оплачена. Оплачен авторский надзор. Заключается договор на присоединение и пуск газа, через протокол разногласий.В итоге по мероприятию запланировано на I полугодие 2 411,6 тыс. руб., исполнено 1 871,2 тыс. руб., что составляет 77,6%. |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | План на 2022 год – 350,0 тыс. руб. План на 1 полугодия – 210,8 тыс. руб.Исполнено – 210,8 тыс. руб. (100% от плана 1 полугодия). |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 50,00 тыс. руб. на приобретение энергосберегающих ламп в МБУ «Центр творчества юных». Выполнено 100%, профинансировано – 50,0 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | Договор №2-05/22-II-ЮЛ от 13.05.2022 на сумму 30,0 тыс.руб. (договор на оказание услуг по расчету максимальногочасового расчета газа, необходимого для разработки проектно-сметной документации на строительство системыгазоснабжения 9 и 10 кварталов в микрорайоне Заячий Ремиз в г. Гатчина с Леноблстрой); Договор 6-04/2022 от 05.05.2022 на сумму 130,0 тыс. руб., (договор на оказание услуг по подготовке шеститехнических планов по объекту: «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал № 10 г. Гатчина» с ООО СпецГазСтрой). Договор 06-271/005-ПСФ-22 от 26.04.2022 на сумму 0,55 тыс. руб. (договор на осуществление технологическогоприсоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта наружные сети уличного освещения,расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, в границе кадастровогоквартала №47:25:0107017 с АО ЛОЭСК.Выполнено 100%, профинансировано – 160,55 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 818,8 тыс. руб.В 1 полугодии оплата произведена на 47% от плановой суммы в связи с отпавшей необходимостью в выполнении части работ. Оплачены работы по комплексу мероприятий проекта «Монитор мэра» (осуществление автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники) на сумму 387,8 тыс. руб. |
| Мероприятия 5.2.Установка "Умных остановок" ожидания городского пассажирского транспорта | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 г. |
| 1. **Муниципальная программа**

**«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории** **МО «Город Гатчина»***ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»**
 |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | МК №2-07/2022 от 22.07.2022, сумма контракта 74 035,25 тыс. руб.Запланировано всего на текущий год 27 820,3 тыс. руб.Запланировано на первое полугодие 0,00 тыс. руб.Профинансировано 0,00 тыс. руб.Выполнено 0%, что соответствует плану на первое полугодие 2022 г. |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | План на 2022 год 72 634,1 тыс. руб., на I полугодие 0 руб. Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2022 г. |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта**

**"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для наполнения | План на 2022 год 5 250,0 тыс. руб., на I полугодие 5 040,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб.  |
| 1. **Отраслевой проект "Вело 47"**
 |
| Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма (1 этап) | МК №3/21 от 18.10.2021, сумма контракта 14 066,3 тыс. руб.Запланировано всего на текущий год 7 463,9 тыс. руб.Запланировано на первое полугодие 7 463,9 тыс. руб.Профинансировано 2 889,2 тыс. руб.Выполнение 38,7 % от плана на первое полугодие 2022 г. в связи с тем, что подрядчик не исполнил свои обязательства по контракту. |
| Мероприятие 3.2.Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма (2 этап) | МК №2-04/2022 от 12.04.2022, сумма контракта 12 044,44 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 4 528,06 тыс. руб., что соответствует плану на первое полугодие 2022 г. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | План на 2022 год 78 700,0 тыс. руб., на I полугодие 38 760,0 тыс. руб. Исполнено 100%, от плана на 1 полугодие2022 г. |
| Мероприятие 1.2Уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | Профинансировано 33 857,9 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плана на I полугодие 2022 г. Экономия за счетаукциона на вывоз снега, проведенного в электронной форме. |
| Мероприятие 1.3Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | План на I полугодие 26 549,0 тыс. руб. Исполнено 23 374,0 тыс. руб., что составляет 88%. Исполнение по мероприятию ниже графика расхода средств по содержанию МБУ «УБДХ», в связи с погодными условиями: снижение количества осадков, повышение температуры воздуха; |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров | План на I полугодие 29 584,9 тыс. руб. выполнен на 100%. |
| Мероприятие 1.5 Содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения  | План на I полугодие 2 304,3 тыс. руб. выполнен на 100%. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»**
 |
| Мероприятие 2.1.Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | План на I полугодие 2022 года – 1 916,3 тыс. руб., исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.2.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | План на I полугодие 2022 года – 0,0 руб. |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | План на I полугодие 2022 года – 153,0 тыс. руб., исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | План на I полугодие 2022 года – 264,0 тыс. руб., исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | План на I полугодие 2022 года – 9 354,0 тыс. руб., исполнено 8 885,2 тыс. руб., что составляет 95%, в связи с тем, что аукцион по основному МК состоялся только со 3-го раза, сместились плановые сроки заключения контракта на осуществление строительного контроля. |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | План на I полугодие 2022 года – 19 614,0 тыс. руб., исполнено 17 342,5 тыс. руб., что составляет 88%, т.к. поставщикцветов нарушил условия исполнения контракта, нарушение сроков поставки цветов. |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | План на I полугодие 2022 года – 25 347,8 тыс. руб., исполнено 25 188,5 тыс. руб., что составляет 99%. |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | План на I полугодие 2022 года – 6 462,0 тыс. руб., исполнено 5 361,5 тыс. руб., что составляет 83%, т.к. графикямочного ремонта дворовых территорий изменен, в связи с необходимостью устранения аварийности на дорогах. |
| Мероприятие 2.9.Приобретение специализированной техники | План на I полугодие 2022 года – 17 624,9 тыс. руб., исполнено 17 524,9 тыс. руб., что составляет 99%. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | План на I полугодие – 62 400,0 тыс. руб. исполнение составило 100%.05.04.2022г. заключен контракт на выполнение работ по замене комплектующих и устройству светофорных постов, замене и установке дорожных знаков на территории г. Гатчины в 2022 году.Проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, устройству шумовых полос в г. Гатчине 2022г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично - дорожной сети МО «Город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | План на I полугодие 2022 года – 5 657,1 тыс. руб., исполнено 0 руб., в связи с расторжением муниципальногоконтракта №1148/21 от 28.12.21 с ГАУ «Леноблэкспертиза» и получением отрицательного заключения контракта наосуществление строительного контроля. |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | МК №5063/21/002798 от 04.10.2021, сумма контракта 206,88 тыс. руб.Запланировано всего на год 1 265,21 тыс. руб.Запланировано на первое полугодие 206,88 тыс. руб.Профинансировано 152,38 тыс. руб.Выполнено 74%, что не соответствует плану на первое полугодие 2022 г., в связи с тем, что перерегистрация договора не проведена в ранее установленные сроки. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заключен контракт на проверку сметной документации на сумму 299,92 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | План на I полугодие 2022 года – 0,0 руб. |
| Мероприятие 5.3. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | План на I полугодие 2022 года – 0,0 руб. |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.28.07.2022 г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

*Фамилия И.О. дата подпись*