|  |
| --- |
| **Форма оперативного комплексного отчета о ходе реализации муниципальных программ МО "Город Гатчина"**  |
|
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО "Город Гатчина" за 1 квартал 2022 года** |
| **Наименование структурного элемента**  | **С начала текущего года** |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | **Профинансировано (тыс. руб.)** |
|
| **Всего (согласно годовому плану на 2022 год)** | Поквартальный план **1 квартал 2022 год** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **Всего за 1 квартал 2022 года** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **% выполнения от поквартального плана**  | **% выполнения от годового плана** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО "Город Гатчина"**  | **1447611,0** | **218595,7** | **13399,6** | **29193,8** | **172801,9** | **3200,4** | **0,0** | **204101,2** | **10357,8** | **26710,4** | **164679,1** | **2354,0** | **0,0** | **93** | **14** |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **198040,6** | **598,0** | **0,0** | **0,0** | **598,0** | **0,0** | **0,0** | **598,0** | **0,0** | **0,0** | **598,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **0,3** |
|
|
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **197540,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Формирование комфортной городской среды"** | **44760,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
|
| Мероприятие 1.1 Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | 44760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** | **152780,6** | **598,0** | **0,0** | **0,0** | **598,0** | **0,0** | **0,0** | **598,0** | **0,0** | **0,0** | **598,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **0,4** |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 152780,6 | 598,0 | 0,0 | 0,0 | 598,0 | 0,0 | 0,0 | 598,0 | 0,0 | 0,0 | 598,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,4 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство дворовых территорий"** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1 Создание благоустроенных дворовых территорий | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **44935,9** | **11708,6** | **875,0** | **7162,0** | **3671,6** | **0,0** | **0,0** | **11559,6** | **875,0** | **7162,0** | **3522,6** | **0,0** | **0,0** | **98,7** | **25,7** |
|
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **44935,9** | **11708,6** | **875,0** | **7162,0** | **3671,6** | **0,0** | **0,0** | **11559,6** | **875,0** | **7162,0** | **3522,6** | **0,0** | **0,0** | **98,7** | **25,7** |
|
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 "Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи"** | **16587,0** | **9133,0** | **875,0** | **7162,0** | **1096,0** | **0,0** | **0,0** | **9133,0** | **875,0** | **7162,0** | **1096,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **55,1** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 11587,0 | 9133,0 | 875,0 | 7162,0 | 1096,0 | 0,0 | 0,0 | 9133,0 | 875,0 | 7162,0 | 1096,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 78,8 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"**  | **15348,9** | **1324,9** | **0,0** | **0,0** | **1324,9** | **0,0** | **0,0** | **1176,0** | **0,0** | **0,0** | **1176,0** | **0,0** | **0,0** | **88,8** | **7,7** |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 15348,9 | 1324,9 | 0,0 | 0,0 | 1324,9 | 0,0 | 0,0 | 1176,0 | 0,0 | 0,0 | 1176,0 | 0,0 | 0,0 | 88,8 | 7,7 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 3 "Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности"** | **6500,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **100** | **19,2** |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 6500,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 19,2 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 4 «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **6500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**  | **34601,2** | **7742,8** | **0,0** | **0,0** | **7742,8** | **0,0** | **0,0** | **7241,8** | **0,0** | **0,0** | **7241,8** | **0,0** | **0,0** | **93,5** | **20,9** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **34601,2** | **7742,8** | **0,0** | **0,0** | **7742,8** | **0,0** | **0,0** | **7241,8** | **0,0** | **0,0** | **7241,8** | **0,0** | **0,0** | **93,5** | **20,9** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг"** | **15000,0** | **2947,0** | **0,0** | **0,0** | **2947,0** | **0,0** | **0,0** | **2773,2** | **0,0** | **0,0** | **2773,2** | **0,0** | **0,0** | **94,1** | **18,5** |
|
|
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" | 5000,0 | 1111,0 | 0,0 | 0,0 | 1111,0 | 0,0 | 0,0 | 978,1 | 0,0 | 0,0 | 978,1 | 0,0 | 0,0 | 88 | 19,6 |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 10000,0 | 1836,0 | 0,0 | 0,0 | 1836,0 | 0,0 | 0,0 | 1795,1 | 0,0 | 0,0 | 1795,1 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 18 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»**  | **3467,8** | **1194,5** | **0,0** | **0,0** | **1194,5** | **0,0** | **0,0** | **1121,6** | **0,0** | **0,0** | **1121,6** | **0,0** | **0,0** | **93,9** | **32,3** |
| Мероприятие 2.1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | 2000,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 460,8 | 0,0 | 0,0 | 460,8 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 23 |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на частичнуюкомпенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 351,8 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 14,3 |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 1000,0 | 624,2 | 0,0 | 0,0 | 624,2 | 0,0 | 0,0 | 610,6 | 0,0 | 0,0 | 610,6 | 0,0 | 0,0 | 98 | 61,1 |
| Мероприятие 2.6. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.7. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальныхприборов учета потребления коммунальных услуг | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | **16133,4** | **3601,3** | **0,0** | **0,0** | **3601,3** | **0,0** | **0,0** | **3347,0** | **0,0** | **0,0** | **3347,0** | **0,0** | **0,0** | **92,9** | **20,7** |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | 16133,4 | 3601,3 | 0,0 | 0,0 | 3601,3 | 0,0 | 0,0 | 3347,0 | 0,0 | 0,0 | 3347,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 20,7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина»»**  | **217073,3** | **42585,2** | **12524,6** | **10225,4** | **17404,8** | **2430,4** | **0,0** | **35077,2** | **9482,8** | **7742,0** | **16018,4** | **1834,0** | **0,0** | **82,4** | **16,2** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **133300,2** | **25000,0** | **12524,6** | **10225,4** | **0,0** | **2250,0** | **0,0** | **18928,3** | **9482,8** | **7742,0** | **0,0** | **1703,6** | **0,0** | **75,7** | **14,2** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Спорт - норма жизни"** | **52263,9** | **25000,0** | **12524,6** | **10225,4** | **0,0** | **2250,0** | **0,0** | **18928,3** | **9482,8** | **7742,0** | **0,0** | **1703,6** | **0,0** | **75,7** | **36,2** |
| Мероприятие 1.1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом  | 52263,9 | 25000,0 | 12524,6 | 10225,4 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 | 18928,3 | 9482,8 | 7742,0 | 0,0 | 1703,6 | 0,0 | 76 | 36,2 |
| **Итого по федеральному проекту 2 "Развитие физической культуры и массового спорта"** | **81036,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 81036,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **83773,1** | **17585,2** | **0,0** | **0,0** | **17404,8** | **180,4** | **0,0** | **16148,8** | **0,0** | **0,0** | **16018,4** | **130,4** | **0,0** | **91,8** | **19,3** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района"** | **9330,0** | **1220,0** | **0,0** | **0,0** | **1220,0** | **0,0** | **0,0** | **674,9** | **0,0** | **0,0** | **674,9** | **0,0** | **0,0** | **55,3** | **7,2** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8880,0 | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 674,9 | 0,0 | 0,0 | 674,9 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 7,6 |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина"  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Молодежная политика в МО "Город Гатчина"** | **7205,7** | **403,9** | **0,0** | **0,0** | **348,3** | **55,6** | **0,0** | **198,6** | **0,0** | **0,0** | **143,0** | **55,6** | **0,0** | **26,9** | **2,8** |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2470,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 2,8 |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 3900,2 | 143,9 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 55,6 | 0,0 | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 55,6 | 0,0 | 89,4 | 3,3 |
| Мероприятие 2.3 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина"  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 535,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина"**  | **67177,3** | **15961,3** | **0,0** | **0,0** | **15836,5** | **124,8** | **0,0** | **15275,3** | **0,0** | **0,0** | **15200,5** | **74,8** | **0,0** | **95,7** | **22,7** |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 52747,2 | 12167,1 | 0,0 | 0,0 | 12042,3 | 124,8 | 0,0 | 12117,1 | 0,0 | 0,0 | 12042,3 | 74,8 | 0,0 | 99,6 | 23,0 |
| Мероприятие 3.2 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 235,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи  | 12744,2 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 24,7 |
| Мероприятие 3.4 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями  | 500,0 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 1,7 |
| Мероприятие 3.5 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 950,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие культуры в МО "Город Гатчина»»**  | **277841,9** | **58982,8** | **0,0** | **11806,4** | **46406,5** | **770,0** | **0,0** | **58003,3** | **0,0** | **11806,4** | **45677,0** | **520,0** | **0,0** | **98,3** | **20,9** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **277841,9** | **58982,8** | **0,0** | **11806,4** | **46406,5** | **770,0** | **0,0** | **58003,3** | **0,0** | **11806,4** | **45677,0** | **520,0** | **0,0** | **98,3** | **20,9** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **17940,0** | **1275,0** | **0,0** | **0,0** | **755,0** | **520,0** | **0,0** | **1048,0** | **0,0** | **0,0** | **528,0** | **520,0** | **0,0** | **82,2** | **5,8** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий  | 14410,0 | 1240,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 520,0 | 0,0 | 1048,0 | 0,0 | 0,0 | 528,0 | 520,0 | 0,0 | 84,5 | 7,3 |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 3530,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»**  | **255971,9** | **56655,3** | **0,0** | **11806,4** | **44849,0** | **0,0** | **0,0** | **56655,3** | **0,0** | **11806,4** | **44849,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **22,1** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  | 137404,5 | 31369,5 | 0,0 | 0,0 | 31369,5 | 0,0 | 0,0 | 31369,5 | 0,0 | 0,0 | 31369,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | 22,8 |
| Мероприятие 2.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры  | 6874,3 | 1673,1 | 0,0 | 0,0 | 1673,1 | 0,0 | 0,0 | 1673,1 | 0,0 | 0,0 | 1673,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | 24,3 |
| Мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры  | 12973,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"  | 94451,0 | 23612,7 | 0,0 | 11806,4 | 11806,4 | 0,0 | 0,0 | 23612,7 | 0,0 | 11806,4 | 11806,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | 25 |
| Мероприятие 2.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры  | 3768,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | **3930,0** | **1052,5** | **0,0** | **0,0** | **802,5** | **250,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **29** | **7,6** |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 1120,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 2810,0 | 702,5 | 0,0 | 0,0 | 702,5 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | 10,7 |
| **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | **13643,5** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **3,8** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **13643,5** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **3,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО "Город Гатчина""** | **2100,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **25** |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2100,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 25 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Регулирование градостроительной деятельности МО "Город Гатчина""** | **11543,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 11543,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа** **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина"** | **107226,4** | **4113,1** | **0,0** | **0,0** | **4113,1** | **0,0** | **0,0** | **2976,1** | **0,0** | **0,0** | **2976,1** | **0,0** | **0,0** | **72,4** | **2,8** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **107226,4** | **4113,1** | **0,0** | **0,0** | **4113,1** | **0,0** | **0,0** | **2976,1** | **0,0** | **0,0** | **2976,1** | **0,0** | **0,0** | **72,4** | **2,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | **83194,5** | **2608,6** | **0,0** | **0,0** | **2608,6** | **0,0** | **0,0** | **2563,0** | **0,0** | **0,0** | **2563,0** | **0,0** | **0,0** | **98,3** | **3,1** |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 6200,0 | 1169,7 | 0,0 | 0,0 | 1169,7 | 0,0 | 0,0 | 1154,5 | 0,0 | 0,0 | 1154,5 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 18,6 |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | 5000,0 | 356,3 | 0,0 | 0,0 | 356,3 | 0,0 | 0,0 | 325,9 | 0,0 | 0,0 | 325,9 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 6,5 |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | 4247,4 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 25,5 |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Установка СЧР на электродвигатели | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 29252,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина"** | **9131,6** | **653,3** | **0,0** | **0,0** | **653,3** | **0,0** | **0,0** | **413,1** | **0,0** | **0,0** | **413,1** | **0,0** | **0,0** | **63,2** | **4,5** |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 8781,6 | 555,7 | 0,0 | 0,0 | 555,7 | 0,0 | 0,0 | 315,5 | 0,0 | 0,0 | 315,5 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 3,6 |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 350,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 27,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина"** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина**  | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Умный город Гатчина"** | **13350,2** | **851,3** | **0,0** | **0,0** | **851,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | 3100,0 | 851,3 | 0,0 | 0,0 | 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2. Установка "Умных остановок" ожидания городского пассажирского транспорта | 10250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | **554248,2** | **92340,2** | **0,0** | **0,0** | **92340,2** | **0,0** | **0,0** | **88120,2** | **0,0** | **0,0** | **88120,2** | **0,0** | **0,0** | **95,4** | **15,9** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по отраслевому проекту "Вело-47"** | **15603,73** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 3559,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма  | 12044,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей проектов**  | **81045,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | **72634,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 72634,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | 8411,1 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  | 3161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для наполнения | 5250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **457599,3** | **92340,2** | **0,0** | **0,0** | **92340,2** | **0,0** | **0,0** | **88120,2** | **0,0** | **0,0** | **88120,2** | **0,0** | **0,0** | **95,4** | **19,3** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования"**  | **244534,6** | **64717,6** | **0,0** | **0,0** | **64717,6** | **0,0** | **0,0** | **60879,1** | **0,0** | **0,0** | **60879,1** | **0,0** | **0,0** | **94,1** | **24,9** |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | 78246,9 | 17100,0 | 0,0 | 0,0 | 17100,0 | 0,0 | 0,0 | 17100,0 | 0,0 | 0,0 | 17100,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 21,9 |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов  | 59686,6 | 16068,9 | 0,0 | 0,0 | 16068,9 | 0,0 | 0,0 | 16067,2 | 0,0 | 0,0 | 16067,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | 26,9 |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | 50591,5 | 16399,1 | 0,0 | 0,0 | 16399,1 | 0,0 | 0,0 | 12562,1 | 0,0 | 0,0 | 12562,1 | 0,0 | 0,0 | 77 | 24,8 |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования  | 52000,0 | 14267,8 | 0,0 | 0,0 | 14267,8 | 0,0 | 0,0 | 14267,8 | 0,0 | 0,0 | 14267,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | 27,4 |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 4009,6 | 881,9 | 0,0 | 0,0 | 881,9 | 0,0 | 0,0 | 881,9 | 0,0 | 0,0 | 881,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | 22 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство территории"**  | **129419,6** | **27216,5** | **0,0** | **0,0** | **27216,5** | **0,0** | **0,0** | **26941,2** | **0,0** | **0,0** | **26941,2** | **0,0** | **0,0** | **99** | **20,8** |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений  | 4874,3 | 832,6 | 0,0 | 0,0 | 832,6 | 0,0 | 0,0 | 832,6 | 0,0 | 0,0 | 832,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 17,1 |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 4505,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | 280,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 23,1 |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 2370,0 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 3,8 |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений  | 18397,9 | 466,9 | 0,0 | 0,0 | 466,9 | 0,0 | 0,0 | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 1 |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории  | 33378,4 | 7594,6 | 0,0 | 0,0 | 7594,6 | 0,0 | 0,0 | 7594,6 | 0,0 | 0,0 | 7594,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 22,8 |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | 50000,0 | 17363,4 | 0,0 | 0,0 | 17363,4 | 0,0 | 0,0 | 17363,0 | 0,0 | 0,0 | 17363,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 34,7 |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства  | 15613,2 | 805,2 | 0,0 | 0,0 | 805,2 | 0,0 | 0,0 | 805,2 | 0,0 | 0,0 | 805,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | 5,2 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина"**  | **12000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО "Город Гатчина"** | **9612,2** | **106,0** | **0,0** | **0,0** | **106,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8405,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 1206,9 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО "Город Гатчина"** | **62033,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **299,9** | **0,0** | **0,0** | **299,9** | **0,0** | **0,0** | **100** | **0,5** |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19769,1 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1,5 |
| Мероприятие 5.2. Мероприятия в области дорожного хозяйства | 2232,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 36367,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.4. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 3664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |