АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Проект От ___________ № ________ О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» - (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 - № 1243) В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом МО «Город Гатчина», Уставом Гатчинского муниципального района, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.05.2017 № 2349 «Об утверждении мероприятий по формированию комфортной городской среды» (в действующей редакции), учитывая протокол заседания Комиссии по развитию городской среды Протокол заседания Комиссии по развитию городской среды по определению объектов благоустройства: дворовых территорий и общественных пространств МО «Город Гатчина» с учетом распределения средств по программе «Комфортная городская среда» на 2018 год), ПОСТАНОВЛЯЕТ: - В приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243) внести следующие изменения: - В паспорте муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» изложить в следующей редакции позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам»: Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:; Источник финансирования; Расходы (тыс.руб.). 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; Итого. Всего:; 26 320,00; 159 210,60; 87 517,70; 101 140,50; 89 210,60; 463 399,40. В том числе:. Средства ФБ; 7 750,00; 74 782,10; 24 947,30; 24 800,00; 24 800,00; 157 079,40. Средства бюджета ЛО; 17 250,00; 78 989,50; 55 527,80; 55 200,00; 55 200,00; 262 167,30. Средства бюджета ГМР. Внебюджетные источники. Средства бюджета МО «Город Гатчина»; 1 320,00; 5 439,00; 7 042,60; 21 140,50; 9 210,60; 44 152,70. - В паспорте муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» изложить в следующей редакции позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам»: Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:; Источник финансирования; Расходы (тыс.руб.). 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; Итого. Всего:; 14 735,00; 56 140,50; 56 140,50; 56 140,50; 56 140,50; 239 297,00. В том числе:. Средства ФБ; 4 340,00; 16 533,40; 16 533,40; 16 533,40; 16 533,40; 70 473,60. Средства бюджета ЛО; 9 660,00; 36 800,00; 36 800,00; 36 800,00; 36 800,00; 156 860,00. Средства бюджета ГМР; -; -; -; -; -; -. Внебюджетные источники; -; -; -; -; -; -. Средства бюджета МО «Город Гатчина»; 735,00; 2 807,10; 2 807,10; 2 807,10; 2 807,10; 11 963,40. - В паспорте муниципальной подпрограммы «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» изложить в следующей редакции позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам»: Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:; Источник финансирования; Расходы (тыс.руб.). 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; Итого. Итого:; 11 585,00; 103 070,10; 31 377,20; 45 000,00; 33 070,10; 224 102,40. В том числе:. ФБ; 3 410,00; 58 248,70; 8 413,90; 8 266,60; 8 266,60; 86 605,80. Бюджет ЛО; 7 590,00; 42 189,50; 18 727,80; 18 400,00; 18 400,00; 105 307,30. Внебюджетные источники*; -; -; -; -; -; -. Бюджет МО «Город Гатчина»; 585,00; 2 631,90; 4 235,50; 18 333,40; 6 403,50; 32 189,30. - Изложить приложения 2 и 3 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 29.03.2018 № 1234 «О внесении изменений в приложения 1,2,3 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. - Изложить приложения 1,2,1.1. к подпрограмме 2 «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина», утвержденные постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в редакции от 29.03.2018 №) в новой редакции согласно приложениям 3,4,5 к настоящему постановлению. - Пункты 1.1, 1.4, 2 постановления администрации Гатчинского муниципального района от 29.03.2018 «О внесении изменений в приложения 1,2,3 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» признать утратившими силу. - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района. - Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Е.Ю. Фараонову. Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина - Петров А.А.

| Приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от ___________ № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 56 |  |  | Итого |  |  |  | 2020 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 28-32 |  |  | Итого |  |  |  | 2022 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 9, д. 21, д. 23 |  |  | Итого |  |  |  | 2021 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 3, д.3 к.1, д. 3 к.2, д. 3 к.3 |  |  | Итого |  |  |  | 2018 |  |  | 14 735,00 |  |  | 14 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 340,00 |  |  | 4 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 660,00 |  |  | 9 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 735,00 |  |  | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Беляева, д. 7, д. 9, д. 11 |  |  | Итого |  |  |  | 2019 |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 |  |  | Итого |  |  |  | 2022 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |
| 7. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22-24; ул. Урицкого, д. 32-34;ул. 7 Армии, д. 19-21 |  |  | Итого |  |  |  | 2020 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул.Карла Маркса, д.5, д. 7,д. 7 а; ул. Шмидта, д. 7, д.9/5 |  |  | Итого |  |  |  | 2019 |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3, д. 3 а, д. 5, д. 7-7а. (д. 5а) |  |  | Итого |  |  |  | 2019 |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35, д. 37 (почта); ул. Киргетова, д. 8 |  |  | Итого |  |  |  | 2021 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 6, д. 8, д. 10; ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7 |  |  | Итого |  |  |  | 2019 |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | Итого |  |  |  | 2018-2022 |  |  | 239 297,00 |  |  | 14 735,00 |  |  | 56 140,50 |  |  | 56 140,50 |  | 56 140,50 | 56 140,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 70 473,60 |  |  | 4 340,00 |  |  | 16 533,40 |  |  | 16 533,40 |  | 16 533,40 | 16 533,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 156 860,00 |  |  | 9 660,00 |  |  | 36 800,00 |  |  | 36 800,00 |  | 36 800,00 | 36 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 11 963,40 |  |  | 735,00 |  |  | 2 807,10 |  |  | 2 807,10 |  | 2 807,10 | 2 807,10 |  |  |  |  |  |
| Приложение 2 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от ___________ № ________ Планируемые результаты подпрограммы «Благоустройства дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» |  |  | Другие источники (областной и федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
|  | Увеличение благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  | 11 963,40 |  |  | 227 333,60 |  |  |  | 11 ед. 55 000 кв.м. | ед./кв.м. |  | 30/150 000 |  |  | 1/5 000 |  | 4/20 000 |  |  | 2/10 000 |  |  | 2/10 000 |  | 2/10 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,05 % | % |  | 30 |  |  | 1,55 |  | 6,2 |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  |
| Всего |  | 239 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 3 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от ___________ № ________ Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей города Гатчина | Итого | 2018-2022 | 224 102,40 | 11 585,00 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 000,00 | 33 070,10 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 86 605,80 | 3 410,00 | 58 248,70 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 105 307,30 | 7 590,00 | 42 189,50 | 18 727,80 | 18 400,00 | 18 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 32 189,30 | 585,00 | 2 631,90 | 4 235,50 | 18 333,40 | 6 403,50 |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 224 102,40 | 11 585,00 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 000,00 | 33 070,10 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 86 605,80 | 3 410,00 | 58 248,70 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 105 307,30 | 7 590,00 | 42 189,50 | 18 727,80 | 18 400,00 | 18 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 32 189,30 | 585,00 | 2 631,90 | 4 235,50 | 18 333,40 | 6 403,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от ___________ № ________ Планируемые результаты подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей города Гатчина |  |  | 32 189,30 |  | 191 913,10 | Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей города Гатчина на 12ед., в том числе: | Ед. | 8 | 1 | 6 |  | 0 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 25 935,80 |  | 168 095,50 | Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы | ед | 2 | 1 | 6 |  | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров | ед | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 6 153,50 |  | 23816,60 | строительство набережной вдоль Черного озера | ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | итого: |  |  | 32 189,30 |  | 191 913,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от ___________ № ________ Проект адресной подпрограммы «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2018-2022 | 224 102,40 | 11 585,00 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 000,00 | 33 070,10 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 86 605,80 | 3 410,00 | 58 248,70 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 105 307,30 | 7 590,00 | 42 189,50 | 18 727,80 | 18 400,00 | 18 400,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 32 189,30 | 585,00 | 2 631,90 | 4 235,50 | 18 333,40 | 6 403,50 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство Театральной площади ул.К.Маркса у д.№22 | Итого | 2018-2022 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 883,50 | 0,00 | 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 966,50 | 0,00 | 1 966,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство территории от ул.К.Маркса до собора Петра и Павла по ул.Соборной (1-й этап: проектирование) | Итого | 2018-2022 | 1 866,08 | 1 866,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 570,18 | 570,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 271,00 | 1 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территории от ул.К.Маркса до собора Петра и Павла по ул.Соборной (2-й этап: благоустройство) | Итого | 2018-2022 | 20 070,10 | 0,00 | 20 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 5 910,60 | 0,00 | 5 910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 13 156,00 | 0,00 | 13 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 003,50 | 0,00 | 1 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Благоустройство сквера рядом с д.№2 по ул.Достоевского "Сирень. Пять лепестков счастья", по адресу: г.Гатчина, ул.Достоевского, сквер рядом с д.№2 | Итого | 2018-2022 | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 1 859,00 | 1 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 4 141,00 | 4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Благоустройство набережной от пр.25-го Октября до ул.Леонова (вдоль "Черного озера" - Северная сторона) 1-й этап: проектирование | Итого | 2018-2022 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 311,00 | 0,00 | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Благоустройство набережной от пр.25-го Октября до ул.Леонова (вдоль "Черного озера" - Северная сторона) 2-й этап: строительство | Итого | 2018-2022 | 28 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 070,10 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 6 794,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794,10 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 15 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 122,50 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 153,50 |  |  |
| 1.7 | Благоустройство сквера "Терентьева" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, по ул.Чкалова (между домами 71 и75) | Итого | 2018-2022 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 311,00 | 0,00 | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Благоустройство бульвара от ул.Крупской до "Берёзовых ворот" | Итого | 2018-2022 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 22 331,60 | 0,00 | 22 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 5 290,00 | 0,00 | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 378,40 | 0,00 | 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9 | Благоустройство территории в границах ул.Гагарина (от ул.Карла Маркса до ул.Урицкого) | Итого | 2018-2022 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 6 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |
| 1.10 | Благоустройство сквера "Куприна" по ул.Достоевского за д.21( между д.9 по ул.Володарского и д.21 ул.Достоевского | Итого | 2018-2022 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 1 178,00 | 0,00 | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2 622,00 | 0,00 | 2 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.11 | Благоустройство ул.Соборная (1-й этап: проектирование) | Итого | 2018-2022 | 3 398,92 | 3 398,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 978,82 | 978,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 240,10 | 240,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.12 | Благоустройство ул.Соборная (2-й этап: строительство) 1-я очередь от ул.К.Маркса до ул.Красная | Итого | 2018-2022 | 30 877,20 | 0,00 | 0,00 | 30 877,20 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 8 266,60 | 0,00 | 0,00 | 8 266,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 210,60 | 0,00 | 0,00 | 4 210,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.13 | Благоустройство ул.Соборная (2-й этап: строительство) 2-я очередь от ул.Красная до пр.25 Октября | Итого | 2018-2022 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 5 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321,60 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 11 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 845,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 17 833,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 833,40 | 0,00 |  |  |
| 1.14 | Благоустройство бульвара "47 регион" вдоль ул.Рощинская (нечетная сторона) от д.1А до д.9Б. 1-й этап: проектирование | Итого | 2018-2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 147,30 | 0,00 | 0,00 | 147,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 327,80 | 0,00 | 0,00 | 327,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.15 | Благоустройство бульвара "47 регион" вдоль ул.Рощинская (нечетная сторона) от д.1А до д.9Б. 2-й этап: строительство | Итого | 2018-2022 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 1 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472,50 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,50 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |
| 1.16 | Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | Итого | 2018-2022 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.16 | Благоустройство территории мемориала воинской славы ул.Станционная | Итого | 2018-2022 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 1 767,00 | 0,00 | 1 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 933,00 | 0,00 | 3 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2020 | 224 102,40 | 11 585,00 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 000,00 | 33 070,10 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 86 605,80 | 3 410,00 | 58 248,70 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 105 307,30 | 7 590,00 | 42 189,50 | 18 727,80 | 18 400,00 | 18 400,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 32 189,30 | 585,00 | 2 631,90 | 4 235,50 | 18 333,40 | 6 403,50 |  |  |