проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От											№

О внесении изменений в  постановление

администрации Гатчинского муниципального района

от 29.09.2017 №4303 «Об утверждении муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественным

жильем граждан МО «Город Гатчина в 2018-2020 г.г.»

(в редакции  от 16.05.18 № 2134)

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением совета депутатов МО «Город Гатчина»  от 30.11.2016  № 64 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,   Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина», утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (в редакции от 04.04.2017 №1261), Уставом Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Уставом МО «Город Гатчина», и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий в целях обеспечения благоустроенным жильем граждан, по подпрограммам «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»,  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к  постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 29.09.2017 №4303 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина в 2018-2020 г.г.» (в редакции  от 16.05.18№ 2134) внести изменения:

1.1.В паспорте программы «Создание условий для обеспечения качественным

жильем граждан МО «Город Гатчина в 2018-2020 гг.» изложить в следующей редакции позицию «Планируемые результаты реализации программы»:

| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество граждан, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат - 61 семья. 2. Количество граждан, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, использованных для привлечения средств ипотечных кредитов (займов) - 60 семей. - Количество человек, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, улучшивших жилищные условия - 36 человек. - Общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 642 кв.м. - Количество семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда, улучшивших жилищные условия - 6 семей. - Общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда - 324 кв.м. 7. Количество отремонтированных квартир, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» - 40 ед.; 8. Общая площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» - 1750 кв.м; - Количество человек, улучшивших условия проживания в муниципальном жилом фонде – 95 человек. 10. Количество отремонтированных многоквартирных и жилых домов - 35 ед. 11. Общая площадь отремонтированного общего имущества в многоквартирных и жилых домах - 3000 кв.м; 12. Количество человек, проживающих в многоквартирных и жилых домах, улучшивших условия проживания – 135 чел. |
| --- | --- |

1.2. В паспорте подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи» изложить в следующей редакции позицию «Планируемые результаты реализации программы»:

| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество граждан, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат - 61 семья. 2.Количество граждан, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, использованных для привлечения средств ипотечных кредитов (займов) - 60 семей. |
| --- | --- |

1.3. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» изложить в следующей редакции позицию «Планируемые результаты реализации программы»:

| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Количество человек, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, улучшивших жилищные условия – 36 человек. 2.Общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 642 кв.м. 3.Количество семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда, улучшивших жилищные условия - 6 семей. 4.Общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания решениями Гатчинского городского суда - 324 кв.м. |
| --- | --- |

1.4. Изложить приложение 1 к подпрограмме  «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина»,  в том числе молодежи»  в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить приложение 2 к подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина»,  в том числе молодежи»  в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Изложить приложение 1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. Изложить приложение 2 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.8. Изложить приложение 3 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте  Гатчинского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района  на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонова Е.Ю.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                                    Е.В.Любушкина

Исп.Кандыба А.А.

Приложение 1 к постановлению

от____________№

Приложение  1

к подпрограмме  «Поддержка  граждан,

нуждающихся в жилых помещениях

на территории МО «Город Гатчина»,

том числе молодежи»

Перечень и финансирование мероприятий  подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина»,  в том числе молодежи»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Итого | 2018-2020 |  | 140250 | 46750 | 46750 | 46750 | отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  | 15437,79546 | 4937,79546 | 5250 | 5250 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской Области* |  |  | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета* |  |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Итого | 2018-2020 |  | 60150 | 20050 | 20050 | 20050 |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  | 10650 | 3550 | 3550 | 3550 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета* |  |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 1.2. | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | Итого | 2018-2020 |  | 80100 | 26700 | 26700 | 26700 |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  | 4787,79546 | 1387,79546 | 1700 | 1700 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской Области* |  |  | 75000 | 25000 | 25000 | 25000 |  |
| 2 | Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат | Итого | 2018-2020 |  | 12750 | 4250 | 4250 | 4250 |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  | 1062,20454 | 562,20454 | 250 | 250 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |
| 2.1. | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | Итого | 2018-2020 |  | 9570 | 3190 | 3190 | 3190 |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  | 882,20454 | 502,20454 | 190 | 190 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 2.2. | Предоставление компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат | Итого | 2018-2020 |  | 3180 | 1060 | 1060 | 1060 |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  | 180 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |

*Объем финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов  является прогнозным

Приложение 2 к постановлению

от____________№

Приложение 2

к подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся

в жилых  помещениях, на территории МО «Город Гатчина»,

в том числе молодежи»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | 15437,8 | Федеральный бюджет –4500*; областной бюджет –120000*; Внебюджет-ные средства-0 | Количество граждан, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат | семья | 31 | 11 | 25 | 25 |
| 2. | Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. | 1062,2 | Областной бюджет – 12000; Внебюджет-ные средства-0 | Количество граждан, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, использованных для привлечения средств ипотечных кредитов (займов) | семья | 18 | 20 | 20 | 20 |

*Объем финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов  является прогнозным

Приложение 3 к постановлению

от____________№

Приложение 1 к подпрограмме «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда

МО «Город Гатчина»

Перечень аварийных многоквартирных домов на территории МО "Город Гатчина"

| № п/п | Адрес МКД | постановление администрации Гатчинского муниципального района о признании МКД аварийным |  | планируемая дата окончания переселения | планируемая дата сноса МКД | число жителей планируемых к переселению | общая площадь жилых помещений МКД | количество расселяемых жилых помещений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  | чел | кв.м | ед |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | г.Гатчина, ул.Чкалова, д.24 | 3062 | 28.08.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 9 | 259,7 | 5 |  |
| 2 | г.Гатчина, ул.Гречишкина д.13 | 3070 | 28.08.2015 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | 4 | 147,1 | 3 |  |
| 3 | г.Гатчина, ул.Чкалова, д.75 | 3065 | 28.08.2015 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 11 | 135,6 | 3 |  |
| 4. | г.Гатчина, Варшавская линия, 46 км, д.1 | 2616 | 24.07.2015 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | 7 | 66,5 | 2 |  |
| 5 | г.Гатчина, Варшавская линия, 46 км, д.2,кв.4 |  |  | 31.12.2018 | 31.12.2020 | 5 | 33,1 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 36 | 642,0 | 14 |  |

Приложение 4 к постановлению

от____________№

Приложение 2

к подпрограмме «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда

МО «Город Гатчина»

Перечень и финансирование  мероприятий  подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2017 финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания | Итого | 2018-2020 |  | 35957,3396 | 15 407,3396 | 10050 | 17500 | отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 35957,3396 | 15 407,3396 | 10050 | 17500 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства регионального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; | Итого | 2018-2020 |  | 35957,3396 | 15 407,3396 | 10050 | 17500 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 35957,3396 | 15 407,3396 | 10050 | 17500 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства регионального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда. | Итого | 2018-2020 |  | 15642,6604 | 1642,6604 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 15642,6604 | 1642,6604 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства регионального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | приобретение жилых помещений граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда. | Итого | 2018-2020 |  | 15642,6604 | 1642,6604 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 15642,6604 | 1642,6604 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства регионального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 5 к постановлению

от____________№

Приложение 3

к подпрограмме «Переселение                                                                                                                                                                                                                                      граждан из аварийного жилищного фонда

МО «Город Гатчина»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания | 35957,34 | Федеральный бюджет- 0; региональный -0; Внебюджетные средства-0 | количество человек, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, улучшивших жилищные условия | человек | 58 | 16 | 11 | 9 |  |
|  |  |  |  | общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания | кв.метр | 1022,39 | 246,7 | 135,6 | 259,7 |  |
| 2 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда. | 15642,66 | Федеральный бюджет -0; региональный -0; Внебюджетные средства-0 | количество семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания решениями Гатчинского городского суда | кв.метр | 115,8 | 108 | 108 | 108 |  |