АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2011г.										№ 3703

Об утверждении « Долгосрочной целевой программы строительства , реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно - канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2012 год»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса РФ , ст. 15 Федерального  закона от 06.10.03г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашениями о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений в бюджет Гатчинского муниципального района , постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.12.2008 г. № 3204 « О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Гатчинском муниципальном районе» и Уставом Гатчинского муниципального района ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  «Долгосрочную целевую программу строительства, реконструкции  и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2012 год» согласно приложению № 1 на сумму 53 330,0 тыс.рублей.

- Комитету финансов Гатчинского муниципального района предусмотреть в проекте бюджета на 2012 год расходы на исполнение   «Долгосрочной целевой программы строительства , реконструкции  и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2012 год» в сумме 53 330,0 тыс.рублей.

Исполняющий обязанности  главы администрации

Гатчинского муниципального района                              Е.В.Любушкина

Исп. Якимова Л.А.

тел.90307

Внесены изменения и дополнения: постановление от 15.11.2011г. № 4979

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района От 01.09.2011г. № 3703 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства, реконструкции и капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы.

Решение задач программы осуществляется путем проведения работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство или реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и путем проведения строительно-монтажных работ на объектах теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района.

К выполнению программных задач на объектах , находящихся в муниципальной собственности , привлекаются специализированные организации , определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров , выполнение работ , оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района .

План мероприятий «Долгосрочной целевой программы строительства , реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2012 год» изложен в приложении №1.

Целями программы являются :

Реконструировать сооружения водоснабжения и водоотведения , сроки эффективной эксплуатации  которых превышены , устранить физический износ и модернизировать инженерные сети теплоснабжения , реконструировать сети водоотведения , привести объекты водопроводно-канализационного хозяйства и сети  теплоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района в соответствие со стандартами качества.

Основными задачами программы являются :

Строительство объектов  водоснабжения в соответствии со стандартами качества.

Устранение физического износа , модернизация  инженерных сетей теплоснабжения с целью повышения технико-экономических показателей функционирования объектов – увеличения срока полезного использования.

2.Выбор мероприятий программы.

Программа включает в себя следующие мероприятия:

1.Оформление разрешительной документации для проектирования объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

В программу включены объекты , эффективность эксплуатации которых необходимо привести в соответствие со стандартами качества.

Индикатором , характеризующим результаты деятельности в этом направлении , является количество подготовленной исходно-разрешительной документации для проектирования объектов , число которых составляет 7 шт. на момент реализации программы .

2. Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Основой устойчивой работы систем теплоснабжения является работоспособное состояние сетей теплоснабжения в течении всего срока их эксплуатации . В программу  включена модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения – совокупность работ по усовершенствованию объекта путем замены его конструктивных элементов  более эффективными , приводящими к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта.  Индикатором мероприятия является количество модернизированных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения  - 1900 пог.метров.

3. Строительство и  реконструкция объектов водоотведения.

Устойчивая работа канализационных сооружений в основном влияет на экологическую обстановку в населенном пункте и вблизи него. Нарушение герметичности сооружений и трубопроводов влекут за собой попадание канализационных стоков в почву и близлежащие водоемы , что при определенном температурно-влажностном режиме может способствовать зарождению и распространению болезнетворных бактерий и спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний.

Индикатором мероприятия является количество построенных или реконструируемых  канализационных сооружений – 3 шт.

4.Строительство канализационных коллекторов.

Нарушение герметичности трубопроводов влечет за собой попадание канализационных стоков в почву и близлежащие водоемы , что способствует зарождению и распространению болезнетворных бактерий и возможности  вспышки инфекционных заболеваний.

Индикатором мероприятия является протяженность строящихся канализационных коллекторов  – 1,3 км.

В программе предусмотрен резерв средств на аварийно-восстановительные работы. По результатам эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса , обследований проблемных объектов и предписаний надзорных органов в программу могут быть включены работы по предупреждению ситуаций , связанных с нарушением функционирования этих объектов.

3.Обоснование финансирования мероприятий программы.

3.1. Объемы финансирования мероприятий программы в 2012 году определяются бюджетом Гатчинского муниципального района на 2012 год.

3.2. Социальная эффективность программы .

Эффективность программы оценивается показателями эффективности , которые имеют социальную направленность.

Показателем социальной эффективности является число жителей Гатчинского муниципального района , для которых повышается гарантированность предоставления различного вида коммунальных услуг -  27,8 тыс.  человек.

4.Состав , функции и полномочия участников программы.

Основным исполнителем программы является МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» .

Главным распорядителем бюджетных средств , предусмотренных на реализацию программы , является комитет финансов Гатчинского муниципального района.

Получателем бюджетных средств , предусмотренных на реализацию программы , является МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» .

МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» осуществляет внесение изменений в программу , согласовывает вопросы , касающиеся программы.

Общий контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы администрации  Гатчинского муниципального района Слесарев А.Э.

Выполнение мероприятий программы утверждается постановлением администрации Гатчинского муниципального района .

Паспорт

«Долгосрочной целевой программы

строительства , реконструкции и капитального ремонта

объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства

Гатчинского муниципального района на 2012 год.»

| Цель программы | Реконструировать сооружения водоснабжения и водоотведения , сроки эффективной эксплуатации которых превышены , устранить физический износ и модернизировать инженерные сети теплоснабжения , реконструировать сети водоотведения , привести объекты водопроводно-канализационного хозяйства и сети теплоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района в соответствие со стандартами качества. |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии со стандартами качества. Устранение физического износа и модернизация инженерных сетей теплоснабжения с целью повышения технико-экономических показателей функционирования объектов – увеличения срока полезного использования. |
| Входящие в состав программы подпрограммы , разделы , проекты , блоки мероприятий | Мероприятия: 1.Оформление разрешительной документации для проектирования объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 2. Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. 3. Строительство и реконструкция объектов водоотведения. 4.Строительство канализационных коллекторов. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс.рублей в действующих цехах каждого года реализации программы) | Общий объем финансирования программы - 53 330,0 тыс.рублей , из них : - средства бюджета Гатчинского муниципального района - 53 330,0 тыс.рублей. |
| Показатели : | Оценка эффективности выполнения программы осуществляется посредством комплекса показателей эффективности , в том числе: социальная эффективность-27,8 тыс.человек , для которых обеспечиваются объемы коммунальных услуг по теплоснабжению , водоснабжению и канализации с нормативными параметрами |
| Основные индикаторы реализации ( целевые задания) программы: | 1.Индикатором, характеризующим результаты деятельности в направлении оформления разрешительной документации, является количество подготовленной исходно-разрешительной документации для проектирования объектов - 7 шт. 2.Индикатором, характеризующим результаты деятельности в направлении модернизации сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, является протяженность сетей в 2-х трубном исчислении - 1 900 пог. метров. 3.Индикатором, характеризующим результаты деятельности в направлении строительства , реконструкции объектов водоотведения , является количество построенных или реконструируемых канализационных сооружений - 3 шт. 4.Индиатором , характеризующим результаты деятельности в направлении строительства канализационных коллекторов , является протяженность строящихся канализационных коллекторов– 1,3 км. |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации Гатчинского муниципального района "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Гатчинском муниципальном районе." от 03.12.2008г. № 3204 |
| Разработчик программы | МУ «Служба координации и Р КХ и С» |
| Срок разработки программы | III квартал 2011 г. |
| Стоимость разработки программы | Не требует финансовых затрат |
| Представитель заказчика программы, координатор программы | МУ «Служба координации и Р КХ и С» |
| Участники программы | МУ «Служба координации и Р КХ и С» |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя программы | Банзарь Александр Георгиевич - директор МУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" тел.98566 |
| Система управления и контроль за ходом выполнения программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации по жкх Гатчинского муниципального района Андрей Эрнестович Слесарев . Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет МУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства". |

|  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Долгосрочной целевой программе |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |
| мероприятий долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |
| строительства, реконструкции и капитального ремонта |  |  |  |  |
| объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2012 год |  |  |  |  |
| №№ п\п | Наименование объекта, его местоположение | Виды работ | Стоимость (тыс.руб.) | Бюджетополучатель |
| 1 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для проектирования объектов , в том числе : |  | 3 000,000 |  |
| 1.1 | Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос.Высокоключевой | ПСД |  | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 1.2 | Строительство КОС в дер.Сяськелево | ПСД |  | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 1.3 | Строительство канализационного напорного коллектора от н.п. Борницкий лес до КОС пос.Войсковицы (с реконструкцией КНС) | ПСД |  | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 1.4 | Строительство КНС в дер.Б.Колпаны | ПСД |  | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 1.5 | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-2 до КОС и реконструкция КНС-2 в пос.Тайцы | ПСД |  | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 1.6 | Строительство водонапорной башни в дер.Сусанино емк.300 м3 | ПСД |  | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 1.7 | Реконструкция системы водоотведения центрального района пос.Вырица | ПСД |  | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 2 | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин | ПСД | 500,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Итого ПСД |  | 3 500,000 |  |
| 3 | Устройство КНС в колодце канализационного коллектора в дер.Пудомяги | СМР | 1 300,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 4 | Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. по адресам: |  |  |  |
| 4.1 | пос.Новый Свет от ТК №15 до жилого дома № 3 | СМР | 2 300,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 4.2 | пос.Малое Верево от ТК №5 до жилого дома №4 по ул.Киевское шоссе | СМР | 1 500,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 4.3 | пос.Вырица Сиверское шоссе от ТК до жилых домов №№31,31а,31б | СМР | 2 300,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 4.4 | пос.Вырица от ТК на ул.Шефлеровской к жилому дому № 2а по ул.Софийская | СМР | 1 800,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 4.5 | пос.Вырица от ТК до дороги по ул.Ефимова (на детский сад №50) | СМР | 1 700,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 4.6 | пос.Елизаветино от котельной № 47 до ТК №1 | СМР | 3 600,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 5 | Резерв средств на аварийно-восстановительные работы , на проведение экспертизы ПСД и разрешительную документацию | СМР | 2 330,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 6 | Реконструкция канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово с реконструкцией 2-х КНС | СМР | 3 000,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений пос.Новый Свет | СМР | 5 000,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 8 | Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Тайцы (софинансирование) | СМР | 25 000,000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Итого |  | 49 830,000 |  |
|  | Всего |  | 53 330,000 |  |