АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2011г.										№ 661

Об утверждении  долгосрочной целевой программы

«Повышение  безопасности  дорожного  движения  в

Гатчинском  муниципальном  районе  Ленинградской

области  на 2011-2012 годы»

В целях  снижения количества  дорожно-транспортных  происшествий  на территории Гатчинского муниципального района и сокращения  погибших  и раненых в них людей,  сокращения детского дорожного травматизма, совершенствования методических  и  организационных  основ  системы  управления  деятельности в области  обеспечения  безопасности дорожного движения,  руководствуясь ст.179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным  Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом  Гатчинского муниципального района, Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.12.2008 года № 3204 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Гатчинском  муниципальном районе» и с учетом положений Федерального  Закона РФ «О безопасности  дорожного движения» от  10.12.1995 года  № 196-ФЗ,  Постановления Правительства  Ленинградской области  от 22 апреля  2004 года  № 75  «О мерах  по обеспечению безопасности  дорожного  движения  в Ленинградской области», Федеральной целевой  программы  «Повышение  безопасности дорожного движения  в  2006-2012  годах»           ( утверждена  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 20 февраля  2006г.  № 100),      Постановления Правительства  Ленинградской области от  18  июля  2008года №  209  «О порядке  разработки, утверждения и контроля за реализацией  долгосрочных целевых  программ в Ленинградской  области», Постановления главы администрации Гатчинского муниципального  района от 31.03.2006 года №  845  «О комиссии  по обеспечению безопасности  дорожного  движения  при администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  долгосрочную целевую программу  «Повышение  безопасности  дорожного движения в Гатчинском муниципальном  районе  Ленинградской области на 2011 и 2012  год» (Приложение)

2. Контроль  за исполнением  данного постановления   возложить на заместителя главы  администрации  Гатчинского муниципального района

Кузьмина В.Н.

Глава администрации

Гатчинского муниципального  района 			А.П.Худилайнен

исп. В.Н.Кузьмин

95686

Утверждена

постановлением администрации

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

От 21.02.2011г. № 661

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение  безопасности  дорожного  движения  в Гатчинском муниципальном районе  Ленинградской области

на  2011 и  2012 года»

П А С П О Р Т

ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ГАТЧИНСКОМ МУНИИЦПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  НА  2011-2012 ГОДЫ»

Полное наименование  Программы: Долгосрочная целевая программа «Повышение  безопасности  дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе  ленинградской области  на  2011-2012 годы»

Цель Программы:

Целью  Программы  является  сокращение  количества  погибших  и  раненых  в  результате  дорожно-транспортных происшествий  (далее - ДТП);  сокращение  количества ДТП  путем  реализации  мероприятий, предусмотренных  Программой.

Основные задачи Программы:

1. Предупреждение   опасного  поведения участников дорожного движения;

2. Сокращение детского  дорожно-транспортного травматизма;

3.Совершенствование  организации движения транспорта и пешеходов;

4.Повышение  эффективности  оказания помощи лицам, пострадавшим  в результате ДТП;

5.Повышение  эффективности функционирования  системы  управления  в области  обеспечения  безопасности дорожного движения (далее – БДД).

Входящие  в состав  Программы разделы мероприятий:

Мероприятия, направленные:

1.На совершенствование  методических и  организационных основ  системы  управления  в области обеспечения  безопасности дорожного  движения;

2. На предупреждение  опасного поведения  участников  дорожного движения;

3. На предупреждение  детского дорожного травматизма;

4. На сокращение аварийности на участках концентрации  ДТП инженерными методами;

Источники  финансирования Программы:

Бюджет Гатчинского муниципального района.

Объемы  финансовых  ресурсов, запланированных  по  Программе:

Всего по Программе-  14 524  800 рублей

в том числе:		2011 год		-   7 910 800 рублей

2012 год		-   6  614 000 рублей

из них:

- средства  Гатчинского муниципального района   13 224 800 руб.

Показатели:

Социальная  эффективность.

Исходные  значения  показателей:

Изменение  количества ДТП с  пострадавшими:

2009 год – сокращение  на  2,4% по сравнению  с 2008 годом;

9 месяцев  2010  года -  увеличение  на 1,6% по сравнению  с  аналогичным периодом  2009 года.

Изменение  количества  лиц, погибших  в результате  ДТП:

2009 год – сокращение  на  3,6% по сравнению  с  2008  годом;

9 месяцев  2010 года – увеличение  на  2,4% по сравнению с  аналогичным  периодом 2009 года.

Планируемые  значения показателей:

Сокращение  количества  ДТП  с пострадавшими:

2011 год -  на 3%  по сравнению  с 2010 годом;

2012 год -  на 3%  по сравнению  с  2011 годом;

Сокращение  количества  лиц, погибших  в  результате  ДТП:

2011 год -  на 3%  по сравнению  с 2010 годом;

2012 год -  на 3%  по сравнению  с  2011 годом;

Экономическая эффективность.

Расчет  количества человеко-дней нетрудоспособности в связи  с ДТП по данным  2009 -2010 годов ( исходя  из продолжительности  «законченного случая» по данным  ЦРКБ 11 дней)

2009 год: 	253-37 = 216 чел. х 11 дн.= 2376 чел./дн.

2010 год: 	(263-29-2):9мес. х 12 мес. х 11 дн.= 3403 чел./дн. ( расчет по 9 месяцам)

Расчет  затрат  связанных с лечением , пострадавших в ДТП ( по данным отчет Фонда  социального страхования  стоимость 1 койко-дня за  2010 год  составляет  960 руб.17 коп.)

i дефлятор  стоимости платных услуг  2011/2010 = 109%

i дефлятор  стоимости платных услуг  2012/2011 = 108,5%

2011 год: 	960 руб. 17 коп. х 109% = 1046 руб. 59 коп.

2012 год: 	1046 руб. 59 коп. х 108,5% = 1135 руб. 55 коп.

Количество ДТП планируемых к снижению:

2011 год:	  3403х 3%  = 102

2012 год:   	(3403-102) х 3%= 99

Выработка на одного работающего рассчитана исходя  из  средней выработки на  одного человека  в  2010 году   скорректированная  на  индексе  дефляторе :

2011 год - 2462 руб./чел.

2012 год – 2757 руб./чел.

Бюджетная эффективность.

Расчет бюджетной  эффективности  путем снижения  затрат на  лечение за счет сокращения  числа пострадавших  в ДТП:

2011 год:	102чел.дн. х 1046 руб. 59 коп. = 106 752 руб.

2012 год:	 99 чел.дн. х 1135 руб. 55 коп. = 112 419 руб.

Расчет эффективности увеличения стоимости отгрузки товаров собственного производства, работ и услуг за  счет сокращения числа  пострадавших  в  ДТП:

2011 год:	102 чел.дн. х  2462 руб. = 251 124 руб.

2012 год:	   99 чел.дн. х 2757 руб. = 272 943 руб.

Расчет эффективности от стоимости отгрузки товаров  собственного производства,  работ и услуг за  счет  сокращения  числа  погибших в ДТП:

2011 год:	2 чел. х 2462 руб. х  365 дн. = 1 797 260 руб.

2012 год:	2 чел. х 2757 руб. х  365 дн. = 2  012 610 руб.

Итого  эффективность  выполнения   3 809 870 рублей.

Основные индикаторы  реализации Программы:

Разработка  проекта  долгосрочной  целевой  программы «Повышение  безопасности   дорожного движения в Гатчинском районе  на  2013-2014  годы»-2011 год

Организация пропаганды  и агитации безопасности  дорожного движения  в  муниципальных   образованиях  района  с  использованием  наружной  социальной  рекламы – 9  единиц  наружной социальной  рекламы в год.

Организация обучения  руководителей ДРСУ, проектных  и подрядных организаций на тему:  «Практическое  внедрение системы  аудита дорожной  безопасности  на этапах  проектирования, строительства, ремонта  и  эксплуатации  автодорог»- 1 семинар в 2011 году.

Проведение  районных широкомасштабных  акций  «Внимание-дети!». «Внимание-пешеход!»,  «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д.; привлечение информационных  и рекламных  агентств  к проведению  профилактических  акций.

Проведение  районных  массовых мероприятий  с детьми   не менее  5000 человек  в  год.

Распространение  световозвращающих приспособлений  в  среде  дошкольников и учащихся  младших классов  - 1760  приспособлений  в год.

Повышение  квалификации преподавательского состава общеобразовательных  школ  и  детских  дошкольных  учреждений  по вопросам  безопасности   дорожного  движения 600 человек в год.

Содействие  в  организации  и проведении  занятий  по ПДД с учащимися  младших  классов силами   детских   мобильных  автогородков: 2011 год  - 2 выезда;  2012 год – 3 выезда.

Организация тиражирования  комплекта  учебно-методических  материалов  для преподавания  ПДД  учащимся младших  классов  - 120  комплектов  в 2012 году.

Организация  и проведение  занятий  по ПДД с учащимися  средних и старших классов на  базе стационарного  автодрома: 2011 год  - 1 занятие;  2012 год – 2 занятия

Организация  и  проведение  конкурсов  профессионального мастерства  экспертов  пунктов  технического осмотра  транспортных  средств – 1 конкурс  в  год.

Основание  для  разработки Программы:

1. Федеральный Закон  РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года № 196-фз.

2.Постановление  Правительства  Ленинградской области  от  22 апреля  2004 года  № 75  «О мерах  по обеспечению безопасности  дорожного  движения  в  Ленинградской области».

3. Федеральная  целевая  программа  «Повышение  безопасности  дорожного  движения в  2006-2012 годах» (утверждена  постановлением Правительства  Российской Федерации  от 20 февраля  2006 г. № 100).

4.  Постановление  Правительства  Ленинградской области  от 18 июля  2008 года  № 209  «О порядке  разработки, утверждения и контроля  за реализацией  долгосрочных  целевых программ в Ленинградской области».

5.Постановление  главы  администрации  Гатчинского муниципального  района от 31.03.2006 года  № 845  «О комиссии  по обеспечению безопасности  дорожного  движения  при администрации  Гатчинского  муниципального района Ленинградской области»

6.Федеральный  Закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации».

7.  Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 03.12.2008 года № 3204 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в  Гатчинском  муниципальном районе» .

Разработчик Программы:

Администрация Гатчинского муниципального  района

Срок  разработки  Программы:  2010-2011 год.

Стоимость разработки Программы :  0,0 рублей

Координатор  Программы:

Заместитель главы  администрации Гатчинского муниципального  района  В.Н.Кузьмин.

Участники Программы:

Комитет  образования Гатчинского муниципального  района;

Администрации муниципальных образований  Гатчинского муниципального  района;

Фонд  «Безопасность  дорожного  движения  Ленинградской области»;

Комиссия  по обеспечению дорожного движения  (далее  комиссия по ОБДД)  Гатчинского муниципального  района.

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон  руководителя  Программы:

Кузьмин Владимир Николаевич - заместитель главы  администрации  по безопасности Гатчинского муниципального района , тел. 9-56-86

Система  управления  и контроль  за выполнением  Программы:

Управление  реализацией  Программы  осуществляет комиссия по Обеспечению безопасности дорожного движения (Далее по ОБДД) Гатчинского муниципального  района.

Общий контроль  за  выполнением Программы осуществляет заместитель  главы администрации по безопасности  Гатчинского муниципального  района.

Комиссия  по ОБДД  Гатчинского муниципального   района  ежеквартально  представляет главе администрации Гатчинского муниципального  района  отчеты  о  ходе выполнения Программы.

Оценка  выполнения  Программы  осуществляется  ежегодно по  плановым  и  фактически  достигнутым результатам.

Анализ состояния  дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев  2010 года  в  Гатчинском муниципальном районе

|  | Общие данные по Гатчинскому району со спецтрассой а/д «СПб-Псков» |  | г. Гатчина н Гатчинский район |  | (для сведения) а/д «СПб - Псков» (ОБ ДПС № 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | Текущий год | 2009 год | Текущийгод | 2009 год | Текущийгод |
| Всего ДТП | 311 | 313 ( + 2 ) | 253 | 263 (+10) | 58 | 50 (- 8 ) |
| Погибло людей | 50 | 42(-8) | 37 | 29 (- 8 ) | 13 | 13(0) |
| В том числе детей | 1 | 3(+2) | 0 | 2( + 2) | 1 | 1(0) |
| Ранено людей | 389 | 407 ( + 18) | 315 | 333 (+18) | 74 | 74(0) |
| В том числе детей | 40 | 38(-2) | 35 | 36 ( + 1 ) | 5 | 2(-3) |
| ДТП по вине водителей | 273 | 281(+ 8 ) | 228 | 236 ( + 8 ) | 45 | 45(0) |
| В том числе по вине нетрезвых водителей | 9 | 8(-1) | 9 | 8(-1) | 0 | 0(0) |
| ДТП по вине пешеходов | 31 | 24(-7) | 18 | 20( + 2) | 13 | 4(-9) |
| В том числе по вине нетрезвых пешеходов | 4 | 3(-1) | 2 | 3(+1) | 2 | 0(-2) |
| По вине велосипеди стов | 6 | 7(+1) | 6 | 7(+1) | 0 | 0(0) |

На территории Гатчинского района отмечен рост аварийности: всего произошло ДТП: 313 ( +2 по сравнению с АППГ или 0,6 %), в которых погибло 42 (- 8 по сравнению с АППГ или - 16,0 % ), в том числе 3 (+2 ) детей.

Увеличилось количество раненых в результате ДТП: 407 ( + 18, + 4,6 %) человек, в том числе 38 (- 2, -5,0 %) детей.

Дорожно-транспортные происшествия на территории района имели место по вине водительского состава в 281 (+ 8) случаях, что составляет 89,77 % от общего числа ДТП.

Основными причинами ДТП по вине данной категории участников дорожного движения явились: несоответствие скорости конкретным условиям - 87(+ 12), не соблюдение очередности проезда - 47 (0), выезд на полосу встречного движения - 30 (+ 1), неправильный выбор дистанции - 23 (+ 4).

Дорожные условия сопутствующие ДТП: несоответствие параметров дороги ее категории - 44 (-7), низкие сцепные качества покрытия -12 (+5), недостаточное освещение -7 (-3) и неровное покрытие -7 (+3).

По вине пешеходов за указанный период произошло -24 (- 7) ДТП ( 7,66 % от общего числа). Основная причина ДТП по вине данной категории участников дорожного движения -переход через проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода - 18 (- 10), переход через проезжую часть в неустановленном месте - 3 (+ 3), нетрезвое состояние - 3(-1).

Наиболее аварийные дороги Гатчинского района: а/д М-20 С-Пб-Псков - 50 (-8) ДТП, б южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Б.Ижору - 23 (+6), а/д Гатчина-Куровицы -20 (+13) ДТП, а/д Кр. Село-Гатчина-Павловск - 20 (-1) ДТП.

С участием детей произошло  34 (-2) ДТП, в которых ранено 38(-2) детей, 3 (+2) детей погибло.

Удельный вес ДТП с участием детей от общего количества ДТП, зарегистрированных на территории района, составил 11 %.

В ходе анализа ДТП с участием детей отмечено, что 1 (погибший) ребенок был не пристегнут, 1 (погибший) управлял скутером без мотошлема, 1 (погибший) являлся пассажиром скутера и также был без мотошлема, в остальных случаях дети находились либо в специальных удерживающих устройствах, либо были пристегнуты.

Привлечено к административной ответственности 27940 водителей, что на 461 больше по сравнению с аналогичным периодов прошлого года. Привлечено к административной ответственности 5491 (+85) пешеходов за нарушение правил дорожного движения РФ, а также 990 (+30) пешеходов, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Было привлечено к административной  ответственности   10101   (+269)  водителей  за нарушение  скоростного режима. 785 (+1) за выезд в нарушение правил дорожного движения РФ на полосу встречного движения.

В суд направлено 2496 материалов в отношении водителей ТС. Из них мировыми судьями принято решений об административном аресте - 178, в т. ч. 69- за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортных средств ( далее ТС), законного требования сотрудника милиции о прохождении мед. освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12 .26 ч. 2 КоАП РФ) о лишении права управления ТС - 1056, в т.ч. 175 - за управление ТС в состоянии опьянения, 437- отказ от медицинского освидетельствования , 358 - за выезд в нарушение ПДД РФ на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ).

Выявлено 1452 (+ 750) нарушения водителями правил перевозки людей (ст. 12.23 ч.1 КоАП РФ),в т.ч. перевозки детей до 12-летнего возраста в т/с без использования специальных детских удерживающих устройств, выявлено 589  (+ 228)  нарушений  ПДД РФ  лицами, управляющими скутерами (ст.12.29 ч.2 КоАП РФ).

|  |  | 2010 год | 2009 год | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего правонарушений (с учетом решений принятых в отношении ю/лиц, д/лиц и ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ): |  | 33928 | 33277 | + 651 |
| Всего нарушений ПДД РФ водителями ТС: |  | 27940 | 27479 | + 461 |
| Из них: | в состоянии алкогольного опьянения(ст. 12.8 КоАП РФ) | 264 | 241 | + 23 |
|  | отказ от МО (ст. 12.26 КоАП РФ) | 720 | 829 | -109 |
|  | скорость (ст. 12.9 КоАП РФ) | 10101 | 9832 | + 269 |
|  | ЖДП (ст. 12.10 ч.1,ч.З КоАП РФ) | 334 | 326 | + 8 |
|  | по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ | 785 | 784 | + 1 |
|  | ноет. 12.18 КоАП РФ | 2368 | 2327 | + 41 |
| Нарушений правил дорожного движения пешеходами: |  | 5491 | 5406 | + 85 |
| Выявлено пешеходов в состоянии алкогольного опьянения (по ст.20.21 КоАП РФ): |  | 990 | 960 | + 30 |

2.Состояние  системы обеспечения безопасности дорожного движения

Решение  проблемы  обеспечения  БДД  относится  к  приоритетным  задачам  развития  Гатчинского муниципального  района. Однако,  данная  проблема, несмотря  на  возросшее внимание  к ней  органов  государственной  власти, общественности  и средств  массовой  информации,  в последние  годы  приобрела  особую  остроту  в связи  с  несоответствием  существующей  дорожно-транспортной инфраструктуры  потребностям  Гатчинского муниципального  района  в   безопасности  дорожного движения,  недостаточной  эффективностью  функционирования  системы  обеспечения  безопасности дорожного движения.

В Гатчинском муниципальном  районе,  как  и в целом  по Ленинградской области,  к наиболее  существенным  факторам, влияющим  на состояние  аварийности, относится  крайне низкая  дорожно-транспортная дисциплина  участников  дорожного  движения.

Наиболее  многочисленной и  самой  уязвимой группой участников  дорожного движения  являются  пешеходы.

На снижение  уровня БДД  оказывает  существенное  влияние  постоянно  возрастающая  мобильность населения, снижение  объемов  перевозок общественным  транспортом  и рост  перевозок  личным  транспортом, увеличивающаяся  диспропорция  между  приростом  числа автомобилей  и приростом  протяженности  дорожно-транспортной сети, не  рассчитанной  на  существенно  возросшие  транспортные потоки.  Так,  дорожно-транспортная  инфраструктура  Гатчинского муниципального  района  соответствует  уровню  автомобилизации  населения: 60-100 автомобилей  на  1 тыс.  жителей, в то время  как фактический  уровень  автомобилизации  уже  превысил 200  автомобилей  на  1 тыс.  жителей.

Данные  сведения  подтверждают, что  дорожно-транспортная  инфраструктура  Гатчинского муниципального  района   как  один  из основных  факторов, влияющих на БДД, не  в полной мере  соответствует  транспортным  потребностям, требуемому  уровню  безопасности  на дорогах  и  развивается  неудовлетворительными  темпами. Программы развития   улично-дорожной сети, строительства  и реконструкции  транспортных  объектов не в полной мере  учитывают  происшедшие  изменения  транспортной  обстановки   и в целях  обеспечения БДД  оперативно  не корректируются. Требуется принятие  Программы строительства  и реконструкции транспортных  объектов  в  целях совершенствования  организации и обеспечения БДД.

Строительные  нормы и правила в  дорожном хозяйстве  в части  обеспечения  БДД,  включая  проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт, разрабатывались  в  1980-1990-годах, в то время  как параметры  дорожного  движения  за последние  два  десятилетия  значительно возросли.

Нормативные документы, регламентирующие  вопросы  проектирования,  строительства,  реконструкции и содержания  технических средств  организации  дорожного движения, не соответствуют  мировому  уровню, препятствуют  разработке  и внедрению  принципиально  новых  по устройству  и принципу  действия  технических  средств,  реализующих  новые  информационные  технологии.

Нормативы  по устранению  неисправностей, повреждений  на  автомобильных  дорогах и  дорожных  сооружениях, скользкости и очистке  от снега  не имеют  привязки  к уровню  аварийности и рассчитываются  исходя  их технических  возможностей  исполнителей  и располагаемых  объемов  финансирования.

Сохраняется  плохая организация  парковок, особенно  в центральных   районах городских поселений, несогласованность  размещения новых  объектов  бизнеса  с  возможностями их  транспортного обеспечения.

Замедлен  вывод  промышленных объектов из центральной  части  Гатчинского городского  поселения при низкой  эффективности  действующих  схем  организации движения  к ним  транспортных  средств  (ОАО «Гатчинапассажиравтотранс», Гатчинский молочный  завод и  другие). Следствием  такого положения  является  ухудшение  условий  движения , заторы,  увеличение  расхода топлива,  ухудшение экологической  обстановки  и  рост  количества ДТП.

Недостаточно эффективная  организация  работы  по оказанию  медицинской  помощи  пострадавшим  является одной из основных  причин  высокой  смертности  при ДТП. Общая   смертность  пострадавших в ДТП  в 12 раз  выше, чем при получении травм   в результате других несчастных  случаев,   инвалидность – в  6 раз  выше, а  пострадавшие  нуждаются в  госпитализации  в 7 раз  чаще.

К причинам  низкого  уровня БДД  также  следует  отнести:

- организационное  несовершенство системы  автошкол  Гатчинского муниципального района, образовательных  технологий  подготовки  и переподготовки  водителей  (учебных планов  и  программ, методик  преподавания  и  экзаменации), оснащения  лабораторным  оборудованием;

- несовершенство  лицензирования  на  автомобильном  транспорте. Отсутствует  четкое  федеральное   нормативное  правовое обеспечение  в  области  предоставления услуг  автомобильным  транспортом ( такси);

- недостаточное  правовое  воспитание  участников  дорожного движения, культуры их поведения, а также  профилактики  дорожно-транспортного  травматизма, в том числе  детского;

- недостаточное  обучение  населения  поведению  в ситуациях, связанных  с  предупреждением  преступности в дорожно-транспортной среде,  несанкционированного использования  транспортных  средств,  в том числе  в преступленных целях;

Приведенный  анализ  состояния системы по  обеспечению  БДД  показал, что  потенциал   действующего механизма обеспечения  БДД  в   значительной мере  исчерпан.  Данный механизм  демонстрирует  свою  низкую  эффективность  и требует  системного совершенствования.

Приложение  № 1

к Долгосрочной целевой программе

«Повышение  безопасности   дорожного

движения  в Гатчинском муниципальном

районе  Ленинградской  области

на   2011 и 2012 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочной целевой программы «Повышение  безопасности   дорожного  движения  в Гатчинском муниципальном  районе  Ленинградской  области на   2011 и 2012 годы»

| №№ | Мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия, направленные на совершенствование методических и организационных основ системы управления деятельности области ОБДД |  |  |  |  |
| 1.1 | Координация программы: Мониторинг реализации программы для своевременного выявления проблем и контроля результативности предпринятых мероприятий. Контроль результатов программы относительно годовых планов, календарных графиков и целей проекта. |  | 2011-2012 | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района |
| 1.2 | Проведение системных исследований, направленных на выявление закономерности и возникновений ДТП, их влияние на социально-экономическое развитие района, обоснование приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий. Мониторинг динамики ДТП, общественного мнения по проблемам БДД и реализации мероприятий Программы |  | 2011-2012 | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 1.3. | Методическое руководство по проведению паспортизации улично-дорожной сети |  | 2011-2012 | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 1.4 | Методическое руководство по разработке схем движения ТС в городах и поселках городского типа |  | 2011-2012 | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 1.5. | Методическое руководство по разработке и реализации адресной программы дислокации знаков, светофорных постов, искусственных неровностей на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети |  | 2011-2012 | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 1.6. | Разработка проекта долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области на 2013 и 2014 годы» |  | 3 квартал 2012г. | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района |
| 2.Предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение подразделений Госавтоинспекции стационарными комплексами видеофиксации нарушений ПДД «Искра-1» | Справочно: Порядок предоставления субсидий бюджету Гатчинского муниципального района на обеспечение мероприятий по предупреждению и профилактике террористических угроз на территории Ленинградской области утвержден областным законом от 18.12.2009 года № 106-оз . бюджет Правительства Ленинградской области 1 млн.300 тыс.руб | 2011 год – 1 единица | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района |
| 2.2 | Организация пропаганды и агитации безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях района с использованием наружной социальной рекламы |  | 2011 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района |
| 2.3 | Организация выпуска и бесплатное распространение печатной продукции по тематике БДД в автохозяйствах («Дорожный вестник»). Пропаганда БДД в средствах массовой информации направленная на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию) |
| 2.4 | Разработка организационных и правовых основ оказания первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП; обучение этому в учебном методическом центре по ГО, ЧС и пожарной безопасности Ленинградской области работников служб, участвующих в проведении работ на месте ДТП. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, Отдел по делам ГО ЧС и ПБ |
| 2.5 | Организация обучения в учебно-методическом центре по ГО , ЧС ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области сотрудников единой диспетчерской службы района оперативному реагированию на ситуации при возникновении ДТП и складывающейся дорожной обстановке. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, Отдел по делам ГО ЧС и ПБ |
| 2.6 | Разработка предложений по совершенствованию механизма оперативного доведения информации о ДТП до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий, реализации идеи введения единого федерального номера для вызова указанных служб на место ДТП. Внедрение регламента взаимодействия дежурных служб на месте ДТП |  | 2011 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, Отдел по делам ГО ЧС и ПБ |
| 2.7 | Разработка предложений по сокращению времени прибытия соответствующих служб на место ДТП , повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, Отдел по делам ГО ЧС и ПБ , ОГИБДД УВД по Гатчинскому району ( по согласованию) |
| 2.8 | Разработка предложений по увеличению в районе числа медицинских учреждений имеющих лицензии для проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. |  | 2011 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, МУЗ «Гатчинская ЦРКБ», ОГИБДД УВД по Гатчинскому району ( по согласованию) |
| 2.9 | Организация комиссионных ознакомительных встреч и подведение итогов хода обучения в автошколах Гатчинского общественно-государственного отделения ДОСААФ России, «5-е колесо»; «За рулем»; «ВОА»; 43 профучилище п.Сиверский. Выработка предложений и механизмов направленных на совершенствование качества обучения водителей. |  | 4 квартал 2011 года 4 квартал 2012 года | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), Комитет образования Гатчинского муниципального района |
| 3. Предупреждение детского дорожного травматизма |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение районных широкомасштабных акций: «Внимание-дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель» «Зебра» и т.д.; привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), |
| 3.2. | Проведение районных массовых мероприятий с детьми ( конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», «Дорога и мы», автопробеги по местам Боевой Славы, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | 16 800 руб. 17 000 руб. Бюджет Гатчинского муниципального района | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), Комитет образования Гатчинского муниципального района |
| 3.3. | Распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов ( 1 сентября, начало нового учебного года) | 94 000 руб. 97 000 руб. Бюджет Гатчинского муниципального района | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), Комитет образования Гатчинского муниципального района |
| 3.4. | Организация учебного класса по ОБДД. Проведение методических занятий с преподавателями ОБЖ по вопросам методики обучения учащихся школ правилам дорожного движения. определение базовых школ по вопросам БДД |  | 2011 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), Комитет образования Гатчинского муниципального района |
| 3.5. | Организация и проведение занятий по БДД с учащимися младших классов силами детского мобильного автогородка № 1 |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» |
| 3.6. | Организация проведения в образовательных учреждениях, автотранспортных предприятиях специальных тематических лекций (занятий) по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), МУ СО ПАП |
| 3.7. | Оснащение учебных заведений и дошкольных учреждений стендами, уголками безопасности, литературой, наглядно-методическими пособиями, обучающими материалами (с разделением по возрастным категориям) |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, Комитет правопорядка и безопасности Правительства Ленинградской области |
| 3.8. | Проведение месячников «Внимание! Дети! в мае и в августе ( перед началом и окончанием учебного года) |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), Комитет образования Гатчинского муниципального района |
| 3.9 | Разработка практических мер по усилению контроля за согласованием с ОГИБДД маршрутов движения при вывозе детей на автотранспорте. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), Комитет образования Гатчинского муниципального района |
| 3.10. | Разработка Положения и организация дружин (отрядов) «Юный инспектор дорожного движения». |  | 2011 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району (по согласованию), Комитет образования Гатчинского муниципального района |
| 3.11. | Организация изготовления и распространения (показ) видеофильмов, пропагандирующих необходимость соблюдения норм БДД. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, «ОРЕОЛ-ТВ» (по согласованию), Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» (по согласованию). |
| 4. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения обследований зимнего содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов требованиям безопасности ( перед началом летнего сезона). Комиссионная проверка готовности предприятий к содержанию дорог в зимних условиях. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», ОГИБДД УВД по Гатчинскому району(по согласованию) |
| 4.2. | Зимнее содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений | 4 300 000 руб. 4 300 000 руб. Бюджет Гатчинского муниципального района | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| 4.3. | Летнее содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, обеспечение дорожной разметки согласно утвержденной дислокации. | 2 200 000 руб. 2 200 000 руб. Бюджет Гатчинского муниципального района | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района,МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| 4.4. | Комиссионные проверки состояния наружного искусственного освещения улично-дорожной сети и дорожных сооружений. Обеспечение выполнения владельцами автомобильных дорог норм освещенности. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району ( по согласованию), МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| 4.5. | Организация проведения обследований автобусных маршрутов с целью соответствия состояния автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов требованиям безопасности движения. |  | 2011 год 2012 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, ОГИБДД УВД по Гатчинскому району ( по согласованию), МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», МУ СО ПАП |
| 4.6. | Разработка плана мероприятий по улучшению санитарного состояния в придорожных полосах автомобильных дорог проходящих по территории района. |  | 2011 год | Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района, отдел природопользования и экологической безопасности Гатчинского муниципального района |
| 4.7. | Организация реализации мероприятий долгосрочных целевых программ повышения безопасного дорожного движения по снижению аварийности в местах концентрации ДТП на территориях администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района; - модернизация светофорных объектов; -создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения и др; - оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог; - обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями; - установка дорожных знаков; - разработка и реализация адресной программы установки «лежачих полицейских» вблизи школьных и дошкольных учреждений, детских поликлиник, учреждений дополнительного образования. |  |  | Администрации городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района, Комиссия по ОБДД Гатчинского муниципального района |