АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.10.2014										№ 4228

об утверждении краткосрочного плана

реализации в 2014 году на территории

МО «Город Гатчина» региональной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Ленинградской области, на 2014-2043 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской

Федерации, статьей 15.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 16 июня 2014 года № 248 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27 августа 2014 года № 391), учитывая решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 28 марта 2014 года № 370 « Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального образования «Город Гатчина» по решению вопросов   местного значения администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный район», учитывая решение совета депутатов МО «Город Гатчина»  от 26 марта 2014 года № 24 «Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области по решению вопросов местного значения администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2014 году на территории МО «Город Гатчина» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, согласно приложениям к настоящему постановлению.

- контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике – председателя комитета экономики и инвестиций В.А. Норкина.

- настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению            на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Глава администрации  Гатчинского

муниципального района                                                               Е.В.Любушкина

Гриб А.М.

9-03-22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановленю № 4228 от 15.10.2014 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 году с учётом мер государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование город Гатчина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 23 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1624,8 | 708 | 681,6 | 23 | 3261650 | 782796 | 949793 | 876731 | 652330 | 4606,85 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 33 | 1917 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1105,83 | 717 | 575,1 | 20 | 2192003 | 526080 | 638312 | 589210 | 438401 | 3057,19 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 | 1917 | 1951 | Дерево | 2 | 1 | 492 | 486,2 | 311,2 | 34 | 3268572 | 784457 | 951808 | 878592 | 653715 | 6722,69 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 4 | Г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 5 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 2 | 502 | 479,9 | 397,42 | 22 | 1251249 | 300299 | 364364 | 336336 | 250250 | 2607,31 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 46 | 1949 |  | Кирпич | 2 | 2 | 474 | 448,6 | 357,2 | 25 | 2476364 | 594327 | 721118 | 665646 | 495273 | 5520,21 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 48 | 1951 |  | Дерево | 2 | 1 | 503,08 | 491,3 | 382,8 | 11 | 2461414 | 590739 | 716764 | 661628 | 492283 | 5010 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 48А | 1954 |  | Кирпич | 2 | 1 | 228 | 201,5 | 173 | 6 | 1056187 | 253484 | 307563 | 283903 | 211237 | 5241,62 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 48Б | 1954 |  | Кирпич | 2 | 1 | 226,51 | 221,4 | 169,6 | 9 | 1079573 | 259096 | 314373 | 290189 | 215915 | 4876,12 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Варшавская линия 46 км, д. 1 | 1916 |  | Кирпич | 2 | 1 | 268,51 | 254,3 | 103,3 | 3 | 1727735 | 414656 | 503117 | 464415 | 345547 | 6794,08 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 8А | 1954 |  | Дерево | 2 | 1 | 261,39 | 241,9 | 130,5 | 8 | 1732266 | 415743 | 504437 | 465633 | 346453 | 7161,08 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Герцена, д. 25А | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 209,84 | 187,3 | 151,8 | 10 | 2378318 | 570796 | 692567 | 639291 | 475664 | 12697,91 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 28 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 281,2 | 269,9 | 83,4 | 7 | 2722602 | 653423 | 792823 | 731835 | 544521 | 10087,45 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 13 | Г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 11 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 367 | 281,2 | 136,4 | 5 | 3063270 | 735184 | 892025 | 823407 | 612654 | 10893,56 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 14 | Г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 14А | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 541,7 | 486,1 | 372,4 | 9 | 2164951 | 519587 | 630435 | 581939 | 432990 | 4453,72 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 15 | Г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 16 | 1956 |  | Дерево | 2 | 2 | 480,5 | 451,7 | 426,3 | 23 | 4574594 | 1097902 | 1332122 | 1229650 | 914920 | 10127,5 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 16 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 409,1 | 386,46 | 266,9 | 16 | 4213915 | 1011339 | 1227092 | 1132700 | 842784 | 10903,88 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 30 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 625,64 | 548,1 | 443,1 | 12 | 4945351 | 1186884 | 1440086 | 1329310 | 989071 | 9022,72 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| 18 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 14 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 450,2 | 428,13 | 161,2 | 8 | 4434588 | 1064301 | 1291353 | 1192017 | 886917 | 10358,04 | 13174 | 01.08.15 | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  | X | X | X | X | X | 9051,3 | 7288,99 | 5323,22 | 251 | 49004602 | 11761093 | 14270152 | 13172432 | 9800925 | 6723,1 | X | X | X |
| Итого по Гатчинскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | 9051,3 | 7288,99 | 5323,22 | 251 | 49004602 | 11761093 | 14270152 | 13172432 | 9800925 | 6723,1 | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 году с учётом мер государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | утепление фасадов |  | ремонт фундамента |  | Проектные работы | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
|  |  |  | ремонт | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внутридомовых инженерных систем | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование город Гатчина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 23 | 3261650 | 1479797 |  | 975639 | 290980 |  | 213178 |  |  |  |  |  |  | 1134,3 | 1781853 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 33 | 2192003 | 1267752 |  | 1013548 | 113956 |  | 140248 |  |  |  |  |  |  | 1014,24 | 924251 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 | 3268572 | 893187 |  | 683819 | 109283 |  | 100085 |  |  | 925,3 | 1714923 |  |  | 1040,4 | 660462 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 5 | 1251249 | 714108 |  | 556978 | 102847 |  | 54283 |  |  |  |  |  |  | 521,5 | 537141 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 46 | 2476364 | 580048 |  | 418798 | 87149 |  | 74101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,1 | 1896316 |  |  |  |  |
| 6 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 48 | 2461414 | 565098 |  | 399877 | 103100 |  | 62121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,7 | 1896316 |  |  |  |  |
| 7 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 48А | 1056187 | 550376 |  | 384115 | 102363 |  | 63898 |  |  |  |  |  |  | 307,4 | 505811 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 48Б | 1079573 | 549528 |  | 384115 | 102363 |  | 63050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,5 | 530045 |  |  |  |  |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Варшавская линия 46 км, д. 1 | 1727735 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 283,3 | 1228934 |  |  | 419,4 | 498801 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 8А | 1732266 | 429100 |  | 326172 | 58899 |  | 44029 |  |  |  |  |  |  | 361 | 1303166 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Герцена, д. 25А | 2378318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,63 | 773394 |  |  |  |  | 237 | 1604924 |  |  |  |  |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 28 | 2722602 | 492222 |  | 366658 | 60983 |  | 64581 |  |  | 300,6 | 1074179 |  |  | 198,9 | 1156201 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 11 | 3063270 | 522060 |  | 400331 | 72407 |  | 49322 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,5 | 2541210 |  |  |  |  |
| 14 | Г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 14А | 2164951 | 249720 |  | 103974 | 82987 |  | 62759 |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,9 | 1915231 |  |  |  |  |
| 15 | Г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 16 | 4574594 | 1283709 |  | 1098162 | 67320 |  | 118227 |  |  | 411,1 | 1086570 |  |  | 587,1 | 2204315 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 | 4213915 | 909996 |  | 660430 | 143091 |  | 106475 |  |  | 347,1 | 1199207 |  |  |  |  | 289,7 | 2104712 |  |  |  |  |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 30 | 4945351 | 631464 |  | 451927 | 105658 |  | 73879 |  |  | 527,5 | 1987573 |  |  |  |  | 463,7 | 2326314 |  |  |  |  |
| 18 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 14 | 4434588 | 590604 |  | 447571 | 70431 |  | 72602 |  |  | 409,1 | 1354380 |  |  |  |  | 484,8 | 2489604 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 49004602 | 11708769 |  | 8672114 | 1673817 |  | 1362838 |  |  | 3303,63 | 10419160 |  |  | 5584,24 | 9572001 | 3851,9 | 17304672 |  |  |  |  |
| Итого по Гатчинскому муниципальному району |  | 49004602 | 11708769 |  | 8672114 | 1673817 |  | 1362838 |  |  | 3303,63 | 10419160 |  |  | 5584,24 | 9572001 | 3851,9 | 17304672 |  |  |  |  |

|  |  | Раздел III. Планируемые показатели исполнения краткосрочного плана реализации по многоквартирным домам, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 году с учётом мер государственной поддержки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (кв. м) | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах (МКД) на дату утверждения Программы (чел.) | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта (руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование Город Гатчина Гатчинского муниципального района | 8995,29 | 251 |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 51350363 |  | 51350363 |