АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.06.2015									№  2046

О проведении капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

включенных в краткосрочный план

капитального ремонта на 2015 год

Учитывая, что собственниками помещений в многоквартирных домах, не принято решение о проведении капитального ремонта, руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 10 Областного закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,   уставом Гатчинского муниципального района, уставом МО «Город Гатчина», администрация Гатчинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта и утвердить перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, согласно Приложению.

2.  Назначить уполномоченным лицом от администрации Гатчинского муниципального района для утверждения смет расходов по капитальному ремонту и актов приемки  выполненных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочную программу капитального ремонта в 2014-2015 годах на территории МО "Город Гатчина", Супренка Александра Алексеевича – начальника отдела финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства администрации Гатчинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Фараонову Елену Юрьевну – заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству.

4. Пункт 1 настоящего постановления и Приложение подлежат опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района				Е.В.Любушкина

А.А. Супренок

|  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 08.06.2015 № 2046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-кт 25 Октября, д.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-кт Красноармейский, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2015 - 2016 год | 456,3 кв.м. |  | 1355366 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 3643965 |  |  |  |
| 2 | Утепление фасада | 2015 - 2016 год | 409,62 кв.м. |  | 1928926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы(теплоснабжение, ХВС, водоотведение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 359673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3643965 |  |  |  | Итого: |  | 3643965 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-кт Красноармейский, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2015 - 2016 год | 693,6 кв.м. |  | 1873591 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 3525628 |  |  |  |
| 2 | Ремонт фасада | 2015 - 2016 год | 744,34 кв.м. |  | 1034674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы(подвал, теплоснабжение, ХВС, водоотведение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 617363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3525628 |  |  |  | Итого: |  | 3525628 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-кт Красноармейский, д.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-кт Красноармейский, д.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-кт Красноармейский, д.48а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (фундамент) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 350000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 350000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 350000 |  |  |  | Итого: |  | 350000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-кт Красноармейский, д.48б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. А. Зверевой, д.20 корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 - 2016 год | 3 объекта |  | 6889632 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 6889632 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6889632 |  |  |  | Итого: |  | 6889632 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Володарского, д.8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (фундамент) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 350000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 350000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 350000 |  |  |  | Итого: |  | 350000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Герцена, д.25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Григорина, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Жемчужина, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 3 | Ремонт крыши | 2015 - 2016 год | 1274,2 кв.м. |  | 3609326 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 6085247 |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасада | 2015 - 2016 год | 1137,86 кв.м. |  | 2475921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6085247 |  |  |  | Итого: |  | 6085247 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, д.12/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2015 - 2016 год | 1419,5 кв.м. |  | 4020264 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 6098568 |  |  |  |
| 2 | Ремонт фасада | 2015 - 2016 год | 1771,80 кв.м. |  | 1702714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы(теплоснабжение, ХВС, водоотведение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 375590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6098568 |  |  |  | Итого: |  | 6098568 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт фасада | 2015 - 2016 год | 1997,69 кв.м. |  | 1652179 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 1652179 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1652179 |  |  |  | Итого: |  | 1652179 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Киргетова, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2015 - 2016 год | 1222,47 кв.м. |  | 1715792 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 4787180 |  |  |  |
| 2 | Утепление фасада | 2015 - 2016 год | 2521,32 кв.м. |  | 3071388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4787180 |  |  |  | Итого: |  | 4787180 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Красная, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Утепление фасада | 2015 - 2016 год | 462,5 кв.м. |  | 1975201 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 2321782 |  |  |  |
| 2 | Проектные работы(теплоснабжение, ХВС, водоотведение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 346581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2321782 |  |  |  | Итого: |  | 2321782 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Слепнёва, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 4598706 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 4598706 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4598706 |  |  |  | Итого: |  | 4598706 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Урицкого, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Чехова, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 - 2016 год | 2 объекта |  | 2488645 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 2488645 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2488645 |  |  |  | Итого: |  | 2488645 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Урицкого, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.куб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (электроснабжение) | 2015 - 2016 год | 1 объект |  | 150000 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 150000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 150000 |  |  |  | Итого: |  | 150000 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-кт Красноармейский, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (тыс.руб.м и т.д.) |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |  |
| 1 | Проектные работы на сети электроснабжения | 2015-2016 гг. | 1 система |  | 380249 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 3507400 |  |  |  |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения | 2015-2016 гг. | 1 система |  | 1519385 |  |  |  | Итого: |  | 3507400 |  |  |  |
| 3 | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2015-2016 гг. | 1 система |  | 405615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт системы водоотведения | 2015-2016 гг. | 1 система |  | 522403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт подвальных помещений | 2015-2016 гг. | 340,1 |  | 246152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектные работы на ремонт фасада | 2015-2016 гг. | 1 система |  | 433596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3507400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |