АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2015 									№  1904

| Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Город Гатчина» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2013 № 5339 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению роста доходов, оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики в Гатчинском муниципальном районе в 2014 году и на период 2015-2016 годы» (в редакции постановления администрации от 10.07.2014 № 2529), в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, принимаемых к финансированию за счет средств бюджета МО «Город Гатчина», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Город Гатчина»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что  решениями  о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений   и о предоставлении субсидий  на осуществление  капитальных вложений в  объекты муниципальной  собственности  МО «Город Гатчина», включенных  в муниципальные программы,  являются   муниципальные правовые акты   администрации Гатчинского муниципального района об утверждении муниципальных программ, приведенных в соответствие с решением  о бюджете МО «Город Гатчина», на очередной финансовый год  и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Гатчинского муниципального района по финансовой политике Носкова И.В.

### Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В.Любушкина Исп. Гриб А.М.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 27.05.2015 №  1904

Порядок принятия решения

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства  муниципальной собственности  и (или)  приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Город Гатчина»

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств  бюджета  МО «Город Гатчина» (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности  МО «Город Гатчина»,  (далее объекты капитального строительства)   и (или)  приобретение объектов недвижимого имущества, не включенных в муниципальные  программы (далее -  Объекты) в форме капитальных вложений в основные средства находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности МО «Город Гатчина».

2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:

-бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества;

- инвестиционный проект – обоснование целесообразности бюджетных инвестиций (или) в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

-подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;

а)   определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации и другие расходы, а также определение главного распорядителя бюджетных средств  МО «Город Гатчина», муниципального заказчика, застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) в отношении объекта капитального строительства;

б) определение объекта (объектов)  недвижимого имущества предлагаемых к приобретению, включая  определение  главного  распорядителя бюджетных средств    МО «Город Гатчина»  в отношении приобретаемого  объекта (объектов);

- реализация бюджетных инвестиций в объект капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества – осуществление бюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий выполняемых для подготовки такой документации и другие расходы или   осуществление бюджетных инвестиций в приобретение объектов  недвижимого  имущества;

- эксплуатационные расходы будущих периодов - расходы бюджета, возникающие в связи с необходимостью обеспечения функционирования объекта, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта (расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, услуг связи, коммунальные платежи; расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, осуществляющим деятельность, обеспечивающую функционирование объекта, и прочие расходы, связанные с функционированием объекта) на три года после ввода объекта в эксплуатацию;

-главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, самостоятельное структурное подразделение администрации Гатчинского муниципального района, а также наиболее значимое учреждение образования и культуры, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

3. Инициатором подготовки инвестиционного проекта выступает главный распорядитель бюджетных средств МО «Город Гатчина», к сфере действия которого относится инвестиционный проект, предлагаемый к реализации в очередном году и плановом периоде.

4. Отбор объектов капитального строительства в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых предлагается осуществлять бюджетные инвестиции и (или) объектов недвижимого  имущества  предлагаемых к приобретению  производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития  МО «Город Гатчина», Гатчинского муниципального района  и Ленинградской области;

б) поручений и Указов Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, поручений правительства Ленинградской области;

в) оценки влияния создания (строительства, реконструкции, технического перевооружения  объекта капитального строительства  и (или) приобретения объекта недвижимого имущества на комплексное развитие территории муниципального образования.

5. Главный распорядитель бюджетных  средств МО «Город Гатчина» подготавливает проект постановления администрации Гатчинского муниципального района, который содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества  в соответствии с техническим заданием  на приобретение  объекта (далее – объект недвижимости);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя бюджетных средств и  муниципального  заказчика;

г) наименование собственника объекта  (за исключением  приобретения);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества, или создание дополнительных мест по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества в социально-культурной сфере;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства с  выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)  либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества рассчитанная   в соответствии  с законодательством  Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

з) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

В проект  постановления могут быть включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

6.После согласования проект  постановления   направляется на  утверждение главе администрации  Гатчинского муниципального района.