АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.03.2020									№ 902

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», генеральным планом муниципального образования «Город Гатчина», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина», согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству С.И. Голованова и заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры Л.И. Абаренко.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                            Л.Н. Нещадим

- Голованов С.И.

|  |  |  | Приложение к |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постановлению администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от | 26.03.2020 | № | 902 |  |
| ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГАТЧИНА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАТЧИНА 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГАТЧИНА»	6

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

1.1	Анализ положения Ленинградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Гатчина в структуре пространственной организации Ленинградской области…………………………………………………………………………..9

1.2	Социально-экономическая характеристика города, характеристика градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	9

1.3	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	14

1.4	Характеристика сети города, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	17

1.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковками (парковочными местами)……..	20

1.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	20

1.7	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	24

1.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	25

1.9	Анализ уровня безопасности дорожного движения	25

1.10	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения……	27

1.11	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города	27

1.12	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города	30

1.13	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	30

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города должен включать:	31

2.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города	31

2.2	Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города	31

2.3	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта……..	33

2.4	Прогноз развития дорожной сети города	37

2.5	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения……..	38

2.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	39

2.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.	39

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта	40

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	43

4.1	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	43

4.2	Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем……..	53

4.3	Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	54

4.4	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	56

4.5	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	57

4.6	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	58

4.7	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	63

4.8	Мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов…….	68

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	87

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	88

6.1	Оценка социально-экономической эффективности мероприятий	88

6.2	Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования	89

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	90

Приложение 1	91

Приложение 2	104

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГАТЧИНА»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Гатчинского муниципального района от 11.02.2019 г. № 345 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 27.09.2017 г. № 4247 об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020 г.». (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района от 29.12.2018 №5759) Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина». Градостроительный кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов». |
| Заказчик | Администрация Муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области. 188300, г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.44 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «В ПОТОКЕ» 429950, Чувашская Республика – Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 1, оф. 9 |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение: - безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории города Гатчина; - доступности объектов транспортной инфраструктуры города для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Гатчина; - развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью в городе Гатчина; - условий для управления транспортным спросом; - создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - условий для пешеходного и велосипедного продвижения населения; - эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 30 % в 2030 году; Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) до 85 % в 2030 году; Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) до 50 % в 2030 году; Снижение доли дорожно-транспортных происшествий на территории поселения из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения до 35 в 2030 году; Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) до 10% в 2030 году. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов); | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2030 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней; Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Анализ положения Ленинградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Гатчина в структуре пространственной организации Ленинградской области

Ленинградская область является субъектом Российской Федерации. Статус Ленинградской области определяется Конституцией Российской Федерации и Уставом Ленинградской области.

Ленинградская область граничит с пятью субъектами Российской Федерации: Санкт-Петербургом (городом федерального значения), Республикой Карелия, Вологодской областью, Новгородской областью, Псковской областью, а также с двумя государствами: Финляндской Республикой и Эстонской Республикой.

Муниципальное образование «Город Гатчина» расположено на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 45 километрах к югу от Санкт-Петербурга. Современная территория города составляет 2875 га.

Граничит:

- на севере — с Веревским сельским поселением;

- на востоке — с Новосветским сельским поселением;

- на юге — с Большеколпанским сельским поселением;

- на западе — с Пудостьским сельским поселением.

Площадь города — 28,75 км², из них 22% — земли общественно-деловой, промышленной и коммерческой застройки, 20% — земли особо охраняемых природных территорий, 18% — земли общего пользования, 11% — земли жилой застройки.

Гатчина является важным транспортным узлом. Через город проходят железные дороги, связывающие Санкт-Петербург с Прибалтикой, Белоруссией и Украиной, имеется два пассажирских вокзала и грузовая станция. Основные автодороги, связывающие Санкт-Петербург с другими регионами России, находятся в пределах 30-50 минут езды от Гатчины. Примерно в 30-ти минутах езды на автомобиле расположен международный аэропорт «Пулково-2».

## Социально-экономическая характеристика города, характеристика градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

### Население

По официальным данным Росстата на 1 января 2019 г. общая численность населения МО «Город Гатчина» составила 93710 человек.

Динамика численности населения представлена в таблице Таблица 1.

Таблица 1

Динамика численности населения МО «Город Гатчина»

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90147 | 92900 | 93843 | 95135 | 95860 | 96334 | 95623 | 95186 | 94447 | 93710 |

По численности населения Гатчина занимает первое место в Ленинградской области. Плотность населения составляет 3233 чел/км².

Город входит в состав Санкт-Петербургской агломерации. Среди значительной части населения распространена маятниковая миграция на работу или учёбу в Санкт-Петербург.

Половой состав населения:

- Мужчины – 44,9%;

- Женщины – 55,1%.

Возрастной состав населения:

- 0—4 года 3,4%;

- 5—14 лет 12,7%;

- 15—24 года 12,9%;

- 25—49 лет 39,8%;

- 50—59 лет 11,5%;

- 60 лет и старше 19,7%.

Распределение населения по экономической активности:

- работающие — 58%;

- пенсионеры — 23%;

- дети до 14 лет — 14%;

- студенты — 3%;

- безработные — 0,65%;

- прочие — 1,45%.

По национальному составу большинство населения города — русские.

C 2011 по 2015 численность МО «Город Гатчина» постоянно росла в среднем на 1237 человек в год, при этом прирост населения в 2015 году снизился с 1292 до 474 человек и в 2016 снизился до отрицательного значения (-474 человека), с 2016 года население постоянно убывает в среднем на 656 человек в год (согласно таблице 1, на основании официальных данных Росстата на 1 января 2019 г.).

В сфере жилищной и градостроительной политики города проводятся мероприятия по увеличению объёма жилищного фонда, улучшению условий проживания. Прежде всего, к ним относится застройка новых, ранее не застроенных, территорий (микрорайоны Въезд, Аэродром, Заячий Ремиз).

В генеральном плане города отданы два крупных жилых массива микрорайона Заячий Ремиз для застройки 400 тыс. кв. м жилья. Также расселение ветхого и аварийного жилищного фонда и повышение эффективности использования ранее освоенных территорий в микрорайонах Центр, Хохлово поле, Мариенбург, Киевский, Егерская слобода поспособствует улучшению качества жизни населения. Создаются условия повышения доступности жилья в соответствии со спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями. Со стороны государства действует программа помощи молодым семьям в приобретении собственного жилья. Создаются новые рабочие места.

Учитывая изменения в динамике численности населения начиная с 2016 года и представленные выше факторы, прогнозная численность населения на 2030 год составит 97 тыс. человек.

### Экономическая база

Промышленность является основой экономического потенциала Гатчины и носит многоотраслевой характер. Крупнейшими предприятиями города являются:

- ОАО «Завод «КрИзо» (Красный изобретатель)»;

- ОАО «Завод «Буревестник»;

- ОАО «ЛСР. Железобетон-СЗ»;

- ОАО «218-й авиационный ремонтный завод»;

- ЗАО «Гатчинский завод «Авангард»;

- ЗАО «Электронстандарт»;

- ОАО «Гатчинский опытный завод бумагоделательного оборудования»;

- ООО «Галактика» — молокозавод;

- ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»;

- Филиал ГУП ЦНИИ «Электроприбор» НПО «Азимут»;

- ООО «Гатчинский завод порошковых красок»;

- ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»;

- ОАО «Гатчинский спиртовой завод»;

- ОАО «РосМат».

В сфере материального производства занято более трети городских предприятий малого бизнеса. Среди них производитель вин ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева», типография ООО «Северо-западный печатный двор».

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на территории МО «Город Гатчина» показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы, выглядят следующим образом:

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги – 354;

Количество объектов розничной торговли и общественного питания:

- магазины – 2178;

- торговые центры – 11;

- павильоны – 80;

- аптеки и аптечные магазины – 29;

- аптечные киоски и пункты – 4;

- гипермаркеты – 2;

- супермаркеты – 81.

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) – 13619973 тыс. рублей. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности – 727262 тыс. рублей.

Доходы местного бюджета, фактически исполненные – 1111382.5 тыс. рублей. Расходы местного бюджета, фактически исполненные – 1076397.1 тыс. рублей.

### Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта

Общее управление жилищно-коммунальным хозяйством города осуществляет районное муниципальное учреждение «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

Услуги населению предоставляют следующие организации:

- МУП ЖКХ г. Гатчины, в состав которого входят 8 ЖРЭУ;

- ФГУП «Производственно-эксплуатационно коммунальное предприятие»;

- МУП «Водоканал»;

- МУП «Тепловые сети»;

- ООО «Лифтсервис».

Учреждениями в сфере электроэнергетики являются:

- «Гатчинские электрические сети» — филиал ОАО «Ленэнерго»;

- «Гатчинские городские электрические сети» — филиал ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания»;

- Гатчинское отделение по сбыту электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

- Гатчинское районное отделение ООО «РКС-Энерго»;

- «Городская электросеть» (муниципальное унитарное предприятие).

Организацией газоснабжения занимаются ОАО «Гатчинагаз» и абонентский участок ЗАО «Петербургрегионгаз».

В сфере благоустройства и дорожного хозяйства работают муниципальное казённое предприятие «Спецавтобаза» и ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское городское дорожно-ремонтное строительное управление».

Гатчина обладает развитой инженерной инфраструктурой, которая представлена муниципальными предприятиями «ЖКХ», «Тепловые сети», «Водоканал», «Спецавтобаза», «Городская электросеть», а также ФГУП «ПЭКП» и ОАО «Гатчинагаз».

В городе имеется 11 отопительных котельных.

Протяжённость городских водопроводных сетей — 150 км, канализационных — 153 км. Действуют очистные сооружения пропускной способностью 60 тыс.м³ в сутки.

В электрическом хозяйстве протяжённость кабельных сетей — 421,5 км, воздушных линий — 281,4 км. В обслуживании находятся 163 подстанции, 4926 светильников наружного освещения.

Общая площадь жилых помещений на территории МО «Город Гатчина» составляет 2223.1 тыс. м2.

За полный прошедший год введено в действие жилых домов на территории муниципального образования – 20945 м2. Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования – 4000 м2. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году – 32. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года – 606.

Согласно Федеральной службы статистики в МО «Город Гатчина» число общеобразовательных организаций на начало учебного года составляет 13 единиц. В МО «Город Гатчина» существует проблема обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями. План мероприятий по реализации социально-экономического развития Гатчинского муниципального образования на период до 2030 года подразумевает увеличить данные показатели до 100% от норматива за счет строительства новых учебных заведений и капитального ремонта уже существующих.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 3131 гектар, общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года – 109.9 км, протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года – 155.6 км из них 129.4 км – с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами).

### Оценка транспортного спроса

Транспортно-экономические связи поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Город Гатчина – крупный транспортный узел Ленинградской области, находящийся на пересечении важных железнодорожных и автомобильных связей северо-запада России.

Основные грузовые и пассажирские перевозки осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный и общественный транспорт.

Параметры отдельных участков автодорог (ширина проезжей части, радиусы кривых в плане) не отвечают существующей технической категории; увеличился износ проезжей части автодорог из-за роста интенсивности движения и грузоподъемности транспортных средств.

В городах транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения (средней, часовой, километровой). В отличие от транспортного предложения, которое довольно легко формализуется, понятно и может быть детально структурировано, понятие транспортного спроса и подвижности населения нуждается в более глубоком осмыслении.

Основной транспортный спрос по административным районам генерируют следующие районы:

- Аэродром – 21,0%;

- Въезд – 18,3%;

- Центр – 18,8%;

- Хохлово поле – 10,8%;

- Мариенбург – 6,4%.

Основные объекты притяжения трудовых и учебных корреспонденций содержат в себе следующие районы:

- Аэродром – 3,2%;

- Въезд – 10,2%;

- Центр – 21,2%;

- Хохлово поле – 3,6%;

- Мариенбург – 3,3%.

Ярко выражены трудовые и учебные миграции в г. Санкт-Петербург – 39,5% от работающих либо учащихся.

Подавляющее большинство (71,1%) добираются до г. Санкт-Петербург с помощью автомобиля, 20,0% на автобусе, и 8,9% на электричке.

## Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

МО «Город Гатчина» является одним из крупнейших транспортных узлов Ленинградской области, основу транспортной инфраструктуры которого формируют магистральные направления железнодорожных и автомобильных коммуникаций. Территориальная близость к городу Санкт-Петербургу делает удобным доступ горожанам к воздушному транспорту через аэропорт «Пулково».

Наличие разветвленной сети автомобильных дорог в пригородной зоне позволяет организовать сеть пригородных автобусных маршрутов (более 40), обеспечивающих связи МО «Город Гатчина» с различными районами города Санкт-Петербург (Московский, Красносельский, Пушкинский), населенными пунктами Гатчинского муниципального района, а также некоторыми другими муниципальными районами Ленинградской области. Поездки в границах городского поселения осуществляются как на личном легковом транспорте, так и на общественном пассажирском транспорте. Городские пассажирские перевозки обслуживаются 9 автобусными маршрутами, которые проложены почти по всем магистральным улицам городского и районного значения.

Разветвленная сеть внешних автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи МО «Город Гатчина» с различными районами города Санкт-Петербург (Московским, Красносельским, Пушкинским), населенными пунктами Гатчинского муниципального района, а также некоторыми другими муниципальными районами Ленинградской области.

Основными внешними дорогами в районе МО «Город Гатчина» являются автодороги федерального и регионального значения.

Главной автодорогой, проходящей через территорию муниципального образования с северо-востока в юго-западном направлении, является автодорога федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, входящая в состав международного Панъевропейского транспортного коридора № 9.

Автодорога Р-23 обходит городское поселение с востока. Трасса обхода начинается на 40 км (от Санкт-Петербурга) и выходит на существующую автодорогу на 53 км, в районе деревни Большие Колпаны. Дорога имеет II техническую категорию, ширина земляного полотна составляет 15-20 м, проезжей части – 7,5-10,5 м, покрытие – асфальтобетонное. Интенсивность движения автотранспорта на подходах к городскому поселению (в районе д. Зайцево) – около 30 тыс. ед. / сутки, максимальная интенсивность (в июле) – около 40 тыс. ед. / сутки.

Протяженность обхода составляет 13 км. Обход с двухполосным движением, находящийся в эксплуатации более 20 лет, перегружен. Он трижды пересекает железнодорожные магистрали. На пересечениях обхода с железнодорожными линиями и автодорогами существует 5 путепроводов (в разных уровнях):

- через железную дорогу и Павловское шоссе (км 41+419), длиной 190,25 м, шириной проезжей части 11,5 м;

- через железную дорогу Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и автодорогу «Торфяное – Сабры» (км 46+231), длиной 184,95 м, шириной проезжей части 11,5 м;

- на пересечении с автодорогой Гатчина – Куровицы в составе транспортной развязки, длиной 75,9 м, шириной проезжей части 10,5 м;

- через железнодорожные пути Варшавского направления (на Псков) (км 50+221), длиной 73,8 м, шириной проезжей части 11,7 м;

- на пересечении с подъездом к МО «Город Гатчина» в районе деревни Большие Колпаны, длиной 73,9 м, шириной проезжей части 11,9 м.

С юга городское поселение обходит автодорога федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора III технической категории. Ширина проезжей части составляет 6-7 м, покрытие асфальтобетонное, частично цементобетонное. Находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Интенсивность движения автотранспорта на подходах к городскому поселению (в районе д. Большие Колпаны) составляет чуть более 5 тыс. ед. /сутки, максимальная (май) – более 6 тыс. ед. /сутки.

На автомобильной дороге «А-120» расположено два путепровода:

- на пересечении автодороги с железнодорожной линией на Псков (длиной – 78 м, шириной проезжей части – 7 м);

- на пересечении с федеральной автодорогой Р-23 в разных уровнях, шириной проезжей части – 11,9 м.

К городу Гатчина также подходит ряд автомобильных дорог регионального и местного значения, обеспечивающих связи населенных пунктов муниципального района с городским поселением и железнодорожными станциями. Их основные характеристики представлены в таблице Таблица 2.

Таблица 2

Характеристика автомобильных дорог, проходящих по территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Техническая категория | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | Гатчина – Ополье | 41 ОП РЗ 41А-002 | II | 0,3 |
| 2 | Красное Село – Гатчина – Павловск | 41 ОП РЗ 41К-010 | IV | 2,3 |
| 3 | Гатчина – Куровицы | 41 ОП РЗ 41К-100 | IV | 0,9 |
| 4 | Стрельна – Кипень – Гатчина | 41 ОП РЗ 41К-011 | III | 3,8 |
| 5 | Сокколово – Мариенбург | 41 ОП РЗ 41К-107 | IV | 0,3 |
|  | Всего |  |  | 7,6 |
| Местного значения (на балансе Ленинградской области) |  |  |  |  |
| 6 | Подъезд к городу Гатчина-2 |  | III | 2,3 |
| 7 | Подъезд к городу Гатчина-1 |  | III | 2,4 |
| 8 | Подъезд к д. Малые Колпаны |  | IV | 1,0 |
|  | Всего |  |  | 5,7 |
|  | ИТОГО |  |  | 13,3 |

### Водный транспорт

На территории МО «Город Гатчина» отсутствует инфраструктура водного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки водным транспортом не осуществляются.

### Воздушный транспорт

На территории МО «Город Гатчина» отсутствует инфраструктура воздушного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

### Железнодорожный транспорт

На территории поселения имеется инфраструктура железнодорожного транспорта.

Железнодорожный транспорт играет важную роль в пассажирских перевозках от МО «Город Гатчина» до города Санкт-Петербург и других населённых пунктов. В широтном и меридиональном направлении к городу подходит ряд магистралей, образующих крупный железнодорожный узел. Основными из них являются:

- Санкт-Петербург – Псков (Варшавское направление) – участок железнодорожной линии Санкт-Петербург – Гатчина (Гатчинская дистанция пути), электрифицированный, в границах городского поселения проходит два главных пути;

- Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Участки железнодорожной линии, проходящие по территории муниципального образования: Гатчина-Товарная-Балтийская – Войсковицы двухпутный на дизельной тяге, Гатчина-Товарная-Балтийская – Владимирская двухпутный на электрической тяге;

- Санкт-Петербург – Гатчина-Пассажирская-Балтийская через станции Лигово и Красное Село; участок Гатчина-Товарная-Балтийская – Тайцы однопутный, электрифицированный.

В состав Гатчинского железнодорожного узла входит ряд соединительных веток между железнодорожными путями Балтийского и Варшавского направлений Октябрьской железной дороги (обеспечивает переход с одного направления на другое), а также следующие станции:

- Станция Гатчина-Варшавская – промежуточная, 4 класса; количество главных путей – 2. Предназначена в основном для пассажирских перевозок в пригородном сообщении. На станции имеется одноэтажный вокзал вместимостью 240 человек.

- Станция Гатчина-Пассажирская-Балтийская – промежуточная, 4 класса; количество главных путей – 2. Обслуживает пассажирские перевозки в пригородном сообщении и осуществляет в небольшом объеме грузовые перевозки. На станции имеется вокзал вместимостью 150 человек.

- Станция Гатчина-Товарная-Балтийская – участковая, 1 класса; количество главных путей – 5. Выполняет большие объемы грузовых работ, а также обслуживает в небольшом количестве перевозку пассажиров в пригородном сообщении.

К железнодорожной станции Фрезерный, расположенной на территории Новосветсткого сельского поселения, примыкают подъездные пути от предприятий микрорайона Промзона 1, к Балтийскому направлению Октябрьской железной дороги – от ОАО «Гатчинский опытный завод бумагоделательного оборудования» и ремонтной базы ОАО «218 авиационный ремонтный завод» (общий грузооборот которых составляет в среднем по 4 вагона в месяц).

Кроме того, в состав Гатчинского железнодорожного узла входят 2 остановочных пункта Татьянино и Мариенбург, ориентированные на прием и отправление пассажиров.

Пригородным железнодорожным пассажирским сообщением город Гатчина связан с Санкт-Петербургом, Лугой, а также станциями Сиверская, Мшинская, Строганово и др.

Количество пригородных поездов, курсирующих на участках Санкт-Петербург-Балтийский – Гатчина-Пассажирская-Балтийская и Санкт-Петербург-Балтийский – Гатчина-Варшавская в среднем в сутки в течение зимнего периода составляет 26 и 48 единиц соответственно, в течение летнего периода – 26 и 51.

В среднем годовой суммарный пассажирооборот в пригородном сообщении составляет по направлениям Санкт-Петербург-Балтийский – Гатчина-Пассажирская-Балтийская – 90046,6 тыс. пассажиро-километров; Санкт-Петербург-Балтийский – Гатчина-Варшавская – 199544 тыс. пассажиро-километров.

Гатчинский железнодорожный узел нуждается в дальнейшей электрификации линий, развитии путевого хозяйства станций Фрезерный и Гатчина-Товарная-Балтийская с учетом ожидаемого увеличения интенсивности движения на железнодорожной линии широтного направления Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, связанного с развитием порта в Лужской губе Финского залива.

## Характеристика сети города, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

В данном разделе представлены общие сведения о параметрах дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, иные показатели) характеризующие состояние дорожного движения на территории поселения.

### Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 1-4 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4.5 м. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования представлен улично-дорожной сетью.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Город Гатчина» определен постановлением администрации от 01.03.2018 г. №791 (в ред. от 08.10.2019 №3930).

### Интенсивность движения потоков транспортных средств

На большинстве участков УДС МО «Город Гатчина» наблюдаются удовлетворительные условия движения транспорта с уровнем загрузки менее 80%. Наиболее загруженными магистралями на разных участках в утренний час «пик» являются:

- Киевская ул.;

- пр. 25-го Октября;

- отдельные участки ул. 7-й Армии, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Радищева, Красноармейского пр., ул. Авиатриссы Зверевой.

Данные об уровнях загрузок движением наиболее критичных участков УДС города Гатчина представлены в табл. Таблица 3.

Таблица 3

Наиболее загруженные участки УДС МО «Город Гатчина»

| Наименование улицы | Наименование перегона (от до) | Кол-во полос | Интенсивность (прив. ед) | Уровень загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Киевская ул./пр. 25-го Октября | Ул. Генерала Кныша - ул. Сойту | 1 | 1038 | 0,94 |
|  | ул. Сойту - ул. Генерала Кныша | 1 | 1012 | 1,22 |
|  | ул. Григорина - Красноармейский пр. | 1 | 1532 | 1,02 |
|  | Красноармейский пр. - ул. Григорина | 1 | 825 | 0,52 |
|  | Красноармейский пр. - ул. Чкалова | 2 | 2124 | 1,23 |
|  | ул. Чкалова - Красноармейский пр. | 1 | 1231 | 0,82 |
|  | Госпитальный пер. - ул. Хохлова | 1 | 822 | 0,91 |
|  | Хохлова ул. - ул. Радищева | 1 | 729 | 0,82 |
|  | ул. Радищева - ул. Хохлова | 1 | 713 | 0,81 |
|  | Рощинская ул. - ул. 7-й Армии | 1 | 982 | 0,89 |
|  | ул. 7-й Армии - ул. Гагарина | 1 | 770 | 0,81 |
|  | ул. Гагарина - ул. 7-й Армии | 1 | 903 | 0,82 |
| Красноармейский пр. | ул. Жемчужина - Киевская ул. | 1 | 714 | 1,10 |
| ул. Радищева | ул. Киргетова - пр. 25-го Октября | 1 | 271 | 0,97 |
| ул. Радищева | ул. Киргетова - ул. Карла Маркса | 1 | 390 | 0,87 |
| ул. Хохлова | ул. Крупской - пр. 25-го Октября | 1 | 422 | 1,00 |
| Ул. Авиатриссы Зверевой | ул. Слепнева - ул. Генерала Кныша | 1 | 450 | 0,86 |
| ул. Карла Маркса | Соборная ул. - ул. Радищева | 1 | 467 | 0,89 |
| ул. Достоевского | ул. Горького - ул. Карла Маркса | 1 | 317 | 0,88 |
| ул. 7-й Армии | ул. Киргетова - пр. 25-го Октября | 1 | 390 | 0,87 |
| ул. Гагарина | ул. Хохлова - пр. 25-го Октября | 1 | 266 | 0,85 |

По состоянию на 2019 год уровень загрузки сохраняется, на отдельных участках наблюдается незначительные колебания в значениях интенсивности движения транспортных средств.

К основным причинам возникновения высоких уровней загрузки движением можно отнести следующие:

- выраженная неравномерность движения транспортных потоков, связанная с реализацией трудовых корреспонденций в утренний пиковый период в направлении «дом-работа», наблюдаемых на транспортной связи «Санкт-Петербург – Гатчина»;

- низкая пропускная способность примыканий и пересечений, обусловленная несоответствием режимов регулирования интенсивности движения, в том числе отсутствием координированного управления светофорной сигнализацией;

- несоответствие параметров проезжей части интенсивности движения (спросу на передвижение);

- неоптимальная схема организации движения транспорта;

- интенсивное использование магистралей районного и местного значения по причине исчерпанной пропускной способности городских магистралей на основных направлениях движения.

Движение на отдельных участках опорной УДС характеризуется низкими скоростями движения автотранспорта.

## Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Уровень автомобилизации МО «Город Гатчина» составляет 325 авт./1000 жителей.

Парк транспортных средств представлен легковыми автомобилями личного пользования, пассажирскими транспортными средствами, грузовым транспортом сельскохозяйственных предприятий и транзитным грузовым автотранспортом.

Хранение автотранспорта на территории МО «Город Гатчина» осуществляется на плоскостных стоянках открытого типа, в пределах участков объектов притяжения, на придомовых участках жителей и на внутридворовой территории многоквартирных домов.

Мест для хранения автомобилей в районах индивидуальной застройки не предусмотрено, поскольку предполагается, что хранение ТС осуществляется на индивидуальных земельных участках, и обеспеченность парковочным пространством составляет 100%. На территории МО «Город Гатчина» обеспеченность парковками (парковочными местами) находится на удовлетворительном уровне – существует потребность в оборудовании новых парковочных пространств (или увеличении машиномест).

## Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Разветвленная сеть автодорог обеспечивает развитую сеть пригородных автобусных маршрутов (более 40), обеспечивающих связи МО «Город Гатчина» с различными районами города Санкт-Петербург (Московский, Красносельский, Пушкинский), населенными пунктами Гатчинского муниципального района, а также некоторыми другими муниципальными районами Ленинградской области.

Отправление и прием пассажиров осуществляется от автопавильона (с диспетчерским пунктом с комнатами отдыха для водителей), расположенного на привокзальной площади железнодорожной станции Гатчина-Варшавская.

Пригородные маршруты обслуживает пассажирское автотранспортное предприятие, а также ряд других коммерческие предприятий.

Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории МО «Город Гатчина» представлен в таблице Таблица 4. Порядок посадки и высадки пассажиров всех маршрутов регулярных перевозок – в установленных остановочных пунктах, вид регулярных перевозок – регулярные пассажирские перевозки по регулярным тарифам, вид транспортных средств – автобусы среднего класса, экологический класс транспортных средств – Евро-4, перевозчик – ПТ «Гатчинамаршрутавто» (участники договора: ИП Крылов Виктор Иванович, ИП Дронин Дмитрий Юрьевич, ИП Киселев Олег Сергеевич), место нахождения перевозчика – 188300,Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Северная, д. 41.

Таблица 4

Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок |  | Протяжённость маршрута в прямом/обратном направлениях, км | Кол-во ТС на маршруте | Дата начала осуществления регулярных перевозок согласно договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прямой путь | Обратный путь |  |  |  |
| 1 | 3 | Ленинградское шоссе (магазин О'КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец | Ленинградское шоссе, д.12 (магазин О'КЕЙ) - Въезд (развилка) - пр. 25 Октября - пл. Коннетабль - ул. Григорина-Липовая аллея - Дворец -Красноармейский проспект - ул. Воскова- ул. Куприна-ул. 120-й Гатчинской дивизии -з-д. Ленинец (кольцо) | з-д. Ленинец, ул. 120-й Гатчинской дивизии-ул. Куприна- ул. Воскова-Красноармейский проспект -Липовая аллея -ул. Григорина-пл. Коннетабль-пр. 25 Октября - Въезд - Ленинградское шоссе, д.12 (магазин О'КЕЙ) | 8,5/8,5 | 3 | 01.08.2015 |
| 2 | 4 | г. Гатчина, ул. Рощинская (ул. Изотова) - д. Химози | г. Гатчина, ул. Изотова - ул. Рощинская -пр. 25 Октября -Коннетабль - ул. Григорина -Балтийский вокзал - ул. Григорина -ул. Киевская- ул. Матвеева- ул. Новая - д. Химози | д. Химози - ул. Новая- ул. Матвеева - ул. Киевская - ул. Григорина - Балтийский в-л-ул. Григорина- Коннетабль -пр. 25 Октября - ул. Рощинская -ул. Изотова | 7,0/7,8 | 3 | 01.08.2015 |
| 3 | 7 | Варшавский вокзал - з-д Электростандарт | г. Гатчина, Варшавский вокзал -ул. К. Маркса -ул. 7-ой армии -пр. 25 Октября -пл. Коннетабля-ул. Григорина- Балтийский вокзал- Липовая аллея-Красноармейский пр.-ул. Воскова- Корпиковское ш.- ул. 120-й Гатчинской дивизии- з-д. Электронстандарт. | з-д Электронстандарт- ул. 120й Гатчинской дивизии - ул. Куприна- ул. Воскова-Красноармейский пр. -Липовая аллея - Балтийский вокзал - ул. Григорина - ул. Киевская - пр. 25 Октября - ул. 7-ой армии- ул. К. Маркса -Варшавский вокзал. | 11,8/11,0 | 2 | 01.08.2015 |
| 4 | 8 | НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова | НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) -ул. Рощинская- ул. Изотова - ул. Рощинская- пр. 25 Октября - пл. Коннетабль- ул. Григорина - Балтийский вокзал -Липовая аллея -Красноармейский пр. - ул. Нестерова | ул. Нестерова - Балтийский вокзал - ул. Григорина -Киевская ул. - пр. 25 Октября -ул. Рощинская- ул. Изотова-ул. Рощинская- НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) | 13,3/13,3 | 3 | 01.08.2015 |
| 5 | 21 | ЖК "Речной квартал" -Въезд, ТРК «CUBUS» | Аэродром (Речной квартал) -маг. Фермер - Самолет - Диагональная ул. - ул. Слепнёва - ул. Новосёлов - ул. Кныша -ул. Киевская - пр. 25 Октября -ул. Чкалова - Варшавский вокзал - ул. К. Маркса - ул. Радищева - пр. 25 Октября -Пушкинское шоссе -Ленинградское шоссе- магазин ОКЕЙ | магазин ОКЕЙ -Ленинградское шоссе - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. К.Маркса - Варшавский вокзал - ул. Чкалова - пр. 25 Октября -ул. Киевская - ул. Кныша - ул. Новосёлов - ул. Слепнёва -Аэродром (Самолёт)-микрорайон Речной- магазин Фермер | 11,4/11,4 | 3 | 01.08.2015 |
| 6 | 22 | Микрорайон Аэродром -Варшавский вокзал | Аэродром, Самолёт - ул. Слепнёва - ул. Новосёлов - ул. Кныша - ул. Киевская- пл. Коннетабля-пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Урицкого-ул. Соборная - ул. К. Маркса-Варшавский вокзал | Варшавский вокзал - ул. К.Маркса- ул. Леонова - ул. Урицкого - ул. Соборная- ул. К.Маркса- ул. Радищева- пр. 25 Октября - пл. Коннетабль -Красноармейский пр. -Липовая аллея - Балтийский вокзал - ул. Григорина - ул. Киевская - ул. Кныша - ул. Новосёлов - ул. Слепнёва -Самолёт | 9,1/9,1 | 7 | 01.08.2015 |
| 7 | 27 | Варшавский вокзал - ул. Хохлова - ул. Рощинская | Варшавский вокзал - ул. К.Маркса- ул. Леонова- ул. Урицкого - ул. Соборная - ул. К.Маркса - ул. Радищева- пр. 25 Октября- ул. Хохлова- ул. Подрядчикова - ул. Гагарина -ул. Крупской - ул. Рощинская | ул. Рощинская - ул. Крупской-ул. Гагарина- ул. Подрядчикова- ул. Хохлова -пр. 25 Октября - ул. Радищева-ул. К.Маркса- Варшавский вокзал | 6,60/6,60 | 2 | 01.08.2015 |
| 8 | 28 | ул. Урицкого - Мариенбург, з-д Ленинец | ул. Урицкого (рынок) - ул. Соборная-ул. К.Маркса-ул. Радищева- пр. 25 Октября - ул. Киевская- ул. Григорина-Балтийский вокзал - Липовая аллея- Красноармейский пр. -ул. Воскова- ул. Куприна-з-д Ленинец | з-д Ленинец - ул. Куприна -ул. Воскова- Красноармейский пр. - Липовая аллея-Балтийский вокзал- ул. Григорина - ул. Киевская - пл. Коннетабль - пр. 25 Октября -ул. Радищева - ул. К.Маркса -ул. Достоевского- ул. Урицкого (рынок) | 7,35/7,35 | 1 | 01.08.2015 |
| 9 | 29 | Варшавский вокзал - ул. Рощинская - НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) | Варшавский вокзал - ул. К.Маркса- ул. Радищева- ул. Чехова - ул. Рощинская - пр. 25 Октября - ул. Рощинская- ул. Изотова- ул. Рощинская- НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) | НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)- ул. Рощинская -ул. Изотова- ул. Рощинская- пр. 25 Октября -ул. Рощинская - ул. Чехова -ул. Радищева- ул. К.Маркса-Варшавский вокзал | 5,5/5,5 | 1 | 01.08.2015 |

На территории МО «Город Гатчина» расположено 117 остановочных пунктов городского общественного транспорта. Наибольший пассажиропоток имеют следующие узлы: Варшавский вокзал, Балтийский вокзал, ТРК «Пилот», ул. Урицкого (Центральный рынок).

В зонах нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов общественного транспорта расположена почти вся территория городского поселения, за исключением части жилого микрорайона Хохлово поле, территорий с усадебной застройкой, особенно к востоку от железнодорожного пути Варшавского направления (Буревестник, Луч), микрорайоны Загвоздка, Егерская слобода, а также Промзона 1.

Около 40 % трудовых корреспонденций приходится на Санкт-Петербург, среди них треть осуществляется общественным транспортом. С целью переключения основного потока на железную дорогу и разгрузки УДС, необходимо обеспечить наиболее интенсивные автобусные перевозки к гатчинским вокзалам – Балтийскому и Варшавскому.

Сетью пригородных автобусных маршрутов осуществляется связь МО «Город Гатчина» с более чем 30 населенными пунктами, расположенными в Гатчинском муниципальном районе. Важное значение для городского поселения имеет прямое сообщение с городами Санкт-Петербург, Пушкин, Павловск.

Отправление и прием пассажиров осуществляется с 5 конечных пунктов, которые располагаются в микрорайоне Въезд, у станций Гатчина - Варшавская, Гатчина - Балтийская, у платформы Мариенбург. Наибольший пассажирооборот имеет автостанция, расположенная на привокзальной площади станции Гатчина - Варшавская, от которой берут начало большинство пригородных маршрутов.

В результате того, что городские и пригородные маршруты дублируют друг друга, происходит перегрузка основных магистралей, что приводит к снижению скорости сообщения и повышению аварийности на отдельных участках улично-дорожной сети.

Более 20% трудовых поездок совершается в Санкт-Петербург, среди прочих выделяется центральная часть г. Гатчины, обладающая деловыми функциями. Наибольшее количество рабочих мест сосредоточено также в Промзоне-2 и в Петербургском институте ядерной физики. Соответственно в утренний час пик наблюдается наполняемость до 100% в этих направлениях. Днём наполняемость автобусов несколько сокращается за исключением периферийных районов, обеспеченных небольшим количеством подвижного состава. Вечерний час пик менее выражен, вероятно он более плавно распределён по времени и не имеет выраженного максимума.

К наиболее заполняемым маршрутам относятся следующие: 535, 3, 518, 151. На маршруте № 22 транспортные средства регулярно переполнены.

Сеть автобусных маршрутов достаточно обеспечивает всю территорию МО «Город Гатчина». На отдельных автобусных маршрутах наблюдается предельная или близкая к ней заполняемость, что свидетельствует о недостаточности выпускаемых на линию ТС. Требуется оптимизация маршрутной сети к востоку от железнодорожной ветки Варшавского направления. Необходимо обеспечение формирования стабильных связей автобусными маршрутами селитебной территории с Балтийским и Варшавским вокзалами.

## Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Перемещение пешеходов в МО «Город Гатчина» происходит в основном по проезжим частям улиц, в отдельных случаях по пешеходным тротуарам в тех местах, где они имеются в наличии. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.

Организация пешеходных переходов и общественных пространств находится на низком уровне. Многие пешеходные переходы вблизи социально-значимых объектов ненадлежащего качества и не оборудованы светофорами, в городе ощущается нехватка пешеходных общественных пространств.

В большинстве случаев специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены.  Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями правил дорожного движения по дорогам общего пользования.

## Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Расположение предприятий в границах плотной застройки позволяет выделить условные зоны концентраций основных грузообразующих и грузопоглащающих объектов.

К основным из них относятся:

- Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова.

- Район «Промзона 1».

- Район «Промзона 2».

- Зона производственной и деловой активности.

- Зона общественной, коммерческой и предпринимательской деятельности (включая объекты торговли и сервиса).

Ограничение движения грузового транспорта на территории МО «Город Гатчина» осуществляется частично и в недостаточном объеме, что приводит к ухудшению состояния дорожного полотна, появлению автомобильных заторов, высокому уровня шума, ухудшению экологического состояния города.

Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб находится на удовлетворительном уровне. Для более эффективной работы необходимо обновление парка спецтехники.

Комплексным благоустройством и очисткой закрепленных территорий МО «Город Гатчина» занимается Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства». Учреждение производит ручную и механизированную уборку дорог общего пользования, тротуаров, скверов, городских площадей, мостов. МБУ «УБДХ» выполняет работы по текущему содержанию объектов зеленого хозяйства: посадка деревьев, кустов, цветов; формовочная обрезка деревьев и кустов, устройство и выкашивание газонов, снос аварийных деревьев. С 2015 года учреждение обслуживает детские и спортивные площадки: демонтаж и ремонт старого оборудования, замена песка в песочницах. Неотъемлемой деятельностью учреждения является сбор и вывоз ТБО и монтаж контейнерных площадок.

## Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 10 месяцев 2019 году на территории МО «Город Гатчина» произошло 61 ДТП, с 3 погибшими и 84 ранеными. Виды ДТП и их количество в 2019 году представлены в таблице Таблица 5

Таблица 5

Виды ДТП и их количество в 2019 году на территории МО «Город Гатчина»

| Вид ДТП | Кол-во ДТП |
| --- | --- |
| Наезд на велосипедиста | 2 |
| Наезд на пешехода | 25 |
| Наезд на препятствие | 3 |
| Наезд на стоящее ТС | 4 |
| Падение пассажира | 2 |
| Столкновение | 25 |

За 2018 на территории МО «Город Гатчина» произошло 81 ДТП, с 4 погибшими и 81 ранеными. Виды ДТП и их количество в 2015 году представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6

Виды ДТП и их количество в 2018 году на территории МО «Город Гатчина»

| Вид ДТП | Кол-во ДТП |
| --- | --- |
| Наезд на велосипедиста | 8 |
| Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, осуществляющее несение службы | 1 |
| Наезд на пешехода | 44 |
| Наезд на препятствие | 1 |
| Падение пассажира | 1 |
| Столкновение | 26 |

За 2017 на территории МО «Город Гатчина» произошло 90 ДТП, с 3 погибшими и 90 ранеными. Виды ДТП и их количество в 2017 году представлены в таблице Таблица 7.

Таблица 7

Виды ДТП и их количество в 2017 году на территории МО «Город Гатчина»

| Вид ДТП | Кол-во ДТП |
| --- | --- |
| Наезд на велосипедиста | 1 |
| Наезд на пешехода | 46 |
| Наезд на препятствие | 2 |
| Опрокидывание | 1 |
| Падение пассажира | 2 |
| Столкновение | 20 |
| Съезд с дороги | 1 |

За 2016 на территории МО «Город Гатчина» произошло 67 ДТП, с 2 погибшими и 72 ранеными. Виды ДТП и их количество в 2016 году представлены в таблице Таблица 8.

Таблица 8

Виды ДТП и их количество в 2016 году на территории МО «Город Гатчина»

| Вид ДТП | Кол-во ДТП |
| --- | --- |
| Наезд на велосипедиста | 4 |
| Наезд на пешехода | 38 |
| Наезд на препятствие | 5 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 |
| Падение пассажира | 2 |
| Столкновение | 17 |

Анализ уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» показывает наличие проблем с организацией пешеходного движения, до 2019 года более половины всех ДТП составляли наезды на пешехода. На территории МО «Город Гатчина» имеются резервы по снижению количества ДТП или их предотвращению, которые описаны в мероприятиях КСОДД и данном документе.

## Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами (СО и NOx) концентрируется в центральной части города (вдоль проспекта 25 Октября, улицы Чкалова, Красноармейского проспекта) и в микрорайоне Аэродром (вдоль улицы Генерала Кныша и улицы Старая Дорога). Значения показателей выбросов загрязняющих веществ на данных улицах близок к критическому (для CO – 1,5 г/км, для NOx – 0,5 г/км).

Шумовое загрязнение в населенном пункте находится в пределах нормативных значений. Наиболее шумными участками УДС являются участки:

- Участок УДС в Аэродроме – ул. Авиатриссы Зверевой, Диагональная ул., ул. Слепнева.

- Участок ул. Крупской от ул. 7-й Армии до Рощинской ул.

- Участок пр. 25 Октября от Госпитального пер. до ул. Радищева.

- Участок УДС в районе Въезд, в т.ч. по пр. 25 Октября до Рощинской ул.

- Пересечение улиц Чехова – Рощинская – Волкова.

Транспортная инфраструктура в МО «Город Гатчина» оказывает ощутимое влияние на окружающую среду, безопасность и здоровье населения, однако имеются резервы по снижению этого влияния, которые описаны в мероприятиях КСОДД и данном документе.

## Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города

Основные показатели улично-дорожной сети: ширина в красных линиях, расстояние между магистральными улицами, плотность магистральной и местной улично-дорожной сети, характер пешеходных связей – связаны с типом застройки.

Как правило, для застройки усадебного типа характерна высокоплотная сеть улиц местного значения шириной от 9 до 15 м, обслуживающих как транспортные, так и пешеходные потоки. Размеры кварталов в среднем 60х150 м и 120х120 м. Типовой поперечный профиль включает в себя тротуары шириной 1-1,5 м, но зачастую движение пешеходов осуществляется по проезжей части ввиду низкого благоустройства улиц и отсутствия тротуаров.

В микрорайонах жилой застройки сеть магистральных улиц имеет шаг от 400 м (микрорайоны «Хохлово поле» и «Аэродром»). Плотность магистральной улично-дорожной сети низкая. Ширина магистральных улиц варьируется от 9 м (ул. Куприна и Хохлова ул.) до 53 м в красных линиях (ул. Авиатриссы Зверевой).

Исторический центр имеет регулярную прямоугольную сеть со средним размерам ячейки от 150х260 м до 200х400 м с высокой плотностью магистральных улиц. Ширина в красных линиях варьируется в пределах 19-35 м и изменяется в пределах одной улицы. В основном, улицы центральной части городского поселения имеют типовой поперечный профиль.

В зависимости от типа застройки значения плотности магистральной улично-дорожной сети находятся в пределах от 1,3 до 7 км/ кв. км. Средние значения плотности магистральной улично-дорожной сети в жилой (микрорайонной) и усадебной застройке составляет соответственно 2,6 и 1,5 км/кв. км. Плотность местной улично-дорожной сети- 3,0 и 7,2 км/кв. км.

Большая часть квартальной застройки микрорайона «Центр» сложилась к началу ХХ века.

Плотность магистральной улично-дорожной сети в центре городского поселения составляет 6,1 км/кв. км, а плотность местной сети – 2,2 км/кв. км.

Таким образом, плотность местной сети составляет в целом по территории городского поселения 5,5 км/кв. км. Проспект 25-го Октября по принятой классификации отнесен к магистральным улицам общегородского значения, регулируемого движения первого класса. Является главной улицей всего города и имеет протяженность 2,6 км. Проспект проходит от кольцевой развязки в районе Въезд до примыкания Красноармейского проспекта. Ширина в красных линиях - 23 м. Проезжая часть имеет 4 полосы движения (по 2 в каждом направлении – 2+2), за исключением участка моста с подходами через протоку между озёрами Черное и Белое, (ширина проезжей части от 9 до 11 м), где проезжая часть сужается до 9-11 м и организовано движение по 3 полосам. На всем протяжении проспекта имеется освещение.

К перспективным объектам развития и размещения транспортной инфраструктуры можно отнести объекты, представленные в таблице

Таблица 9

Перспективные объекты развития и размещения транспортной инфраструктуры

| Наименование объектов | Описание разрешенного использования |
| --- | --- |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек |
| Объекты обслуживания автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных |
| Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса |
| Объекты автомобильного транспорта | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |
| Объекты общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |

## Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города

На территории МО «Город Гатчина» приняты муниципальные правовые акты необходимые для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

Наличие нормативно-правовой базы оценивается как удовлетворительное, при этом следует уделить дополнительное внимание своевременной разработке муниципальных правовых актов в сфере развития транспортной инфраструктуры поселения.

## Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование транспортной инфраструктуры с точки зрения ее развития и с точки зрения ее содержания оценивается как удовлетворительное.

# Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города должен включать:

## Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города

Информация о прогнозе социально-экономического и градостроительного развития поселения сформирована на основе утвержденных документов территориального планирования и документов стратегического планирования, к которым относятся:

- генеральный план муниципального образования, утвержденный решением совета депутатов;

- программа социально-экономического развития муниципального образования.

Перспективными территориями для размещения нового жилищного строительства в Гатчине являются:

- квартал № 1 на въезде в Гатчину – 120-150 тыс. кв. м;

- свободные территории Западного строительного района (микрорайон Аэродром) – 100-130 тыс. кв. м.

На обе территории разработаны проекты планировки.

Планируется развитие на территории городского поселения предприятий пищевой промышленности, как существующих (ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», ОАО «ГМЗ» Молочный комбинат «Галактика», ООО «Изюминка», ЗАО «Бодегас Вольдепабло – Нева», ООО «Меркурий», ООО «Комбинат детского питания» ЗАО «Нива ГМЗ»), так и новых.

## Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города

С учетом информации о прогнозе социально-экономического и градостроительного развития поселения сформирован прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, который в ближайшие 10 лет останется в сложившихся транспортных корреспонденциях, с незначительной корректировкой и учетом нового жилищного и промышленного строительства.

Для обеспечения максимальной доступности территорий городского поселения и повышения качества транспортного обслуживания населения предусматривается развитие маршрутных сетей автобуса.

Проектная схема городского транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети общественного транспорта и намечаемого на расчетный срок территориального развития города и его улично-дорожной сети.

С целью повышения связности существующих и планируемых территорий предусматривается организация маршрутов, охватывающих территории соседних микрорайонов и обеспечивающих их сообщение с железнодорожными станциями, планируемой автостанцией, крупными общественно-деловыми центрами, промышленными зонами по направлениям:

- микрорайоны Мариенбург – Егерская слобода – Аэродром – Заячий Ремиз – Красноармейский – Центр – Въезд;

- микрорайоны Загвоздка – Промышленный – Промзона 1 – Центр – Въезд;

- микрорайоны Въезд – Рощинский – Хохлово поле – Центр;

- микрорайоны Промзона 1 – Заячий Ремиз – Аэродром – Центр – Въезд;

- микрорайоны Химози – Аэродром – Заячий Ремиз – Мариенбург – Красноармейский – Центр – Хохлово поле – Орлова роща – Въезд;

- микрорайоны Загвоздка – Промышленный – Промзона 1 – Центр – Красноармейский – Мариенбург – Заячий Ремиз – Аэродром.

Общая протяженность линий внутригородского автобуса к концу расчетного сорока возрастет до 67,5 км, а его плотность на застроенных территориях до 2,8 км/ кв. км, что соответствует действующим нормативам.

Параметры развития общественного пассажирского транспорта вытекают из определения ожидаемого спроса на перевозки, предполагаемого роста протяженности маршрутной сети и обеспечения приемлемых интервалов движения подвижного состава:

- транспортная подвижность населения – 200 поездок в год на 1 человека;

- средняя дальность поездки – 2,15 км.

Основные показатели работы городского пассажирского транспорта к концу расчетного срока:

- объем транспортной работы – 47,3 млн. пассажиро-километров в год;

- количество перевезенных пассажиров – 22,2 млн. пасс. в год;

- эксплуатационная скорость – 18 км/ч;

- средняя вместимость ед. подвижного состава – 40 пасс.;

- среднесуточный коэффициент наполнения подвижного состава – 0,25;

- коэффициент выпуска подвижного состава на линию – 0,8;

- количество подвижного состава, ед.:

- в движении – 52;

- в инвентаре – 65;

- среднесетевой интервал движения – 10 мин.

Подвижной состав автобусного парка требует модернизации: он должен отвечать требованиям безопасности, комфортности и экологичности, а также требованиям, соответствующим организации перевозки маломобильных групп населения: транспортные средства должны быть оснащены трапом для заезда инвалидной коляски, системой принудительного наклона кузова, салон должен иметь накопительную площадку для стоящих пассажиров или размещения инвалидной коляски.

Важным моментом в улучшении качества обслуживания пассажиров является обустройство остановочных пунктов. Требуется их комплексное благоустройство, оборудование указателями, определяющими место остановки различных типов транспортных средств и очередность посадки пассажиров, оснащение электронными информационными табло.

Ввиду высокого пассажиропотока на проспекте 25 Октября необходимо установить информационное табло прибытия ТОП. На остановках “Гатчинский дворец”, “Музыкальная школа”, “Варшавский вокзал”, “улица Чкалова”, так же необходимо установить информационное табло прибытия ТОП в следствии того, что они находятся вблизи крупнейших объектов притяжения туристических миграций. Всего планируется установить 19шт.

## Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта сформирован на основе материалов изменений в генеральный план, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2017 года № 327.

### Автомобильный транспорт

Предложения по развитию автомобильных дорог и транспорта направлены на достижение следующих задач:

- улучшение транспортных связей с Санкт-Петербургом и прилегающими районами Ленинградской области;

- снижение негативного воздействия от транзитных транспортных потоков за счет строительства обходных направлений;

- ликвидация на сети автомобильных дорог узких мест путем приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствие с требованиями нормативных документов;

- обеспечение бесперебойного транспортного сообщения за счет замены железнодорожных переездов в одном уровне на путепроводы;

- повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;

- улучшение пассажирского связей на общественном пассажирском транспорте с Санкт-Петербургом и прилегающими районами.

Мероприятия в части автомобильных дорог федерального значения приняты в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения: реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на участке км 31+436 – км 542+450 протяженностью 511 км, по параметрам категории IБ, с последующей эксплуатацией на платной основе. Мероприятие направлено на обеспечение скоростного автомобильного сообщения между Санкт-Петербургом и Ленинградской, Псковской областями, странами ближнего зарубежья, повышение качества транспортных услуг, предоставляемых пользователям автомобильной дороги, повышение технических характеристик и пропускной способности автодорожного транспортного коридора. На данный момент разработан проект реконструкции данной автодороги на участке обхода города Гатчина (км 31+000 – км 54+000), предусматривающий строительство новых и реконструкцию существующих транспортных развязок. Срок реализации мероприятия по реконструкцию автодороги – до 2020 г., по формированию платного автодорожного маршрута – до 2030 г.

Мероприятия в части автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приняты в соответствии с Государственной программой Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и материалами проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области:

строительство западного обхода города Гатчина; протяженность участка – 13,7 км; техническая категория – II. Реализация данного мероприятия в совокупности с реконструкцией существующего обхода города по автодороге Р-23 позволит максимально вывести транзитные транспортные потоки за пределы исторического центра города, улучшить автодорожное сообщение с Санкт-Петербургом и прилегающими поселениями;

- строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения в месте пересечения железнодорожного пути Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и автомобильной дороги «Подъезд к городу Гатчина–2» (2014-2016 годы);

- реконструкция автомобильной дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск» на участке км 14+600 - км 18+000 (начало работ – 2015 год); протяженность участка – 3,4 км; техническая категория – II;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к городу Гатчина–1» (начало работ – 2015 год); протяженность участка – 3,07 км; техническая категория – II, III;

- реконструкция автомобильной дороги «Гатчина – Куровицы»; протяженность участка – 18,6 км; техническая категория – II.

Проектом Программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года также предусматривается (в том числе в качестве дополнительных мероприятий, не включенных в настоящее время в утвержденные документы транспортного планирования):

- строительство путепровода на железнодорожном перегоне Фрезерный – Гатчина-Товарная-Балтийская (3 км) на автомобильной дороге «Гатчина – Куровицы»;

- строительство подъезда к международному центру нейтронных исследований (МЦНИ) от автомобильной дороги «Подъезд к городу Гатчина-1».

В настоящее время отправление и прием пассажиров, следующих по автобусным маршрутам пригородного сообщения, осуществляется с привокзальной площади железнодорожной станции Гатчина-Варшавская, где располагается диспетчерский пункт с комнатами отдыха для водителей автобусов. В соответствии с материалами проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области с целью повышения интенсивности межмуниципальных перевозок пассажирским автобусным транспортом и качества обслуживания пассажиров предусматривается строительство автобусной станции регионального значения в городе Гатчина. Перспективный пассажиропоток на автостанции оценивается в размере более 500 000 пассажиров в год. Автостанция планируется по Ленинградскому шоссе на въезде в город со стороны Санкт-Петербурга, ориентировочная площадь территории которой составляет 1,5 га.

### Водный транспорт

На территории поселения отсутствует инфраструктура водного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки водным транспортом не осуществляются. Перспективы развития отсутствуют.

### Воздушный транспорт

На территории поселения отсутствует инфраструктура воздушного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

В соответствии с предложениями проекта внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области на территории муниципального образования «Город Гатчина» предусматривается строительство вертолетной площадки с целью обеспечения оперативной доставки пострадавших, требующих квалифицированной медицинской помощи, из удаленных районов в центральную районную больницу, обслуживания потребностей оперативных служб. Участок под вертолетную площадку планируется на месте существующей посадочной площадки на пересечении ул. Рощинская и ул. Крупская с учетом обеспечения нормативной транспортной доступности до больничного комплекса; ориентировочная площадь территории – 2,0 га.

Размещение вертолетной площадки необходимо производить с учетом требований СП 121.13330.2019 Аэродромы. СНиП 32-03-96. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для установления соответствующих зон с особыми условиями использования территории (санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### Железнодорожный транспорт

На территории поселения имеется инфраструктура железнодорожного транспорта.

Пассажирские перевозки и грузовые перевозки железнодорожным транспортом осуществляются. Перспективы развития зависят от инвестиционных программ субъекта естественной монополии.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, а также Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года на первую очередь с целью увеличения пропускной способности и развития железнодорожных линий на подходах к Санкт-Петербургскому железнодорожному узлу предусматривается комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и подходов к портам на южном берегу Финского залива, включающая строительство дополнительных главных путей и их электрификации.

Проектом Программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года также предусматривается (в том числе в качестве дополнительных мероприятий, не включенных в настоящее время в утвержденные документы транспортного планирования):

- строительство II главного пути на участке Красное Село – Тайцы – Гатчина-Пассажирская-Балтийская;

- организация тактового движения пригородных поездов на участке Санкт-Петербург-Балтийский – Гатчина с использованием электроподвижного состава типажного ряда «Спутник» для обеспечения ежесуточных передвижений населения по направлению Гатчина – Санкт-Петербург.

- реконструкция железнодорожных станций Гатчина-Варшавская, Гатчина-Пассажирская-Балтийская, остановочного пункта Мариенбург.

## Прогноз развития дорожной сети города

Проектные предложения по развитию городской улично-дорожной сети и городского транспорта базируются на решениях, заложенных действующим Генеральным планом, и основываются на соблюдении следующих концептуальных положений:

- повышение связности существующих и новых планировочных районов городского поселения за счет формирования сети дублирующих и обходных направлений, позволяющих в том числе перераспределить транспортные потоки по улично-дорожной сети и вывести транзитный грузовой транспорт за пределы селитебных территорий;

- оснащение пересечений и примыканий основных магистральных улиц и дорог необходимым количеством искусственных дорожных сооружений, призванных обеспечить надлежащую пропускную способность улично-дорожной сети и высокую скорость движения транспорта, ликвидировать заторы на конфликтных участках улично-дорожной сети и повысить безопасность движения;

- развитие линий общественного транспорта, способных обеспечить максимальную доступность существующих и проектируемых планировочных районов города, авто- и железнодорожных вокзалов, туристических объектов;

- формирование комфортной городской среды путем организации системы озелененных пешеходных и велосипедных направлений;

- современное решение проблемы организации постоянного и временного хранения и обслуживания транспортных средств.

Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе и к автомобильным дорогам местного значения.

Для объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта, имеющие твердое покрытие: обеспеченность 85% общей протяженности улично-дорожной сети на балансе поселения;

- муниципальная парковка (парковочные места): обеспеченность 85 % от нормативных значений;

- пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): обеспеченность 100 % в целях соблюдения безопасности дорожного движения;

- автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003: обеспеченность 100 % автобусных остановок в целях организации транспортного обслуживания населения;

Для объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта, имеющие твердое покрытие: не более 100 м от объектов жилой застройки;

- парковка (парковочные места): пешеходно-транспортная доступность до 30 мин;

- пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): согласно схеме размещения объектов обеспечения безопасности дорожного движения;

- автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003: пешеходная доступность не более 30 мин.

## Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На расчетный срок действия Программы по экспертным оценкам уровня автомобилизации в поселении может увеличиться на 20-30% до 390-425 автомобилей на 1000 человек.

Прогнозируемые параметры дорожного движения будут сохранены: средняя скорость движения на дорогах поселения по-прежнему останется в пределах 50 км/час. На отдельных участках, за границами населенных пунктов, скорость движения автомобильного транспорта может составлять до 80-90 км/час.

Интенсивность дорожного движения может увеличиться на 20-30% в связи с увеличением количества автомобилей. В этом случае интенсивность на отдельных участках УДС МО «Город Гатчина» превысит допустимые нормы. В связи с этим предусмотрены мероприятия по повышению пропускной способности УДС МО «Город Гатчина» и перераспределению транспортных потоков.

## Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Согласно статистике ГИБДД на территории МО «Город Гатчина» увеличивается количество столкновений ТС и уменьшается количество наездов на пешеходов, количество ДТП находится на приблизительно одинаковом уровне. Благодаря комплексным мероприятиям по организации дорожного движения, в том числе мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков, организации пешеходного и велосипедного движения предполагается снижение количества ДТП на 25 – 35%.

## Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения с учетом прогноза транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения на основе социально-экономического и градостроительного развития поселения, а также с учетом применения мероприятий КСОДД и ПКРТИ прогнозируется в пределах норм допустимых действующим законодательством.

# Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

В ходе разработке Программы с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры были выделены три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

Вариант №1 «Оптимистичный».

Основной сценарий: развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана и требованиями технических регламентов с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществляется из бюджета поселения в размере 100% необходимого для исполнения полномочий в дорожно-транспортной сфере.

Вариант №2 «Реалистичный».

Основной сценарий: развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог. Финансирование осуществляется в минимальном размере по основным направлениям развития транспортной инфраструктуры.

Вариант №3 «Пессимистичный».

Основной сценарий: обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. Финансирование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры фактически не осуществляется.

Сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры каждого варианта осуществлялись с базовыми показателями.

В качестве базовых показателей, были приняты показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры (без учета реализации предлагаемых в рамках программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры) – таблица Таблица 10.

Таблица 10

Базовые показатели для сравнения целевых показателей (индикаторов) вариантов развития транспортной инфраструктуры

| Наименование базового показателя | Ед. изм. | Значение базового показателя |
| --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов). | % | 50 |
| Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) | % | 80 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) | % | 25 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения | шт. | 40 |
| Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 50 |

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице Таблица 11.

В рамках реализации данной Программы принят второй вариант развития транспортной инфраструктуры как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Таблица 11

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

| Наименование показателя | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 30 | 70 |
| Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 80 | 0 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 50 | 0 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения | шт. | 1 | 35 | 10 |
| Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 50 | 0 |

# Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

### Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

К комплексным мероприятиям по организации дорожного движения относится разработка проекта организации дорожного движения согласно приказу Минтранса России от 26.12.2018 N 480 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»

- на период эксплуатации дорог или их участков;

- на период введения временных ограничений или прекращении движения транспортных средств и пешеходов по дорогам;

- для маршрутов или участков маршрутов движения крупногабаритных транспортных средств.

Проект организации дорожного движения на период эксплуатации дорог или их участков разрабатывается в отношении сети дорог и (или) их участков на территории одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу, с общей численностью населения до 10 тысяч жителей и (или) на период эксплуатации дорог или их участков на территории одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу, по отдельным направлениям организации дорожного движения:

- формирование сети дорог с односторонним движением;

- размещение парковок (парковочных мест);

- размещение информационно-указательных дорожных знаков индивидуального проектирования;

- организация движения маршрутных транспортных средств, в том числе организация выделенных полос;

- оптимизация режимов работы светофорных объектов;

- внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением;

- иные направления организации дорожного движения.

Дополнительно следует учитывать, что на основании статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, при этом классификация работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. На основании приказа Минтранса России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 16.10.2018) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» в прочие работы по содержанию входят разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию, соответственно мероприятия по организации дорожного движения, помимо разработки проектов организации дорожного движения, при необходимости могут быть дополнены следующими мероприятиями:

- разработка проектов содержания автомобильных дорог;

- разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки;

- проведение экспертизы проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог.

Мероприятия по организации дорожного движения, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 12.

Таблица 12

Мероприятия по организации дорожного движения принятые к реализации в настоящей Программе

| Наименование мероприятий | Наименование, месторасположение объекта | Достижение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта организации дорожного движения | г. Гатчина | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. |
| Разработка проектов содержания автомобильных дорог | г. Гатчина | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) до 10% в 2027 году. |
| Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки | г. Гатчина | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. |
| Проведение экспертизы проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог | г. Гатчина | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании. Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) до 10% в 2027 году |

Основными мероприятиями, направленными на повышение безопасности движения в населенных пунктах, повышение допустимых скоростей движения и улучшение экологической обстановки населенных пунктов, через которые проходит автомобильная дорога, являются:

- разделение путей движения автомобилей и пешеходов, устройство тротуаров вдоль линии застройки;

- организация перехода дороги пешеходами в специально оборудованных местах;

- разделение транзита и местного движения;

- организация движения автомобилей в пределах населенного пункта - оборудование пересечений знаками, канализирование пересечений, введение светофорного регулирования, выделение улиц грузового и одностороннего движения;

- оборудование автобусных остановок;

- устройство мест стоянки для автомобилей в местах их сосредоточения;

- освещение дороги в пределах всего населенного пункта или на наиболее опасных участках;

- мероприятия по «успокоению движения».

Дополнительными требованиям к основным мероприятиям, направленными на повышение безопасности движения в населенных пунктах, являются:

- при устройстве пешеходных переходов через дорогу:

Планировка населенных пунктов и мероприятия по их благоустройству должны способствовать уменьшению числа переходов через дорогу.

При размещении новых пунктов питания и торговли, медицинских и зрелищных учреждений, объектов дорожного сервиса следует располагать их на расстоянии не менее 20 м от дороги. Против ведущих к этим зданиям тротуаров необходимо оборудовать пешеходные переходы через дорогу.

В крупных населенных пунктах пешеходные переходы располагают не реже чем через 300 м. В населенных пунктах протяженностью до 0,5 км устраивают не более двух пешеходных переходов с интервалом 150 - 200 м. Места пешеходных переходов должны быть оборудованы и хорошо просматриваться на расстоянии не менее 150 м.

Во избежание неорганизованного движения пешеходов по проезжей части автомобильных дорог в пределах населенных пунктов на автомобильных дорогах I и II категорий необходима установка ограждения по краям тротуаров (на дорогах I категории - дополнительно сетки по оси разделительной полосы). Конструкция ограждения не должна стеснять движения автомобилей.

- при устройстве автомобильных стоянок у дороги в населенных пунктах:

При прохождении автомобильной дороги через населенный пункт около общественных центров, административных и культурно-бытовых объектов, магазинов, столовых, достопримечательных мест должны предусматриваться автомобильные стоянки наземного, подземного или надземного типов.

Следует избегать в населенных пунктах устройства стояночных полос у кромки проезжей части дороги так же, как и разрешения стоянок на обочинах дороги.

Стоянки могут быть линейного типа, расположенные параллельно дороге за пределами проезжей части и отделенные от нее разделительной полосой или ограждениями, или в виде специальных площадок за пределами дороги.

Расстановка   автомобилей   на   стоянках   линейного   типа   -   продольная, на площадках - различная, в зависимости от площади и требуемой емкости стоянки.

Стоянки следует размещать за пределами проезжей части дороги в непосредственной близости от объекта посещения на расстоянии не более 100 м.

В темное время суток на стоянках необходимо освещение.

Въезды и выезды с автомобильных стоянок не должны затруднять или задерживать движение автомобилей по дороге.

- при размещении автобусных остановок:

Автобусные остановки в пределах населенных пунктов целесообразно располагать у общественных центров, административных и культурно-бытовых объектов, магазинов, столовых, отделений связи

При протяженности населенного пункта до 1,2 км оборудуют одну автобусную остановку. В населенных пунктах большей протяженности при линейном расположении застройки автобусные остановки располагаются на расстоянии 500 - 600 м друг от друга.

- при реализации мероприятий, направленных на «успокоение движения» в населенных пунктах:

Целями устройства зон «успокоенного движения» являются:

  - улучшение условий движения:

    - повышение безопасности дорожного движения;

    - улучшение организации движения;

    - создание условий для остановки и стоянки транспортных средств;

  - улучшение условий проживания в прилегающей жилой зоне:

    - уменьшение шума и загазованности;

    - увеличение свободных, благоустроенных и озелененных площадей;

    - улучшение эстетического оформления дорог;

  - улучшение условий работы торговых и других предприятий:

    - создание возможностей для остановки с целью погрузо-разгрузочных работ;

    - приближение мест остановки и стоянки автомобилей к служебным зданиям.

Рекомендуемые места для проведения мероприятий по созданию зон «успокоенного движения»:

- улицы районного и местного значения, проходящие по населенным пунктам с близкой к дороге застройкой;

- боковые и местные проезды в зоне магистралей;

- участки дорог и улиц местного значения, проходящие в зонах культурно-просветительных центров, детских и молодежных учебно-воспитательных учреждений, больниц, поликлиник, санаториев и т.п.

Основной целью мероприятий по «успокоению движения» является существенное снижение скоростей движения, они включают в себя:

- планировочные решения, направленные на изменение геометрии проезжей части (сужение проезжей части; изменение геометрии проезжей части с размещением мест для стоянки и озеленением; изменение конфигурации пересечений и примыканий);

- изменение типа дорожного покрытия в зонах пешеходных переходов и пересечений;

- применение активных средств воздействия на скорости движения транспортных средств - искусственных неровностей.

В настоящее время в г. Гатчина сформирована одна зона пешеходного движения: ул. Соборная. Как показал анализ УДС и функционального зонирования территории г. Гатчины, возможно продление существующей пешеходной зоны.

Помимо организации зоны пешеходного движения в рамках реализации мероприятий КСОДД предлагается обустройство двух зон комфортного движения пешеходов в следующих границах:

- «Административная (центральная)» зона комфортного движения» (ограничена: Госпитальным пер., ул. Карла Маркса, ул. Радищева, пр. 25-го октября);

- «Соборная» (расположена в границах Соборной пл.).

Для обеспечения безопасности движения автомобилей и пешеходов в темное время суток на автомобильных дорогах устраивают электрическое освещение. При проектировании осветительных установок следует соблюдать следующие требования:

- освещение следует предусматривать в первую очередь на наиболее опасных участках автомобильных дорог, где возникают частые конфликты между участниками дорожного движения;

- опоры светильников должны гармонично сочетаться с архитектурным ансамблем дороги и не создавать осложнения при эксплуатации дороги;

- при выборе типа и способа размещения осветительных участков требуется обеспечивать необходимый уровень освещения в соответствии с нормами: среднюю яркость проезжей части и среднюю освещенность тротуаров; равномерность распределения яркости; показатель ослепленности;

- следует выделять и подчеркивать расположение опасных зон (пересечений и примыканий дорог, мест сужений проезжей части, пешеходных переходов) за счет изменения цветности источников света, размещения опор и светильников, повышения яркости проезжей части в опасной зоне.

Освещение автомобильных дорог в пределах сельских поселений следует проектировать по СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95.

В сельских поселениях осветительные установки должны быть установлены на автомобильных дорогах в границах застроек и за их пределами на расстояние не менее 100 м от этих границ.

Отношение минимальной яркости покрытий к среднему значению должно быть не менее 0,35 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и не менее 0,25 при норме средней яркости 0,6 кд/м2 и ниже.

Скоростной режим движения транспортных средств предлагается дополнительно ограничить в следующих случаях:

- Ограничение скоростного режима движения транспортных средств до 40 км/ч на подходах к следующим транспортным узлам (в рамках мероприятий по ликвидации очагов ДТП, см. п. 3.22):

- ул. Лейтенанта Шмидта – ул. Чкалова,

- ул. Карла Маркса – ул. 7-й Армии,

- ул. Чехова – ул. Солодухина,

- на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу Киевская ул. д. 1-3.

- Ограничение скоростного режима на внутриквартальных территориях в рамках обустройства зон успокоенного движения;

- На магистралях, проходящих в непосредственной близости от предлагаемых зон пешеходного движения и зон комфортного движения пешеходов до 30 км. /ч:

- Госпитальные пер. (на всем протяжении);

- Ул. Радищева от ул. Карла Маркса до пр. 25-го Октября;

- Ул. Карла Маркса от д. 47 до ул. Радищева;

- Участки Соборной ул. и ул. Урицкого, примыкающие к площади Павловского собора.

На 1-м этапе реализации АСУДД потребуется изменение режимов работы светофорного регулирования следующих светофорных объектов, расположенных в границах коридора координированного управления:

- Пр. 25-го Октября – ул. Чкалова;

- Пр. 25-го Октября – Соборная ул.;

- Пр. 25-го Октября – ул. Хохлова;

- Пр. 25-го Октября – ул. Радищева;

- Пр. 25-го Октября – ул. Гагарина;

- Пр. 25-го Октября – ул. 7-й Армии;

- Пр. 25-го Октября д. 59.

Количество режимов работы СО в суточном и недельном циклах должно быть определено в рамках проекта реализации АСУДД в соответствии и разработанной библиотекой планов координированного управления.

Кроме того, в составе локальных реконструктивных мероприятий, направленных на ликвидацию очагов ДТП и повышения пропускной способности отдельных транспортных узлов необходимо произвести коррекцию режимов работы следующих существующих (в первую очередь) и расчет с последующей корректировкой режимов на предлагаемых транспортно-пешеходных светофорных объектах:

- Предлагаемый транспортно-пешеходный светофорный объект в транспортном узле «ул. Карла Маркса – ул. Леонова»;

- Предлагаемый транспортно-пешеходный светофорный объект в транспортном узле «ул. Рощинская – ул. Чехова»;

- Предлагаемый транспортно-пешеходный светофорный объект в транспортном узле «ул. Чехова – Ленинградское шоссе»;

- Предлагаемый транспортно-пешеходный светофорный объект в транспортном узле «ул. Чехова – Красносельское ш.»;

- Существующий транспортно-пешеходный светофорный объект в транспортном узле «Пушкинское ш. – ул. Чехова»;

- Существующий светофорный объект в транспортном узле «ул. Киевская – ул. Генерала Кныша» (оптимизация режимов работ СО с внедрением специальных режимов для пиковых периодов суток);

- Существующий светофорный объект в транспортном узле «ул. Авиатриссы Зверевой – ул. Генерала Кныша» (оптимизация режимов работ СО с внедрением специальных режимов для пиковых периодов суток, рассмотреть возможность обустройства отдельной фазы для реализации маневра правого поворота с ул. Авиатриссы Зверевой на ул. Генерала Кныша в направлении Киевской ул.);

Для остальных существующих светофорных объектов (не вошедших в указанный выше список), на первом этапе реализации КСОДД, необходимо произвести анализ соответствия реализованных режимов существующей транспортной ситуации, с последующей корректировкой (в случае необходимости) исходя из суточной неравномерности движения по направлениям.

На 2-м этапе реализации АСУДД потребуется изменение режимов работы светофорного регулирования следующих светофорных объектов, расположенных в границах коридоров координированного управления:

Коридор 1

- Ул. Карла Маркса (гимназия «Апекс»);

- Ул. Карла Маркса – ул. Достоевского;

- Ул. Карла Маркса – ул. Соборная;

- Ул. Карла Маркса – ул. Радищева;

- Ул. Карла Маркса – ул. Гагарина;

Коридор 2

- Ул. Чехова дд № 11а-13;

- Ул. Чехова – ул. Радищева;

- Ул. Чехова – ул. 7-й Армии (предлагаемый);

- Ул. 7-й Армии – Рощинская ул. (предлагаемый).

Количество режимов работы СО в суточном и недельном циклах должно быть определено в рамках проекта реализации АСУДД в соответствии с разработанной библиотекой планов координированного управления.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности движения в населенных пунктах, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 13.

Таблица 13

Мероприятия, направленные на повышение безопасности движения в населенных пунктах, принятые к реализации в настоящей Программе

| Наименование мероприятий | Наименование, месторасположение объекта | Достижение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| Разделение путей движения автомобилей и пешеходов, устройство тротуаров вдоль линии застройки | г. Гатчина | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Организация перехода дороги пешеходами в специально оборудованных местах | г. Гатчина | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Разделение транзита и местного движения | г. Гатчина | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Организация движения автомобилей в пределах населенного пункта - оборудование пересечений знаками, канализирование пересечений, введение светофорного регулирования, выделение улиц грузового и одностороннего движения, ограничение скоростного режима | г. Гатчина | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Оборудование автобусных остановок | г. Гатчина | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Устройство мест стоянки для автомобилей в местах их сосредоточения | г. Гатчина | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Освещение дороги в пределах всего населенного пункта или на наиболее опасных участках | г. Гатчина | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. |
| Реализация мероприятий по «успокоению движения» | г. Гатчина | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения. |

## Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Основными магистралями, удовлетворяющими условиями возможности внедрения координированного управления светофорной сигнализации и обеспечивающими значительные транспортные связи г. Гатчина являются:

- Пр. 25-го Октября, 1-я очередь (среднее расстояние между светофорными объектами – 215м, максимальное – 480 м., минимальное – 55 м.);

- Ул. Карла Маркса, 2-я очередь (среднее расстояние между светофорными объектами – 250м, максимальное – 400 м., минимальное – 130 м.);

- Ул. Чехова, 2-я очередь (среднее расстояние между светофорными объектами – 28 0м, максимальное – 450 м., минимальное – 150 м.).

Суточная неравномерность интенсивности транспортных потоков и изменение направления преобладающих направлений позволяют утверждать о необходимости использования минимум 3 планов координации для будней (утренний, дневной и вечерний пиковые периоды), а также для вечернего пикового периода пятницы, утреннего пикового периода субботы и вечернего пикового период воскресенья.

Организация координированного управления может происходить по следующему сценарию:

Первая очередь.

На период отсутствия центра управления движением все перекрестки будут работать изолированно, без информационного обмена. На этом этапе координированное управление будет реализовано на базе библиотеки жестких (с постоянными параметрами управления) программ координации. Переключение программ координации будет осуществляться автоматически в режиме календарной и суточной автоматики.  Требование к аппаратуре перекрестков – возможность хранения не менее 6 программ координации и исполнение суточного и недельного расписания (первая очередь).

Размещение магистральных детекторов транспорта и сбор информации само по себе не изменит ситуацию с управлением. Однако, обработка статистики позволит откорректировать параметры планов координации (возможно и их количество) и расписания переключений. Требования – наличие дополнительных устройств для сбора информации с детекторов (либо через контроллеры), хранилище статистической информации, механизмы обработки и анализа и т.д.

Вторая очередь.

Организация связи (проводные или беспроводные решения) с устройствами районов координации позволит управлять объектами в командном режиме (вызов хранящихся на контроллерах программ не по расписанию, а принудительно). Это позволит более гибко использовать собираемую информацию о транспортных потоках с детекторов транспорта – переключение планов координации по ситуации. Требования – наличие устройств управления светофорными объектами (контроллеры зональных центров либо полноценный программно-аппаратный центр управления движением), наличие контроллеров, поддерживающих внешнее управление командами какого-либо протокола.

В дальнейшем, наличие программно-аппаратного комплекса по управлению движением позволит применять на магистралях адаптивные алгоритмы группового управления (например, с пересчетом параметров координированного управления).

## Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Основными мероприятиями по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения являются:

- снижение выбросов и шума путем снижения количества ускорений автомобилей при движении в транспортном потоке;

- внедрение схем одностороннего движения;

- оптимизация размещения временных автомобильных стоянок;

- совершенствование организации движения (оптимизация скоростных режимов, «зеленая волна», улучшение светофорного регулирования);

- введение бестранспортных зон;

- формирование искусственных экосистем (зеленых насаждений) на придорожных территориях;

- экранирование автомобильных магистралей и мест большого скопления автомобилей естественными или искусственными экранами;

- применение планировочных мероприятий, включающих регулирование плотности застройки, использование эффективных схем застройки, эффективного благоустройства и озеленения, увеличение площадей парков и скверов, рационального функционального зонирования территории.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 14.

Таблица 14

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, принятые к реализации в настоящей Программе

| Наименование мероприятий | Наименование, месторасположение объекта | Достижение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| Снижение выбросов и шума путем снижения количества ускорений автомобилей при движении в транспортном потоке | В границах МО «Город Гатчина» | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Внедрение схем одностороннего движения | В границах МО «Город Гатчина» - Ул. Радищева - Госпитальный пер. - Проезд вдоль стоматологического отделения ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" - Ул. Леонова - ул. Изотова | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Оптимизация размещения временных автомобильных стоянок | В границах МО «Город Гатчина» | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Совершенствование организации движения (оптимизация скоростных режимов, «зеленая волна», улучшение светофорного регулирования) | В границах МО «Город Гатчина» | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Введение бестранспортных зон | В границах МО «Город Гатчина» | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Формирование искусственных экосистем (зеленых насаждений) на придорожных территориях | В границах МО «Город Гатчина» | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Экранирование автомобильных магистралей и мест большого скопления автомобилей естественными или искусственными экранами | В границах МО «Город Гатчина» | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |
| Применение планировочных мероприятий, включающих регулирование плотности застройки, использование эффективных схем застройки, эффективного благоустройства и озеленения, увеличение площадей парков и скверов, рационального функционального зонирования территории | В границах МО «Город Гатчина» | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |

## Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности в период реализации Программы представлены в таблице Таблица 15.

Таблица 15

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности в период реализации Программы

| Наименование мероприятий | Наименование, месторасположение объекта | Достижение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| Проведение опросов населения по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | В границах МО «Город Гатчина» | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. |

Реализация мероприятий обеспечивает достижение следующих целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры:

- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения.

Для сбора статистической информации об объемах внешних корреспонденций, а также составе транспортных потоков, в том числе для контроля движения большегрузного автотранспорта, целесообразно установить детекторы учета интенсивности на следующих вылетных магистралях:

- Подъезд к г. Гатчина по Ленинградскому шоссе

- На подходах к транспортному узлу «Двинское шоссе, Парицкое шоссе, Киевское шоссе».

Кроме того, детекторами транспорта необходимо оснастить светофорные объекты, интегрируемые в перспективе в систему координированного управления.

Для регулярного мониторинга состояния УДС в затруднительных участках предлагается оборудовать метеостанциями следующие участки:

- Трехарочный львиный мост;

- Пересечение улиц Чехова, Рощинская и Волкова.

## Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию автомобильного транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы:

- линии автобуса (развитие существующих и организация новых маршрутов) по направлениям: микрорайоны Мариенбург – Егерская слобода – Аэродром – Заячий Ремиз – Красноармейский – Центр – Въезд; микрорайоны Загвоздка – Промышленный – Промзона 1 – Центр – Въезд; микрорайоны Въезд – Рощинский – Хохлово поле – Центр; микрорайоны Промзона 1 – Заячий Ремиз – Аэродром – Центр – Въезд; микрорайоны Химози – Аэродром – Заячий Ремиз – Мариенбург – Красноармейский – Центр – Хохлово поле – Орлова роща – Въезд; микрорайоны Загвоздка – Промышленный – Промзона 1 – Центр – Красноармейский – Мариенбург – Заячий Ремиз – Аэродром.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице

Таблица 16

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, принятые к реализации в настоящей Программе

| Вид объекта, наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель |  |
| Линии автобуса (развитие существующих и организация новых маршрутов) по направлениям | км | 67,5 (в том числе планируемые линии – 31,5) | Планируемые линии автобуса: микрорайоны Въезд, Рощинский, Орлова роща, Промзона 1, Промышленный, Загвоздка, Аэродром, Заячий Ремиз, Егерская слобода, Мариенбург, Промзона 2, Химози |

Реализация мероприятий обеспечивает достижение следующих целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры:

- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения.

## Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Основным мероприятием по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в рамках настоящей Программы, является создание парковочных мест.

Парковки (парковочные места) в границах населенных пунктов создаются и используются в порядке, установленном Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Местными нормативами градостроительного проектирования могут быть установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парковками населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Обеспеченность населения легковым индивидуальным автотранспортом к концу расчетного срока принимается с учетом требований Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в размере 450 легковых авт. на 1000 жителей. Соответственно, парк индивидуальных легковых автомобилей к концу расчетного срока возрастет до 49,5 тыс.

Согласно действующим нормативам на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственно-складских территориях следует размещать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения из расчета не менее 90 % от количества легковых автомобилей, принадлежащих жителям, то есть 44,5 тыс. ед.

Генеральным планом принята следующая концепция размещения и строительства новых объектов постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

- сохранение части существующих крупных массивов гаражей боксового типа при соответствующем благоустройстве занимаемых гаражными массивами территорий – порядка 6,0 тыс. ед. или 13,5 % от общего количества;

- сооружение многоярусных гаражей в зонах реконструкции и нового жилищного строительства (микрорайоны Аэропорт, Заячий Ремиз, Въезд) – порядка 4,5 тыс. ед. или 10 % от общего количества;

- сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки – порядка 8,5 тыс. ед. или 19 % от общего количества;

- организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения – порядка 23,3 тыс. ед. или 52,5 % от общего количества;

- организация постоянного хранения автомобилей, принадлежащих населению, проживающему в зонах застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, на придомовых участках – порядка 2,2 тыс. ед. или 5 % от общего количества.

Конкретное размещение гостевых стоянок (временного хранения) у объектов промышленного, административного, культурно-бытового и прочего назначения также выходит за рамки задач генерального плана и производится на стадии разработки проектов планировки территории или в составе специализированных проектов.

Генеральным планом предусматривается организация двух стоянок для туристических автобусов: по ул. Хохлова у входа в Дворцовый парк и на привокзальной площади железнодорожной станции Гатчина-Варшавская.

Согласно действующим нормативам строительство стоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета менее чем 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей составит:

- в селитебных районах – 25 % – 12,4 тыс. машино-мест;

- в производственных зонах – 25 % – 12,4 тыс. машино-мест;

- в общегородских и специализированных центрах – 5 % – 2,5 тыс. машино-мест;

- в зонах массового кратковременного отдыха – 15 % – 7,4 тыс. машино-мест.

Рост парка автомобилей потребует увеличения количества и мощности предприятий автосервиса, станций технического обслуживания (СТО), автозаправочных станций (АЗС). На расчетный срок необходимо содержать в городе СТО с количеством постов порядка 250 ед., АЗС с количеством топливно-раздаточных колонок – 40 ед.

Существующих АЗС достаточно для обслуживания парка автомобилей на расчетный срок. Однако с учетом развития территории города и прилегающих территорий проектом предусматривается строительство дополнительных объектов обслуживания автотранспорта преимущественно на въездах в город, на окружных автодорогах или в комплексе с крупными гаражами, станциями технического обслуживания и стоянками равномерно во всех районах города:

- АЗС по ул. Киевская в микрорайоне Киевский;

- СТО по ул. Авиатриссы Зверевой в микрорайоне Аэродром;

- СТО в микрорайоне Промышленный.

Планируемые объекты транспортной инфраструктуры отображены на «Карте планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского поселения».

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 17.

Таблица 17

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, принятые к реализации в настоящей Программе

| Вид объекта, наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель |  |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |
| Многоярусные гаражи | машино-мест | 4500 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (микрорайоны Рощинский, Въезд) Зона реновации застроенных территорий (микрорайоны Промзона 1, Промышленный) Зона делового, общественного и коммерческого назначения (микрорайоны Аэродром, Киевский) |
| Открытые автостоянки | машино-мест | 23300 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (микрорайоны Рощинский, Въезд, Аэродром, Заячий Ремиз) Зона объектов железнодорожного транспорта (микрорайон Центр) Зона исторического центра (микрорайоны Центр, Хохлово поле) Зона делового, общественного и коммерческого назначения (микрорайоны Аэродром, Мариенбург, Въезд) Зона реновации застроенных территорий (микрорайоны Промзона 1, Промышленный) |
| Стоянка для туристических автобусов | единица | 1 | Зона исторического центра микрорайон Центр (678) |
| Стоянка для туристических автобусов | единица | 1 | Зона улично-дорожной сети (территории общего пользования) микрорайон Центр |
| Станция технического обслуживания | единица | 1 | Зона коммунально-складских объектов (645) (ул. Авиатриссы Зверевой, микрорайон Аэродром) |
| Станция технического обслуживания | единица | 1 | Зона реновации застроенных территорий (757) (микрорайон Промышленный) |

Организация движения транзитного автотранспорта осуществляется по следующим магистралям:

Направление «северо-восток – юго-запад (запад)»: Киевское шоссе (а.д. Р-23) – южный обход г. Гатчины – Киевское шоссе (а.д. Р-23) / автодорога А-120. Движение в противоположном направлении реализуется по этим же магистралям;

Направление «север – юг»:

- Красносельское шоссе – Ленинградское шоссе (либо Пушкинское шоссе) - южный обход г. Гатчины – Вырицкое шоссе;

- Основной маршрут: Сокколовское ш. – Красноармейский пр. – Киевская ул. – Киевское шоссе (а.д. Р-23) – Вырицкое шоссе. Движение в противоположном направлении реализуется по этим же магистралям. Резервный маршрут: Сокколовское ш. – Красноармейский пр. – Киевская ул. – ул. Чкалова – Вырицкое шоссе. Движение в противоположном направлении реализуется по этим же магистралям;

Транзитный транспорт, тяготеющий к г. Гатчина с западного направления использует Парицкое шоссе (либо а.д. А-120) и следует далее по описанным выше маршрутам. Движение в противоположном направлении реализуется по этим же магистралям.

До 2022г. в дополнение к существующим магистралям, реализующим транзитное движение автотранспорта предусмотрено включение в маршруты транзитного движения перспективной строительство участка а/д ул. Чехова до Красносельского шоссе.

До 2027г. предусмотрена организация дополнительного маршрута транзитного движения, проходящего по ул. 120-й Гатчинской Дивизии – ул. Рысеева – ул. Воскова (с учетом перспективной строительство участка а/д ул. Воскова до ул. Северная) – ул. Северная – ул. Генерала Кныша – Киевская ул.

После 2027г. предусмотрена организация дополнительного маршрута транзитного движения, проходящего по перспективной трассе северного обхода г. Гатчина.

Реализация схемы движения транзитного транспорта обеспечивается установкой ТСОДД маршрутного ориентирования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 18.

Таблица 18

Установка ТСОДД по ограничению (регулированию) стоянки и остановки (СМР)

| Наименование мероприятий | Наименование, месторасположение объекта | Характеристика объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Показатель |
| Установка ТСОДД по ограничению (регулированию) стоянки и остановки (СМР) | Пр. 25-го Октября | м | 2400 |
|  | Киевская улица | м | 1900 |
|  | Двинское шоссе | м | 1250 |
|  | Диагональная улица | м | 1051 |
|  | Улица Слепнева (на участке от улицы Авиатриссы Зверевой до улицы Новоселов) | м | 470 |
|  | Улица Новоселов | м | 780 |
|  | Улица Генерала Кныша | м | 1300 |
|  | Улица Григорина (на участке от Киевской улицы до аллеи Императора Павла Первого) | м | 450 |
|  | Аллея Императора Павла Первого | м | 290 |
|  | Красноармейский проспект (на участке от аллеи Императора Павла Первого до площади Коннетабль) | м | 440 |
|  | Улица Карла Маркса | м | 2320 |
|  | Улица Радищева (на участке от проспекта 25 Октября до улицы Урицкого) | м | 660 |
|  | Улица Урицкого (на участке от улицы Радищева до Соборной улицы) | м | 265 |
|  | Соборная улица (на участке от улицы Урицкого до улицы Карла Маркса) | м | 830 |
|  | Улица Чехова | м | 3600 |
|  | Улица Лейтенанта Шмидта | м | 414 |
|  | Улица Чкалова (на участке от улицы Лейтенанта Шмидта до проспекта 25 Октября) | м | 980 |
| Установка ТСОДД по ограничению скоростного режима на подходах к транспортным узлам (СМР) | ул. Лейтенанта Шмидта – ул. Чкалова | единица | 1 |
|  | ул. Карла Маркса – ул. 7-й Армии | единица | 1 |
|  | ул. Чехова - ул. Солодухина | единица | 1 |
|  | нерегулируемый пешеходный переход ул. Киевская д. 1-3 | единица | 1 |
| Установка ТСОДД по формированию маршрутов движения грузового автотранспорта УДС (СМР) | Формирование сети грузового каркаса | пер. | 30 |
| Установка ТСОДД по ограничению скоростного режима на участках УДС (СМР) | Госпитальный пер. | м | 244 |
|  | Улица Радищева (на участке от проспекта 25 Октября до улицы Урицкого) | м | 800 |
|  | Ул. Карла Маркса от д. 47 до ул. Радищева | м | 150 |
|  | Участки ул. Соборная и ул. Урицкого, примыкающие к площади Павловского собора | м | 500 |

Реализация мероприятий обеспечивает достижение следующих целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры:

- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения.

## Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения предусматривают создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения и подразумевает формирование системы пешеходных направлений и зон, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками.

### Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения

Основными мероприятиями по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения является устройство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений или посадка кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части.

В части формирования комфортной городской среды для пешеходов предусматривается:

- развитие сети пешеходных путей сообщений в микрорайонах новой застройки: Аэродром, Въезд и Заячий Ремиз, в том числе благоустройство пешеходных путей сообщения между микрорайонами Аэродром, Егерская слобода и Мариенбург;

- восстановление пешеходной прогулочной трассы по улице Крупской с доступом к рекреационной зоне Дворцового парка и парка Зверинец, создание сети пешеходных дорожек и аллей соответствующим освещением и местами кратковременного отдыха на территории зеленых зон, организация дорожек для транзитного движения;

- благоустройство пешеходных подходов к станциям и пассажирским платформам железной дороги и автобусным остановочным пунктам;

- восстановление пешеходной связи вдоль Красноармейского проспекта от площади Коннетабля до дворца по парковой территории (аллея, пешеходная дорожка с четко обозначенным входом и выходом);

- формирование туристических маршрутов, проходящих по центральной части городского поселения и местам рекреации. Организация маршрутов предполагает не только повышение привлекательности коммуникационных узлов, но и безопасность, комфорт передвижения;

- строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути:

- на железнодорожной станции Гатчина-Варшавская для обеспечения связи с микрорайоном Загвоздка;

- на железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская в створе ул. Новая – ул. Сойту для обеспечения пешеходного сообщения между микрорайонами Химози и Киевский и связи с Приоратским парком.

Особое внимание необходимо обратить на обустройство пересечений улично-дорожной сети с пешеходными и велосипедными направлениями. При пересечении в одном уровне предусматривается устройство переходов, оснащенных визуальной и звуковой сигнализацией, островками безопасности и пр. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 19.

Таблица 19

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения, принятые к реализации в настоящей Программе

| Наименование мероприятий | Наименование, месторасположение объекта |
| --- | --- |
| Устройство тротуаров и пешеходных дорожек, пешеходных переходов, устройство пешеходных ограждений или посадка кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части | г. Гатчина: в части формирования комфортной городской среды для пешеходов предусматривается: - развитие сети пешеходных путей сообщений в микрорайонах новой застройки: Аэродром, Въезд и Заячий Ремиз, в том числе благоустройство пешеходных путей сообщения между микрорайонами Аэродром, Егерская слобода и Мариенбург; - восстановление пешеходной прогулочной трассы по улице Крупской с доступом к рекреационной зоне Дворцового парка и парка Зверинец, создание сети пешеходных дорожек и аллей соответствующим освещением и местами кратковременного отдыха на территории зеленых зон, организация дорожек для транзитного движения; - благоустройство пешеходных подходов к станциям и пассажирским платформам железной дороги и автобусным остановочным пунктам; - восстановление пешеходной связи вдоль Красноармейского проспекта от площади Коннетабля до дворца по парковой территории (аллея, пешеходная дорожка с четко обозначенным входом и выходом); - формирование туристических маршрутов, проходящих по центральной части городского поселения и местам рекреации. Организация маршрутов предполагает не только повышение привлекательности коммуникационных узлов, но и безопасность, комфорт передвижения; - строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути: - на железнодорожной станции Гатчина-Варшавская для обеспечения связи с микрорайоном Загвоздка; - на железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская в створе ул. Новая – ул. Сойту для обеспечения пешеходного сообщения между микрорайонами Химози и Киевский и связи с Приоратским парком. |
| Разработка эскизных проектов зон комфортного движения пешеходов (ПИР) | Зона комфортного движения пешеходов «Административная» Зона комфортного движения пешеходов «Соборная» |
| Мероприятия по организации пешеходных зон (ПИР) | Участок Соборной ул. от ул. Карла Маркса до Соборной пл. (90 м) |

Тротуары планируется устраивать в соответствии с требованиями нормативных документов на планировку и застройку сельских поселений.

В условиях сильно пересеченной местности при высоких насыпях или глубоких выемках пешеходные дорожки могут быть размещены на откосах на присыпных бермах на расстоянии от кромки проезжей части не ближе 2,5 м.

Пешеходные тротуары рекомендуется располагать с двух сторон дороги, а при односторонней застройке - с одной стороны.

Количество полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной дорожке зависит от интенсивности пешеходного движения. На тротуаре количество полос движения должно быть не менее 2. При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пешеходного движения в часы пик более 1000 чел./ч количество полос движения на тротуаре должно быть не менее 3.

В населенных пунктах вдоль тротуара рекомендуется устраивать пешеходные ограждения или посадку кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Кустарник не должен ограничивать боковую видимость.

Реализация мероприятий обеспечивает достижение следующих целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры:

- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения.

### Мероприятия по развитию инфраструктуры велосипедного передвижения

Основными мероприятиями по развитию инфраструктуры велосипедного передвижения является устройство специальных дорожек для велосипедного движения за пределами проезжей части совмещенных с пешеходным движением.

Мероприятия по развитию сети велосипедных направлений базируются на предложениях проекта «Оптимизация организации дорожного движения с учетом формирования велосипедных маршрутов в городе Гатчина» (исполнитель: «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры», г. Санкт- Петербург) и предусматривают устройство дорожек для велосипедного движения:

- создание локальной системы веломаршрутов в центральной части города и сложившихся микрорайонах жилой застройки за счет организации велосипедных полос, совмещенных с тротуарами, с выделением их дорожной разметкой: по пр. 25 Октября, ул. Соборная, Красноармейскому пр., ул. Хохлова, ул. Радищева, ул. Карла Маркса, ул. Урицкого, ул. Рощинская, ул. Генерала Кныша – ул. Северная – ул. Воскова – ул. Куприна – ул. 120 Гатчинской дивизии;

- организация туристических веломаршрутов в Приоратском и Дворцовом парках, парке Зверинец с целью повышения привлекательности исторических парков и ансамблей города для туристов;

- формирование полноценной системы велодорожек на связях с периферийными районами города, планируемыми рекреационными зонами. Проектом предусматривается строительство обособленных велодорожек (в виде отдельного полотна) в профиле следующих магистральных улиц и дорог:

- вдоль планируемой магистрали от ул. Киевская до автодороги Рошаля – Черново – Учхоз;

- вдоль ул. Чехова и её планируемого продолжения до Ленинградского шоссе;

- вдоль ул. Крупская, её планируемого продолжения до Красносельского шоссе и далее до ул. Чехова;

- вдоль ул. Красных Военлётов и её продолжения до ул. 120 Гатчинской дивизии;

- вдоль ул. Авиатриссы Зверевой и её продолжения;

- вдоль подъезда к ФГБУ «ПИЯФ» от ул. Рощинская;

- оснащение объектов обслуживания велопарковками малой вместимости;

- организация городских велостоянок большой вместимости у входа в парки, на станциях железной дороги, у вокзалов, крупных спортивных объектов.

В населенных пунктах следует разделять велосипедное и автомобильное движение. С учетом того, что выделение полосы движения для велосипедистов на проезжей части неэффективно, целесообразно для велосипедного движения устраивать специальные дорожки за пределами проезжей части.

Велосипедные дорожки следует располагать на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами откосов выемок или на специально устраиваемых бермах. На подходах к искусственным сооружениям допускается устройство велосипедных дорожек на обочине с отделением их от проезжей части барьерами или разделительными полосами.

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бортовым камнем.

Велосипедные дорожки должны иметь твердое покрытие из асфальтового бетона или каменных материалов.

Мероприятия по развитию инфраструктуры велосипедного передвижения, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 20

Таблица 20

Мероприятия по развитию инфраструктуры велосипедного передвижения, принятые к реализации в настоящей Программе

| Вид объекта, наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель |  |
| Велосипедная дорожка | км | 1,8 | Вдоль планируемой магистрали от ул. Киевская до автодороги Рошаля – Черново – Учхоз (микрорайоны Заячий Ремиз, Промзона 2) |
| Велосипедная дорожка | км | 3,9 | Вдоль ул. Чехова и её планируемого продолжения до Ленинградского шоссе (микрорайоны Центр, Въезд) |
| Велосипедная дорожка | км | 3,5 | Вдоль ул. Крупской, её планируемого продолжения до Красносельского шоссе и далее до ул. Чехова (микрорайон ы Хохлово поле, Рощинский, Въезд) |
| Велосипедная дорожка | км | 2,7 | Вдоль ул. Красных Военлётов и её продолжения до ул. 120 Гатчинской дивизии (микрорайоны Заячий Ремиз, Аэродром, Промзона 2) |
| Велосипедная дорожка | км | 1,5 | Вдоль ул. Авиатриссы Зверевой и её продолжения (микрорайоны Аэродром, Заячий Ремиз) |
| Велосипедная дорожка | км | 1,2 | Вдоль подъезда к ФГБУ «ПИЯФ» от ул. Рощинская (микрорайон Орлова роща) |

Реализация мероприятий обеспечивает достижение следующих целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры:

- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения.

### Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового автомобильного транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На территории МО «Город Гатчина» предлагается реализовать модель «грузового каркаса».

Грузовой каркас – это функциональное разделение городских магистралей на два типа: собственно грузовой каркас и жилую зону.

1.	По улицам грузового каркаса допустимо свободное движение грузовых автомобилей.

2.	На магистралях, не входящих в «грузовой» каркас, предусматривается запрет движения грузовых ТС, грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, за исключением транспорта коммунальных, аварийных и специальных служб, а также грузового транспорта, имеющего специальные пропуска (например, транспорт, обслуживающие объекты строительства).

На территории города Гатчина к зоне «грузового каркаса» рекомендуется отнести: Ленинградское, Пушкинское, Красносельское, Киевское, Сокколовское шоссе, улицы Чехова, Лейтенанта Шмидта, Чкалова, Киевская, Хохлова, Крупской, подъезд к ПИЯФ и проспекты 25 Октября и Красноармейский (на 1-ю и 2-ю очередь реализации КСОДД), участки ул. 120 –й Гатчинской Дивизии и Корпиковского шоссе.

## Мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

К мероприятиям по развитию сети дорог поселения, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, в рамках реализации настоящей Программы, относятся следующие:

- Мероприятия по проектированию объектов транспортной инфраструктуры в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них:

в отношении развития существующих и формированию новых магистральных направлений:

- проектирование строительства магистральной улицы общегородского значения от ул. Киевская до автодороги Рошаля – Черново – Учхоз, обеспечивающей выход на планируемый западный обход города Гатчина и подключение к ул. Киевская с использованием проектируемого путепровода через железнодорожные пути;

- проектирование строительства продолжения ул. Красных Военлётов с подключением к ул. 120 Гатчинской дивизии – направления, дублирующего планируемую магистраль;

- проектирование строительства магистральных поперечных связей в микрорайонах Аэродром, Заячий Ремиз и Егерская слобода: продолжение ул. Новосёлов до планируемой магистрали, продолжение ул. 2-я Западная и её реконструкция по параметрам магистрали общегородского значения;

- проектирование строительства магистральной дороги общегородского значения, дублирующей ул. Чехова с противоположной стороны от железнодорожной линии от ул. Ополченцев-Балтийцев до Пушкинского шоссе, с подключением к ул. Чехова. Предусматривается реконструкция участков ул. Ленинградская и ул. Железнодорожная по параметрам магистрали общегородского значения;

- проектирование строительства магистральной дороги от ул. Чехова до подъезда к ФГБУ «ПИЯФ», перехватывающей Красносельское, Ленинградское и Пушкинское шоссе и обеспечивающей подъезд к планируемому Северо-Западному нанотехнологическому центру;

- проектирование строительства восточного въезда в город Гатчина от федеральной автодороги Р-23 до ул. Железнодорожная;

в отношении развития сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих наилучшую транспортную доступность существующих застроенных и новых территорий в жилых микрорайонах:

проектирование строительства продолжения ул. Авиатриссы Зверевой до планируемой магистрали общегородского значения;

- проектирование строительства продолжения бульвара Авиаторов до Привокзальной площади;

- проектирование строительства продолжения ул. Слепнева с организацией полноценного продольного направления, дублирующего ул. Красных Военлётов от ул. Киевская до ул. Западная;

- проектирование строительства дополнительных поперечных и продольных связей в планируемых под застройку микрорайонах Аэродром и Заячий Ремиз;

- проектирование строительства продолжения ул. Воскова до ул. Северная в восточном направлении и до автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина в северном направлении в одном коридоре с железнодорожной линией;

- проектирование строительства полукольцевого магистрального направления от ул. Крупской до ул. Чехова, обеспечивающей подъезд к планируемому спортивному комплексу в микрорайоне Орлова роща, а также выход на внешние магистральные направления;

- проектирование строительства магистральной сети улиц в микрорайонах Промзона 1 и Промышленный за счет реконструкции проезда Энергетиков с подключением к ул. Рощинская, строительства восточного дублёра ул. Индустриальная и продолжения ул. Индустриальная до ул. Станционная;

- проектирование строительства улично-дорожной сети обслуживания перспективных жилых зон на границе с микрорайоном Загвоздка.

В отношении оснащение сети магистральной УДС необходимым количеством искусственных дорожных сооружений:

- проектирование строительства 3 новых мостовых переходов через реку Колпанская: в створе продолжения ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Новосёлов, ул. Воскова;

- проектирование строительства 2 путепроводов через железнодорожные пути: в створе ул. Рощинская – проезда Энергетиков и в створе планируемого дублёра ул. Чехова;

- проектирование саморегулируемых (кольцевых) транспортных развязок на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети.

- Мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них:

в отношении развития существующих и формированию новых магистральных направлений:

- строительство магистральной улицы общегородского значения от ул. Киевская до автодороги Рошаля – Черново – Учхоз, обеспечивающей выход на планируемый западный обход города Гатчина и подключение к ул. Киевская с использованием проектируемого путепровода через железнодорожные пути;

- строительство продолжения ул. Красных Военлётов с подключением к ул. 120 Гатчинской дивизии – направления, дублирующего планируемую магистраль;

- строительство магистральных поперечных связей в микрорайонах Аэродром, Заячий Ремиз и Егерская слобода: продолжение ул. Новосёлов до планируемой магистрали, продолжение ул. 2-я Западная и её реконструкция по параметрам магистрали общегородского значения;

- строительство магистральной дороги общегородского значения, дублирующей ул. Чехова с противоположной стороны от железнодорожной линии от ул. Ополченцев-Балтийцев до Пушкинского шоссе, с подключением к ул. Чехова. Предусматривается реконструкция участков ул. Ленинградская и ул. Железнодорожная по параметрам магистрали общегородского значения;

- строительство магистральной дороги от ул. Чехова до подъезда к ФГБУ «ПИЯФ», перехватывающей Красносельское, Ленинградское и Пушкинское шоссе и обеспечивающей подъезд к планируемому Северо-Западному нанотехнологическому центру;

- строительство восточного въезда в город Гатчина от федеральной автодороги Р-23 до ул. Железнодорожная;

в отношении развития сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих наилучшую транспортную доступность существующих застроенных и новых территорий в жилых микрорайонах:

- строительство продолжения ул. Авиатриссы Зверевой до планируемой магистрали общегородского значения;

- строительство продолжения бульвара Авиаторов до Привокзальной площади;

- строительство продолжения ул. Слепнева с организацией полноценного продольного направления, дублирующего ул. Красных Военлётов от ул. Киевская до ул. Западная;

- строительство дополнительных поперечных и продольных связей в планируемых под застройку микрорайонах Аэродром и Заячий Ремиз;

- строительство продолжения ул. Воскова до ул. Северная в восточном направлении и до автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина в северном направлении в одном коридоре с железнодорожной линией;

- строительство полукольцевого магистрального направления от ул. Крупской до ул. Чехова, обеспечивающей подъезд к планируемому спортивному комплексу в микрорайоне Орлова роща, а также выход на внешние магистральные направления;

- строительство магистральной сети улиц в микрорайонах Промзона 1 и Промышленный за счет реконструкции проезда Энергетиков с подключением к ул. Рощинская, строительства восточного дублёра ул. Индустриальная и продолжения ул. Индустриальная до ул. Станционная;

- строительство улично-дорожной сети обслуживания перспективных жилых зон на границе с микрорайоном Загвоздка;

в отношении оснащение сети магистральной УДС необходимым количеством искусственных дорожных сооружений:

- строительство 3 новых мостовых переходов через реку Колпанская: в створе продолжения ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Новосёлов, ул. Воскова;

- сооружение 2 путепроводов через железнодорожные пути: в створе ул. Рощинская – проезда Энергетиков и в створе планируемого дублёра ул. Чехова;

- организация саморегулируемых (кольцевых) транспортных развязок на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети.

- Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них:

в отношении развития существующих и формированию новых магистральных направлений:

- реконструкция ул. Киевская в рамках проекта реконструкции автодороги Подъезд к городу Гатчина-2 с устройством пересечения в разных уровнях с железнодорожными путями, с учетом подключения проектируемой магистрали и ул. Матвеева;

- реконструкция магистральной дороги, обеспечивающей подъезд к ПИЯФ;

в отношении развития сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих наилучшую транспортную доступность существующих застроенных и новых территорий в жилых микрорайонах:

- реконструкция ул. Изотова по параметрам магистрали районного значения и строительство продолжения в северном направлении;

- реконструкция ул. Рысева, ул. Ленинградских ополченцев, ул. Шоссейная по параметрам магистральных улиц районного значения для обеспечения полноценных транспортных связей между микрорайонами, а также организации движения общественного пассажирского транспорта.

- Мероприятия по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них: не предусматриваются.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, повысит удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании., повысит удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании, создаст условия для снижения количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения, обеспечит снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитал

Протяженность магистральной улично-дорожной сети возрастет до 86,1 км. Плотность магистральной сети на застроенных территориях до 2,8 км/ кв. км, что соответствует действующим нормативам.

Мероприятия по проектированию в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 21.

Реализация мероприятий обеспечивает достижение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры:

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

- Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения.

- Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) до 10% в 2027 году.

Таблица 21

Мероприятия по проектированию в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, принятые к реализации в настоящей Программе

| Наименование мероприятий | Наименование, месторасположение объекта |
| --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию)улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | Улично-дорожная сеть: - от ул. Киевская до автодороги Рошаля – Черново – Учхоз (микрорайоны Заячий Ремиз, Промзона 2); - от ул. Киевская с подключением к ул. 120 Гатчинской дивизии (микрорайоны Аэродром, Заячий Ремиз, Промзона 2); - магистральная улица общегородского значения (продолжение ул. Новосёлов) Микрорайоны Заячий Ремиз, Аэродром; - Микрорайон Егерская слобода; - о ул. Ополченцев-Балтийцев до ул. Ленинградская (микрорайон Загвоздка); - от ул. Железнодорожная до Пушкинского шоссе (микрорайоны Промышленный, Промзона 1); - от ул. Железнодорожная до автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия (микрорайон Промышленный); - от Пушкинского шоссе до автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск (микрорайон Въезд); - микрорайон Аэродром; - микрорайоны Аэродром, Заячий Ремиз; - от Старой дороги до подъезда к заводу «Электростандарт» (микрорайоны Заячий Ремиз, Промзона 2); - от продолжения ул. Красных Военлётов до планируемой магистрали (микрорайон Заячий Ремиз) - от ул. Новосёлов до ул. 2-я Западная (микрорайон Аэродром); - от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевская (микрорайоны Аэродром, Киевский); - микрорайон Мариенбург; - микрорайон Промышленный; - восточный дублёр ул. Индустриальная (микрорайон Промзона 1); - микрорайон Промзона 1; - микрорайон Центр; - от ул. Рощинская до Красносельского шоссе (микрорайон Рощинский); - Искусственные дорожные сооружения - в створе продолжения ул. Авиатриссы Зверевой через р. Колпанская; - в створе продолжения ул. Новосёлов через р. Колпанская; - в створе продолжения ул. Воскова через р. Колпанская; - в створе ул. Рощинская – Проезд Энергетиков через железнодорожные пути направления Санкт-Петербург – Гатчина-Варшавская; - в створе планируемого дублёра ул. Чехова через железнодорожные пути направления Санкт-Петербург – Гатчина-Варшавская |

Мероприятия по строительству в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 22.

Реализация мероприятий обеспечивает достижение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры:

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

- Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения.

- Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) до 10% в 2027 году.

Таблица 22

Мероприятия по строительству в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, принятые к реализации в настоящей Программе

| Вид объекта, наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Планируемый показатель |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |
| Магистральная улица общегородского значения | км | 1,8 | От ул. Киевская до автодороги Рошаля – Черново – Учхоз (микрорайоны Заячий Ремиз, Промзона 2) |
| Магистральная улица общегородского значения (ул. Красных Военлётов) | км | 2,7 | От ул. Киевская с подключением к ул. 120 Гатчинской дивизии (микрорайоны Аэродром, Заячий Ремиз, Промзона 2) |
| Магистральная улица общегородского значения (продолжение ул. Новосёлов) | км | 1,1 | Магистральная улица общегородского значения (продолжение ул. Новосёлов) Микрорайоны Заячий Ремиз, Аэродром |
| Магистральная улица общегородского значения (продолжение ул. 2-я Западная) | км | 0,2 | Микрорайон Егерская слобода |
| Магистральная улица общегородского значения | км | 0,8 | От ул. Ополченцев-Балтийцев до ул. Ленинградская (микрорайон Загвоздка) |
| Магистральная улица общегородского значения | км | 2,5 | От ул. Железнодорожная до Пушкинского шоссе (микрорайоны Промышленный, Промзона 1) |
| Магистральная улица общегородского значения | км | 1,1 | От ул. Железнодорожная до автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия (микрорайон Промышленный) |
| Магистральная улица общегородского значения | км | 0,5 | От Пушкинского шоссе до автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск (микрорайон Въезд) |
| Магистральная улица районного значения (бульвар Авиаторов) | км | 0,7 | Микрорайон Аэродром |
| Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Авиатриссы Зверевой) | км | 0,6 | Микрорайоны Аэродром, Заячий Ремиз |
| Магистральная улица районного значения | км | 1,7 | От Старой дороги до подъезда к заводу «Электростандарт» (микрорайоны Заячий Ремиз, Промзона 2) |
| Магистральная улица районного значения | км | 0,7 | От продолжения ул. Красных Военлётов до планируемой магистрали (микрорайон Заячий Ремиз) |
| Магистральная улица районного значения (продолжение улицы Слепнева) | км | 0,6 | От ул. Новосёлов до ул. 2-я Западная (микрорайон Аэродром) |
| Магистральная улица районного значения (продолжение улицы Слепнева) | км | 0,9 | От ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевская (микрорайоны Аэродром, Киевский) |
| Магистральная улица районного значения (продолжение улицы Воскова до автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина) | км | 1,0 | Микрорайон Мариенбург |
| Магистральная улица районного значения (продолжение улицы Воскова до улицы Северная) | км | 0,2 | Микрорайон Мариенбург |
| Магистральная улица районного значения (продолжение улицы Индустриальная до улицы Станционная) | км | 0,6 | Микрорайон Промышленный |
| Магистральная улица районного значения | км | 1,8 | восточный дублёр ул. Индустриальная (микрорайон Промзона 1) |
| Магистральная улица районного значения (проезд Энергетиков: подключение к ул. Рощинская, реконструкция, продолжение до планируемой магистрали) | км | 1,0 | Микрорайон Промзона 1 |
| Магистральная улица районного значения (продолжение улицы Урицкого до улицы Рощинская) | км | 0,3 | Микрорайон Центр |
| Магистральная улица районного значения (продолжение улицы Крупской) | км | 1,2 | От ул. Рощинская до Красносельского шоссе (микрорайон Рощинский) |
| Магистральная улица районного значения (продолжение улицы Изотова) | км | 0,2 | Микрорайон Рощинский |
| Магистральная улица районного значения (поперечная связь между Ленинградским шоссе, Пушкинским шоссе и улицы Чехова) | км | 0,5 | Микрорайон Въезд |
| Улицы и дороги местного значения | км | 3,4 | Микрорайон Аэродром |
| Улицы и дороги местного значения | км | 2,8 | Микрорайон Заячий Ремиз |
| Улицы и дороги местного значения | км | 0,6 | Микрорайон Киевский |
| Улицы и дороги местного значения | км | 0,3 | Микрорайон Промзона 2 |
| Улицы и дороги местного значения | км | 2,2 | Микрорайон Промышленный |
| Улицы и дороги местного значения | км | 0,7 | Микрорайон Въезд |
| Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |
| Мост автодорожный | единица | 1 | В створе продолжения ул. Авиатриссы Зверевой через р. Колпанская |
| Мост автодорожный | единица | 1 | В створе продолжения ул. Новосёлов через р. Колпанская |
| Мост автодорожный | единица | 1 | В створе продолжения ул. Воскова через р. Колпанская |
| Путепровод | единица | 1 | В створе ул. Рощинская – Проезд Энергетиков через железнодорожные пути направления Санкт-Петербург – Гатчина-Варшавская |
| Путепровод | единица | 1 | В створе планируемого дублёра ул. Чехова через железнодорожные пути направления Санкт-Петербург – Гатчина-Варшавская |

Новый участок дороги предлагается проложить с Малых Колпан до Корпиковского шоссе, затем по шоссе в обход Сокклово на Красносельское шоссе. Трасса призвана соединить промзону в Малых Колпанах, новый гатчинский микрорайон «Аэродром», промзону в Мариенбурге, выйдет к железной дороге в Сокколово, затем она дойдет до Красносельское шоссе через Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова.

Строительство уширения для объезда затора на перекрестке Красноармейский проспект – ул. И. Рыбакова – 2021 г.

Строительство автовокзала. Варианты размещения: 1 вариант - на ж/д станции Гатчина Балтийская; 2 вариант – на ж/д станции Гатчина Варшавская – 2023-2025 года

Строительство путепровода через ж/д переезд на пересечении ул. Киевская и ул. Сойту – 2025-2030 год

Строительство путепровода через ж/д переезд на перекрестке Красноармейский проспект – ул. И. Рыбакова – 2025-2030 год

В рамках разработки КСОДД разработаны мероприятия по строительству и реконструкции элементов УДС, направленных на повышение транспортной обеспеченности внутригородских связей. Мероприятия разработаны с учетом материалов Генерального плана и Программы «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020г.г», с дифференциацией по этапам реализации.

1-й этап (2018-2022г.)

- Завершение строительства нового участка ул. Чехова от Пушкинского шоссе до Красносельского шоссе;

- Строительство нового участка ул. Крупской от Красносельского шоссе до Рощинская ул.;

- Строительство нового участка ул. Крупской от от Пушкинского шоссе до Ленинградского шоссе;

- Строительство нового участка ул. Слепнева до Киевской ул.;

- Реконструкция транспортного узла ул. Слепнева – ул. Авиатриссы Зверевой – Диагональная ул. (реализация саморегулируемого кольцевого пересечения);

- Реконструкция ул. Сойту;

- Реконструкция ул. Мастеровой с подключением в одном уровне к автодороге Р-23;

7А. – Ремонт Проезда вдоль стоматологического отделения ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ";

- Реконструкция Индустриальной ул.;

- Строительство светофорного объекта Ленинградское ш. – ул. Чехова;

- Строительство светофорного объекта ул. Крупской – Рощинская ул.

- Строительство светофорного объекта Рощинская ул. – ул. Чехова;

- Строительство светофорного объекта Ул. 7 Армии – ул. Чехова;

Прочие мероприятия: реконструкция светофорных объектов с реализацией координированного управления светофорной сигнализацией (пересечения пр. 25-го Октября со следующими магистралями: ул. 7-й Армии, ул. Гагарина, ул. Радищева, ул. Хохлова, ул. Чкалова).

2-й этап (2023-2027г.)

- Строительство нового участка ул. Чехова от Ленинградского шоссе до Красносельского шоссе

- Строительство нового участка ул. Воскова до ул. Северная, включающее строительство нового мостового перехода через р. Колпанская;

- Строительство новой транспортной связи, обеспечивающей дополнительную транспортную связь мкр. Речной с выходом на ул. Генерала Сандалова;

Прочие мероприятия: реализация координированного управления по участкам ул. Чехова и ул. Карла Маркса. Мероприятия по реализации АСУДД представлены в разделе 3.4;

3-й этап (2028-2032г.)

3-й этап базируется на наиболее значимых мероприятиях по новому строительству и реконструкции объектов УДС, предусмотренных Генеральным планом (расчетный срок Генерального плана – 2035г.).

3-й этап предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

- Строительство северного транспортного обхода г. Гатчины (Орловского обхода);

- Строительство Магистрали № 10А (категория – магистральная ул. общегородского значения), общей протяженностью 12 км. Мероприятие предусматривает подключение Магистрали № 10А к Киевской ул.;

- Строительство продолжения улицы в микрорайоне Промзона 2 с выходом на Магистраль № 10А;

- Строительство магистрали № 10;

- Строительство продолжения Западной улицы и улицы Новоселов с выходом на Магистраль № 10А;

- Строительство продолжения магистральной улицы Авиатриссы Зверевой до проектируемой Магистрали № 10А общей протяженностью 0,4 км.;

- Строительство магистрали общегородского значения, дублирующей ул. Чехова с противоположной стороны железной дороги;

- Строительство путепровода через железнодорожные пути Балтийского направления, обеспечивающего подключение новой магистрали (дублер ул. Чехова) к Пушкинскому шоссе и существующему участку ул. Чехова.

- Реализацию пересечений в разных уровнях Северного обхода с железнодорожными путями Балтийского направления Октябрьской железной дороги;

- Реконструкция Львиного трехарочного моста (пр. 25-го Октября) с расширением проезжей части до 4-х полос движения (с подходами).

Мероприятия по реконструкции в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 23.

Реализация мероприятий обеспечивает достижение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры:

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

- Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения.

- Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) до 10% в 2027 году.

Таблица 23

Мероприятия по реконструкции в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, принятые к реализации в настоящей Программе

| Вид объекта, наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Планируемый показатель |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |
| Магистральная улица общегородского значения (улица 120 Гатчинской дивизии) | км | 1,4 | Микрорайон Мариенбург |
| Магистральная улица общегородского значения (улица 2-я Западная) | км | 0,2 | Микрорайон Егерская слобода |
| Магистральная улица общегородского значения (улица Ленинградская – улица Железнодорожная) | км | 1,0 | Микрорайон Загвоздка, микрорайон Промышленный |
| Магистральная улица общегородского значения (подъезд к ФГБУ «ПИЯФ») | км | 1,2 | От автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск (микрорайон Орлова роща) |
| Магистральная улица районного значения (улица Рысева) | км | 1,0 | Микрорайон Мариенбург |
| Магистральная улица районного значения (улица Ленинградских ополченцев) | км | 1,4 | Микрорайон Химози |
| Магистральная улица районного значения (улица Шоссейная) | км | 0,5 | От ул. Солодухина (микрорайон Загвоздка) |
| Магистральная улица районного значения (улица Изотова) | км | 0,5 | Микрорайон Рощинский |

Мероприятия по строительству новых участков УДС в границах населенных пунктов, принятые к реализации в настоящей Программе представлены в таблице Таблица 24

Таблица 24

Мероприятия по строительству новых участков УДС в границах населенных пунктов, принятые к реализации в настоящей Программе

| Вид объекта, наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Планируемый показатель |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |
| Магистральная улица общегородского значения (улица Слепнева) | км | 0,969 | Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) |
| Магистральная улица общегородского значения (улица Крупской) | км | 0,150 | Строительство нового участка ул. Крупской от Пушкинского шоссе до Красносельского шоссе |
| Магистральная улица общегородского значения (улица Крупской) | км | 1,2 | Строительство нового участка ул. Крупской от Красносельского шоссе до Рощинской ул. |
| Магистральная улица общегородского значения (ул. Генерала Сандалова) | км | 0,350 | Строительство новой транспортной связи, обеспечивающей дополнительную транспортную связь мкр. Речной с выходом на ул. Генерала Сандалова; |
| Магистральная улица общегородского значения (ул. Чехова) | км | 1 | Строительство нового участка ул. Чехова от Ленинградского шоссе до Красносельского шоссе |
| Магистральная ул. общегородского значения | км | 0,35 | Строительство нового участка ул. Воскова до ул. Северная, включающее строительство нового мостового перехода через р. Колпанская |
|  | км | 10,5 | Строительство северного обхода г. Гатчина (ПИР+СМР) |
| Магистральная ул. общегородского значения | км | 4,5 | Строительство Магистрали № 10А Мероприятие предусматривает подключение Магистрали № 10А к Киевской ул. (ПИР+СМР) |
| Магистральная ул. общегородского значения, 4 полосы | км | 3 | Строительство магистрали № 10 ПИР+СМР |
| Магистральная ул. общегородского значения | км | 0,8 | Строительство продолжения улицы в микрорайоне Промзона 2 с выходом на Магистраль № 10А (ПИР+СМР) |
| Магистральная ул. общегородского значения | км | 0,9 | Строительство продолжения Западной улицы и улицы Новоселов с выходом на Магистраль № 10А (ПИР+СМР) |
| Магистральная ул. общегородского значения | км | 0,4 | Строительство продолжения магистральной улицы Авиатриссы Зверевой до проектируемой Магистрали № 10А, (ПИР+СМР) |
| Магистральная ул. общегородского значения | км | 3 | Строительство Магистрали, дублирующей ул. Чехова с противоположной стороны ж.д. путей, включая путепровод через ж.д. пути Балтийского направления, (ПИР+СМР) |
| Мостовое сооружение | км | 0,5 | Реконструкция проезжей части Трехарочного львиного моста с подходами (пр. 25-го Октября) с обеспечением 4-х полос движения |
| Ул. Авиатриссы Зверевой - Ул. Слепенева | единица | 1 | Обустройство кольцевого пересечения |
| Ул. Радищева - ул. Карла Маркса | единица | 1 | Обустройство локального уширения на подходе к перекрестку |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, которые предусмотрены программами, планами, инвестиционными программами, договорами

На период разработки проекта Программы в муниципальном образовании отсутствуют действующие государственные и муниципальные программы по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в связи с чем отсутствуют мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры необходимые к учету в Программе.

На период разработки проекта Программы Стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования не предусмотрены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в связи с чем, в Программе, такие мероприятия не учитываются.

На период разработки проекта Программы мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования – отсутствуют, в связи с чем, в Программе, такие мероприятия не учитываются.

На период разработки проекта Программы мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, - отсутствуют, в связи с чем, в Программе, такие мероприятия не учитываются.

На период разработки проекта Программы на территории муниципального образования отсутствуют заключенные договоры о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий, в связи с чем отсутствуют мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры необходимые к учету в Программе.

# Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) учитывает, что Программа разработана в отношении автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Для других видов транспорта, при необходимости, разрабатываются отдельные программы с соответствующими оценками объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена на основании Приложения № 8 к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» (НЦС 81-02-08-2014, часть 8 Автомобильные дороги).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборнике НЦС 81-02-08-2014, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование автомобильных дорог, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения автомобильных дорог, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).

В приложении 1 к Программе представлена укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) с учетом сборника НЦС 81-02-08-2014.

# Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

## Оценка социально-экономической эффективности мероприятий

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ.

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.

С учетом принятием в Программе показателей социально-экономических результатов/эффектов Программы которые невозможно измерить в стоимостных показателях эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как «эффективность деятельности по реализации программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

где:

E — показатель социально-экономической эффективности реализации про-

граммы;

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации программы равно 1.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

## Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования

Предлагаемый к реализации вариант развития транспортной инфраструктуры соответствует региональным нормативам градостроительного проектирования в части минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

# Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) не требуется внесение дополнительных предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

# Приложение 1

к Программе комплексного развития объектов

транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 2020-2030 годы

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Объем | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1. | Проектирование объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта организации дорожного движения | г. Гатчина | по проекту | 1 к-т | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проектов содержания автомобильных дорог | г. Гатчина | по проекту | ежегодно | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| 1.3. | Разработка (актуализация) схем дислокации дорожных знаков и разметки | г. Гатчина | по проекту | ежегодно | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 1.4. | Проведение опросов населения по удовлетворенности транспортным комплексом | г. Гатчина | по техническому заданию | ежегодно | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации на реализацию мер снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения (ед.) | г. Гатчина | по проекту | 2 | 5000 |  |  | 2500 |  |  | 2500 |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципальных парковок (ед.) | г. Гатчина | на 25 маш/мест | 2 | 1000 |  |  | 500 |  | 500 |  |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений, в том числе велодорожек (100 м2) | г. Гатчина | ширина | 50 | 7500 |  | 2500 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  | 1,0-1,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения (км) | г. Гатчина | дорога IV категории | 32,7 | 15600 |  | 7100 | 1400 | 7100 |  |  |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство искусственных сооружений | г. Гатчина | по проекту | 5 | 15000 |  | 6000 | 9000 |  |  |  |
| 1.10. | Разработка проектов строительства новых участков УДС | г. Гатчина | Длина, м | 3669 | 26265 | 5253 | 5253 | 5253 | 5253 | 5253 |  |
| 1.11 | Разработка эскизных проектов зон комфортного движения пешеходов | г. Гатчина | по проекту | 2 | 1339 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 82204 | 6253 | 21853 | 25153 | 13353 | 6753 | 7500 |
| В том числе по источникам |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 82204 | 6253 | 21853 | 25153 | 13353 | 6753 | 7500 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек (из искусственной тротуарной плитки), устройство пешеходных ограждений (100 м2) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 25 | 6175 |  |  | 6175 |  |  |  |
| 2.2. | Устройство дорожек для велосипедного движения за пределами проезжей части (из асфальтобетона) (100 м2) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 25 | 3095,3 |  |  |  | 1547,6 |  | 1547,6 |
| 2.3. | Организация перехода дороги пешеходами в специально оборудованных местах (ед.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 10 | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| 2.4. | Оборудование автобусных остановок (шт.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 15 | 3750 |  | 1750 | 2000 |  |  |  |
| 2.5. | Устройство мест стоянки для автомобилей в местах их сосредоточения (парковки) (машиномест) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 20 | 1609,2 |  |  | 1609,2 |  |  |  |
| 2.6. | Освещение дороги в пределах всего населенного пункта или на наиболее опасных участках (км) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 10 | 5200 |  |  | 2600 |  |  | 2600 |
| 2.7. | Реализация мероприятий по «успокоению движения» | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 | 4000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 2.8. | Реализация мер снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения (ед.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 1 | 6500 |  |  |  | 3000 |  | 3500 |
| 2.9. | Создание муниципальных парковок на 25 машино-мест для легковых автомобилей в населенном пункте (шт.) | В границах МО «Город Гатчина» | на 25 маш/мест | 2 | 2011,5 |  |  | 1005,8 |  | 1005,8 |  |
| 2.10. | Строительство улично-дорожной сети (км) | В границах МО «Город Гатчина» | дорога IV категории | 32,7 | 931950 |  | 465975 |  | 465975 |  |  |
| 2.11. | Строительство искусственных дорожных сооружений (шт.) | В границах МО «Город Гатчина» | объект | 5 | 750000 |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 300000 |
| 2.12 | Строительство новых участков УДС | В границах МО «Город Гатчина» | Длина, м | 3669 | 549656 | 60491,2 | 60491,2 | 60491,2 | 60491,2 | 60491,2 | 247200 |
| 2.13 | Строительство северного обхода г. Гатчина | В границах МО "Ленинградская область" | Длина, м | 10500 | 2811900 |  |  |  |  |  | 2811900 |
| 2.14 | Строительство магистрали | В границах МО «Город Гатчина» | Длина, м | 23450 | 6057739 |  |  |  |  |  | 6057739 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 11136586 | 60791,2 | 530516,2 | 226181,2 | 681313,8 | 211797 | 9425986,6 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 10022927,4 | 54712,08 | 477464,58 | 203563,08 | 613182,42 | 190617,3 | 8483387,94 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 1113658,6 | 6079,12 | 53051,62 | 22618,12 | 68131,38 | 21179,7 | 942598,66 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разделение транзита и местного движения (ед.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 1 | 350000 |  |  |  | 50000 | 50000 | 250000 |
| 3.2. | Организация движения автомобилей в пределах населенного пункта - оборудование пересечений знаками, канализирование пересечений, введение светофорного регулирования, выделение улиц грузового и одностороннего движения (ед.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 1 | 51500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 50000 |
| 3.3. | Реконструкция улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (км) | г. Гатчина | дорога IV категории | 7,2 | 198940,2 |  | 198940,2 |  |  |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (км) | г. Гатчина | дорога IV категории | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция транспортных узлов | г. Гатчина | по проекту | 2 | 166654 |  | 83327 | 83327 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 767094,2 | 300 | 282567,2 | 83627 | 50300 | 50300 | 300000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 690384,78 | 270 | 254310,48 | 75264,3 | 45270 | 45270 | 270000 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 76709,42 | 30 | 28256,72 | 8362,7 | 5030 | 5030 | 30000 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по реализации АСУДД | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 17 | 34450 |  | 16200 |  |  |  | 18250 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 34450 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 18250 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 34450 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 18250 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по организации грузового движения | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 30 пер. | 666,72 |  |  | 444,48 |  |  | 222,24 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 666,72 | 0 | 0 | 444,48 | 0 | 0 | 222,24 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 666,72 | 0 | 0 | 444,48 | 0 | 0 | 222,24 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по регулированию парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка ТСОДД по ограничению (регулированию) стоянки и остановки (СМР) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 19755 | 3186,290323 | 637,2580645 | 637,2580645 | 637,2580645 | 637,25806 | 637,2580645 |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 3186,290323 | 637,2580645 | 637,2580645 | 637,2580645 | 637,25806 | 637,2580645 | 0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 3186,290323 | 637,2580645 | 637,2580645 | 637,2580645 | 637,25806 | 637,2580645 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по повышению БДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство заездных карманов под остановочную площадку ОТ с установкой павильонов: | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 4 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятия по оптимизации режимов работы СО | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 | 960 | 960 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных) : | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 5 | 17592,4 | 8796,2 | 8796,2 |  |  |  |  |
| 7.4 | Строительство светофорных объектов типа Т.7: | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 8 | 293,55 | 146,775 | 146,775 |  |  |  |  |
| 7.5 | Установка пешеходных ограждений перильного типа | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2850 м | 7338,75 | 1834,6875 | 1834,6875 | 1834,6875 | 1834,6875 |  |  |
| 7.6 | Организация новых (либо изменение существующих) пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 7 | 1071,2 | 1071,2 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Строительство тротуаров | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 600 | 3708 | 927 | 927 | 927 | 927 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 36963,9 | 13735,8625 | 17704,6625 | 2761,6875 | 2761,6875 |  |  |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 36963,9 | 13735,8625 | 17704,6625 | 2761,6875 | 2761,6875 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятия по оптимизации режимов работы СО | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 | 988,8 | 988,8 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Установка детекторов транспортного потока: | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 | 309 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Мероприятия по IT-сопровождению мероприятий КСОДД | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 | 3605 |  |  |  | 3605 |  |  |
| 8.4 | Установка метеостанций | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 | 5994,6 |  |  |  |  | 5994,6 |  |
| 8.5 | Видеодетекторы контроля скоростного режима: | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 6 | 6118,2 |  | 6118,2 |  |  |  |  |
| 8.6 | Мероприятия по организации велосипедного движения | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 35,2 | 10536,9 | 2107,38 | 2107,38 | 2107,38 | 2107,38 | 2107,38 |  |
| 8.7 | Нанесение шумовых полос | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 3 | 494,4 |  | 494,4 |  |  |  |  |
| 8.8 | Обустройство остановочных павильонов табло прибытия ТОП (остановки): |  |  | 19 | 1154,63 | 1154,63 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 29201,53 | 4250,81 | 8719,98 | 2107,38 | 5712,38 | 8101,98 |  |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 29201,53 | 4250,81 | 8719,98 | 2107,38 | 5712,38 | 8101,98 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 12090352,64 | 85968,13056 | 878198,3006 | 340912,0056 | 754078,13 | 277589,2381 | 9751958,84 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 10713312,18 | 54982,08 | 731775,06 | 278827,38 | 658452,42 | 235887,3 | 8753387,94 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 1377040,46 | 30986,05056 | 146423,2406 | 62084,62556 | 95625,706 | 41701,93806 | 998570,9 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 2

к Программе комплексного развития

объектов транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2020-2030 годы

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Объем | Реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1. | Проектирование объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта организации дорожного движения | г. Гатчина | по проекту | 1 к-т |  |  | Р |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проектов содержания автомобильных дорог | г. Гатчина | по проекту | ежегодно | П | П | П | П | П | П |
| 1.3. | Разработка (актуализация) схем дислокации дорожных знаков и разметки | г. Гатчина | по проекту | ежегодно | П | П | П | П | П | П |
| 1.4. | Проведение опросов населения по удовлетворенности транспортным комплексом | г. Гатчина | по техническому заданию | ежегодно | П | П | П | П | П | П |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации на реализацию мер снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения (ед.) | г. Гатчина | по проекту | 2 |  |  | ПСД |  |  | ПСД |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципальных парковок (ед.) | г. Гатчина | на 25 маш/мест | 2 |  |  | ПСД |  | ПСД |  |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений, в том числе велодорожек (100 м2) | г. Гатчина | ширина | 50 |  | ПСД | ПСД |  |  |  |
|  |  |  | 1,0-1,5 м. |  |  | ПСД | ПСД |  |  |  |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения (км) | г. Гатчина | дорога IV категории | 32,7 |  | ПСД | ПСД | ПСД |  |  |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство искусственных сооружений | г. Гатчина | по проекту | 5 |  | ПСД | ПСД |  |  |  |
| 1.10. | Разработка проектов строительства новых участков УДС | г. Гатчина | Длина, м | 3669 | ПСД | ПСД | ПСД | ПСД | ПСД |  |
| 1.11 | Разработка эскизных проектов зон комфортного движения пешеходов | г. Гатчина | по проекту | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек (из искусственной тротуарной плитки), устройство пешеходных ограждений (100 м2) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 25 |  |  | СМР |  |  |  |
| 2.2. | Устройство дорожек для велосипедного движения за пределами проезжей части (из асфальтобетона) (100 м2) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 25 |  |  |  | СМР |  | СМР |
| 2.3. | Организация перехода дороги пешеходами в специально оборудованных местах (ед.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 10 | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |
| 2.4. | Оборудование автобусных остановок (шт.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 15 |  | СМР | СМР |  |  |  |
| 2.5. | Устройство мест стоянки для автомобилей в местах их сосредоточения (парковки) (машиномест) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 20 |  |  | СМР |  |  |  |
| 2.6. | Освещение дороги в пределах всего населенного пункта или на наиболее опасных участках (км) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 10 |  |  | СМР |  |  | СМР |
| 2.7. | Реализация мероприятий по «успокоению движения» | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 |  | СМР | СМР |  |  |  |
| 2.8. | Реализация мер снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения (ед.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 1 |  |  |  | СМР |  | СМР |
| 2.9. | Создание муниципальных парковок на 25 машино-мест для легковых автомобилей в населенном пункте (шт.) | В границах МО «Город Гатчина» | на 25 маш/мест | 2 |  |  | СМР |  | СМР |  |
| 2.10. | Строительство улично-дорожной сети (км) | В границах МО «Город Гатчина» | дорога IV категории | 32,7 |  | СМР |  | СМР |  |  |
| 2.11. | Строительство искусственных дорожных сооружений (шт.) | В границах МО «Город Гатчина» | объект | 5 |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР |
| 2.12 | Строительство новых участков УДС | В границах МО «Город Гатчина» | Длина, м | 3669 | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |
| 2.13 | Строительство северного обхода г. Гатчина | В границах МО "Ленинградская область" | Длина, м | 10500 |  |  |  |  |  | СМР |
| 2.14 | Строительство магистрали | В границах МО «Город Гатчина» | Длина, м | 23450 |  |  |  |  |  | СМР |
| 3. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разделение транзита и местного движения (ед.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 1 |  |  |  | СМР | СМР | СМР |
| 3.2. | Организация движения автомобилей в пределах населенного пункта - оборудование пересечений знаками, канализирование пересечений, введение светофорного регулирования, выделение улиц грузового и одностороннего движения (ед.) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 1 | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |
| 3.3. | Реконструкция улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (км) | г. Гатчина | дорога IV категории | 7,2 |  | СМР |  |  |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (км) | г. Гатчина | дорога IV категории | 0 |  |  | СМР |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция транспортных узлов | г. Гатчина | по проекту | 2 |  | СМР | СМР |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по реализации АСУДД | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 17 |  | СМР |  |  |  | СМР |
| 5 | Мероприятия по организации грузового движения | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 30 пер. |  |  | СМР |  |  | СМР |
| 6 | Мероприятия по регулированию парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка ТСОДД по ограничению (регулированию) стоянки и остановки (СМР) | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |
| 7 | Мероприятия по повышению БДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство заездных карманов под остановочную площадку ОТ с установкой павильонов: | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 4 |  | СМР |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятия по оптимизации режимов работы СО | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 | СМР |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных) : | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 5 | СМР | СМР |  |  |  |  |
| 7.4 | Строительство светофорных объектов типа Т.7: | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 8 | СМР | СМР |  |  |  |  |
| 7.5 | Установка пешеходных ограждений перильного типа | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2850 м | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |
| 7.6 | Организация новых (либо изменение существующих) пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 7 | СМР |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Строительство тротуаров | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 600 | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |
| 8 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятия по оптимизации режимов работы СО | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 | СМР |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Установка детекторов транспортного потока: | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Мероприятия по IT-сопровождению мероприятий КСОДД | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 |  |  |  | СМР |  |  |
| 8.4 | Установка метеостанций | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 2 |  |  |  |  | СМР |  |
| 8.5 | Видеодетекторы контроля скоростного режима: | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 6 |  | СМР |  |  |  |  |
| 8.6 | Мероприятия по организации велосипедного движения | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 35,2 | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |
| 8.7 | Нанесение шумовых полос | В границах МО «Город Гатчина» | по проекту | 3 |  | СМР |  |  |  |  |
| 8.8 | Обустройство остановочных павильонов табло прибытия ТОП (остановки): |  |  | 19 | СМР |  |  |  |  |  |