АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2021 									№ 384

О принятии решения о проведении

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории МО «Город Гатчина»

Учитывая, что собственниками помещений в части многоквартирных  домов не принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, указанных в постановлении  Правительства Ленинградской области  от 29.12.2020 №345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043» (в редакции от 29.12.2020 №887),                           в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 10 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013               №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», пунктом 222 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 26.01.2021 №153 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 22.09.2020 №2875 «Об   утверждении   Краткосрочного  муниципального  плана  реализации

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных   на  территории  МО «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района, в 2020, 2021 и 2022 годах» (в редакции от 24.11.2020 №3800)», учитывая  предложения, поступившие от регионального оператора,  руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», включенных в раздел III «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора» Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных   на  территории  МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2020, 2021 и 2022 годах, согласно Приложению.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района			      	             Л.Н.Нещадим

А.А. Супренок

|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 12.02.201 № 3834 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, просп. 25 Октября, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ) | 30.12.2022 | 1 система | 139 326,24 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 139 326,24 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 139 326,24 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской Дивизии, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 238 718,06 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 477 436,12 |  |  |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 238 718,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 477 436,12 |  |  |  |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Беляева, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 173 414,10 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 173 414,10 |
|  | Итого: |  |  | 173 414,10 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 295 677,49 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 295 677,49 |
|  | Итого: |  |  | 295 677,49 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.59 В |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 211 409,36 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 211 409,36 |
|  | Итого: |  |  | 211 409,36 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ |  | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ) | 30.12.2022 |  | 1 система |  | 160 817,94 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 160 817,94 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 160 817,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ |  | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |  |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 |  | 1 система |  | 120 734,48 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 120 734,48 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 120 734,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ |  | Плановая дата завершения работ |  | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) |  | 30.12.2022 |  | 1 объект |  | 429 217,18 |  |  |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  | 429 217,18 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 429 217,18 |  |  |  |  |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 264 647,87 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 264 647,87 |
|  | Итого: |  |  | 264 647,87 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 353 767,34 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 353 767,34 |
|  | Итого: |  |  | 353 767,34 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 30.12.2022 | 1 объект | 231 388,97 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 231 388,97 |
|  | Итого: |  |  | 231 388,97 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 | 1 система | 102 014,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 102 014,00 |
|  | Итого: |  |  | 102 014,00 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 220 633,36 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 220 633,36 |
|  | Итого: |  |  | 220 633,36 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.8А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 | 1 система | 226 453,15 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 226 453,15 |
|  | Итого: |  |  | 226 453,15 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 207 814,87 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 207 814,87 |
|  | Итого: |  |  | 207 814,87 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении |  | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 | 1 система |  | 85 648,15 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 85 648,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 85 648,15 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.7/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ |  | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 |  | 1 объект | 158 687,83 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 158 687,83 |
|  | Итого: |  |  |  | 158 687,83 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 110 547,55 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 221 095,10 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 110 547,55 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 221 095,10 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 111 100,39 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 222 200,78 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 111 100,39 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 222 200,78 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.9/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 | 1 система | 110 108,47 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 110 108,47 |
|  | Итого: |  |  | 110 108,47 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.9Б |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 194 675,63 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 194 675,63 |
|  | Итого: |  |  | 194 675,63 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.11А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ |  | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 |  | 1 система | 186 215,57 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 381 166,89 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 |  | 1 система | 194 951,32 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 381 166,89 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ |  | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) |  | 30.12.2022 | 1 объект | 483 907,16 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 483 907,16 |
|  | Итого: |  |  |  | 483 907,16 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 621 739,61 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 621 739,61 |
|  | Итого: |  |  | 621 739,61 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ |  | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | 30.12.2022 | 1 система | 165 641,42 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 344 932,58 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) |  | 30.12.2022 | 1 система | 179 291,16 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 344 932,58 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ |  | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 |  | 1 объект | 299 010,74 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 299 010,74 |
|  | Итого: |  |  |  | 299 010,74 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ |  | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 |  | 1 система | 117 848,23 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 117 848,23 |
|  | Итого: |  |  |  | 117 848,23 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ |  | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 |  | 1 система | 179 842,24 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 179 842,24 |
|  | Итого: |  |  |  | 179 842,24 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 253 807,58 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 253 807,58 |
|  | Итого: |  |  | 253 807,58 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 187 120,73 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 374 241,46 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 187 120,73 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 374 241,46 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 | 1 система | 159 823,55 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 159 823,55 |
|  | Итого: |  |  | 159 823,55 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы на капитальный ремонт и утепление фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 889 409,02 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 889 409,02 |
|  | Итого: |  |  | 889 409,02 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы на капитальный ремонт и утепление фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 511 239,13 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 511 239,13 |
|  | Итого: |  |  | 511 239,13 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Товарная - Балтийская, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 86 666,50 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 173 333,00 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 86 666,50 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 173 333,00 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 99 754,46 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 99 754,46 |
|  | Итого: |  |  | 99 754,46 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 111 559,18 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 111 559,18 |
|  | Итого: |  |  | 111 559,18 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 125 188,38 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 125 188,38 |
|  | Итого: |  |  | 125 188,38 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт подвальных помещений) | 30.12.2022 | 1 объект | 162 375,45 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 162 375,45 |
|  | Итого: |  |  | 162 375,45 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 30.12.2022 | 1 объект | 167 944,80 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 167 944,80 |
|  | Итого: |  |  | 167 944,80 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт и утепление фасада) | 30.12.2022 | 1 объект | 474 405,13 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 474 405,13 |
|  | Итого: |  |  | 474 405,13 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 421 146,77 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 421 146,77 |
|  | Итого: |  |  | 421 146,77 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 30.12.2022 | 1 объект | 179 282,71 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 179 282,71 |
|  | Итого: |  |  | 179 282,71 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт и утепление фасада) | 30.12.2022 | 1 объект | 1 430 892,11 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 430 892,11 |
|  | Итого: |  |  | 1 430 892,11 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 111 089,83 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 332 241,75 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 110 062,09 |  |  |  |
| 3 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 111 089,83 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 332 241,75 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 404 370,59 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 404 370,59 |
|  | Итого: |  |  | 404 370,59 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.5/17 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 30.12.2022 | 1 система | 90 943,66 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 90 943,66 |
|  | Итого: |  |  | 90 943,66 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 532 240,67 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 532 240,67 |
|  | Итого: |  |  | 532 240,67 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 573 540,34 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 573 540,34 |
|  | Итого: |  |  | 573 540,34 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 596 498,10 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 596 498,10 |
|  | Итого: |  |  | 596 498,10 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 204 883,25 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 615 181,02 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 30.12.2022 | 1 система | 222 868,61 |  |  |  |
| 3 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 30.12.2022 | 1 система | 187 429,16 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 615 181,02 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д.1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 283 005,22 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 283 005,22 |
|  | Итого: |  |  | 283 005,22 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 218 178,13 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 218 178,13 |
|  | Итого: |  |  | 218 178,13 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 188 716,62 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 188 716,62 |
|  | Итого: |  |  | 188 716,62 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 169 057,18 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 169 057,18 |
|  | Итого: |  |  | 169 057,18 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 | 1 система | 102 372,96 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 102 372,96 |
|  | Итого: |  |  | 102 372,96 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 295 964,98 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 295 964,98 |
|  | Итого: |  |  | 295 964,98 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.9/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 298 184,47 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 298 184,47 |
|  | Итого: |  |  | 298 184,47 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии | 30.12.2022 | 1 система | 116 727,46 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 116 727,46 |
|  | Итого: |  |  | 116 727,46 |  |  |  |