АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2023									№ 1414

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 22.10.2020   №3385 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий   граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»

В целях обеспечения качественным жильем граждан Гатчинского муниципального района и для осуществления мер поддержки граждан, работающих  в муниципальных учреждениях сферы образования,  культуры и государственных учреждениях здравоохранения Гатчинского муниципального района, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.11.2022  № 247  «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в действующей редакции от 17.02.2023 № 270), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2021 № 3839 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Гатчинского муниципального района» (в действующей редакции), Уставом  Гатчинского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 22.10.2020 №3385 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий   граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 30.12.2022 №5659 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 22.10.2020 №3385 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе», признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                             Л.Н. Нещадим

Кандыба А.А

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от   22.10.2020 № 3385 (в редакции

постановления от 17.04.2023 № 1414)

Муниципальная программа

«Создание условий для обеспечения определенных категорий

граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»

Паспорт муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения определенных категорий

граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе».

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023- 2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий гражданам путём оказания государственной и муниципальной финансовой поддержки, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся сотрудников бюджетной сферы, работающих в организациях на территории Гатчинского муниципального района; 2.Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный (региональный) проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2025 года: 1. Увеличение количества помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых помещений путем приобретения за счет средств местного бюджета до 90 жилых помещений; 2.Увеличенике доли семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты для приобретения жилого помещения от числа заявителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты для приобретения жилого помещения – 100%; 3.Доля семей, улучшивших свои жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома – 100%; 4.Доля человек, улучшивших жилищные условия, в виде предоставления им жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилого помещения по договору найма специализированных жилых помещений - 100% ; 5. Увеличение доли площади расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания на начало 2022 года, от общей площади, требуемых к расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 100 %. |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
| Соисполнители государственной программы | Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального района. |
| Участники муниципальной программы | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Расходы (тыс. руб.) |
|  | Объем финансирования муниципальной программы по годам (тыс. рублей): 2022 год – 163 463,82 тыс. руб. 2023 год – 166 121, 79 тыс. рублей 2024 год – 86 735,82 тыс. рублей 2025 год – 78 902,85 тыс. рублей |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
|  | Налоговые расходы не предусмотрены. |

* (справочно) размер субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета подлежит уточнению в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

- Общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Стратегическая цель государственной и муниципальной политики в жилищной сфере – создание комфортной среды для жизнедеятельности человека, которая позволяет удовлетворять жилищные потребности и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В рамках реализации Муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» (далее Программа) предусмотрена поддержка следующих категорий граждан: работники бюджетной сферы Гатчинского муниципального района, граждане, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ  «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента РФ  от 07.05.2008  № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На 1 января 2023 года, нуждающимися в жилых помещениях, в городских (сельских) поселениях Гатчинского муниципального района Ленинградской области, признано 674 семьи/ 2122 человек.

- Основная цель и задачи муниципальной программы.

Основная цель Программы: создание условий, способствующих улучшению жилищных условий гражданам путём оказания государственной и муниципальной финансовой поддержки, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством.

Основными задачами Программы являются:

- Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся сотрудников бюджетной сферы, работающих в организациях на территории Гатчинского муниципального района;

- Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"

В рамках данного мероприятия, направленного  на достижение цели федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"  предоставляются  жилые помещения  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» действует в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» на территории ГМР в программе участвует 12 городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района. Всего планируется расселить 110 многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017, что составит 26 015,7 кв.м., общей площади жилых помещений и позволит улучшить жилищные условия 1497 гражданам

В 2022 году было расселено 1 721 кв.м., 8 многоквартирных домов, жилищные условия улучшили 115 граждан.

На 01.01.2023 расселено аварийного жилья   22 374,4 кв.м., 97 многоквартирных домов, улучшили жилищные условия 1274 граждан.

Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда  выделяются  для расселения  жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

До 2025 года планируется расселить 3 641,3 кв. м, аварийного жилищного фонда на территории гатчинского муниципального района.

В 2023 году планируется расселить 1084 кв.м., улучшить жилищные условия 86 гражданам.

Комплекс процессных мероприятий 1

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района» включает в себя следующее мероприятие:

  - Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением. Увеличение количества жилых помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых помещений путем приобретения за счет средств местного бюджета, не менее 25 жилых помещений к концу 2025 года.

В рамках данного мероприятия служебным жильем обеспечиваются нуждающиеся сотрудники бюджетной сферы, работающие в организациях на территории Гатчинского муниципального района.

На конец 2020 года   количество нуждающихся в служебном жилье составило 10   человек.

Ежегодно за счет бюджета Гатчинского муниципального района приобретаются жилые помещения на территории Гатчинского муниципального района с дальнейшим включением этих помещений в реестр специализированного жилищного фонда – служебных жилых помещений и предоставляется работникам бюджетной сферы по договорам найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений.

Комплекс процессных мероприятий 2

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района» состоит из пяти мероприятий:

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района:

2.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";

2.2. Предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с  областным законом  от 13.10.2014 №62-оз; Мероприятия  по реализации областного закона Ленинградской области от 13.10.2014 № 62-оз "О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов" собственниками которых являются ветераны ВОВ, а именно инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны,  лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, в период второй мировой войны, труженики тыла - предоставляется  единовременная  денежная  выплата на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома.  Количество таких семей на конец 2020 года составило 14 .

2.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

2.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".

Приложение 1 к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения определенных категорий

граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения определенных категорий

граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5566 | Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в виде предоставления им жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилого помещения по договору найма специализированных жилых помещений, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 54 | 75 | 85 | 100 | Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального района |  |
| - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2341 | Увеличение доли площади расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания на начало 2022 года, от общей площади, требуемых к расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 100 %. | % | 65 | 75 | 85 | 100 | Отдел жилищной политики |  |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества жилых помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых помещений путем приобретения за счет средств местного бюджета, до 90 жилых помещений. | % | 87,7 | 90 | 95 | 100 | Отдел жилищной политики |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения от числа заявителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 79 | 80 | 90 | 100 | Отдел жилищной политики |  |
| 2.2 | Доля семей, улучшивших свои жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 70 | 80 | 90 | 100 | Отдел жилищной политики |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения определенных категорий

граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»

План реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий
граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»

| №п/п |  | Наименование структурного элемента |  |  | Источники финансирования |  |  | Годы реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | Итого |  |  | 2023-2025 | 163 463,82 |  | 166 121,79 |  | 86 735,82 |  | 78 902,85 | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 9 633,22 |  | 10 616,30 |  | 5 358,80 |  | 3 193,59 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 98 040,30 |  | 99 552,00 |  | 66 377,02 |  | 65 709,26 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 55 790,3 |  | 55 953,49 |  | 15 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |
| I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части |  | Итого |  |  |  | 2023-2025 |  | 137 120,0 |  | 139 300,19 | 65 982,82 |  | 65 067,85 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 2 792,62 |  | 3 315,80 | 3 315,80 |  | 3 193,59 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  | 91 495,58 |  | 95 030,9 | 62 667,02 |  | 61 874,26 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 42 831,80 |  | 40 953,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1. | Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" |  | Итого |  |  |  | 2023-2025 |  | 5 475,72 |  | 6 501,57 | 6 501,57 |  | 6 261,94 |  | Комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 2 792,62 |  | 3 315,80 | 3 315,80 |  | 3 193,59 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  | 2 683,10 |  | 3 185,77 | 3 185,77 |  | 3 068,35 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Итого |  |  |  | 2023-2025 |  | 5 475,72 |  | 6 501,57 | 6 501,57 |  | 6 261,94 |  | Комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 2 792,62 |  | 3 315,80 | 3 315,80 |  | 3 193,59 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  | 2 683,10 |  | 3 185,77 | 3 185,77 |  | 3 068,35 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" |  | Итого |  |  |  | 2023-2025 |  | 88 812,48 |  | 91 845,13 | 59 481,25 |  | 58 805,91 |  | Комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  | 88 812,48 |  | 91 845,13 | 59 481,25 |  | 58 805,91 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Итого |  |  |  | 2023-2025 |  | 88 812,48 |  | 91 845,13 | 59 481,25 |  | 58 805,91 |  | Комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  | 88 812,48 |  | 91 845,13 | 59 481,25 |  | 58 805,91 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  | Итого |  |  |  | 2023-2025 |  | 42 831,80 |  | 40 953,49 | 0,00 |  | 0,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 42 831,80 |  | 40 953,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.1. | Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты , реализуемые на территории Гатчинского муниципального района |  | Итого |  |  |  | 2023 |  | 42 831,80 |  | 40 953,49 | 0,00 |  | 0,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 42 831,80 |  | 40 953,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| I. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по комплексам процессных мероприятий |  |  | Итого |  | 2023-2025 |  |  | 26 343,81 |  | 26 821,6 | 20 753,00 |  | 13 835,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 6 840,6 |  | 7 300,50 | 2 043,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 6 544,71 |  | 4 521,0 | 3 710,00 |  | 3 835,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 12 958,50 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района" |  |  | Итого |  | 2023-2025 |  |  | 12 958,50 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 10 000,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 12 958,50 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением |  |  | Итого |  | 2023-2025 |  |  | 12 958,50 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 10 000,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 12 958,50 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района" |  |  | Итого |  | 2023-2025 |  |  | 13 385,31 |  | 11 821,6 | 5 753,00 |  | 3 835,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 6 840,6 |  | 7 300,50 | 2 043,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 6 544,71 |  | 4 521,0 | 3 710,00 |  | 3 835,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |  |  | Итого |  |  |  |  | 0,00 |  | 5 337,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 2023-2025 |  |  | 0,00 |  | 5 337,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" |  |  | Итого |  | 2023-2025 |  |  | 2 265,0 |  | 3 614,1 | 0,00 |  | 0,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 2 265,0 |  | 1 962,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 651,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  | Итого |  |  |  |  | 4 575,6 |  | 1 651,60 | 3 783,00 |  | 1 849,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 4 575,6 |  | 0,00 | 2 043,00 |  | 0,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 2023-2025 |  |  | 0,00 |  | 1 651,60 | 1740,0 |  | 1 849,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.4. | Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов |  |  | Итого |  | 2023-2025 |  |  | 1 469,0 |  | 1 218,00 | 1 970,00 |  | 1 986,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 1 469,0 |  | 1 218,00 | 1 970,00 |  | 1 986,00 |  | Отдел жилищной политики |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |