АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.07.2024									№  3087

О внесении изменений

в постановление администрации

Гатчинского муниципального района

от 18.09.2023 № 4081

«О принятии решения о проведении

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории МО «Город Гатчина»

Рассмотрев письма Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» от 18.04.2024                   № И-4897/2024, от 29.05.2024 № И-7076/2024 и от 24.06.2024  № И-8401/2024 об увеличении объема и стоимости работ и строительного контроля  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Гатчина, пр. Красноармейский,  д.15; г. Гатчина, ул. Карла  Маркса, д.37а; г. Гатчина, ул. Урицкого, д.10; г. Гатчина, ул.Рысева, д.38, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.5, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А  в соответствии с Краткосрочным планом реализации в 2023, 2024, 2025 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,  учитывая предложения, поступившие от регионального оператора, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», администрация Гатчинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение постановления администрации Гатчинского муниципального района от 18.09.2023 № 4081 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории МО «Город Гатчина» в части изменения объема и стоимости выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по  жилищно-коммунальному и городскому хозяйству – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Супренка А.А.

3. Постановление подлежат опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Глава  администрации

Гатчинского муниципального  района                                        Л.Н.Нещадим

М.Э.Косачёва

Приложение

к Постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  18.09.2023  № 4081

(в редакции Постановления администрации

Гатчинского муниципального района

от 04.07.2024 №  3087

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый перечень услуг и(или) работ | Срок начала капиталь-ного ремонта | Объем услуг и(или) работ в натуральном выражении | Предельная стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 1 686,0 м.п. | 6 098 421,00 | За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных взносов |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 1 366,0 м.п. | 9 982 831,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов холодной воды | 2024 | 1 шт. | 158 766,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2024 | 306 м.п. | 1 644 750,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 293,0 м.п. | 1 765 911,00 |  |
| Капитальный ремонт фундамента | 2024 | 4 385,4 м2 | 9 472 464,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) | 2024 | 1 МКД | 1 357 216,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 1 054 266,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт с внутридомовых инженерных систем водоотведения) | 2024 | 1 МКД | 1 054 266,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 2024 | 1 МКД | 1 417 806,00 |  |
| Осуществление строительного контроля |  |  | 623 235,26 |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый перечень услуг и(или) работ | Срок начала капиталь-ного ремонта | Объем услуг и(или) работ в натуральном выражении | Предельная стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 245 м.п. | 935 944,00 | За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонд капитального ремонта в виде обязательных взносов |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 358 м.п. | 3 059 887,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов холодной воды | 2024 | 1 шт. | 158 766,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2024 | 100 м.п. | 537 500,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 102 м.п. | 614 754,00 |  |
| Капитальный ремонт крыши | 2024 | 331,27м2 | 5 262 886,49 |  |
| Капитальный ремонт фасада | 2024 | 553,1 м2 | 5 768 833,00 |  |
| Капитальный ремонт фундамента | 2024 | 426 м2 | 4 188 858,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) | 2024 | 1 МКД | 389 466,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 327 084,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 311 910,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) | 2024 | 1 МКД | 311 910,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фасада) | 2024 | 1 МКД | 1 085 784,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 2024 | 1 МКД | 414 756,00 |  |
| Осуществление строительного контроля |  |  | 439 286,97 |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов ремонта и видов работ | Срок начала капитального ремонта | Объем услуг и(или) работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 327 м.п. | 1 236 439,00 | За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных взносов |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 465 м.п. | 3 193 620,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии | 2024 | 1 шт. | 501 331,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2024 | 176 м.п. | 946 000,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов холодной воды | 2024 | 1 шт. | 158 766,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 73,5 п.м | 442 984,50 |  |
| Капитальный ремонт крыши | 2024 | 393,82 м2 | 6 256 618,34 |  |
| Капитальный ремонт фасада | 2024 | 629,34 м2 | 10 481 028,36 |  |
| Капитальный ремонт фундамента | 2024 | 316,2 м2 | 7 384 583,00 |  |
| Капитальный ремонт подвальных помещений | 2024 | 331,1 м2 | 8 187 440,80 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) | 2024 | 1 МКД | 315 280,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 256 165,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 244 905,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) | 2024 | 1 МКД | 244 905,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фасада) | 2024 | 1 МКД | 895 170,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 2024 | 1 МКД | 329 355,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт подвальных помещений) | 2024 | 1 МКД | 236 460,00 |  |
| Осуществление строительного контроля |  |  | 830 080,55 |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д.38 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов ремонта и видов работ | Срок начала капитального ремонта | Объем услуг и(или) работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 226 м.п. | 874 365,00 | За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных взносов |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 252 м.п. | 2 331 879,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии | 2024 | 1 шт. | 501 331,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2024 | 116 м.п. | 623 500,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов холодной воды | 2024 | 1 шт. | 158 766,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 52 п.м | 313 404,00 |  |
| Капитальный ремонт крыши | 2024 | 238,05 м2 | 3 781 900,35 |  |
| Капитальный ремонт фасада | 2024 | 348 м2 | 5 795 592,00 |  |
| Капитальный ремонт фундамента | 2024 | 332 м2 | 3 264 556,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) | 2024 | 1 МКД | 316 932,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 266 168,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 253 820,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) | 2024 | 1 МКД | 253 820,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фасада) | 2024 | 1 МКД | 883 568,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 2024 | 1 МКД | 337 512,00 |  |
| Осуществление строительного контроля |  |  | 377 609,28 |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул.Чкалова, д.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов ремонта и видов работ | Срок начала капитального ремонта | Объем услуг и(или) работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 446 м.п. | 1 729 284,00 | За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных взносов |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 595 м.п. | 4 086 460,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии | 2024 | 1 шт. | 601 143,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2024 | 135 м.п. | 725 625,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов холодной воды | 2024 | 1 шт. | 158 766,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 104 п.м | 626 808,00 |  |
| Капитальный ремонт крыши | 2024 | 470 м2 | 6 144 310,00 |  |
| Капитальный ремонт фасада | 2024 | 740 м2 | 11 211 000,00 |  |
| Капитальный ремонт фундамента | 2024 | 547,8 м2 | 5 386 517,40 |  |
| Капитальный ремонт подвальных помещений | 2024 | 400 м2 | 9 891 200,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) | 2024 | 1 МКД | 412 160,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 334 880,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 320 160,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) | 2024 | 1 МКД | 320 160,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фасада) | 2024 | 1 МКД | 1 170 240,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 2024 | 1 МКД | 430 560,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт подвальных помещений) | 2024 | 1 МКД | 309 120,00 |  |
| Осуществление строительного контроля |  |  | 514 364,03 |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул.Чкалова, д.54 А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов ремонта и видов работ | Срок начала капитального ремонта | Объем услуг и(или) работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 247м.п. | 942 426,00 | За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных взносов |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 305 м.п. | 2 695 883,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии | 2024 | 1 шт. | 501 331,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2024 | 86 м.п. | 462 250,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов холодной воды | 2024 | 1 шт. | 158 766,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 65 п.м | 391 755,00 |  |
| Капитальный ремонт крыши | 2024 | 175,3 м2 | 2 291 696,90 |  |
| Капитальный ремонт фасада | 2024 | 414,72 м2 | 6 283 008,00 |  |
| Капитальный ремонт фундамента | 2024 | 240,86 м2 | 2 368 376,38 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) | 2024 | 1 МКД | 230 538,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 193 612,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 184 630,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) | 2024 | 1 МКД | 184 630,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фасада) | 2024 | 1 МКД | 642 712,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 2024 | 1 МКД | 245 508,00 |  |
| Осуществление строительного контроля |  |  | 344 443,53 |  |