АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.08.2024									№ 3682

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3711 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»

В связи с необходимостью изменения объемов бюджетного финансирования муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения,  благоустройство МО «Город Гатчина», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 №3711, на основании   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом  МО «Город Гатчина», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 19.12.2023 № 6081 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Город Гатчина», постановлением администрации Гатчинского муниципального района   от 29.12.2023 № 6371 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализуемых на территории МО «Город Гатчина» и их структур»   (в действующей редакции от 12.03.2024 №1105), решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 30.11.2022 № 55 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в действующей редакции от 20.12.2023 №55), решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 29.11.2023 № 50 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в действующей редакции от 29.05.2024 №21), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 12.02.2024 № 566 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых на территории Гатчинского муниципального района в 2024 году» (в действующей редакции от 11.04.2024 №1733)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 №3711 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина».

  - Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Признать утратившими силу постановление администрации Гатчинского муниципального района от 17.06.2024 № 2688 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3711 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по ЖКХ и городскому хозяйству – председателя комитета ЖКХ и заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры в пределах компетенции.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Л.Н.Нещадим

Терехина О.В.

- Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 12.11.2020 № 3711

(в редакции постановления от   07.08.2024 №   3682  )

Паспорт муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы | «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание наиболее благоприятных условий проживания населения, устойчивого развития транспортной инфраструктуры, обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Гатчина» |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение устойчивого функционирования, совершенствования и сохранности дорог, объектов транспортной инфраструктуры и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина». 2. Благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина». 3. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных проис-шествий на территории МО «Город Гатчина». 4.Развитие улично-дорожной сети, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повышение транспортной доступности микрорайонов города Гатчина для населения города. Повышение связности существующих и новых планировочных территорий г. Гатчина за счет благоустройства улично-дорожной сети, строительства и реконструкции автомобильных дорог, строительства велосипедных и пешеходных дорог, устройства комфортной туристической среды в МО «Город Гатчина» с учетом перспективного развития территории. 5. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов МО «Город Гатчина». |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2024 года: - Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц – 3 шт. К концу 2025 года: 2. Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 шт. К концу 2026 года: 3. Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог согласно нормам от общего количества автомобильных дорог - 100 % ежегодно; 4. Доля площади дворовых, внутриквартальных проездов, тротуаров и территорий общего пользования, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию согласно нормам от общей площади указанных территорий – 100 % ежегодно; 5. Доля автомобильных дорог, подлежащих ямочному ремонту, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» от общего количества автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» - 16,78 %; 6. Увеличение доли обеспеченности исполнителя техникой для механизированной уборки дорог, тротуаров, дворовых территорий и территорий общего пользования, проведения ямочных ремонтов - до 90 %; 7. Увеличение доли детских и спортивных площадок, на которых будет установлено новое спортивное и игровое оборудование от общего количества детских и спортивных площадок - до 45 %; 8. Количество несанкционированных свалок в границе МО «Город Гатчина» – 0 единиц; 9. Процент выполнения запланированных мероприятий по содержанию, ремонту объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационного озеленения – 100 % ежегодно; 10. Процент выполнения мероприятий по оплате уличного освещения в соответствии с нормативом - 100 % ежегодно; 11. Обеспеченность территории МО «Город Гатчина» светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасности дорожного движения необходимо – 100 % ежегодно; 12. Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц – 7 шт.; 13. Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог – 92,5 %; 14. Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов от общего количества придомовых территорий – 39,6 %. |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству – председатель комитета ЖКХ или лицо, исполняющее его обязанности |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района. |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Управление строительства МО «Город Гатчина»; МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Расходы (тыс. руб.) |
|  | Объем финансирования муниципальной программы по годам (тыс. руб.): 2023 год - 809 895,7 тыс. рублей; 2024 год - 1 032 153,0 тыс. рублей; 2025 год * - 728 338,7 тыс. рублей; 2026 год * - 668 780,3 тыс. рублей |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
|  | Налоговые расходы не предусмотрены. |

* средства бюджета Ленинградской области указываются справочно, планово

- Общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Программа, предлагаемая к реализации с 2021 года разработана в соответствии с Уставом МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным проектом «Дорожная сеть»; Федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; отраслевым проектом развития велосипедного движения и велосипедной инфраструктуры "Вело 47".

Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта «Дорожная сеть», реализованные в 2022 -2023гг.:

-  ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого (от пересечения      с ул. 7-ой Армии до пересечения с ул. Радищева) в г. Гатчина Ленинградской области (2022 год);

- ремонт автомобильной дороги пр. 25 Октября г. Гатчина (2022 год);

- строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение                    ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"); реализация данного мероприятия будет продолжена в 2024 году.

В 2024 году мероприятие строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") вошло в реализацию отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования».

Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» были реализованы в 2022 году со следующими результатами:

- закуплено и установлено 150 шт. емкостей для накопления твердо-коммунальных отходов.

Отраслевой проект развития велосипедного движения и велосипедной инфраструктуры "Вело 47". В рамках проекта планировались к реализации мероприятия:

– Устройство велодорожки в г. Гатчине, в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина. Данное мероприятие было завершено в 2022 году. Протяженность построенных велодорожек составила 4750 метров.

На территории МО «Город Гатчина», площадью 36,03 га, по состоянию на  01.01.2023 года численность составляла 92 684 человек.

Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан является поддержание всех материальных элементов, образующих городскую среду, в благоприятном для проживания состоянии.

Стратегия социально-экономического развития МО «Город Гатчина» до 2030 года в рамках блока «Автомобильные дороги и автомобильный транспорт» определяет, что целью развития автомобильных дорог и автомобильного транспорта является создание условий устойчивого функционирования и развития инфраструктуры внешнего транспорта (в том числе автомобильных дорог общего пользования, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства), направленное на обеспечение стабильного экономического роста городских поселений и удовлетворение спроса на автомобильные пассажирские перевозки с учетом требований обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышения качества обслуживания и содержания объектов дорожной инфраструктуры, повышение эффективности и качества предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой сферой экономики, напрямую определяющей качество жизни и благополучие населения, а также условия развития всех видов экономической деятельности. К приоритетным направлениям относится развитие таких стратегических блоков, как автомобильные дороги и автомобильный транспорт, охрана окружающей среды и благоустройство территории.

В рамках развития автомобильных дорог общего пользования МО «Город Гатчина» необходимо решение следующих приоритетных задач:

- Повышение связности существующих и новых планировочных территорий за счет строительства улично-дорожной сети МО «Город Гатчина» с учетом перспективного развития территории;

- Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных дорог и улично-дорожной сети МО «Город Гатчина», а также искусственных дорожных сооружений на них;

Оснащение пересечений и примыканий основных направлений необходимым количеством искусственных дорожных сооружений, призванных обеспечить надлежащую пропускную способность и высокую скорость движения транспорта, ликвидировать заторы на конфликтных участках и повысить безопасность движения.

В рамках развития блока «Охрана окружающей среды и благоустройство территории» является защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. Необходимо решение следующих приоритетных задач:

- Развитие системы планово-регулярной санитарной очистки территории;

- Предотвращение экологического вреда от несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

- Развитие благоустройства территории для проживания населения.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с организацией своевременной уборки и текущего ремонта улиц, тротуаров, с содержанием элементов благоустройства города и с установкой дорожных знаков, искусственных неровностей, обеспечивающих безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств.

Уборка улиц, тротуаров, вывоз мусора не всегда осуществляются оперативно, с должным качеством. Для более качественного исполнения названных функций, помимо организационных мероприятий требуется приобретение современной уборочной техники.

В администрацию Гатчинского муниципального района поступает большое количество обращений жителей г. Гатчины с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния элементов благоустройства внутридворовых территорий (ограждений, детских площадок), с сообщениями об аварийном состоянии отдельных деревьев, которые необходимо сносить для предотвращения несчастных случаев. Установка оборудования спортивных и детских площадок является одним из инструментов реализации демографической политики Российской Федерации. Обозначенные мероприятия необходимо финансировать и организовывать.

Постоянно возрастающее количество автомобилей делает необходимой установку ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов и искусственных неровностей возле школ. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, влекущих за собой гибель людей или причиняющих вред их здоровью, соответствует целям и задачам Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483, которая  предусматривает  снижение темпов естественной убыли населения, стабилизацию и создание условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.

Все вышеупомянутые мероприятия, при условии их выполнения, создают и улучшают условия жизни граждан города Гатчины, повышают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность города, поэтому являются чрезвычайно актуальными, подлежат планированию, финансированию и реализации в сроки, установленные настоящей программой.

В рамках данной программы к 2026 году запланировано:

Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц - 10 шт.

Общая протяженность объектов, вошедших в программу, составляет 2 360 м. Таким образом, на конец 2026 года планируется построить и реконструировать более 15% от общей протяженности автомобильных дорог и улиц, требующих реконструкции и благоустройства.

- Основная цель и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина» является создание наиболее благоприятных условий проживания населения, развитие улично-дорожной сети для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, устойчивого развития транспортной инфраструктуры, обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Гатчина».

В рамках реализации программы необходимо решение следующих приоритетных задач:

- благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина»;

- ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории МО «Город Гатчина»;

- повышение связности существующих и новых планировочных территорий за счет строительства, реконструкции и благоустройства улично-дорожной сети МО «Город Гатчина», строительства велосипедных и пешеходных дорог, устройства комфортной туристической среды в МО «Город Гатчина» с учетом перспективного развития территории;

- увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности микрорайонов города Гатчина для населения города, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования":

Цели проекта:

- приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования;

- доведение доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

-  ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В рамках данной муниципальной программы планируются к реализации следующие мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта:

- строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение                    ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей").

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя:

Комплекс процессных мероприятий 1. «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина».

Мероприятия комплекса направлены на обеспечение устойчивого функционирования, сохранности дорог, тротуаров, тоннелей, скверов в чистоте, удобном, безопасном состоянии, путем проведения качественной, регулярной уборки, и своевременного проведения ямочного ремонта, а также текущее содержание средств организации дорожного движения (светофорных постов, дорожных знаков, анимационных знаков).

Комплекс процессных мероприятий 2. «Благоустройство территории МО «Город Гатчина».

Мероприятия комплекса направлены на содержание объектов зеленого хозяйства и благоустройства города Гатчины. Снос 400 аварийных и опасных для жителей деревьев в год дополняется посадкой 200 деревьев в год, устройством 1000 кв.м. новых газонов в год, содержание и эксплуатация общественных туалетов, содержание и ремонт уже построенных детских и спортивных площадок, так и комплексное обустройство новых, включающее в себя создание основания, установку оборудования и ограждений, освещение улиц города, ликвидация несанкционированных свалок, а также уделяется внимание установке малых элементов благоустройства (скамеек, урн, вазонов).

Комплекс процессных мероприятий 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»

Мероприятия комплекса направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. Непосредственно или косвенно способствующих снижению количества наездов на пешеходов и других дорожно-транспортных происшествий. Наиболее затратными являются мероприятия, прямо связанные с предоставлением пешеходам безопасных условий движения: установка ограничивающих пешеходных ограждений и устройство пешеходных переходов. Значительную часть средств планируется направить на мероприятия по обеспечению безопасности передвижения учащихся школ. Для лучшего информирования водителей транспортных средств об условиях дорожного движения мероприятия включают в себя нанесение горизонтальной разметки, установку дорожных знаков.

Комплекс процессных мероприятий 4. «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО "Город Гатчина»

Мероприятия комплекса направлены на развитие улично-дорожной сети для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, устойчивого развития транспортной инфраструктуры.

Комплекс процессных мероприятий 5. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»

Мероприятия комплекса направлены на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов), а также благоустройства дворовых территорий.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами к дворовым территориям многоквартирных домов в настоящем понимается совокупность расположенных вне границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом:

- территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

- автомобильных дорог, образующих проезды (основные и второстепенные) к дворовым территориям многоквартирных домов.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог

местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показателя (индикатора) |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | - | 1 | 1 | - | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог согласно нормам от общего количества автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «УБДХ» |
| 1.2. | Доля площади дворовых, внутриквартальных проездов, тротуаров и территорий общего пользования, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию согласно нормам от общей площади указанных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «УБДХ» |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог, подлежащих ямочному ремонту, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» от общего количества автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» | % | 16,81 | 16,80 | 16,79 | 16,78 | МБУ «УБДХ» |
| 1.4. | Увеличение доли обеспеченности исполнителя техникой для механизированной уборки дорог, тротуаров, дворовых территорий и территорий общего пользования, проведения ямочных ремонтов | % | 65 | 72 | 85 | 90 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства МБУ «УБДХ» |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли детских и спортивных площадок, на которых будет установлено новое спортивное и игровое оборудование от общего количества детских и спортивных площадок | % | 28,6 | 34 | 40 | 45 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.2. | Количество несанкционированных свалок в границе МО «Город Гатчина» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.3. | Процент выполнения запланированных мероприятий по содержанию, ремонту объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационного озеленения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «УБДХ» |
| 2.4. | Процент выполнения мероприятий по оплате уличного освещения в соответствии с нормативом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспеченность территории МО «Город Гатчина» светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасности дорожного движения необходимо | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | - | 3 | - | - | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
| 4.2. | Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | 4 | 3 | 2 | 2 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
| 5.Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог | % | 90,6 | 91,4 | 92,0 | 92,5 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| 5.2. | Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов от общего количества придомовых территорий | % | 32,4 | 34,8 | 37,2 | 39,6 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |

Приложение 2  к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог

местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»

| План реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Итого по муниципальной программе | Итого | 2023-2026 | 809 895,7 | 1 032 153,0 | 728 338,7 | 668 780,3 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Комитет строительства и градостроительного развития территорий |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 48 231,8 | 177 227,8 | 240 446,8 | 176 479,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района * |  | 290 307,1 | 326 407,7 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 471 356,8 | 528 517,6 | 487 891,9 | 492 300,4 |  |  |
|  | I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ (2023 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | Итого | 2022-2025 | 46 776,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Комитет строительства и градостроительного развития территорий |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 42 055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1. | Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2022-2024 | 46 776,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет строительства и градостроительного развития территорий |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 42 055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.2. | Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжение ул.Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м | Итого | 2022-2024 | 46 776,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 42 055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2. | Отраслевой проект "Вело 47" | Итого | 2022-2025 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2.1. | Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма (1 этап) | Итого | 2022-2025 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ (2024 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Отраслевые проекты | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 195 882,7 | 260 856,0 | 185 681,7 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Комитет строительства и градостроительного развития территорий |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 172 266,6 | 240 446,8 | 176 479,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 23 616,2 | 20 409,2 | 9 201,8 |  |  |
|  | 1.1. | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 195 882,7 | 260 856,0 | 185 681,7 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Комитет строительства и градостроительного развития территорий |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 172 266,6 | 240 446,8 | 176 479,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 23 616,2 | 20 409,2 | 9 201,8 |  |  |
|  | 1.1.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 46 215,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 42 055,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 4 159,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.1.1 | Участок улично-дорожной сети в г.Гатчина-продолжение улицы Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150 м) | Итого | 2022-2024 | 0,0 | 46 215,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 42 055,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 4 159,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.2. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 149 667,8 | 260 856,0 | 185 681,7 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 130 210,9 | 240 446,8 | 176 479,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 19 456,8 | 20 409,2 | 9 201,8 |  |  |
|  | 1.1.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги (от ул. Радищева до ул. Карла Маркса) по ул. Урицкого (с тротуаром), в г. Гатчина | Итого | 2024 | 0,0 | 56 912,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 49 514,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 7 398,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.2.2 | Ремонт ул. Рошаля в мкр. Мариенбург в г. Гатчина | Итого | 2024 | 0,0 | 40 756,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 35 457,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 5 298,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.2.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Радищева (от ул.Карла Маркса до ул.Чехова), в г. Гатчина | Итого | 2024 | 0,0 | 34 996,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 30 446,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 4 549,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.2.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Крупской с тротуаром в г. Гатчина (1 этап) | Итого | 2024 | 0,0 | 17 002,7 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 14 792,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 2 210,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.2.5 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги км 0+550 - км 2+880 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 153 855,99 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 133 446,83 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 20 409,16 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.2.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Рысева с тротуарами в г. Гатчина | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 37 000,00 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 37 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 120 дивизии с тротуаром, г. Гатчина | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 59 000,0 |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 59 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 1.1.2.8 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Крупской с тротуаром в г. Гатчина (2 этап) | Итого | 2025 |  |  | 11 000,0 |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 11 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 1.1.2.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чкалова (с тротуарами), в г. Гатчина | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 681,7 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 67 479,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 201,8 |  |  |
|  | 1.1.2.10 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Железнодорожная с тротуаром в г. Гатчина | Итого | 2026 |  |  |  | 11 500,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 11 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 1.1.2.11 | Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к г.Гатчина-1 (Ленинградское шоссе) с тротуаром, г. Гатчина. | Итого | 2026 |  |  |  | 97 500,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  | 97 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования" | Итого | 2023-2026 | 299 216,3 | 324 283,0 | 298 424,0 | 302 274,0 | МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 299 216,3 | 324 283,0 | 298 424,0 | 302 274,0 |  |  |
|  | 1.1. | Механизированная уборка дорог : - механизированная уборка в летне-осенний период - механизированная уборка в зимний период - вывоз снега | Итого | 2023-2026 | 90 186,4 | 106 275,7 | 100 400,0 | 101 400,0 | МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 90 186,4 | 106 275,7 | 100 400,0 | 101 400,0 |  |  |
|  | 1.2. | Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов : - механизированная и ручная уборка в летне-осенний период - механизированная и ручная уборка в зимний период | Итого | 2023-2026 | 70 076,3 | 86 088,5 | 77 600,0 | 78 500,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 70 076,3 | 86 088,5 | 77 600,0 | 78 500,0 |  |  |
|  | 1.3. | Содержание дорог: - ямочный ремонт дорог, ремонт щебеночных дорог, покраска, ремонт и замена металлических секций дорожного ограждения дорог, остановок - прочистка водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов, скалывание наледи, удаление снега и очистка территории после работы снегопогрузчика - очистка придорожных канав , - ПГМ | Итого | 2023-2026 | 46 899,7 | 52 097,7 | 49 100,0 | 50 000,0 | МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 46 899,7 | 52 097,7 | 49 100,0 | 50 000,0 |  |  |
|  | 1.4. | Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования - механизированная уборка в летне-осенний период - механизированная уборка в зимний период - уборка остановок и вывоз мусора из урн - уборка тоннелей | Итого | 2023-2026 | 65 577,0 | 75 621,1 | 67 100,0 | 68 000,0 | МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 65 577,0 | 75 621,1 | 67 100,0 | 68 000,0 |  |  |
|  | 1.5. | Текущее содержание технических средств организации дорожного движения: - текущее и аварийное обслуживание светофорных постов - текущее и аварийное обслуживание дорожных знаков - текущее и аварийное обслуживание анимационных знаков | Итого | 2023-2026 | 4 985,0 | 4 200,0 | 4 224,0 | 4 374,0 | МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 985,0 | 4 200,0 | 4 224,0 | 4 374,0 |  |  |
|  | 1.6. | Приобретение специализированной техники | Итого | 2023-2026 | 21 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 21 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории" | Итого | 2023-2026 | 149 384,8 | 183 725,3 | 109 636,0 | 112 786,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4 926,2 | 4 961,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 31 723,4 | 81 849,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 112 735,2 | 96 914,4 | 109 636,0 | 112 786,0 |  |  |
|  | 2.1. | Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | Итого | 2023-2026 | 6 664,7 | 6 301,0 | 7 666,0 | 8 623,5 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6 664,7 | 6 301,0 | 7 666,0 | 8 623,5 |  |  |
|  | 2.2. | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | Итого | 2023-2026 | 1 868,6 | 2 000,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 775,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 93,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | 2.3. | Эвакуация транспортных средств | Итого | 2023-2026 | 594,5 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 594,5 | 450,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | 2.4. | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Итого | 2023-2026 | 2 500,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 500,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2.5. | Организация и содержание мест захоронений | Итого | 2023-2026 | 4 680,0 | 6 000,0 | 3 400,0 | 3 300,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 680,0 | 6 000,0 | 3 400,0 | 3 300,0 |  |  |
|  | 2.5.1. | Организация и содержание мест захоронений (осуществление II очереди строительства городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510) | Итого | 2023-2026 | 1 336,5 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Комитет по строительству |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 336,5 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2.5.2. | Организация и содержание мест захоронений | Итого | 2023-2026 | 3 343,5 | 6 000,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 343,5 | 6 000,0 | 3 200,0 | 3 300,0 |  |  |
|  | 2.6. | Мероприятия по озеленению территории (в т.ч.): - снос аварийных деревьев, посадка деревьев и кустарников - кронирование и формовка деревьев и кустарников - устройство, выкашивание газонов - озеленение и цветочное оформление территории МО "Город Гатчина" | Итого | 2023-2026 | 40 935,7 | 39 863,6 | 30 100,0 | 30 600,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства МБУ "УБДХ" |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9 735,7 | 39 863,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 31 200,0 | 0,0 | 30 100,0 | 30 600,0 |  |  |
|  | 2.7. | Организация уличного освещения | Итого | 2023-2026 | 53 073,4 | 51 130,6 | 50 000,0 | 50 000,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 53 073,4 | 51 130,6 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |
|  | 2.8. | Мероприятия в области благоустройства (в т.ч.): - установка скамеек урн, вазонов, окраска скамеек, урн, вазонов - установка ограждений дворовых территорий -уборка территорий общего пользования после проведения общегородских мероприятий -содержание общественного туалета в сквере "Юность" -подготовка города к праздникам -ямочный ремонт дворовых территорий, содержание объекта фонтанного хозяйства, расположенного на пешеходном бульваре по ул. Рощинская | Итого | 2023-2026 | 15 716,8 | 22 755,9 | 17 410,0 | 19 202,5 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства МБУ "УБДХ" МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 15 716,8 | 22 755,9 | 17 410,0 | 19 202,5 |  |  |
|  | 2.9. | Приобретение специализированной техники для благоустройства территорий | Итого | 2023-2026 | 19 684,6 | 44 660,6 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 19 487,8 | 36 986,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 196,9 | 7 674,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2.10. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Итого | 2023-2026 | 3 666,5 | 3 563,7 | 460,0 | 460,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3 151,2 | 3 061,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 515,3 | 502,5 | 460,0 | 460,0 |  |  |
|  | 3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" | Итого | 2023-2026 | 7 971,3 | 11 000,0 | 12 500,0 | 13 000,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 7 971,3 | 11 000,0 | 12 500,0 | 13 000,0 |  |  |
|  | 3.1. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2023-2026 | 7 971,3 | 11 000,0 | 12 500,0 | 13 000,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 7 971,3 | 11 000,0 | 12 500,0 | 13 000,0 |  |  |
|  | 4. | Комплекс процессных мероприятий "Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО "Город Гатчина" | Итого | 2023-2026 | 7 848,4 | 88 902,7 | 0,0 | 15 000,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района * |  | 6 905,7 | 65 163,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 942,7 | 23 739,3 | 0,0 | 15 000,0 |  |  |
|  | 4.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2023-2026 | 0,0 | 71 759,3 | 0,0 | 13 000,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района * |  | 0,0 | 58 080,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 13 678,6 | 0,0 | 13 000,0 |  |  |
|  | 4.1.1. | Участок улично-дорожной сети в г.Гатчина-продолжение улицы Крупской от ул.Рощинская до Красносельского шоссе (у ТК Окей 1,2км),в том числе проектирование | Итого | 2023-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.1.2. | Участок улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург", в том числе проектирование | Итого | 2023-2026 | 0,0 | 58 815,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 58 080,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 735,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.1.3. | Реконструкция ул. Рощинская, в том числе проектирование | Итого | 2023-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.1.4. | Реконструкция объекта культурного наследия федерального значения "Адмиралтейский мост и две кордегардии), 1792-1794 гг. (Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, пр.25 Октября.), в том числе проектирование | Итого | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.1.5. | Реконструкция объекта культурного наследия федерального значения «Трехарочный мост», 1799 -1801гг.» (Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, пр.25 Октября.), в том числе проектирование | Итого | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.1.6. | Бульвар Авиаторов, в том числе проектирование | Итого | 2024 | 0,0 | 4 277,6 | 0,0 | 5 000,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 4 277,6 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |
|  | 4.1.7. | Улица Красных Военлетов, в том числе проектирование | Итого | 2024 | 0,0 | 4 890,0 | 0,0 | 5 000,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 4 890,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |
|  | 4.1.8. | Строительство парковки на ул. Горького | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.1.9. | Устройство освещения по ул. Генерала Кныша | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.1.10. | Строительство дороги к школе № 12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37 (в границах от Пушкинского шоссе до дома №67 по пр.25 Октября), в том числе проектирование | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.1.11. | Прочие расходы по строительству (реконструкции) дорог | Итого | 2023-2026 | 0,0 | 1 325,8 | 0,0 | 3 000,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 1 325,8 | 0,0 | 3 000,0 |  |  |
|  | 4.2. | Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | Итого | 2023-2026 | 7 848,4 | 17 143,4 | 0,0 | 2 000,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6 905,7 | 7 082,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 942,7 | 10 060,7 | 0,0 | 2 000,0 |  |  |
|  | 4.2.1. | Выполнение работ по благоустройству "Бульвара Науки" на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в МО г. Гатчина (2-й этап: строительство) | Итого | 2023-2026 | 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.2. | Устройство тротуаров по улицам: Заводская и на Корпиковском шоссе в мкр. Мариенбург, в том числе проектирование | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.3. | Тротуар на аллее Воздухоплавателей (ул. Диагональная) | Итого | 2023 | 2 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 498,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.4. | Участок тротуара на ул. Генерала Сандалова | Итого | 2023 | 1 395,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 381,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.5. | Тротуар на ул. Подъездная дорога | Итого | 2023-2024 | 3 055,6 | 3 176,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 025,0 | 2 924,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 30,6 | 251,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.6. | Тротуар на ул. Новопролетарская | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 4 200,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 4 158,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.7. | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Пушкинская | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.8. | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Бородина | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 5 699,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 5 699,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.9. | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Офицерская | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 3 107,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 3 107,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4.2.10. | Прочие расходы на прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | Итого | 2023-2026 | 569,2 | 959,4 | 0,0 | 2 000,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 569,2 | 959,4 | 0,0 | 2 000,0 |  |  |
|  | 5. | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО "Город Гатчина" | Итого | 2023-2026 | 298 691,8 | 228 359,3 | 46 922,7 | 40 038,6 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района * |  | 251 678,0 | 179 394,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 45 763,8 | 48 964,7 | 46 922,7 | 40 038,6 |  |  |
|  | 5.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2023-2026 | 254 384,2 | 182 809,3 | 25 922,7 | 18 038,6 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района * |  | 251 678,0 | 179 394,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 706,2 | 3 414,7 | 25 922,7 | 18 038,6 |  |  |
|  | 5.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая, в г. Гатчина | Итого | 2023 | 14 943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района * |  | 14 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.2. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Достоевского, в г. Гатчина | Итого | 2023 | 44 623,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 44 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 469,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.3. | Капитальный ремонт тротуара по ул. 7 Армии на участке от пр.25 Октября до бульвара Науки, в г. Гатчина | Итого | 2023 | 5 799,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5 738,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.4. | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по ул.Киргетова(четная сторона) от пересечения с ул.Радищева до пересечения с ул.7 Армии, в г. Гатчина | Итого | 2023 | 6 703,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6 633,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.5. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Карла Маркса (от ул.Достоевского до площади Варшавского вокзала), в г. Гатчина | Итого | 2023 | 27 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 27 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кустова, в г. Гатчина | Итого | 2023 | 12 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 12 652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.7. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Радищева (от пр.25 Октября до ул.Карла Маркса) и участка автомобильной дороги по ул.Хохлова, в г. Гатчина | Итого | 2023 | 40 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 39 679,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 421,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Красная, в г. Гатчина,в том числе ремонт инженерных сетей теплоснабжения | Итого | 2023 | 33 783,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 33 427,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Матвеева в г.Гатчина | Итого | 2023 | 26 560,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 26 294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.10. | Капитальный ремонт по объекту "Подъездная дорога, Подъезд к городу Гатчина: "Орлова роща, ФБГУ "ПИЯФ" | Итого | 2023 | 41 461,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 41 047,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 414,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чехова (с тротуарами), в г. Гатчина | Итого | 2024 | 0,0 | 160 080,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района * |  | 0,0 | 158 395,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 1 684,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.12. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги и тротуаров по ул. Красная от ул. Соборная до пер. Госпитальный | Итого | 2024 | 0,0 | 21 345,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района * |  | 0,0 | 20 998,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 346,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.13. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Хохлова от ул.7 Армии до ул.Академика Константинова | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  | 4 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.14. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги и тротуаров по ул. Авиатриссы Зверевой (от ул. Егерская до ул. Слепнева), в г. Гатчина | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  | 4 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.15. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Карла Маркса, в г. Гатчина | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  | 4 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.16. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Киргетова, в г. Гатчина | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  | 4 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.17. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.7 Армии, в г. Гатчина | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  | 4 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.18. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Заводская, в г. Гатчина | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  | 4 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.1.19. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная (от ул. Солодухина до ул. Шоссейная) в г. Гатчина | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |  |  |
|  | 5.1.20. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Володарского (от ул.Соборной до ул.Карла Маркса), в г. Гатчина | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |  |  |
|  | 5.1.21. | Ремонт участка автомобильной дороги по пер 1-й Тосненский, в г. Гатчина | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |  |  |
|  | 5.1.22. | Ремонт участка автомобильной дороги по пер 2-й Тосненский, в г. Гатчина | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |  |  |
|  | 5.1.23. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Генерала Кныша, в г. Гатчина | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 600,0 |  |  |
|  | 5.1.24. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Генерала Сандалова, в г. Гатчина | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 600,0 |  |  |
|  | 5.1.25. | Средства на проверку сметной документации, строительный контроль, лабораторное сопровождение и т.п. | Итого | 2023-2026 | 66,0 | 1 384,3 | 1 922,7 | 2 038,6 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 66,0 | 1 384,3 | 1 922,7 | 2 038,6 |  |  |
|  | 5.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Итого | 2023-2026 | 42 991,7 | 45 550,0 | 21 000,0 | 22 000,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 42 991,7 | 45 550,0 | 21 000,0 | 22 000,0 |  |  |
|  | 5.2.1. | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Гатчина, ул.Хохлова д.11 | Итого | 2023 | 2 204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 204,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.2.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Хохлова, д.д.15,17,19,21 | Итого | 2023 | 40 787,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 40 787,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5.2.3. | Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Академика Константинова 4, ул. Крупской 9, ул. Коли Подрядчикова 14 | Итого | 2024 |  | 31 355,6 |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 31 355,6 |  |  |  |  |
|  | 5.2.4. | Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. К. Маркса 59а, 59б и ул. Урицкого 22 | Итого | 2024 |  | 14 194,4 |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 14 194,4 |  |  |  |  |
|  | 5.3. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части ремонта дворовых территорий(ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Гатчина, ул.Хохлова д.13) | Итого | 2023 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |