АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2024									№ 4085

О внесении изменений в постановление

администрации Гатчинского муниципального района

от 26.10.2022  №4317 «Об утверждении

Краткосрочного муниципального плана реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района,

в 2023, 2024 и 2025 годах»

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 27.03.2018 №105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», от 20.03.2024 №192 и от 31.07.2024 №521 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 июля 2022 года №534                                    «О Краткосрочном плане реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 26.10.2022 №4317 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2023, 2024 и 2025 годах», изложив приложение  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда», и размещению в течение пяти рабочих дней со дня утверждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль  за  исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Супренка А.А..

Глава администрации

Гатчинского муниципального района						Л.Н.Нещадим

Косачева М.Э.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30.08.2024 года № 4085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочный муниципальный план реализации в 2023, 2024, 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Гатчины Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, на 2014-2043 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2023, 2024, 2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД) |  | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта |  | Объект культурного наследия (ОКН) |  | Год ввода в эксплу-атацию |  | Площадь МКД, м2 |  | Материал стен |  |  | Коли-чест-во этажей |  | Коли-чество подъездов |  |  |  |  | Количество лифтов |  |  | Коли-чество зарегистрирован-ных жителей, человек |  |  | ОКТМО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в МКД | требующих замены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3 |  | a7d33701-7663-4e33-9a2d-aa31dfb609c8 | СС |  |  |  | 1995 |  | 7041,9 |  | Кирпич |  |  | 6,6,6,9 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 263 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 2 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3, кор. 2 |  | 3025447f-ab49-4231-bd2c-98428121b536 | СС |  |  |  | 1995 |  | 4086,1 |  | блочный |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 138 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 3 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 1 |  | c95c10d8-960a-4cbc-82cc-463f0adbc414 | РО |  |  |  | 1965 |  | 3519,62 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 159 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 4 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 4 |  | 0ad0f561-e0c4-40cb-87ad-a20fb7b0fc70 | РО |  |  |  | 1964 |  | 2757,38 |  | кирпич |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 135 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 5 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 |  | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО |  |  |  | 1976 |  | 1611,9 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 6 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 |  | 70adfa9c-2076-48dc-a4c7-71613adbbb41 | РО |  |  |  | 1957 |  | 898,7 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 26 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 7 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 37 |  | 4157f440-0b03-4611-a780-426b4324c028 | ССРО |  |  |  | 1967 |  | 5081,5 |  | Кирпич |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 179 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 8 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 |  | f565b82a-887b-453e-80da-68622f4c6457 | РО |  |  |  | 1957 |  | 1969 |  | кирпич |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 43 |  | 618e760e-a208-4496-b946-d7fb8f453ed8 | РО |  |  |  | 1975 |  | 1362,05 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 45 |  | e3a0b543-7aab-4f39-826f-ea4da40b3d28 | РО |  |  |  | 1975 |  | 1369,54 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 11 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 |  | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb | РО |  |  |  | 1986 |  | 4039 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 180 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 12 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50 |  | a536c541-c4a9-451f-b96e-1ac001893a90 | РО |  |  |  | 1990 |  | 9654,6 |  | кирпич |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 246 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 13 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 |  | a11b80f3-d7ff-4759-8607-61913be14685 | ССРО |  |  |  | 1982 |  | 9953,92 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 12 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 431 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 14 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 53 |  | 464a2bc4-3953-47bc-8574-9462b9caa798 | СС |  |  |  | 1958 |  | 1195,8 |  | Кирпич оштукатурен. |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 15 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 |  | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО |  |  |  | 1941 |  | 2167,14 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 89 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 16 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 17 |  | 53b40985-dca1-4b2f-afe4-78543baaea1f | РО |  |  |  | 1941 |  | 2180,3 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 72 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 17 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 |  | 85ef7d9b-1f71-4bb3-8b2d-23f4dbe81f90 | РО |  |  |  | 1939 |  | 2080,84 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 136 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 18 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 32 |  | cfcc8bba-70f2-4ffd-a0c9-0c1069d91851 | РО |  |  |  | 1917 |  | 633,74 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 19 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 |  | c9304fc9-0963-4e2f-ae3a-7776b1728e19 | РО |  |  |  | 1962 |  | 641,89 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 20 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1 |  | e4f1d76c-aecb-478a-8288-684402e4609d | РО |  |  |  | 1974 |  | 4379,67 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 21 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 7 |  | d9d7387d-d651-46bf-8c83-c5aefc3cdb0c | ССРО |  |  |  | 1983 |  | 2976,36 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 22 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10Б |  | 59e2a85d-425e-4a2a-9ab2-b130b6ae3f2f | РО |  |  |  | 1973 |  | 2768,3 |  | кирпич |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 23 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15А |  | fcba3167-db38-43b7-bfef-8764f5215455 | РО |  |  |  | 1970 |  | 2694,01 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 24 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 23/38 |  | 62697daa-bb8a-4386-bbeb-5c3419944a8d | РО |  |  |  | 1967 |  | 3525,77 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 25 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5 |  | d10c0748-e371-43b1-8fef-ea88dcc29797 | СС |  |  |  | 1998 |  | 5379,6 |  | Панельные стены |  |  | 7,5 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 164 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 26 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 9 |  | 213f0281-12e6-4497-9e48-d439caa36c2f | РО |  |  |  | 1963 |  | 3023,8 |  | кирпич |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 11 |  | 9192020a-9262-4854-83d5-c28d4ff1c31b | РО |  |  |  | 1988 |  | 4049,79 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 179 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15 |  | 832152cb-c341-445c-9c12-447f827d954f | РО |  |  |  | 1990 |  | 4015,2 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 209 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 29 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 |  | e267581e-cf6b-466a-8ac9-b53c7ca9dfa3 | РО |  |  |  | 1989 |  | 3974,2 |  | Панельные стены, облицованные керамич. плиткой |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 185 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 30 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 |  | 59e009d5-d6af-49aa-a8c2-d03351eb987c | СС |  |  |  | 2000 |  | 7121,9 |  | кирпич |  |  | 7,8 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 260 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 31 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 |  | bed2272f-ed3b-4a83-bdef-9fd5c28cf7cb | РО |  |  |  | 1990 |  | 9424,2 |  | Панельные стены |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 417 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 32 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8, кор. 3 |  | 120c1eee-9be7-4af6-a41c-d5dd8bb65356 | РО |  |  |  | 1993 |  | 4154,91 |  | кирпич |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 129 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 33 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А |  | ef678396-8ffa-4f2a-bd1f-d55eddae0264 | СС |  |  |  | 1992 |  | 5148 |  | кирпич |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 191 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 34 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 9 |  | ab3e2b91-fd14-4232-a6c1-0837fab9c245 | РО |  |  |  | 1946 |  | 964,1 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 35 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15 |  | 267a3ecd-e03d-4756-88cb-470af3520c83 | ССРО |  |  |  | 2001 |  | 3988,2 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 152 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 36 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, корп. 1 |  | d1e87348-eed6-4a9e-9a20-ec3637c210fa | РО |  |  |  | 2000 |  | 4006,2 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 141 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 37 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 3 |  | 9972851f-f852-489d-9775-9fdc7423b927 | РО |  |  |  | 1981 |  | 3992,1 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 186 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 38 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 4 |  | ea4f82d4-9e32-4644-8ebe-05477b214116 | РО |  |  |  | 1982 |  | 3979,7 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 202 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 39 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 1 |  | 35cfad69-a5a4-4984-8d5d-5d077e6eac62 | РО |  |  |  | 1973 |  | 4229,88 |  | кирпич |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 40 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 25А |  | 33b9fadb-6bf5-47ac-a1c9-44ebecff2f55 | РО |  |  |  | 1992 |  | 3137 |  | Панельные стены |  |  | 7 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 147 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 41 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 28 |  | e7e36113-79bd-4980-917a-20255f902904 | РО |  |  |  | 1965 |  | 3522,99 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 42 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 30 |  | 7b5bb924-a20a-429b-ac10-63d07fb35dd5 | СС |  |  |  | 1966 |  | 3787 |  | панельный |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 43 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 33 |  | 9802985a-1188-4f14-aac9-353c17e4c08b | РО |  |  |  | 1980 |  | 1618 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 44 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 34 |  | 94d3ad84-3e64-4e5b-9b27-871caeac03a8 | СС |  |  |  | 1972 |  | 4386,31 |  | Панельные стены, облицованные керамич. плиткой |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 45 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 7 |  | 381eda45-dfdf-4e77-8180-6050910ffee7 | РО |  |  |  | 1969 |  | 3514,32 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 46 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 1/25 |  | e6077fb4-473e-4fe2-9cc3-9ca98b21eaa7 | РО |  |  |  | 1962 |  | 1252,98 |  | кирпич |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 47 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 |  | 0e3995ce-ecba-4875-a7e4-fa7974a12f60 | РО |  |  |  | 1958 |  | 1482,5 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 48 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 |  | 3d27fc5b-4a82-4325-bdd7-70fc1cd976c6 | ССРО |  |  |  | 1968 |  | 1510,7 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 49 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 16 |  | 456bc2b1-4edd-464c-afc6-b8d09e492466 | РО |  |  |  | 1969 |  | 2755,9 |  | кирпич |  |  | 5 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 50 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 17 |  | 1c21bcce-603f-4a44-90bc-3d3670231411 | РО |  |  |  | 1968 |  | 1547,9 |  | кирпич |  |  | 7 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 51 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 21 |  | 465c5885-e4bc-4280-a92a-d93c27811570 | РО |  |  |  | 1960 |  | 1505,7 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 52 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 3 |  | 6bc1bcd5-747d-4aeb-be0c-52bd21bc9428 | РО |  |  |  | 1962 |  | 1993,43 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 53 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 4 |  | fdd70c3b-e938-46e8-a9c1-dd48b381cb99 | РО |  |  |  | 1961 |  | 1508,22 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 54 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5 |  | dd1f66cb-cfbe-40b2-a4f2-ad441cc962e5 | РО |  |  |  | 1959 |  | 2023 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 55 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5А |  | 7f5ac851-d467-42be-9d18-320818bd8cea | РО |  |  |  | 1977 |  | 2518,9 |  | кирпич |  |  | 5 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 56 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 6 |  | 32f6e248-e4af-4e12-abf6-d8d1361adf4f | РО |  |  |  | 1961 |  | 1474,85 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 57 | Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 11 |  | 6513c37b-c5ce-4e18-bbcd-524d0df42bf9 | РО |  |  |  | 1999 |  | 1393,7 |  | кирпич |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 53 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 58 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 |  | b70c8b5c-9b9e-4dac-8806-baad122bc8d4 | РО |  |  |  | 1917 |  | 492 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 59 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 9 |  | c9f0fb78-a5d7-4301-9c4a-48a9a27026df | РО |  |  |  | 1965 |  | 2521,6 |  | кирпич |  |  | 5 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 60 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 11 |  | f74d3d4c-d728-4c17-8f34-a934758f9e14 | РО |  |  |  | 1967 |  | 2530,1 |  | кирпич |  |  | 5 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 61 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 14 |  | 365a254b-5bc0-4f59-996a-29a3c3e75822 | РО |  |  |  | 1960 |  | 966,5 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 62 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 |  | a6a0d84c-e12d-4ad2-95a1-ffab3381e0e9 | РО |  |  |  | 1977 |  | 6451,45 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 63 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 16 |  | 7b6a55fe-3c7b-46df-afd8-4199c70fffdc | РО |  |  |  | 1960 |  | 957,37 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 64 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14 |  | d9b08b4a-d6b9-41c9-9197-b10d2b234e71 | РО |  |  |  | 1975 |  | 5748,32 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 8 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 65 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14А |  | 22a8fd64-e1eb-4245-b556-cea02e581cb1 | РО |  |  |  | 1917 |  | 541,7 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 66 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16 |  | 22655e05-3c61-4c7f-9333-cafd2e17e7f1 | РО |  |  |  | 1969 |  | 3473,86 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 67 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 |  | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b | РО |  |  |  | 1917 |  | 393,8 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 68 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 26 |  | b8f3c95d-82f2-47be-9ae4-a78920e218cb | РО |  |  |  | 1970 |  | 3472,81 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 69 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 33 |  | 377f1dd5-73ca-46d7-b811-8629aef7a7cb | РО |  |  |  | 1962 |  | 932,42 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 70 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 36 |  | b266ac89-cde2-43b3-a6bf-58ebc00e072b | РО |  |  |  | 1960 |  | 947,28 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 71 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37 |  | 9ec1622f-ee0c-4a1c-9c49-6eca7943f40b | РО |  |  |  | 1961 |  | 2547,58 |  | кирпич |  |  | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 72 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а |  | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 | РО |  |  |  | 1917 |  | 419,78 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 73 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 38/7 |  | ddc8b55b-77e5-4912-81c1-e2858d351b1e | РО |  |  |  | 1959 |  | 957,83 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 74 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 41 |  | 1eb424b5-1679-4e0f-b048-e7669dbb2e3b | РО |  |  |  | 1962 |  | 939,1 |  | кирпич |  |  | 3 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 75 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 48 |  | 3d88186e-3527-4601-90f9-3aa6e186e573 | РО |  |  |  | 1964 |  | 3554,9 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 76 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 5 |  | de059f73-cfaf-42c5-8891-1114473370b1 | РО |  |  |  | 1952 |  | 502 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 77 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66 |  | 63db0e95-7000-4f42-bb8b-d0fbe156d6ac | РО |  |  |  | 1972 |  | 4428,99 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 78 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 67 |  | e9a13fc1-ebfa-443e-ba45-1a09821ac13d | РО |  |  |  | 1960 |  | 1532 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 79 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 73 |  | 450993fb-00d3-4c4e-aee8-5dca3ef730f4 | РО |  |  |  | 1955 |  | 486,18 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 80 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 1 |  | e3fa585a-134d-4ed3-8d79-7f62c9be5ee2 | РО |  |  |  | 1974 |  | 2720,09 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 81 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 11 |  | c5c28928-3472-4a35-82df-fbba29404c9b | РО |  |  |  | 1974 |  | 10871,1 |  | кирпич |  |  | 5 | 14 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 82 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 12 |  | 49b46cf2-a58a-4d67-87ee-e23fd75d53b1 | РО |  |  |  | 1973 |  | 2701,66 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 83 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 |  | da8bb344-68ae-4a5f-ae0a-62442a905fc4 | РО |  |  |  | 1972 |  | 3452,4 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 84 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16 |  | 8993faa3-debc-41fd-b85e-4948b778bfd3 | РО |  |  |  | 1976 |  | 13053,4 |  | кирпич |  |  | 5 | 16 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 586 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 85 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 3 |  | 64054759-95c7-4ea2-861e-b8349b2edbca | РО |  |  |  | 1973 |  | 3086,28 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 86 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 4 |  | 638d1537-b008-4146-b312-0185f9ccd7b8 | РО |  |  |  | 1972 |  | 2733,53 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 87 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 5 |  | 84a7f531-1410-449d-ad0b-cfb6110dd28c | РО |  |  |  | 1974 |  | 2714,6 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 88 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 1 |  | 14e67b7f-53cd-4fc4-8b80-70ea2bec1909 | РО |  |  |  | 1941 |  | 834,8 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 89 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А |  | 3bef00a2-c671-44e4-bde7-ac4a49028ab5 | РО |  |  |  | 1941 |  | 1691,77 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 90 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б |  | 3186b61b-28d9-43e0-bf76-2a531fb9e41c | РО |  |  |  | 1941 |  | 1628,63 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 91 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/15 |  | 4e028920-b5e2-452d-8e04-40d680f18ead | РО |  |  |  | 1951 |  | 262,37 |  | кирпич |  |  | 2 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 92 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 9Б |  | ffe516c2-a7a7-49bd-9086-6f6437a6c5a7 | РО |  |  |  | 1917 |  | 539,1 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 93 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11А |  | cd8b1ea3-6f29-4e4c-91a4-3e75ad685f2b | РО |  |  |  | 1970 |  | 3693,98 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 94 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 13 |  | 08a85ddd-ef69-407f-a037-b2f240dfda4e | РО |  |  |  | 1974 |  | 4252,75 |  | кирпич |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 95 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 14 |  | 72377631-5b91-406e-984b-14532dd45e79 | РО |  |  |  | 1970 |  | 7284,1 |  | кирпич |  |  | 5 | 7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 96 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23 |  | 27c4cf37-8953-4422-9d17-d5917db2117a | РО |  |  |  | 1964 |  | 4927,4 |  | кирпич |  |  | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 97 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 4 |  | 1b5794a2-d669-467c-bcf6-470d8a58ce3f | РО |  |  |  | 1963 |  | 1526,5 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 98 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 8 |  | 36dcc5b8-0666-44d7-8d1b-2350577604ec | СС |  |  |  | 1966 |  | 5220,24 |  | кирпич |  |  | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 99 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9 |  | 16b2aee5-4d08-4874-8df5-ca5dadaf469e | РО |  |  |  | 1963 |  | 2884,31 |  | Панельные стены |  |  | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 100 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1 |  | df631950-c8dc-48f4-8e25-a7a85ff19c82 | РО |  |  |  | 1975 |  | 4842,76 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 101 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1б |  | 1c306d1f-c7f4-47bc-b21e-8dae2d6825be | РО |  |  |  | 1975 |  | 824,8 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 102 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 3 |  | b1544434-5a06-47a2-b37a-04213638f488 | РО |  |  |  | 1971 |  | 2355,6 |  | кирпич |  |  | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 103 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 5 |  | 3f83bff1-e870-4214-9098-de6d8711e2e2 | РО |  |  |  | 1971 |  | 2326,4 |  | кирпич |  |  | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 104 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 9 |  | b3119dd6-1764-40ea-b7d1-35ef75b29053 | РО |  |  |  | 1969 |  | 3475,68 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 105 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 11 |  | 8fe9b00e-3759-4ee9-8eab-7a04b4a75a59 | РО |  |  |  | 1952 |  | 399,79 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 106 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А |  | a10f92ac-aa54-4d77-973b-e1d28a4deeed | РО |  |  |  | 1917 |  | 415,34 |  | деревянный |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 107 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 7 |  | 654d8bb0-f3ae-4484-b2f9-36441fa2310f | РО |  |  |  | 1994 |  | 7913,3 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 343 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 108 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 |  | 21b42913-1f03-477c-9e14-e8501bea37ec | РО |  |  |  | 1990 |  | 8074,2 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 109 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1 |  | 28619a99-9269-49c8-a041-e30e02c5d4cf | РО |  |  |  | 1971 |  | 4376,61 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 110 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 2 |  | d4778013-8842-4cfa-93e8-00655c00d3bc | РО |  |  |  | 1971 |  | 4188,77 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 111 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 3 |  | a3f32157-f575-43b8-a6b2-f1955029adbb | РО |  |  |  | 1971 |  | 4201,36 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 112 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4 |  | 7875cb4b-e754-4596-85c8-695b782898cc | РО |  |  |  | 1971 |  | 4191,02 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 113 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4А |  | 6c4d1323-a91a-47a0-baa4-16c716791bb6 | ССРО |  |  |  | 1983 |  | 2819,2 |  | кирпич |  |  | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 114 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5 |  | 49ea7b39-b2d9-4f3a-b17b-7ceec1e67edb | СС |  |  |  | 1969 |  | 5972,1 |  | Панельные стены |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 115 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5А |  | 1a5b4c2c-8c80-4a33-8e83-85cd8b45f1ce | РО |  |  |  | 1972 |  | 1353,13 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 116 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 33А |  | 29706d6d-3a0c-4cf7-b06d-04394aaff417 | РО |  |  |  | 1961 |  | 330,57 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 117 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40 |  | e836d337-77a0-4a2e-954b-633d853a4a6d | РО |  |  |  | 1977 |  | 3184,68 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 118 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 54 |  | 285d24a4-f802-4c46-a6ef-70308ada734f | ССРО |  |  |  | 1983 |  | 3000,22 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 119 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 |  | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО |  |  |  | 1917 |  | 171 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 120 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 51 |  | a4f55054-a8a9-4549-af4c-f5ed24203c01 | РО |  |  |  | 1950 |  | 2916,6 |  | кирпич |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 121 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 |  | d9807528-8dfd-44f5-b7e0-d4f1156240ea | РО |  |  |  | 1964 |  | 2030,68 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 122 | Г. Гатчина, ул. Ленинградская, д. 10 |  | 44f3f750-969b-496d-96cd-edb717abdba6 | РО |  |  |  | 1917 |  | 185,41 |  | деревянный |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 123 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 15 |  | f8141527-9a28-4428-a806-e2ae37b6c776 | РО |  |  |  | 1975 |  | 393,1 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 124 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 |  | 1c823e9b-efbd-4584-a889-a051a2fcfa2e | РО |  |  |  | 1966 |  | 3436,49 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 125 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 14Б |  | 7cbf1709-bc7f-49bc-8a3f-d5251b475adc | РО |  |  |  | 1947 |  | 457,23 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 126 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 |  | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО |  |  |  | 1958 |  | 173,3 |  | деревянный |  |  | 2 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 127 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 |  | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО |  |  |  | 1917 |  | 1005,79 |  | Деревянные стены,Кирпичные стены |  |  | 3 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 128 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52 |  | 80e8cd9b-0457-458e-9cfd-0dc9a3474609 | РО |  |  |  | 1971 |  | 899,34 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 129 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 4 |  | a1590c40-7f69-4e68-8ad5-94ca75ecee64 | ССРО |  |  |  | 1969 |  | 3419,88 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 130 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 7 |  | 49d3c739-336c-413c-9775-d512c4efc98e | РО |  |  |  | 1977 |  | 13699,76 |  | кирпич |  |  | 5 | 19 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 617 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 131 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 |  | 3eb081f9-b508-4513-ad00-bd3b74fe8a0a | РО |  |  |  | 1969 |  | 3454,64 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 132 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 13 |  | accce40c-0973-474b-b795-a71e06cb6369 | РО |  |  |  | 1966 |  | 3473,76 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 133 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 |  | d11041dd-e1a9-4d4d-abc0-44ba0f974e7a | РО |  |  |  | 1967 |  | 3469,46 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 134 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 16 |  | eea6759b-a343-4e8c-9c84-f48e53c54f31 | РО |  |  |  | 1964 |  | 2532,1 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 135 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 20/18 |  | 9a917927-6066-406a-ba5b-ec8fcae93212 | РО |  |  |  | 1964 |  | 2656 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 136 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А |  | b7f6734e-c6d0-49f5-8ac8-c6b291dd1036 | РО |  |  |  | 1917 |  | 276,9 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 137 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 |  | 2faa763c-da5d-4f27-a0cf-f093d67bf5bf | РО |  |  |  | 1967 |  | 3792,8 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 138 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 |  | 3ead8de5-9547-4346-87cc-0bda5458d6b0 | РО |  |  |  | 1976 |  | 2778,73 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 139 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А |  | bd4d76a0-8427-4ca7-a24f-c49cec2b2366 | РО |  |  |  | 1976 |  | 2811,85 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 140 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2 |  | 110e04fe-f80c-4a54-8678-d47ef2423cc2 | РО |  |  |  | 1976 |  | 6175,47 |  | кирпич |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 141 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 26 |  | 84e35970-6cc1-420c-b9f6-83e365dba511 | РО |  |  |  | 1959 |  | 640,19 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 142 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 29 |  | a53021b4-407e-4719-8190-7e9a45e6d96e | РО |  |  |  | 1964 |  | 631,2 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 143 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, кор. 2 |  | d3ed306e-8783-4271-9303-4388c1dc407a | ССРО |  |  |  | 1977 |  | 2986 |  | кирпич |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 144 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б |  | f8e4c336-1322-4c6b-831d-bdad8c56a03e | ССРО |  |  |  | 1998 |  | 6019,6 |  | Панельные стены |  |  | 9 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 238 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 145 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 4 |  | c849f9bb-48be-480e-8d61-e2fe21db033c | РО |  | ОКН |  | 1917 |  | 932,89 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 146 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32 |  | 15c96487-b367-4f63-a899-dcc9013104d0 | РО |  |  |  | 1958 |  | 675 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 147 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36 |  | 3cade279-fec3-4a52-bd29-4473bbc2c887 | РО |  |  |  | 1960 |  | 698,1 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 148 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 38 |  | aab4784d-b50a-4e8f-b874-3daf11288e9b | РО |  |  |  | 1962 |  | 629,38 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 149 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 40 |  | dc780e11-148c-457e-a331-1aec651a79cc | РО |  |  |  | 1962 |  | 638,01 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 150 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10 |  | 5ae9d827-d56d-4e07-970d-ac2014d82159 | РО |  |  |  | 1960 |  | 708,9 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 151 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 12 |  | cc76567b-52e6-4052-8b86-1b35bc075caf | РО |  |  |  | 1960 |  | 671,7 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 152 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 18 |  | 91449754-f65b-443b-a926-933688df42fd | РО |  |  |  | 1960 |  | 658,94 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 153 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4 |  | 774b6a84-ca35-4d5c-bf13-40a8bbda8a82 | РО |  |  |  | 1960 |  | 652,67 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 154 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 |  | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО |  |  |  | 1917 |  | 254,69 |  | деревянный |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 155 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 |  | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 | РО |  |  |  | 1917 |  | 266,04 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 156 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 20 |  | 943b51bc-34e0-4b87-a138-222148966043 | РО |  |  |  | 1917 |  | 1093,3 |  | Деревянные стены,Кирпичные стены |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 157 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 23 |  | 4d6d1066-5962-4cc3-a1f7-41f5afcd00f9 | РО |  |  |  | 1960 |  | 2047,27 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 158 | Г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 2 |  | e2b39322-3729-4cf4-95c6-a3a50385f46c | РО |  |  |  | 1947 |  | 462,52 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 159 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 |  | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО |  |  |  | 1917 |  | 723,9 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 160 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2 |  | d8c6a1f2-9646-468a-b51c-5a6b6b6aed7e | РО |  |  |  | 1917 |  | 445,74 |  | Кирпичные стены, оштукатуренные |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 161 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20 |  | 31727803-1162-4282-b973-3c2295a5e5d5 | РО |  |  |  | 1958 |  | 508,29 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 162 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А |  | 1c1b31bc-2a55-412a-98b7-63607e55c6c2 | РО |  |  |  | 1917 |  | 1021,1 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 163 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 21 |  | fd11a658-0a17-424e-aafc-817273a527f5 | СС |  |  |  | 1966 |  | 3787 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 164 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 22 |  | 23702ef5-c4f3-4321-9ee4-35160222f264 | РО |  |  |  | 1961 |  | 2022,24 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 165 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 |  | f227d05c-68d2-46e0-bf15-b4ce88ffd79d | РО |  |  |  | 1917 |  | 386,46 |  | деревянный |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 166 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 |  | bd8c9963-54dd-4c73-a129-5fdb55e494fc | СС |  |  |  | 1968 |  | 3607 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 167 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 28 |  | 2237f02c-445b-4bb6-9443-8f77764b2111 | СС |  |  |  | 1968 |  | 3607 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 168 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 3 |  | f7e6ac6b-6d7f-4f95-81d6-d1428d6afb18 | РО |  |  |  | 1976 |  | 4439,2 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 169 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 32 |  | 37fc3199-a64c-4305-87c0-888c2e865566 | РО |  |  |  | 1971 |  | 4538,01 |  | кирпич |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 170 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 8 |  | e5379574-49e6-49fc-b407-7eb506a6abd3 | РО |  |  |  | 1960 |  | 2008,82 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 171 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 |  | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО |  |  |  | 1917 |  | 314,61 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 172 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 |  | eb6157dd-5c13-4cea-8845-6a4ddba1b4fa | РО |  |  |  | 1970 |  | 4391,34 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 173 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 2 |  | 56959d80-8526-4703-9c36-2efe247c08ef | СС |  |  |  | 1970 |  | 5892,36 |  | Панельные стены |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 174 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 3 |  | 6170c93f-d786-4628-96d4-e1af34c6191b | РО |  |  |  | 1970 |  | 2687,8 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 175 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 11А |  | 316bb11b-b4da-4fb4-a0f2-7d267bc8ab3e | РО |  |  |  | 1964 |  | 1575,14 |  | кирпич |  |  | 5 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 176 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 13 |  | 5fc7a238-c7a0-4908-8925-0d659ab8671d | РО |  |  |  | 1960 |  | 1480,97 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 177 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15 |  | 40d47c4b-00c1-4040-ac94-8427bcfb3178 | РО |  |  |  | 1973 |  | 4881,88 |  | кирпич |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 178 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 17 |  | c0491d73-504a-4e3d-aa02-54fd18d3547c | РО |  |  |  | 1969 |  | 3448,23 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 179 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 19 |  | c7b25ece-5937-4a4f-ac4d-d061ec60a638 | РО |  |  |  | 1972 |  | 3468,51 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 180 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 21 |  | 522e42ab-9087-4494-bccc-169079e4f681 | РО |  |  |  | 1967 |  | 3501,68 |  | кирпич |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 181 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4 |  | c7c72058-a1b9-437c-8e9e-648515ed9273 | РО |  |  |  | 1976 |  | 4898,7 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 182 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 6 |  | aa993896-44f3-482c-aba6-0614c9711742 | РО |  |  |  | 1975 |  | 2393,1 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 183 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7А |  | 192aa27e-0241-4b56-b97d-6a3ea9e736f1 | РО |  |  |  | 1965 |  | 2023,91 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 184 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 13 |  | e8a74d24-cb9c-409f-baca-0ade3290b311 | РО |  |  |  | 1970 |  | 4532,1 |  | кирпич |  |  | 6 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 185 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 |  | 1d544166-408a-4580-8ab6-cc22c9bfadb9 | РО |  |  |  | 1989 |  | 4099,45 |  | кирпич |  |  | 9 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 186 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16 |  | 2c5b984a-fa7f-4e54-9988-efb498596441 | ССРО |  |  |  | 1968 |  | 7015,2 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 187 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 17 |  | 81472134-7516-4c2d-8a01-13c968856eaa | РО |  |  |  | 1981 |  | 3006,6 |  | Панельные стены |  |  | 12 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 188 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 18 |  | 9a7b8f50-3904-4e95-b6ce-539b2c1eadd8 | РО |  |  |  | 1966 |  | 7052,58 |  | Панельные стены |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 189 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 17/2 |  | 68ee2915-bad7-4368-8ba9-1728710bb853 | РО |  |  |  | 1964 |  | 2545,04 |  | кирпич |  |  | 5 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 190 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18 |  | c49c709e-708d-4e4a-b9b5-2b471e9f92c4 | РО |  |  |  | 1917 |  | 1044,15 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 191 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 3 |  | 0238fb06-6f00-40fc-b978-11ddebee10fe | РО |  |  |  | 1959 |  | 1307 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 192 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 |  | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО |  |  |  | 1917 |  | 398,81 |  | деревянный |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 193 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 |  | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО |  |  |  | 1917 |  | 526,2 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 194 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 |  | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО |  |  |  | 1917 |  | 308,86 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 195 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А |  | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  |  |  | 1917 |  | 179,22 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 196 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 55 |  | a612afed-612a-4148-a2f7-d602c3cc9d71 | РО |  |  |  | 1917 |  | 281 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 197 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 56 |  | 6bd33111-b00d-4b2c-b2e3-a5932fa1bdec | РО |  |  |  | 1917 |  | 351,31 |  | деревянный |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 198 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 63 |  | ba19871e-f8d0-489b-bf23-968515468b23 | РО |  |  |  | 1917 |  | 277,26 |  | деревянный |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |
| 199 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 |  | 5d1b7fdd-ad8c-4a08-86ae-63df9707fa3c | РО |  |  |  | 1917 |  | 347,68 |  | деревянный |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 41618000 |  |  |  |

Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории  города Гатчины  Гатчинского муниципального округа, в 2023 году

| № п/п | Год выполнения работ | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  | Строитель-ный контроль | Количество лифтов, требующих замены, единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. за счет средств собственников помещений МКД | В т.ч. за счет областного бюджета |  |  | Плановая дата завершения работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2023 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5 | d10c0748-e371-43b1-8fef-ea88dcc29797 | СС | ПИР лифт | 311 102,00 | 311 102,00 |  |  |  | 30.12.2023 |
| 2 | 2023 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5 | d10c0748-e371-43b1-8fef-ea88dcc29797 | СС | лифт | 3 899 872,00 | 3 899 872,00 |  | 83 457,26 | 1 | 30.12.2023 |
| 3 | 2023 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5 | d10c0748-e371-43b1-8fef-ea88dcc29797 | СС | ТО лифт | 90 210,00 | 90 210,00 |  |  |  | 30.12.2023 |
| 4 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8, кор. 3 | 120c1eee-9be7-4af6-a41c-d5dd8bb65356 | РО | ПИР лифт | 297 137,00 | 297 137,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 5 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8, кор. 3 | 120c1eee-9be7-4af6-a41c-d5dd8bb65356 | РО | лифт | 3 724 806,00 | 3 724 806,00 |  | 79 710,85 | 1 | 30.12.2025 |
| 6 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8, кор. 3 | 120c1eee-9be7-4af6-a41c-d5dd8bb65356 | РО | ТО лифт | 86 160,00 | 86 160,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 7 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А | ef678396-8ffa-4f2a-bd1f-d55eddae0264 | СС | ПИР лифт | 622 204,00 | 622 204,00 |  |  |  | 30.12.2023 |
| 8 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А | ef678396-8ffa-4f2a-bd1f-d55eddae0264 | СС | лифт | 7 799 744,00 | 7 799 744,00 |  | 166 914,52 | 2 | 30.12.2023 |
| 9 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А | ef678396-8ffa-4f2a-bd1f-d55eddae0264 | СС | ТО лифт | 180 420,00 | 180 420,00 |  |  |  | 30.12.2023 |
| 10 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 4 | a1590c40-7f69-4e68-8ad5-94ca75ecee64 | ССРО | ПИР фасад | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 30.12.2023 |
| 11 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 | 3ead8de5-9547-4346-87cc-0bda5458d6b0 | РО | ПИР фасад | 1 469 199,67 | 1 469 199,67 |  |  |  | 30.12.2023 |
| 12 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 55 | a612afed-612a-4148-a2f7-d602c3cc9d71 | РО | ПИР фасад | 822 255,00 | 822 255,00 |  |  |  | 30.12.2025 |

Раздел III. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории  города Гатчины Гатчинского муниципального округа, в 2024 году

| № п/п | Год выполнения работ | Адрес МКД | Код ФИАС |  | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  | Строительный контроль | Количество лифтов, требующих замены, единиц | Плановая дата завершения работ | Дополнительные работы к ранее выполненным работам по кап. ремонту за счет средств собственников помещений МКД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. за чсет средств собственников помещений МКД | В т.ч. за счет областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид ра-бот | Стоимость кап. ремонта | Строи-тель-ный . конт-роль |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | 2024 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3, кор. 2 | 3025447f-ab49-4231-bd2c-98428121b536 |  | СС | ПИР крыша | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |
| 2 | 2024 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb |  | РО | ПИР фасад | 5 751 348,00 | 5 751 348,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 3 | 2024 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb |  | РО | Фасад | 58 433 550,00 | 58 433 550,00 |  | 1 250 477,97 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 4 | 2024 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | a11b80f3-d7ff-4759-8607-61913be14685 |  | ССРО | ПИР ХВС | 65 000,00 | 65 000,00 |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |
| 5 | 2024 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | a11b80f3-d7ff-4759-8607-61913be14685 |  | ССРО | ПИР ВО | 65 000,00 | 65 000,00 |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |
| 6 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ЭС | 6 098 421,00 | 6 098 421,00 |  | 130 506,21 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 7 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ТС | 8 382 814,26 | 8 382 814,26 |  | 179 392,23 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 8 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ПУ и УУ | 478 826,00 | 478 826,00 |  | 10 246,88 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 9 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ХВС | 1 644 750,00 | 1 644 750,00 |  | 35 197,65 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 10 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ВО | 1 765 911,00 | 1 765 911,00 |  | 37 790,50 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 11 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | фундамент | 4 620 240,00 | 4 620 240,00 |  | 98 873,14 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 12 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ПИР ЭС | 1 357 216,00 | 1 357 216,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 13 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ПИР ХВС | 1 054 266,00 | 1 054 266,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 14 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ПИР ВО | 1 054 266,00 | 1 054 266,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 15 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО | ПИР фундамент | 1 417 806,00 | 1 417 806,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 16 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 |  | РО |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | Фа ад | 297 486,24 | 6 366,21 |  |
| 17 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 17 | 53b40985-dca1-4b2f-afe4-78543baaea1f |  | РО |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | Фа сад | 397 248,65 | 8 501,12 |  |
| 18 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 85ef7d9b-1f71-4bb3-8b2d-23f4dbe81f90 |  | РО | ЭС | 1 091 178,70 | 1 091 178,70 |  | 23 351,22 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 19 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 32 | cfcc8bba-70f2-4ffd-a0c9-0c1069d91851 |  | РО | ПИР фундамент | 399 672,00 | 399 672,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 20 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | c9304fc9-0963-4e2f-ae3a-7776b1728e19 |  | РО | ПИР крыша | 374 612,00 | 374 612,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 21 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | c9304fc9-0963-4e2f-ae3a-7776b1728e19 |  | РО | крыша | 10 231 228,00 | 10 231 228,00 |  | 218 948,28 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 22 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15 | 267a3ecd-e03d-4756-88cb-470af3520c83 |  | ССРО | ПИР крыша | 2 103 870,00 | 2 103 870,00 |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |
| 23 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 30 | 7b5bb924-a20a-429b-ac10-63d07fb35dd5 |  | СС | ПИР фасад | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |
| 24 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 | 0e3995ce-ecba-4875-a7e4-fa7974a12f60 |  | РО | ГВС | 753 234,81 | 753 234,81 |  | 16 119,23 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 25 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 | 0e3995ce-ecba-4875-a7e4-fa7974a12f60 |  | РО | ВО | 1 151 157,00 | 1 151 157,00 |  | 24 634,76 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 26 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 | 0e3995ce-ecba-4875-a7e4-fa7974a12f60 |  | РО | ПИР ВО | 741 501,00 | 741 501,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 27 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | 3d27fc5b-4a82-4325-bdd7-70fc1cd976c6 |  | РО | ПИР ЭС | 911 120,00 | 911 120,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 28 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | 3d27fc5b-4a82-4325-bdd7-70fc1cd976c6 |  | РО | ПИР крыша | 968 065,00 | 968 065,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 29 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 | b70c8b5c-9b9e-4dac-8806-baad122bc8d4 |  | РО | фундамент | 3 343 354,24 | 3 343 354,24 |  | 71 547,78 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 30 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14А | 22a8fd64-e1eb-4245-b556-cea02e581cb1 |  | РО | крыша | 5 397 170,40 | 2 698 585,20 | 2 698 585,20 | 115 499,45 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 31 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14А | 22a8fd64-e1eb-4245-b556-cea02e581cb1 |  | РО | фундамент | 5 464 435,08 | 5 464 435,08 |  | 116 938,91 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 32 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14А | 22a8fd64-e1eb-4245-b556-cea02e581cb1 |  | РО | ПИР фундамент | 308 997,00 | 308 997,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 33 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b |  | РО | ПУ и УУ | 478 826,00 | 478 826,00 |  | 10 246,88 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 34 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b |  | РО | ХВС | 338 801,84 | 338 801,84 |  | 7 250,36 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 35 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b |  | РО | ВО | 315 577,13 | 315 577,13 |  | 6 753,35 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 36 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b |  | РО | подвал | 2 955 221,48 | 2 955 221,48 |  | 63 241,74 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 37 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ЭС | 997 681,00 | 997 681,00 |  | 21 350,37 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 38 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ТС | 3 059 887,00 | 3 059 887,00 |  | 65 481,58 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 39 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ХВС | 537 500,00 | 537 500,00 |  | 11 502,50 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 40 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ВО | 614 754,00 | 614 754,00 |  | 13 155,74 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 41 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | крыша | 3 913 137,60 | 1 956 568,80 | 1 956 568,80 | 83 741,14 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 42 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | фасад | 7 757 843,90 | 7 757 843,90 |  | 166 017,86 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 43 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | фундамент | 4 188 858,00 | 4 188 858,00 |  | 89 641,56 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 44 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ПИР ЭС | 389 466,00 | 389 466,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 45 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ПИР ТС | 327 084,00 | 327 084,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 46 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ПИР ХВС | 311 910,00 | 311 910,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 47 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ПИР ВО | 311 910,00 | 311 910,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 48 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ПИР фасад | 1 085 784,00 | 1 085 784,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 49 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 |  | РО | ПИР фундамент | 414 756,00 | 414 756,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 50 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 5 | de059f73-cfaf-42c5-8891-1114473370b1 |  | РО | ВО | 281 380,68 | 281 380,68 |  | 6 021,55 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 51 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 3bef00a2-c671-44e4-bde7-ac4a49028ab5 |  | РО | ХВС | 742 346,69 | 742 346,69 |  | 15 886,22 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 52 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 3186b61b-28d9-43e0-bf76-2a531fb9e41c |  | РО | ХВС | 634 419,00 | 634 419,00 |  | 13 576,57 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 53 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 3186b61b-28d9-43e0-bf76-2a531fb9e41c |  | РО | ВО | 328 798,91 | 328 798,91 |  | 7 036,30 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 54 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 9Б | ffe516c2-a7a7-49bd-9086-6f6437a6c5a7 |  | РО | ПИР ТС | 229 593,00 | 229 593,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 55 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | a10f92ac-aa54-4d77-973b-e1d28a4deeed |  | РО | ХВС | 252 952,08 | 252 952,08 |  | 5 413,17 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 56 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | a10f92ac-aa54-4d77-973b-e1d28a4deeed |  | РО | ВО | 227 662,96 | 227 662,96 |  | 4 871,99 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 57 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | a10f92ac-aa54-4d77-973b-e1d28a4deeed |  | РО | фундамент | 4 238 023,00 | 4 238 023,00 |  | 90 693,69 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 58 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | a10f92ac-aa54-4d77-973b-e1d28a4deeed |  | РО | ПИР фундамент | 234 234,00 | 234 234,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 59 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4А | 6c4d1323-a91a-47a0-baa4-16c716791bb6 |  | ССРО | ПИР | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |
| 60 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ЭС | 942 426,00 | 942 426,00 |  | 20 167,92 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 61 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ТС | 2 542 158,00 | 2 542 158,00 |  | 54 402,18 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 62 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ХВС | 176 536,99 | 176 536,99 |  | 3 777,89 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 63 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ВО | 192 009,46 | 192 009,46 |  | 4 109,00 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 64 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | крыша | 3 900 273,00 | 3 900 273,00 |  | 83 465,84 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 65 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | фасад | 5 329 280,00 | 5 329 280,00 |  | 114 046,59 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 66 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | фундамент | 2 441 660,00 | 2 441 660,00 |  | 52 251,52 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 67 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ПИР ЭС | 190 344,00 | 190 344,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 68 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ПИР ТС | 159 856,00 | 159 856,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 69 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ПИР крыша | 200 232,00 | 200 232,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 70 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ПИР фасад | 530 656,00 | 530 656,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 71 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc |  | РО | ПИР фундамент | 202 704,00 | 202 704,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 72 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 14Б | 7cbf1709-bc7f-49bc-8a3f-d5251b475adc |  | РО | ХВС | 269 230,32 | 269 230,32 |  | 5 761,53 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 73 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ЭС | 1 363 756,00 | 1 363 756,00 |  | 29 184,38 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 74 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ТС | 2 870 158,00 | 2 870 158,00 |  | 61 421,38 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 75 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ХВС | 537 500,00 | 537 500,00 |  | 11 502,50 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 76 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 77 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | крыша | 2 311 119,60 | 1 155 559,80 |  | 49 457,96 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 78 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | фасад | 5 362 588,00 | 5 362 588,00 |  | 114 759,38 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 79 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | фундамент | 2 751 563,00 | 2 751 563,00 |  | 58 883,45 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 80 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ПИР ЭС | 203 742,00 | 203 742,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 81 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ПИР ТС | 171 108,00 | 171 108,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 82 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ПИР ХВС | 163 170,00 | 163 170,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 83 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ПИР ВО | 163 170,00 | 163 170,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 84 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ПИР фасад | 568 008,00 | 568 008,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 85 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 |  | РО | ПИР фундамент | 216 972,00 | 216 972,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 86 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ЭС | 4 402 186,00 | 4 402 186,00 |  | 94 206,78 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 87 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ТС | 6 847 782,00 | 6 847 782,00 |  | 146 542,53 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 88 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ПУ и УУ | 1 002 661,00 | 1 002 661,00 |  | 21 456,95 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 89 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ХВС | 707 697,20 | 707 697,20 |  | 15 144,72 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 90 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ВО | 782 646,40 | 782 646,40 |  | 16 748,63 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 91 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | фасад | 25 825 600,54 | 25 825 600,54 |  | 552 667,85 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 92 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | фундамент | 9 451 102,40 | 9 451 102,40 |  | 202 253,59 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 93 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | крыша | 13 103 336,00 | 13 103 336,00 |  | 280 411,39 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 94 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ПИР крыша | 407 813,00 | 407 813,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 95 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ПИР ЭС | 615 984,00 | 615 984,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 96 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ПИР ТС | 605 804,00 | 605 804,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 97 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ПИР фасад | 2 064 553,00 | 2 064 553,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 98 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 |  | РО | ПИР фундамент | 774 629,00 | 774 629,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 99 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | b7f6734e-c6d0-49f5-8ac8-c6b291dd1036 |  | РО | ХВС | 130 319,46 | 130 319,46 |  | 2 788,84 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 100 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | b7f6734e-c6d0-49f5-8ac8-c6b291dd1036 |  | РО | ВО | 161 011,95 | 161 011,95 |  | 3 445,66 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 101 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32 | 15c96487-b367-4f63-a899-dcc9013104d0 |  | РО | ХВС | 343 885,76 | 343 885,76 |  | 7 359,16 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 102 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32 | 15c96487-b367-4f63-a899-dcc9013104d0 |  | РО | ПИР крыша | 311 066,00 | 311 066,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 103 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | ЭС | 1 479 727,00 | 1 479 727,00 |  | 31 666,16 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 104 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | ТС | 2 542 158,00 | 2 542 158,00 |  | 54 402,18 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 105 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | ПУ и УУ | 501 331,00 | 501 331,00 |  | 10 728,48 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 106 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | крыша | 4 569 876,00 | 4 569 876,00 |  | 97 795,35 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 107 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | фасад | 7 627 532,00 | 7 627 532,00 |  | 163 229,18 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 108 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | фундамент | 2 417 461,46 | 2 417 461,46 |  | 51 733,68 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 109 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | ПИР ЭС | 269 346,00 | 269 346,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 110 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | ПИР ТС | 259 077,70 | 259 077,70 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 111 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | ПИР крыша | 324 897,44 | 324 897,44 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 112 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 |  | РО | ПИР фасад | 861 258,30 | 861 258,30 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 113 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ЭС | 874 365,00 | 874 365,00 |  | 18 711,41 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 114 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ТС | 2 542 158,00 | 2 542 158,00 |  | 54 402,18 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 115 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ПУ и УУ | 501 331,00 | 501 331,00 |  | 10 728,48 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 116 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ХВС | 782 266,00 | 782 266,00 |  | 16 740,49 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 117 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ВО | 287 800,00 | 287 800,00 |  | 6 158,92 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 118 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | крыша | 2 836 593,60 | 1 418 296,80 |  | 60 703,10 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 119 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | фасад | 5 795 592,00 | 5 795 592,00 |  | 124 025,67 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 120 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | фундамент | 3 437 106,00 | 3 437 106,00 |  | 73 554,07 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 121 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ПИР ЭС | 316 932,00 | 316 932,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 122 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ПИР ТС | 266 188,00 | 266 188,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 123 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ПИР ХВС | 253 820,00 | 253 820,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 124 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ПИР ВО | 253 820,00 | 253 820,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 125 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ПИР фасад | 883 568,00 | 883 568,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 126 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 |  | РО | ПИР фундамент | 337 512,00 | 337 512,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 127 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 20 | 943b51bc-34e0-4b87-a138-222148966043 |  | РО | ПИР ХВС | 451 182,00 | 451 182,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 128 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 2 | e2b39322-3729-4cf4-95c6-a3a50385f46c |  | РО | ХВС | 328 131,49 | 328 131,49 |  | 7 022,01 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 129 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ЭС | 1 236 439,00 | 1 236 439,00 |  | 26 459,79 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 130 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ТС | 2 867 583,00 | 2 867 583,00 |  | 61 366,28 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 131 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ПУ и УУ | 660 097,00 | 660 097,00 |  | 14 126,08 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 132 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ХВС | 946 000,00 | 946 000,00 |  | 20 244,40 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 133 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 134 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | крыша | 5 049 666,00 | 2 524 833,00 |  | 108 062,85 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 135 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | подвал | 8 187 440,80 | 8 187 440,80 |  | 175 211,23 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 136 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | фасад | 10 481 028,36 | 10 481 028,36 |  | 224 294,01 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 137 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | фундамент | 7 384 583,00 | 7 384 583,00 |  | 158 030,08 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 138 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ПИР ЭС | 315 280,00 | 315 280,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 139 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ПИР ТС | 256 165,00 | 256 165,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 140 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ПИР ХВС | 244 905,00 | 244 905,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 141 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ПИР ВО | 244 905,00 | 244 905,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 142 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ПИР фасад | 895 170,00 | 895 170,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 143 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ПИР фундамент | 329 355,00 | 329 355,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 144 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf |  | РО | ПИР подвал | 236 460,00 | 236 460,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 145 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2 | d8c6a1f2-9646-468a-b51c-5a6b6b6aed7e |  | РО | ПИР ТС | 266 903,00 | 266 903,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 146 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 1c1b31bc-2a55-412a-98b7-63607e55c6c2 |  | РО | фундамент | 6 382 600,30 | 6 382 600,30 |  | 136 587,65 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 147 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 1c1b31bc-2a55-412a-98b7-63607e55c6c2 |  | РО | ПИР фундамент | 1 136 070,00 | 1 136 070,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 148 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 | f227d05c-68d2-46e0-bf15-b4ce88ffd79d |  | РО | фундамент | 1 795 116,21 | 1 795 116,21 |  | 38 415,49 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 149 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ЭС | 997 681,00 | 997 681,00 |  | 21 350,37 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 150 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ТС | 2 542 158,00 | 2 542 158,00 |  | 54 402,18 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 151 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ПУ и УУ | 660 097,00 | 660 097,00 |  | 14 126,08 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 152 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ХВС | 537 500,00 | 537 500,00 |  | 11 502,50 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 153 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 154 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | крыша | 3 668 060,40 | 1 834 030,20 |  | 78 496,49 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 155 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | фасад | 6 512 380,16 | 6 512 380,16 |  | 139 364,94 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 156 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | фундамент | 4 507 680,00 | 4 507 680,00 |  | 96 464,35 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 157 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ПИР ЭС | 310 695,00 | 310 695,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 158 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ПИР ТС | 266 400,00 | 266 400,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 159 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ПИР ХВС | 254 880,00 | 254 880,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 160 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ПИР ВО | 254 880,00 | 254 880,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 161 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ПИР фасад | 885 600,00 | 885 600,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 162 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca |  | РО | ПИР фундамент | 338 400,00 | 338 400,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 163 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18 | c49c709e-708d-4e4a-b9b5-2b471e9f92c4 |  | РО | крыша | 5 565 758,40 | 2 782 879,20 |  | 119 107,23 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 164 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ЭС | 1 936 708,00 | 1 936 708,00 |  | 41 445,55 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 165 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ТС | 2 695 883,00 | 2 695 883,00 |  | 57 691,90 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 166 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ПУ и УУ | 660 097,00 | 660 097,00 |  | 14 126,08 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 167 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ХВС | 612 750,00 | 612 750,00 |  | 13 112,85 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 168 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ВО | 287 800,00 | 287 800,00 |  | 6 158,92 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 169 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | крыша | 5 004 450,00 | 2 502 225,00 |  | 107 095,23 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 170 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | подвал | 3 733 928,00 | 3 733 928,00 |  | 79 906,06 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 171 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | фасад | 7 862 998,00 | 7 862 998,00 |  | 168 268,16 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 172 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | фундамент | 4 412 460,42 | 4 412 460,42 |  | 94 426,65 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 173 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ПИР ЭС | 346 511,00 | 346 511,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 174 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ПИР ТС | 342 805,00 | 342 805,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 175 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ПИР ХВС | 327 981,00 | 327 981,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 176 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ПИР ВО | 327 981,00 | 327 981,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 177 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ПИР фасад | 1 139 595,00 | 1 139 595,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 178 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ПИР фундамент | 435 455,00 | 435 455,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 179 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 |  | РО | ПИР подвал | 418 778,00 | 418 778,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 180 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ЭС | 1 729 284,00 | 1 729 284,00 |  | 37 006,68 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 181 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ТС | 3 403 287,00 | 3 403 287,00 |  | 72 830,34 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 182 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ПУ и УУ | 660 097,00 | 660 097,00 |  | 14 126,08 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 183 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ХВС | 725 625,00 | 725 625,00 |  | 15 528,38 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 184 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 185 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | крыша | 3 517 429,20 | 1 758 714,60 |  | 75 272,98 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 186 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | подвал | 9 891 200,00 | 9 891 200,00 |  | 211 671,68 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 187 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | фасад | 9 101 411,00 | 9 101 411,00 |  | 194 770,20 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 188 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | фундамент | 5 386 517,40 | 5 386 517,40 |  | 115 271,47 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 189 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ПИР ЭС | 412 160,00 | 412 160,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 190 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ПИР ТС | 334 880,00 | 334 880,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 191 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ПИР ХВС | 320 160,00 | 320 160,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 192 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ПИР ВО | 320 160,00 | 320 160,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 193 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ПИР фасад | 1 170 240,00 | 1 170 240,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 194 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ПИР фундамент | 430 560,00 | 430 560,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 195 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 |  | РО | ПИР подвал | 309 120,00 | 309 120,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 196 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e |  | РО | ЭС | 942 426,00 | 942 426,00 |  | 20 167,92 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 197 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e |  | РО | ТС | 3 066 985,00 | 3 066 985,00 |  | 65 633,48 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 198 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e |  | РО | ПУ и УУ | 660 097,00 | 660 097,00 |  | 14 126,08 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 199 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e |  | РО | ХВС | 462 250,00 | 462 250,00 |  | 9 892,15 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 200 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e |  | РО | ВО | 391 755,00 | 391 755,00 |  | 8 383,56 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 201 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e |  | РО | крыша | 1 821 589,20 | 910 794,60 |  | 38 982,01 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 202 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e |  | РО | фасад | 6 283 008,00 | 6 283 008,00 |  | 134 456,37 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 203 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  | фундамент | 6 369 351,84 | 6 369 351,84 |  | 136 304,13 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 204 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  | ПИР ЭС | 261 571,00 | 261 571,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 205 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  | ПИР ТС | 255 693,00 | 255 693,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 206 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  | ПИР ХВС | 243 937,00 | 243 937,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 207 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  | ПИР ВО | 243 937,00 | 243 937,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 208 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  | ПИР фасад | 893 456,00 | 893 456,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 209 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  | ПИР фундамент | 329 168,00 | 329 168,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 210 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 56 | 6bd33111-b00d-4b2c-b2e3-a5932fa1bdec | РО |  | ПИР ТС | 193 102,00 | 193 102,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 211 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 5d1b7fdd-ad8c-4a08-86ae-63df9707fa3c | РО |  | ЭС | 583 406,75 | 583 406,75 |  | 12 484,90 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 212 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 5d1b7fdd-ad8c-4a08-86ae-63df9707fa3c | РО |  | фасад | 4 892 522,40 | 2 446 261,20 |  | 104 699,98 |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |

Раздел IV. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории  города Гатчины Гатчинского муниципального округа, в 2025 году

| № п/п | Год выполнения работ | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  | Строительный контроль | Количество лифтов, требующих замены, единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. за чсет средств собственников помещений МКД | В т.ч. за счет областного бюджета |  |  | Плановая дата завершения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2025 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3 | a7d33701-7663-4e33-9a2d-aa31dfb609c8 | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.01.2025 |
| 2 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 1 | c95c10d8-960a-4cbc-82cc-463f0adbc414 | РО | крыша | 8 212 199,84 | 8 212 199,84 |  | 175 741,08 |  | 30.12.2025 |
| 3 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 4 | 0ad0f561-e0c4-40cb-87ad-a20fb7b0fc70 | РО | ХВС | 1 730 170,71 | 1 730 170,71 |  | 37 025,65 |  | 30.12.2025 |
| 4 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 4 | 0ad0f561-e0c4-40cb-87ad-a20fb7b0fc70 | РО | ВО | 1 778 978,70 | 1 778 978,70 |  | 38 070,14 |  | 30.12.2025 |
| 5 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО | крыша | 6 627 499,24 | 6 627 499,24 |  | 141 828,48 |  | 30.12.2025 |
| 6 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО | ПИР крыша | 632 668,40 | 632 668,40 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 7 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО | ХВС | 1 079 025,02 | 1 079 025,02 |  | 23 091,14 |  | 30.12.2025 |
| 8 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО | ВО | 1 110 574,02 | 1 110 574,02 |  | 23 766,28 |  | 30.12.2025 |
| 9 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 | 70adfa9c-2076-48dc-a4c7-71613adbbb41 | РО | ТС | 5 745 142,35 | 5 745 142,35 |  | 122 946,05 |  | 30.12.2025 |
| 10 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 | 70adfa9c-2076-48dc-a4c7-71613adbbb41 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.2025 |
| 11 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 37 | 4157f440-0b03-4611-a780-426b4324c028 | ССРО | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 12 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | f565b82a-887b-453e-80da-68622f4c6457 | РО | ХВС | 1 647 528,61 | 1 647 528,61 |  | 35 257,11 |  | 30.12.2025 |
| 13 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | f565b82a-887b-453e-80da-68622f4c6457 | РО | ГВС | 2 210 711,44 | 2 210 711,44 |  | 47 309,22 |  | 30.12.2025 |
| 14 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | f565b82a-887b-453e-80da-68622f4c6457 | РО | ВО | 1 199 581,12 | 1 199 581,12 |  | 25 671,04 |  | 30.12.2025 |
| 15 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 43 | 618e760e-a208-4496-b946-d7fb8f453ed8 | РО | ХВС | 1 234 436,86 | 1 234 436,86 |  | 26 416,95 |  | 30.12.2025 |
| 16 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 43 | 618e760e-a208-4496-b946-d7fb8f453ed8 | РО | ВО | 1 008 140,27 | 1 008 140,27 |  | 21 574,20 |  | 30.12.2025 |
| 17 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 45 | e3a0b543-7aab-4f39-826f-ea4da40b3d28 | РО | ХВС | 1 234 280,64 | 1 234 280,64 |  | 26 413,61 |  | 30.12.2025 |
| 18 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 45 | e3a0b543-7aab-4f39-826f-ea4da40b3d28 | РО | ВО | 1 014 710,21 | 1 014 710,21 |  | 21 714,80 |  | 30.12.2025 |
| 19 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb | РО | ПИР ХВС | 1 656 571,83 | 1 656 571,83 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 20 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb | РО | ПИР ВО | 1 656 571,83 | 1 656 571,83 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 21 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50 | a536c541-c4a9-451f-b96e-1ac001893a90 | РО | ПИР фасад | 14 601 988,27 | 14 601 988,27 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 22 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 53 | 464a2bc4-3953-47bc-8574-9462b9caa798 | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 23 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1 | e4f1d76c-aecb-478a-8288-684402e4609d | РО | ХВС | 4 209 635,65 | 4 209 635,65 |  | 90 086,20 |  | 30.12.2025 |
| 24 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1 | e4f1d76c-aecb-478a-8288-684402e4609d | РО | ВО | 2 484 791,95 | 2 484 791,95 |  | 53 174,55 |  | 30.12.2025 |
| 25 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 7 | d9d7387d-d651-46bf-8c83-c5aefc3cdb0c | ССРО | ПИР крыша | 574 286,40 | 574 286,40 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 26 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10Б | 59e2a85d-425e-4a2a-9ab2-b130b6ae3f2f | РО | крыша | 6 348 896,77 | 6 348 896,77 |  | 135 866,39 |  | 30.12.2025 |
| 27 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15А | fcba3167-db38-43b7-bfef-8764f5215455 | РО | ХВС | 1 381 491,17 | 1 381 491,17 |  | 29 563,91 |  | 30.12.2025 |
| 28 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15А | fcba3167-db38-43b7-bfef-8764f5215455 | РО | ВО | 1 523 896,88 | 1 523 896,88 |  | 32 611,39 |  | 30.12.2025 |
| 29 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 23/38 | 62697daa-bb8a-4386-bbeb-5c3419944a8d | РО | крыша | 8 187 399,03 | 8 187 399,03 |  | 175 210,34 |  | 30.12.2025 |
| 30 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 9 | 213f0281-12e6-4497-9e48-d439caa36c2f | РО | ХВС | 1 647 940,32 | 1 647 940,32 |  | 35 265,92 |  | 30.12.2025 |
| 31 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 9 | 213f0281-12e6-4497-9e48-d439caa36c2f | РО | ВО | 1 975 314,76 | 1 975 314,76 |  | 42 271,74 |  | 30.12.2025 |
| 32 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 11 | 9192020a-9262-4854-83d5-c28d4ff1c31b | РО | ПИР фасад | 5 805 435,99 | 5 805 435,99 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 33 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15 | 832152cb-c341-445c-9c12-447f827d954f | РО | ПИР фасад | 5 672 586,95 | 5 672 586,95 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 34 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 | e267581e-cf6b-466a-8ac9-b53c7ca9dfa3 | РО | ПИР фасад | 5 649 439,01 | 5 649 439,01 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 35 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 | 59e009d5-d6af-49aa-a8c2-d03351eb987c | СС | ПИР лифт | 497 763,20 | 497 763,20 |  |  |  | 31.12.2025 |
| 36 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 | 59e009d5-d6af-49aa-a8c2-d03351eb987c | СС | лифт | 6 239 795,20 | 6 239 795,20 |  | 133 531,62 | 4 | 30.12.2025 |
| 37 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 | 59e009d5-d6af-49aa-a8c2-d03351eb987c | СС | ТО лифт | 144 336,00 | 144 336,00 |  |  |  | 31.12.2025 |
| 38 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 | bed2272f-ed3b-4a83-bdef-9fd5c28cf7cb | РО | ПИР лифт | 329 559,07 | 329 559,07 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 39 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 | bed2272f-ed3b-4a83-bdef-9fd5c28cf7cb | РО | лифт | 3 446 222,24 | 3 446 222,24 |  | 73 749,16 | 1 | 30.12.2025 |
| 40 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 | bed2272f-ed3b-4a83-bdef-9fd5c28cf7cb | РО | ТО лифт | 235 028,39 | 235 028,39 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 41 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 9 | ab3e2b91-fd14-4232-a6c1-0837fab9c245 | РО | ХВС | 453 510,04 | 453 510,04 |  | 9 705,11 |  | 30.12.2025 |
| 42 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, корп. 1 | d1e87348-eed6-4a9e-9a20-ec3637c210fa | РО | ПИР лифт | 655 807,51 | 655 807,51 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 43 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, корп. 1 | d1e87348-eed6-4a9e-9a20-ec3637c210fa | РО | лифт | 7 778 131,25 | 7 778 131,25 |  | 166 452,01 | 2 | 30.12.2025 |
| 44 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, корп. 1 | d1e87348-eed6-4a9e-9a20-ec3637c210fa | РО | ТО лифт | 179 003,67 | 179 003,67 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 45 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 3 | 9972851f-f852-489d-9775-9fdc7423b927 | РО | ТС | 11 675 719,16 | 11 675 719,16 |  | 249 860,39 |  | 30.12.2025 |
| 46 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 3 | 9972851f-f852-489d-9775-9fdc7423b927 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.2025 |
| 47 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 4 | ea4f82d4-9e32-4644-8ebe-05477b214116 | РО | ПИР ХВС | 1 486 206,71 | 1 486 206,71 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 48 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 4 | ea4f82d4-9e32-4644-8ebe-05477b214116 | РО | ПИР ГВС | 1 468 300,61 | 1 468 300,61 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 49 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 4 | ea4f82d4-9e32-4644-8ebe-05477b214116 | РО | ПИР ВО | 1 486 206,71 | 1 486 206,71 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 50 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 1 | 35cfad69-a5a4-4984-8d5d-5d077e6eac62 | РО | ХВС | 1 951 811,88 | 1 951 811,88 |  | 41 768,77 |  | 30.12.2025 |
| 51 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 1 | 35cfad69-a5a4-4984-8d5d-5d077e6eac62 | РО | ПУ и УУ | 1 056 810,59 | 1 056 810,59 |  | 22 615,75 |  | 30.12.2025 |
| 52 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 25А | 33b9fadb-6bf5-47ac-a1c9-44ebecff2f55 | РО | ПИР ХВС | 1 365 851,99 | 1 365 851,99 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 53 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 25А | 33b9fadb-6bf5-47ac-a1c9-44ebecff2f55 | РО | ПИР ВО | 1 365 851,99 | 1 365 851,99 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 54 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 28 | e7e36113-79bd-4980-917a-20255f902904 | РО | крыша | 7 581 232,71 | 7 581 232,71 |  | 162 238,38 |  | 30.12.2025 |
| 55 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 33 | 9802985a-1188-4f14-aac9-353c17e4c08b | РО | ХВС | 754 499,58 | 754 499,58 |  | 16 146,29 |  | 30.12.2025 |
| 56 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 33 | 9802985a-1188-4f14-aac9-353c17e4c08b | РО | ВО | 726 682,44 | 726 682,44 |  | 15 551,00 |  | 30.12.2025 |
| 57 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 34 | 94d3ad84-3e64-4e5b-9b27-871caeac03a8 | СС | подвал | 10 441 045,44 | 10 441 045,44 |  | 223 438,37 |  | 31.12.2025 |
| 58 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 7 | 381eda45-dfdf-4e77-8180-6050910ffee7 | РО | ЭС | 4 344 612,95 | 4 344 612,95 |  | 92 974,72 |  | 30.12.2025 |
| 59 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 1/25 | e6077fb4-473e-4fe2-9cc3-9ca98b21eaa7 | РО | ХВС | 978 375,51 | 978 375,51 |  | 20 937,24 |  | 30.12.2025 |
| 60 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 1/25 | e6077fb4-473e-4fe2-9cc3-9ca98b21eaa7 | РО | ВО | 1 061 597,71 | 1 061 597,71 |  | 22 718,19 |  | 30.12.2025 |
| 61 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 16 | 456bc2b1-4edd-464c-afc6-b8d09e492466 | РО | крыша | 7 371 126,41 | 7 371 126,41 |  | 157 742,11 |  | 30.12.2025 |
| 62 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 17 | 1c21bcce-603f-4a44-90bc-3d3670231411 | РО | крыша | 8 610 672,74 | 8 610 672,74 |  | 184 268,40 |  | 30.12.2025 |
| 63 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 21 | 465c5885-e4bc-4280-a92a-d93c27811570 | РО | крыша | 8 647 880,51 | 8 647 880,51 |  | 185 064,64 |  | 30.12.2025 |
| 64 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 3 | 6bc1bcd5-747d-4aeb-be0c-52bd21bc9428 | РО | ХВС | 1 323 710,70 | 1 323 710,70 |  | 28 327,41 |  | 30.12.2025 |
| 65 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 3 | 6bc1bcd5-747d-4aeb-be0c-52bd21bc9428 | РО | ВО | 1 528 025,72 | 1 528 025,72 |  | 32 699,75 |  | 30.12.2025 |
| 66 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 4 | fdd70c3b-e938-46e8-a9c1-dd48b381cb99 | РО | ТС | 7 680 447,61 | 7 680 447,61 |  | 164 361,58 |  | 30.12.2025 |
| 67 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 4 | fdd70c3b-e938-46e8-a9c1-dd48b381cb99 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.2025 |
| 68 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5 | dd1f66cb-cfbe-40b2-a4f2-ad441cc962e5 | РО | ТС | 7 187 738,37 | 7 187 738,37 |  | 153 817,60 |  | 30.12.2025 |
| 69 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5 | dd1f66cb-cfbe-40b2-a4f2-ad441cc962e5 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.2025 |
| 70 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5А | 7f5ac851-d467-42be-9d18-320818bd8cea | РО | крыша | 6 452 866,86 | 6 452 866,86 |  | 138 091,35 |  | 30.12.2025 |
| 71 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 6 | 32f6e248-e4af-4e12-abf6-d8d1361adf4f | РО | ХВС | 838 372,94 | 838 372,94 |  | 17 941,18 |  | 30.12.2025 |
| 72 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 6 | 32f6e248-e4af-4e12-abf6-d8d1361adf4f | РО | ВО | 804 907,11 | 804 907,11 |  | 17 225,01 |  | 30.12.2025 |
| 73 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 11 | 6513c37b-c5ce-4e18-bbcd-524d0df42bf9 | РО | ПИР лифт | 327 903,75 | 327 903,75 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 74 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 11 | 6513c37b-c5ce-4e18-bbcd-524d0df42bf9 | РО | лифт | 3 667 643,93 | 3 667 643,93 |  | 78 487,58 | 1 | 30.12.2025 |
| 75 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 11 | 6513c37b-c5ce-4e18-bbcd-524d0df42bf9 | РО | ТО лифт | 83 922,31 | 83 922,31 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 76 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 9 | c9f0fb78-a5d7-4301-9c4a-48a9a27026df | РО | ТС | 10 268 187,66 | 10 268 187,66 |  | 219 739,22 |  | 30.12.2025 |
| 77 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 11 | f74d3d4c-d728-4c17-8f34-a934758f9e14 | РО | ТС | 9 987 818,98 | 9 987 818,98 |  | 213 739,33 |  | 30.12.2025 |
| 78 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 14 | 365a254b-5bc0-4f59-996a-29a3c3e75822 | РО | ХВС | 617 532,33 | 617 532,33 |  | 13 215,19 |  | 30.12.2025 |
| 79 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 14 | 365a254b-5bc0-4f59-996a-29a3c3e75822 | РО | ВО | 739 612,09 | 739 612,09 |  | 15 827,70 |  | 30.12.2025 |
| 80 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 | a6a0d84c-e12d-4ad2-95a1-ffab3381e0e9 | РО | ХВС | 2 707 134,89 | 2 707 134,89 |  | 57 932,69 |  | 30.12.2025 |
| 81 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 | a6a0d84c-e12d-4ad2-95a1-ffab3381e0e9 | РО | ВО | 2 990 515,53 | 2 990 515,53 |  | 63 997,03 |  | 30.12.2025 |
| 82 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 | a6a0d84c-e12d-4ad2-95a1-ffab3381e0e9 | РО | ПУ и УУ | 1 585 215,88 | 1 585 215,88 |  | 33 923,62 |  | 30.12.2025 |
| 83 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 16 | 7b6a55fe-3c7b-46df-afd8-4199c70fffdc | РО | ХВС | 596 550,85 | 596 550,85 |  | 12 766,19 |  | 30.12.2025 |
| 84 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 16 | 7b6a55fe-3c7b-46df-afd8-4199c70fffdc | РО | ВО | 658 633,89 | 658 633,89 |  | 14 094,77 |  | 30.12.2025 |
| 85 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14 | d9b08b4a-d6b9-41c9-9197-b10d2b234e71 | РО | подвал | 19 753 706,86 | 19 753 706,86 |  | 422 729,33 |  | 30.12.2025 |
| 86 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16 | 22655e05-3c61-4c7f-9333-cafd2e17e7f1 | РО | ВО | 1 610 418,65 | 1 610 418,65 |  | 34 462,96 |  | 30.12.2025 |
| 87 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 26 | b8f3c95d-82f2-47be-9ae4-a78920e218cb | РО | подвал | 13 648 197,16 | 13 648 197,16 |  | 292 071,42 |  | 30.12.2025 |
| 88 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 33 | 377f1dd5-73ca-46d7-b811-8629aef7a7cb | РО | фундамент | 2 414 880,46 | 2 414 880,46 |  | 51 678,44 |  | 30.12.2025 |
| 89 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 36 | b266ac89-cde2-43b3-a6bf-58ebc00e072b | РО | ХВС | 637 884,55 | 637 884,55 |  | 13 650,73 |  | 30.12.2025 |
| 90 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 36 | b266ac89-cde2-43b3-a6bf-58ebc00e072b | РО | ВО | 592 407,40 | 592 407,40 |  | 12 677,52 |  | 30.12.2025 |
| 91 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37 | 9ec1622f-ee0c-4a1c-9c49-6eca7943f40b | РО | ХВС | 1 711 081,86 | 1 711 081,86 |  | 36 617,15 |  | 30.12.2025 |
| 92 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37 | 9ec1622f-ee0c-4a1c-9c49-6eca7943f40b | РО | ВО | 1 291 374,90 | 1 291 374,90 |  | 27 635,42 |  | 30.12.2025 |
| 93 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 38/7 | ddc8b55b-77e5-4912-81c1-e2858d351b1e | РО | ХВС | 589 889,73 | 589 889,73 |  | 12 623,64 |  | 30.12.2025 |
| 94 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 38/7 | ddc8b55b-77e5-4912-81c1-e2858d351b1e | РО | ВО | 534 900,14 | 534 900,14 |  | 11 446,86 |  | 30.12.2025 |
| 95 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1eb424b5-1679-4e0f-b048-e7669dbb2e3b | РО | ТС | 4 311 897,55 | 4 311 897,55 |  | 92 274,61 |  | 30.12.2025 |
| 96 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 48 | 3d88186e-3527-4601-90f9-3aa6e186e573 | РО | крыша | 7 004 036,62 | 7 004 036,62 |  | 149 886,38 |  | 30.12.2025 |
| 97 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66 | 63db0e95-7000-4f42-bb8b-d0fbe156d6ac | РО | крыша | 5 956 726,64 | 5 956 726,64 |  | 127 473,95 |  | 30.12.2025 |
| 98 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 67 | e9a13fc1-ebfa-443e-ba45-1a09821ac13d | РО | крыша | 8 257 306,15 | 8 257 306,15 |  | 176 706,35 |  | 30.12.2025 |
| 99 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 73 | 450993fb-00d3-4c4e-aee8-5dca3ef730f4 | РО | ЭС | 1 230 997,13 | 1 230 997,13 |  | 26 343,34 |  | 30.12.2025 |
| 100 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 1 | e3fa585a-134d-4ed3-8d79-7f62c9be5ee2 | РО | крыша | 4 154 310,89 | 4 154 310,89 |  | 88 902,25 |  | 30.12.2025 |
| 101 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 11 | c5c28928-3472-4a35-82df-fbba29404c9b | РО | крыша | 14 563 687,53 | 14 563 687,53 |  | 311 662,91 |  | 30.12.2025 |
| 102 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 12 | 49b46cf2-a58a-4d67-87ee-e23fd75d53b1 | РО | крыша | 3 252 507,34 | 3 252 507,34 |  | 69 603,66 |  | 30.12.2025 |
| 103 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 | da8bb344-68ae-4a5f-ae0a-62442a905fc4 | РО | ТС | 9 762 301,15 | 9 762 301,15 |  | 208 913,24 |  | 30.12.2025 |
| 104 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 | da8bb344-68ae-4a5f-ae0a-62442a905fc4 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.2025 |
| 105 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16 | 8993faa3-debc-41fd-b85e-4948b778bfd3 | РО | ТС | 36 290 701,05 | 36 290 701,05 |  | 776 621,00 |  | 30.12.2025 |
| 106 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16 | 8993faa3-debc-41fd-b85e-4948b778bfd3 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.2025 |
| 107 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 3 | 64054759-95c7-4ea2-861e-b8349b2edbca | РО | ХВС | 2 044 189,66 | 2 044 189,66 |  | 43 745,66 |  | 30.12.2025 |
| 108 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 3 | 64054759-95c7-4ea2-861e-b8349b2edbca | РО | ВО | 1 551 147,54 | 1 551 147,54 |  | 33 194,56 |  | 30.12.2025 |
| 109 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 4 | 638d1537-b008-4146-b312-0185f9ccd7b8 | РО | крыша | 4 050 624,05 | 4 050 624,05 |  | 86 683,35 |  | 30.12.2025 |
| 110 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 5 | 84a7f531-1410-449d-ad0b-cfb6110dd28c | РО | крыша | 3 350 701,71 | 3 350 701,71 |  | 71 705,02 |  | 30.12.2025 |
| 111 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 1 | 14e67b7f-53cd-4fc4-8b80-70ea2bec1909 | РО | крыша | 7 187 424,47 | 7 187 424,47 |  | 153 810,88 |  | 30.12.2025 |
| 112 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/15 | 4e028920-b5e2-452d-8e04-40d680f18ead | РО | крыша | 4 034 342,27 | 4 034 342,27 |  | 86 334,92 |  | 30.12.2025 |
| 113 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11А | cd8b1ea3-6f29-4e4c-91a4-3e75ad685f2b | РО | ВО | 1 661 451,05 | 1 661 451,05 |  | 35 555,05 |  | 30.12.2025 |
| 114 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11А | cd8b1ea3-6f29-4e4c-91a4-3e75ad685f2b | РО | ХВС | 2 062 112,67 | 2 062 112,67 |  | 44 129,21 |  | 30.12.2025 |
| 115 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 13 | 08a85ddd-ef69-407f-a037-b2f240dfda4e | РО | крыша | 5 851 394,39 | 5 851 394,39 |  | 125 219,84 |  | 30.12.2025 |
| 116 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 14 | 72377631-5b91-406e-984b-14532dd45e79 | РО | крыша | 17 125 622,86 | 17 125 622,86 |  | 366 488,33 |  | 30.12.2025 |
| 117 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23 | 27c4cf37-8953-4422-9d17-d5917db2117a | РО | крыша | 9 857 428,97 | 9 857 428,97 |  | 210 948,98 |  | 30.12.2025 |
| 118 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 4 | 1b5794a2-d669-467c-bcf6-470d8a58ce3f | РО | ЭС | 2 816 911,35 | 2 816 911,35 |  | 60 281,90 |  | 30.12.2025 |
| 119 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 8 | 36dcc5b8-0666-44d7-8d1b-2350577604ec | СС | ЭС | 335 979,07 | 335 979,07 |  | 7 189,95 |  | 31.12.2025 |
| 120 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9 | 16b2aee5-4d08-4874-8df5-ca5dadaf469e | РО | ХВС | 1 815 143,92 | 1 815 143,92 |  | 38 844,08 |  | 30.12.2025 |
| 121 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9 | 16b2aee5-4d08-4874-8df5-ca5dadaf469e | РО | ВО | 1 056 727,19 | 1 056 727,19 |  | 22 613,96 |  | 30.12.2025 |
| 122 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1 | df631950-c8dc-48f4-8e25-a7a85ff19c82 | РО | ТС | 19 944 148,95 | 19 944 148,95 |  | 426 804,79 |  | 30.12.2025 |
| 123 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1б | 1c306d1f-c7f4-47bc-b21e-8dae2d6825be | РО | крыша | 5 281 635,77 | 5 281 635,77 |  | 113 027,01 |  | 30.12.2025 |
| 124 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 3 | b1544434-5a06-47a2-b37a-04213638f488 | РО | крыша | 4 130 478,67 | 4 130 478,67 |  | 88 392,24 |  | 30.12.2025 |
| 125 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 5 | 3f83bff1-e870-4214-9098-de6d8711e2e2 | РО | крыша | 4 130 478,67 | 4 130 478,67 |  | 88 392,24 |  | 30.12.2025 |
| 126 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 9 | b3119dd6-1764-40ea-b7d1-35ef75b29053 | РО | крыша | 6 961 654,94 | 6 961 654,94 |  | 148 979,42 |  | 30.12.2025 |
| 127 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 11 | 8fe9b00e-3759-4ee9-8eab-7a04b4a75a59 | РО | ХВС | 324 769,81 | 324 769,81 |  | 6 950,07 |  | 30.12.2025 |
| 128 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 11 | 8fe9b00e-3759-4ee9-8eab-7a04b4a75a59 | РО | ВО | 265 884,14 | 265 884,14 |  | 5 689,92 |  | 30.12.2025 |
| 129 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 7 | 654d8bb0-f3ae-4484-b2f9-36441fa2310f | РО | ПИР лифт | 1 373 258,98 | 1 373 258,98 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 130 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 7 | 654d8bb0-f3ae-4484-b2f9-36441fa2310f | РО | лифт | 17 214 721,39 | 17 214 721,39 |  | 368 395,04 | 4 | 30.12.2025 |
| 131 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 7 | 654d8bb0-f3ae-4484-b2f9-36441fa2310f | РО | ТО лифт | 398 202,82 | 398 202,82 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 132 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 | 21b42913-1f03-477c-9e14-e8501bea37ec | РО | ПИР крыша | 4 700 792,86 | 4 700 792,86 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 133 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1 | 28619a99-9269-49c8-a041-e30e02c5d4cf | РО | ХВС | 2 375 932,38 | 2 375 932,38 |  | 50 844,95 |  | 30.12.2025 |
| 134 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1 | 28619a99-9269-49c8-a041-e30e02c5d4cf | РО | ВО | 2 243 828,34 | 2 243 828,34 |  | 48 017,93 |  | 30.12.2025 |
| 135 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 2 | d4778013-8842-4cfa-93e8-00655c00d3bc | РО | крыша | 4 888 504,97 | 4 888 504,97 |  | 104 614,01 |  | 30.12.2025 |
| 136 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 3 | a3f32157-f575-43b8-a6b2-f1955029adbb | РО | фасад | 35 747 909,45 | 35 747 909,45 |  | 765 005,26 |  | 30.12.2025 |
| 137 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4 | 7875cb4b-e754-4596-85c8-695b782898cc | РО | ХВС | 2 225 390,16 | 2 225 390,16 |  | 47 623,35 |  | 30.12.2025 |
| 138 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4 | 7875cb4b-e754-4596-85c8-695b782898cc | РО | ВО | 1 993 263,84 | 1 993 263,84 |  | 42 655,85 |  | 30.12.2025 |
| 139 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5 | 49ea7b39-b2d9-4f3a-b17b-7ceec1e67edb | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 140 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5А | 1a5b4c2c-8c80-4a33-8e83-85cd8b45f1ce | РО | ХВС | 1 209 654,30 | 1 209 654,30 |  | 25 886,60 |  | 30.12.2025 |
| 141 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5А | 1a5b4c2c-8c80-4a33-8e83-85cd8b45f1ce | РО | ВО | 842 296,65 | 842 296,65 |  | 18 025,15 |  | 30.12.2025 |
| 142 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 33А | 29706d6d-3a0c-4cf7-b06d-04394aaff417 | РО | фундамент | 2 479 128,66 | 2 479 128,66 |  | 53 053,35 |  | 30.12.2025 |
| 143 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40 | e836d337-77a0-4a2e-954b-633d853a4a6d | РО | фасад | 32 770 685,65 | 32 770 685,65 |  | 701 292,67 |  | 30.12.2025 |
| 144 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 54 | 285d24a4-f802-4c46-a6ef-70308ada734f | ССРО | ПИР крыша | 570 866,40 | 570 866,40 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 145 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 51 | a4f55054-a8a9-4549-af4c-f5ed24203c01 | РО | крыша | 8 820 683,16 | 8 820 683,16 |  | 188 762,62 |  | 30.12.2025 |
| 146 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | d9807528-8dfd-44f5-b7e0-d4f1156240ea | РО | крыша | 10 369 810,08 | 10 369 810,08 |  | 221 913,94 |  | 30.12.2025 |
| 147 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Ленинградская, д. 10 | 44f3f750-969b-496d-96cd-edb717abdba6 | РО | крыша | 2 436 432,79 | 2 436 432,79 |  | 52 139,66 |  | 30.12.2025 |
| 148 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 15 | f8141527-9a28-4428-a806-e2ae37b6c776 | РО | фундамент | 2 414 880,46 | 2 414 880,46 |  | 51 678,44 |  | 30.12.2025 |
| 149 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 1c823e9b-efbd-4584-a889-a051a2fcfa2e | РО | ХВС | 2 118 519,77 | 2 118 519,77 |  | 45 336,32 |  | 30.12.2025 |
| 150 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 1c823e9b-efbd-4584-a889-a051a2fcfa2e | РО | ВО | 1 943 711,77 | 1 943 711,77 |  | 41 595,43 |  | 30.12.2025 |
| 151 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 1c823e9b-efbd-4584-a889-a051a2fcfa2e | РО | ПУ и УУ | 1 056 811,12 | 1 056 811,12 |  | 22 615,76 |  | 30.12.2025 |
| 152 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52 | 80e8cd9b-0457-458e-9cfd-0dc9a3474609 | РО | ХВС | 821 114,43 | 821 114,43 |  | 17 571,85 |  | 30.12.2025 |
| 153 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52 | 80e8cd9b-0457-458e-9cfd-0dc9a3474609 | РО | ВО | 799 543,11 | 799 543,11 |  | 17 110,22 |  | 30.12.2025 |
| 154 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 7 | 49d3c739-336c-413c-9775-d512c4efc98e | РО | крыша | 19 646 729,08 | 19 646 729,08 |  | 420 440,00 |  | 30.12.2025 |
| 155 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 3eb081f9-b508-4513-ad00-bd3b74fe8a0a | РО | ХВС | 1 999 105,25 | 1 999 105,25 |  | 42 780,85 |  | 30.12.2025 |
| 156 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 3eb081f9-b508-4513-ad00-bd3b74fe8a0a | РО | ГВС | 1 674 491,65 | 1 674 491,65 |  | 35 834,12 |  | 30.12.2025 |
| 157 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 3eb081f9-b508-4513-ad00-bd3b74fe8a0a | РО | ВО | 2 164 286,76 | 2 164 286,76 |  | 46 315,74 |  | 30.12.2025 |
| 158 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 13 | accce40c-0973-474b-b795-a71e06cb6369 | РО | крыша | 14 564 049,53 | 14 564 049,53 |  | 311 670,66 |  | 30.12.2025 |
| 159 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | d11041dd-e1a9-4d4d-abc0-44ba0f974e7a | РО | ХВС | 1 674 491,65 | 1 674 491,65 |  | 35 834,12 |  | 30.12.2025 |
| 160 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | d11041dd-e1a9-4d4d-abc0-44ba0f974e7a | РО | ГВС | 3 851 854,12 | 3 851 854,12 |  | 82 429,68 |  | 30.12.2025 |
| 161 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | d11041dd-e1a9-4d4d-abc0-44ba0f974e7a | РО | ВО | 1 970 616,52 | 1 970 616,52 |  | 42 171,19 |  | 30.12.2025 |
| 162 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 16 | eea6759b-a343-4e8c-9c84-f48e53c54f31 | РО | крыша | 6 084 836,16 | 6 084 836,16 |  | 130 215,49 |  | 30.12.2025 |
| 163 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 20/18 | 9a917927-6066-406a-ba5b-ec8fcae93212 | РО | крыша | 5 803 360,81 | 5 803 360,81 |  | 124 191,92 |  | 30.12.2025 |
| 164 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 2faa763c-da5d-4f27-a0cf-f093d67bf5bf | РО | крыша | 9 099 282,33 | 9 099 282,33 |  | 194 724,64 |  | 30.12.2025 |
| 165 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 2faa763c-da5d-4f27-a0cf-f093d67bf5bf | РО | подвал | 12 892 868,43 | 12 892 868,43 |  | 275 907,38 |  | 30.12.2025 |
| 166 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 2faa763c-da5d-4f27-a0cf-f093d67bf5bf | РО | фасад | 25 217 938,99 | 25 217 938,99 |  | 539 663,89 |  | 30.12.2025 |
| 167 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, кор. 2 | d3ed306e-8783-4271-9303-4388c1dc407a | ССРО | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 168 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б | f8e4c336-1322-4c6b-831d-bdad8c56a03e | ССРО | ПИР лифт | 373 322,40 | 373 322,40 |  |  |  | 31.12.2025 |
| 169 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б | f8e4c336-1322-4c6b-831d-bdad8c56a03e | ССРО | лифт | 4 679 846,40 | 4 679 846,40 |  | 100 148,71 | 3 | 31.12.2025 |
| 170 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б | f8e4c336-1322-4c6b-831d-bdad8c56a03e | ССРО | ТО лифт | 108 252,00 | 108 252,00 |  |  |  | 31.12.2025 |
| 171 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | bd4d76a0-8427-4ca7-a24f-c49cec2b2366 | РО | ХВС | 1 792 646,97 | 1 792 646,97 |  | 38 362,65 |  | 30.12.2025 |
| 172 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | bd4d76a0-8427-4ca7-a24f-c49cec2b2366 | РО | ГВС | 3 057 466,17 | 3 057 466,17 |  | 65 429,78 |  | 30.12.2025 |
| 173 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | bd4d76a0-8427-4ca7-a24f-c49cec2b2366 | РО | ВО | 1 452 302,01 | 1 452 302,01 |  | 31 079,26 |  | 30.12.2025 |
| 174 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2 | 110e04fe-f80c-4a54-8678-d47ef2423cc2 | РО | крыша | 15 028 751,01 | 15 028 751,01 |  | 321 615,27 |  | 30.12.2025 |
| 175 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 26 | 84e35970-6cc1-420c-b9f6-83e365dba511 | РО | крыша | 5 989 599,72 | 5 989 599,72 |  | 128 177,43 |  | 30.12.2025 |
| 176 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 29 | a53021b4-407e-4719-8190-7e9a45e6d96e | РО | крыша | 6 005 255,16 | 6 005 255,16 |  | 128 512,46 |  | 30.12.2025 |
| 177 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36 | 3cade279-fec3-4a52-bd29-4473bbc2c887 | РО | ХВС | 358 551,00 | 358 551,00 |  | 7 672,99 |  | 30.12.2025 |
| 178 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36 | 3cade279-fec3-4a52-bd29-4473bbc2c887 | РО | ВО | 566 483,87 | 566 483,87 |  | 12 122,75 |  | 30.12.2025 |
| 179 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 38 | aab4784d-b50a-4e8f-b874-3daf11288e9b | РО | крыша | 5 857 665,04 | 5 857 665,04 |  | 125 354,03 |  | 30.12.2025 |
| 180 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 40 | dc780e11-148c-457e-a331-1aec651a79cc | РО | крыша | 5 943 077,22 | 5 943 077,22 |  | 127 181,85 |  | 30.12.2025 |
| 181 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10 | 5ae9d827-d56d-4e07-970d-ac2014d82159 | РО | ХВС | 525 874,32 | 525 874,32 |  | 11 253,71 |  | 30.12.2025 |
| 182 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10 | 5ae9d827-d56d-4e07-970d-ac2014d82159 | РО | ВО | 475 539,79 | 475 539,79 |  | 10 176,55 |  | 30.12.2025 |
| 183 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 12 | cc76567b-52e6-4052-8b86-1b35bc075caf | РО | крыша | 6 241 729,32 | 6 241 729,32 |  | 133 573,01 |  | 30.12.2025 |
| 184 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 18 | 91449754-f65b-443b-a926-933688df42fd | РО | крыша | 6 258 170,24 | 6 258 170,24 |  | 133 924,84 |  | 30.12.2025 |
| 185 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4 | 774b6a84-ca35-4d5c-bf13-40a8bbda8a82 | РО | ХВС | 618 522,20 | 618 522,20 |  | 13 236,38 |  | 30.12.2025 |
| 186 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4 | 774b6a84-ca35-4d5c-bf13-40a8bbda8a82 | РО | ВО | 679 391,99 | 679 391,99 |  | 14 538,99 |  | 30.12.2025 |
| 187 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 23 | 4d6d1066-5962-4cc3-a1f7-41f5afcd00f9 | РО | ЭС | 3 935 758,42 | 3 935 758,42 |  | 84 225,23 |  | 30.12.2025 |
| 188 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20 | 31727803-1162-4282-b973-3c2295a5e5d5 | РО | ЭС | 2 204 840,40 | 2 204 840,40 |  | 47 183,58 |  | 30.12.2025 |
| 189 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 21 | fd11a658-0a17-424e-aafc-817273a527f5 | СС | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 190 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 22 | 23702ef5-c4f3-4321-9ee4-35160222f264 | РО | подвал | 13 279 597,06 | 13 279 597,06 |  | 284 183,38 |  | 30.12.2025 |
| 191 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 | bd8c9963-54dd-4c73-a129-5fdb55e494fc | СС | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 192 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 28 | 2237f02c-445b-4bb6-9443-8f77764b2111 | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 193 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 3 | f7e6ac6b-6d7f-4f95-81d6-d1428d6afb18 | РО | крыша | 5 947 038,17 | 5 947 038,17 |  | 127 266,62 |  | 30.12.2025 |
| 194 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 32 | 37fc3199-a64c-4305-87c0-888c2e865566 | РО | фасад | 29 678 560,84 | 29 678 560,84 |  | 635 121,20 |  | 30.12.2025 |
| 195 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 8 | e5379574-49e6-49fc-b407-7eb506a6abd3 | РО | ЭС | 4 963 237,83 | 4 963 237,83 |  | 106 213,29 |  | 30.12.2025 |
| 196 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 | eb6157dd-5c13-4cea-8845-6a4ddba1b4fa | РО | ПИР подвал | 1 384 815,29 | 1 384 815,29 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 197 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 2 | 56959d80-8526-4703-9c36-2efe247c08ef | СС | ПИР ТС | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 198 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 3 | 6170c93f-d786-4628-96d4-e1af34c6191b | РО | крыша | 3 756 375,27 | 3 756 375,27 |  | 80 386,43 |  | 30.12.2025 |
| 199 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 11А | 316bb11b-b4da-4fb4-a0f2-7d267bc8ab3e | РО | крыша | 4 551 499,00 | 4 551 499,00 |  | 97 402,08 |  | 30.12.2025 |
| 200 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 13 | 5fc7a238-c7a0-4908-8925-0d659ab8671d | РО | крыша | 6 932 626,01 | 6 932 626,01 |  | 148 358,20 |  | 30.12.2025 |
| 201 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15 | 40d47c4b-00c1-4040-ac94-8427bcfb3178 | РО | крыша | 7 798 636,51 | 7 798 636,51 |  | 166 890,82 |  | 30.12.2025 |
| 202 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 17 | c0491d73-504a-4e3d-aa02-54fd18d3547c | РО | крыша | 7 387 629,62 | 7 387 629,62 |  | 158 095,27 |  | 30.12.2025 |
| 203 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 19 | c7b25ece-5937-4a4f-ac4d-d061ec60a638 | РО | крыша | 7 250 234,59 | 7 250 234,59 |  | 155 155,02 |  | 30.12.2025 |
| 204 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 21 | 522e42ab-9087-4494-bccc-169079e4f681 | РО | крыша | 7 298 634,63 | 7 298 634,63 |  | 156 190,78 |  | 30.12.2025 |
| 205 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4 | c7c72058-a1b9-437c-8e9e-648515ed9273 | РО | крыша | 6 388 364,61 | 6 388 364,61 |  | 136 711,00 |  | 30.12.2025 |
| 206 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 6 | aa993896-44f3-482c-aba6-0614c9711742 | РО | крыша | 7 287 736,16 | 7 287 736,16 |  | 155 957,55 |  | 30.12.2025 |
| 207 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7А | 192aa27e-0241-4b56-b97d-6a3ea9e736f1 | РО | ЭС | 3 723 057,29 | 3 723 057,29 |  | 79 673,43 |  | 30.12.2025 |
| 208 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 13 | e8a74d24-cb9c-409f-baca-0ade3290b311 | РО | крыша | 5 858 286,99 | 5 858 286,99 |  | 125 367,34 |  | 30.12.2025 |
| 209 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16 | 2c5b984a-fa7f-4e54-9988-efb498596441 | ССРО | крыша | 2 954 726,78 | 2 954 726,78 |  | 63 231,15 |  | 30.12.2025 |
| 210 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 | 1d544166-408a-4580-8ab6-cc22c9bfadb9 | РО | крыша | 8 622 543,89 | 8 622 543,89 |  | 184 522,44 |  | 30.12.2025 |
| 211 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 17 | 81472134-7516-4c2d-8a01-13c968856eaa | РО | ПИР ХВС | 1 115 341,99 | 1 115 341,99 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 212 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 17 | 81472134-7516-4c2d-8a01-13c968856eaa | РО | ПИР ВО | 1 115 341,99 | 1 115 341,99 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 213 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 18 | 9a7b8f50-3904-4e95-b6ce-539b2c1eadd8 | РО | крыша | 8 310 620,51 | 8 310 620,51 |  | 177 847,28 |  | 30.12.2025 |
| 214 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 17/2 | 68ee2915-bad7-4368-8ba9-1728710bb853 | РО | крыша | 6 217 416,15 | 6 217 416,15 |  | 133 052,71 |  | 30.12.2025 |
| 215 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 3 | 0238fb06-6f00-40fc-b978-11ddebee10fe | РО | крыша | 7 451 807,75 | 7 451 807,75 |  | 159 468,69 |  | 30.12.2025 |
| 216 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ЭС | 1 100 984,88 | 1 100 984,88 |  | 23 561,08 |  | 30.12.2025 |
| 217 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ТС | 3 167 345,64 | 3 167 345,64 |  | 67 781,20 |  | 30.12.2025 |
| 218 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.2025 |
| 219 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ХВС | 566 449,14 | 566 449,14 |  | 12 122,01 |  | 30.12.2025 |
| 220 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ВО | 635 199,93 | 635 199,93 |  | 13 593,28 |  | 30.12.2025 |
| 221 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | крыша | 4 106 097,41 | 4 106 097,41 |  | 87 870,48 |  | 30.12.2025 |
| 222 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | фасад | 9 596 812,48 | 9 596 812,48 |  | 205 371,79 |  | 30.12.2025 |
| 223 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | фундамент | 4 145 352,68 | 4 145 352,68 |  | 88 710,55 |  | 30.12.2025 |
| 224 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР ЭС | 314 496,80 | 314 496,80 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 225 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР ТС | 311 133,20 | 311 133,20 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 226 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР ХВС | 297 678,79 | 297 678,79 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 227 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР ВО | 297 678,79 | 297 678,79 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 228 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР фасад | 1 034 307,65 | 1 034 307,65 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 229 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР фундамент | 395 223,25 | 395 223,25 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 230 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 63 | ba19871e-f8d0-489b-bf23-968515468b23 | РО | крыша | 3 021 753,42 | 3 021 753,42 |  | 64 665,52 |  | 30.12.2025 |