АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _03.12.2024__								№ _5960_

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 02.05.2024 №50-ОЗ «Об объединении поселений, входящих в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и о внесении в областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», на основании Устава муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 25.10.2024 года №27, решением совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 15.11.2024 №40 «Об утверждении структуры администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 29.05.2024 № 2471 ( в действующей редакции от 06.11.2024 №5305) «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Гатчинского муниципального округа с 01.01.2025 года»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года и подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Гатчинского муниципального округа по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству.

Глава администрации

Гатчинского муниципального округа                                   	     Л.Н. Нещадим

Приложение

к постановлению администрации                                                                                                                           Гатчинского муниципального района

от 03.12.2024 № 5960

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе» |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального округа |  |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального округа коммунальных услуг нормативного качества, повышение экологической безопасности; - Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального округа; - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального округа; - Повышение качества предоставления органами исполнительной власти муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций за счет применения информационных и телекоммуникационных технологий, а также за счет внедрения "сквозных" цифровых технологий в деятельность ОМСУ. Повышение эффективности управления отраслями городского хозяйства за счет использования современных цифровых технологий. Создание комплексной системы управления городом на основе данных, поступающих в режиме реального времени, внедрение механизмов электронной демократии и вовлечение жителей в управление городом. |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией"; Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"; Муниципальный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа"; Муниципальный проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе"; Муниципальный проект "Общественные бани". |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2025 года: 1. Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов – 1шт.; 2. Количество реконструированных пунктов (ПРГ) – 4 шт. К концу 2026 года: 3. Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, на территории Гатчинского муниципального округа, предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам составит 62 шт. К концу 2027 года: 4. Количество обеспеченных транспортной инфраструктурой земельных участков, на территории Гатчинского муниципального округа, предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам составит 39 шт.; 5. Повышение качества, чистоты, открытости, а также полезности цифровых данных, с учетом потребностей жителей Гатчинского муниципального округа и бизнеса в получении качественных достоверных сведений, а также для эффективности принятия управленческих решений -80%; 6. Уменьшение доли износа централизованных сетей водоснабжения до 70,1%; 7. Уменьшение доли износа централизованных сетей водоотведения до 75,6%; 8. Уменьшение доли износа централизованных сетей теплоснабжения до 73,09%; 9. Число отремонтированных бань – 6 шт.; 10. Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции на 6,7%; 11. Увеличение доли реконструированных канализационных сетей от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции на 12,13%; 12. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями до 437 кВт ч/чел. в год; 13. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями до 5,90 м3/чел. в год; 14. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями до 0,15 Гкал/м2 в год; 15. Количество помывок – 330 000 единиц; 16. Количество внедренных передовых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре – 6 шт. |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа; Комитет по архитектуре и градостроительной деятельности администрации Гатчинского муниципального округа; Комитет цифрового развития администрации Гатчинского муниципального округа |  |
| Участники муниципальной программы | МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина; Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа; Комитет по строительству Гатчинского муниципального округа |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Расходы (тыс. руб.) |  |
|  | Объем финансирования муниципальной программы по годам (тыс. руб.) 2025* год – 880867,8 2026* год – 903934,1 2027* год – 935900,4 |  |
|  |  | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Налоговые расходы не предусмотрены. |

*Данные суммы представлены ориентировочно

- Общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы.

В состав объектов муниципальной собственности коммунального
комплекса Гатчинского муниципального округа входят следующие объекты:
29 котельных, 150 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), скважины
– 153 шт., РЧВ – 52 шт., башни водонапорные – 63 шт., водопроводные сети –
286 км, ВНС 2-го подъема – 20 шт., гипохлоритные установки – 32 шт.,
канализационные сети – 283 км, КНС – 61 шт., КОС – 22 шт.

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- отсутствие водоподготовки на большинстве водозаборов - в связи с
отсутствием станций очистки, обезжелезивания и умягчения воды;

- качество очистки сточных вод не соответствует нормативам – в связи с
высоким износом сооружений, превышением проектной производительности
очистных сооружений над фактическими объемами стоков, поступающих на
очистку, в связи с ужесточением требований законодательства по качеству
очистки стоков (НДС);

- сброс сточных вод без очистки - ввиду отсутствия или полного разрушения
очистных сооружений;

- неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения и
водоотведения - в связи с высоким уровнем износа – более 70%;

- неудовлетворительное техническое состояние 30 % сетей теплоснабжения.

Прогноз развития сферы теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.

30.08.2021 заключено концессионное соглашение в отношении
отдельных объектов водоснабжения и водоотведения, предназначенных для
водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Гатчинского
муниципального округа. В рамках реализации данного концессионного
соглашения до конца 2039 года планируется к реализации 112 мероприятий,
из них в сфере водоснабжения 72 мероприятия и в сфере водоотведения 40
мероприятий.

В рамках данной муниципальной программы планируется:

Модернизация водопроводных сетей – 9372 пог.м;

Модернизация водонапорной башни в д.Старосиверская;

Модернизация скважин № 22222 в д.Вайялово, № 10, № 2249, № 606, №
3337, № 2421, № 14317 в п.Вырица, в п.Дружная Горка, № 3353 в д.Меньково,
№ 5286 в п.Кобрино, № 3510 в п.Рождествено, № 1(№2748/2) в д.Куровицы, № 38 в п.Сиверский;

Строительство скважин в п.Лукаши, п.Мины и станций водоподготовки
д.Старосиверская (5 штук), п.Белогорка (2 штуки), п.Терволово, п.Пудость,
п.Мыза-Ивановка, п.Елизаветино (2 штуки), д.Лампово, в жилом городке
«Борницкий лес»;

Модернизация канализационных сетей – 3257 пог.м;

Модернизация канализационных очистных сооружений в пос.Пудость,
д.Новосиверская, п.Войсковицы;

Строительство канализационных очистных сооружений в д.Меньково и
п.Дружная Горка;

Модернизация канализационных насосных станций в д.Новосиверская,
п.Кобралово, п.Тайцы.
После модернизации:

- 8 скважин (в п.Вырица (2 ед.), д.Вайялово, д.Куровицы, д.Меньково, п. Вырица №2421, пос. Дружная горка ул. Красницкая, с. Рождественно №3510);

- водопроводные сети по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная, в п. Новый Свет, в пос.Войсковицы, д. Большие Колпаны

- канализационные сети в пос. Дружная Горка, д. Белогорка ул. Институтская, п. Пудость, п. Сиверский-2, пр. Героев, д.2 до КНС ул. Советская;

После строительства:

- станции водоподготовки в жилом городке «Борницкий лес», в
пос.Елизаветино, пос. Мыза-Ивановка, пос. Пудость;

- скважины в д.Мины и п.Лукаши.

В рамках реализации муниципальной программы планируется
заключение концессионного соглашения в сфере теплоснабжения на
территории Гатчинского муниципального округа.

Характеристика сферы газоснабжения.

Газораспределительная система Гатчинского муниципального округа
представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий
из организационно и экономически взаимосвязанных объектов,
предназначенных для транспортировки и подачи природного газа
потребителям, расположенным на территории Гатчинского муниципального
округа.
Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского
муниципального округа. Без экономичного, доступного по цене природного
топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и
комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год,
последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако,
еще не все домовладения на территории Гатчинского муниципального округа
газифицированы.

Выполнение программы позволит газифицировать новые населенные
пункты и предоставит техническую возможность для подключения к сетям
газоснабжения многоквартирных домов, объектов социальной
инфраструктуры и индивидуальных жилых домовладений.
В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей
в Гатчинском муниципальном округе и своевременной модернизации
газораспределительной системы за счет средств бюджета Гатчинского
муниципального округа осуществляются мероприятия по реконструкции ГРП
и системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления.
Недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского
муниципального округа природным газом (64%).
Проблемы газификации Гатчинского муниципального округа во
многом связаны с тем, что объекты газификации – частный сектор,
небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой
территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку
распределительных сетей после строительства магистральных и
межпоселковых газопроводов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.09.2021 №1550 «Об утверждении Правил взаимодействия
единого оператора газификации, регионального оператора газификации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
публичной власти федеральных территорий и газораспределительных
организаций, привлекаемых единым оператором газификации или
региональным оператором газификации, при реализации мероприятий
межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» полномочия по проектированию и строительству газораспределительных сетей переданы Единому оператору газификации. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 №3603-р Единым оператором газификации определено ООО «Газпром газификация». На территории Ленинградской области функции единого оператора газификации выполняет АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Прогноз развития сферы газоснабжения.

Завершение разработки проектно-сметной документации и техническое
обслуживание газопроводов, находящихся в собственности Гатчинского
муниципального округа.

Характеристика энергетической сферы.

В ходе реализации программы производится установка приборов учета
потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и
жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на
энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и
модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени
внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных
рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и
кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета
тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи
теплоносителя.
Объем выполненных и профинансированных работ по исполнению
мероприятий программ за 2025 г.,2026 г. и 2027 г. составит 48 590,00 тыс. руб.
С целью обеспечения рационального использования ресурсов на
территории Гатчинского муниципального округа с 2010 года проводится
работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В рамках
программы предусмотрены мероприятия, направленные на снижение
потребления энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального
округа.

Прогноз развития энергетической сферы.

Повышение энергетической эффективности, замена металлопластиковых окон, замена электропроводки в учреждениях бюджетной сферы. Характеристика сферы транспортной инфраструктуры.

На территории Гатчинского муниципального округа 220 населенных пунктов, в которых на 01.01.2023 года, по информации Петростат, проживает 261,8 тысяч человек. Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского муниципального округа, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. В границах Гатчинского муниципального округа протяженность
федеральных автомобильных дорог составляет 107 км, региональных
автомобильных дорог – 555,45 км, местного значения Гатчинского
муниципального округа 158,3 км, местного значения городских и сельских
поселений – 1297,1 км. Гатчинский округ это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств.

К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального округа (в том числе
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).
Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального округа являются:

-низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное
покрытие);

-отсутствие отвода ливневых вод;

-низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

-не оборудование защитными дорожными сооружениями;

-ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

-недостаточная освещённость автомобильных дорог.
Всё это создает неудобства и трудности при эксплуатации
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Гатчинского муниципального округа.

Прогноз развития цифровой трансформации

Гатчинский муниципальный округ использует потенциал данных в цифровой форме как ключевой фактор развития всех направлений, создавая для этого необходимые платформы и сервисы для реализации новых идей, осуществляемых с применением информационно-телекоммуникационных технологий на качественно новом уровне.

Разработка и реализация мероприятий проекта базируется на основополагающих принципах информационной безопасности, включающих: использование российских технологий обеспечения целостности, конфиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой информации и процессов ее обработки; преимущественное использование отечественного программного обеспечения и оборудования; применение технологий защиты информации с использованием российских криптографических стандартов.

Направление развития цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа обеспечивает: выполнение функций управления реализацией настоящего проекта на консолидированном уровне, в том числе: формирование совместно с профессиональными сообществами аналитики данных и моделей будущего; координация деятельности органов местного самоуправления и взаимодействие с представителями бизнеса, гражданского общества и научно-образовательного сообщества по вопросам развития цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа и реализации мероприятий; участие представителей всех заинтересованных сторон (власти, бизнеса, гражданского общества и научно-образовательного сообщества) в деятельности рабочих групп, экспертизе мероприятий  проекта и планов развития.

Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки реализации мероприятий проекта, являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи. Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере появление и развития новых технологий.

Реализация мероприятий проекта позволяет населению пользоваться качественными современными цифровыми услугами на территории Гатчинского муниципального округа.

Реализация комплексных мероприятий по цифровизации городского хозяйства направлены на повышение конкурентоспособности городов, на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, на создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан, которые базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды. 	Что позволит усовершенствовать систему управления городским хозяйством и модель взаимодействия власти и городских служб с жителями города.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального
хозяйства является обеспечение надежности и эффективности
функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической
инфраструктуры Гатчинского муниципального округа.

Задачами данной программы являются:

1. Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального округа коммунальных услуг нормативного качества.

2. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального округа.

3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального округа и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах.

4. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального округа для увеличения мобильности и
снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции,
повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности
населенных пунктов Гатчинского муниципального округа;

5. Достижение «Цифровой зрелости» муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, предполагающей автоматизацию модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

6. Повышение качества предоставления органами исполнительной власти муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций за счет применения информационных и телекоммуникационных технологий, а также за счет внедрения "сквозных" цифровых технологий в деятельность ОМСУ.

7. Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа.

3.Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе" содержит:

I. Проектную часть:

1.Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»;

2.Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;

3.Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа»;

4.Муниципальный проект «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе»;

5.Муниципальный проект «Общественные бани».

II. Комплексы процессных мероприятий:

1.«Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа»;

2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

3.«Оказание коммунальных и бытовых услуг населению»»;

4.«Цифровизация городского хозяйства».

Подробная информация по выполняемым мероприятиям содержится в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе».

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Плановое значение показателя 2024 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| I.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов |  | шт. | 1 | 1 |  | - |  | - |  | Комитет ЖКХ |
| - Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, на территории Гатчинского муниципального округа, предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам |  | шт. | - | - |  | 62 |  | - |  | Комитет по строительству |
| 2.2 | Количество обеспеченных транспортной инфраструктурой земельных участков, на территории Гатчинского муниципального округа, предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам |  | шт. | - | - |  | - |  | 39 |  | Комитет по строительству |
| 3. Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение качества, чистоты, открытости, а также полезности цифровых данных, с учетом потребностей жителей Гатчинского муниципального округа и бизнеса в получении качественных достоверных сведений, а также для эффективности принятия управленческих решений |  | % | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | Комитет цифрового развития |
| 4. Муниципальный проект «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Уменьшение доли износа централизованных сетей водоснабжения | % | 71,3 | 70,7 | 70,4 |  | 70,1 |  | Комитет ЖКХ |  |
| 4.2 |  | Уменьшение доли износа централизованных сетей водоотведения | % | 76,2 | 76 | 75,8 |  | 75,6 |  | Комитет ЖКХ |  |
| 4.3 |  | Уменьшение доли износа централизованных сетей теплоснабжения | % | 73,12 | 73,11 | 73,10 |  | 73,09 |  | Комитет ЖКХ |  |
| - Муниципальный проект «Общественные бани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Число отремонтированных бань | шт. | - | 2 | 2 |  | 2 |  | Комитет ЖКХ |  |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ш | Количество реконструированных пунктов (ПРГ) |  | шт. | 0 | 4 |  | - |  | - |  | Комитет по строительству |
| 1.2 | Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции |  | % | 28,3 | 35 |  | 38 |  | 39 |  | Комитет ЖКХ |
| 1.3 | Увеличение доли реконструированных канализационных сетей, требующих реконструкции |  | % | 17,11 | 26,45 |  | 28,36 |  | 29,24 |  | Комитет ЖКХ |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями |  | кВт. ч /чел. в год | 442 | 440 |  | 438 |  | 437 |  | Комитет ЖКХ |
| 2.2 | Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями |  | м3/чел. в гол | 5,93 | 5,92 |  | 5,91 |  | 5,90 |  | Комитет ЖКХ |
| 2.3 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями |  | Гкал/м2в год | 0,17 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,15 |  | Комитет ЖКХ |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание коммунальных и бытовых услуг населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество помывок |  | ед. | - | 110000 |  | 110000 |  | 110000 |  | Комитет ЖКХ |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество внедренных передовых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре |  | шт. | 4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Комитет цифрового развития |

|  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого | 2025-2027 | 875867,8 | 898934,1 | 930900,4 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 17276,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского округа |  | 858591,5 | 898934,1 | 930900,4 |  |
| I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части | Итого | 2025-2027 | 522774,6 | 558424,7 | 560425,8 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 17276,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 505498,3 | 558424,7 | 560425,8 |  |
| 1. | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Итого | 2025-2027 | 57800,9 | 41596,0 | 43675,8 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 17276,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 40524,6 | 41596,0 | 43675,8 |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования | Итого | 2025-2027 | 39615,3 | 41596,0 | 43675,8 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 39615,3 | 41596,0 | 43675,8 |  |
| 1.2. | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | Итого | 2025-2027 | 18185,6 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 17276,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 909,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Итого | 2025-2027 | 3783,7 | 8828,7 | 0,0 | Комитет по строительству |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3783,7 | 8828,7 | 0,0 |  |
| 2.1. | Строительство инфраструктуры для земельных участков на территории Гатчинского муниципального округа, предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | Итого | 2025-2027 | 3783,7 | 8828,7 | 0,0 | Комитет по строительству |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3783,7 | 8828,7 | 0,0 |  |
| 3. | Муниципальный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа" | Итого | 2025-2027 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 |  |
| 3.1. | "Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального округа" | Итого | 2025-2027 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 3.2. | "Развитие Цифрового двойника -"Геоинформационного портала Гатчинского муниципального округа" | Итого | 2025-2027 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 3.3. | "Развитие единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального округа" | Итого | 2025-2027 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 3.4. | "Развитие ИТ инфраструктуры Гатчинского муниципального округа" | Итого | 2025-2027 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| 4. | Муниципальный проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе" | Итого | 2025-2027 | 406189,9 | 450000,0 | 460750,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 406189,9 | 450000,0 | 460750,0 |  |
| 4.1. | Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | Итого | 2025-2027 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | Комитет по строительству |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |
| 4.2. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | Итого | 2025-2027 | 200000,0 | 210000,0 | 220500,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 200000,0 | 210000,0 | 220500,0 |  |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт хоз-бытовой канализации на объекте: "Инженерные сети водоснабжения и водоотведения до границы "Северо-Западного нанотехнологического центра" в северной въездной зоне г. Гатчина" | Итого | 2025-2027 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.2 | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения и колодцев по адресу: г.Гатчина, ул.Заводская | Итого | 2025 | 0,00 | 8 933,50 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0,00 | 8 933,50 | 0,00 |  |
| 4.2.4 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колодцев по адресу: г.Гатчина, ул.Рощинская,18,18а,20,24 | Итого | 2025 | 20 452,60 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 20 452,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.5 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колонцев по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная,20б,20а,20,21а | Итого | 2025 | 12 426,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 12 426,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.6 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колондцев по адресу: г.Гатчина, ул.Урицкого 26 | Итого | 2025 | 4 843,10 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 4 843,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.8 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и колодцев по адресу:г.Гатчина,ул.7-й армии, от пр.25 Октября до ул.Чехова | Итого | 2025 | 0,00 | 25 000,00 | 29 989,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0,00 | 25 000,00 | 29 989,00 |  |
| 4.2.9 | Капитальный ремонт магистрального водопровода, участка наружных сетей водопровода ДУ 200 мм и канализационных колодцев по адресу: г.Гатчина,ул.Генерала Кныша, от ул. Новоселов до ул.Киевская | Итого | 2025 | 0,00 | 35 978,10 | 20 258,90 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0,00 | 35 978,10 | 20 258,90 |  |
| 4.2.10 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по объекту: Благоустройство общественной территории "Березовые ворота" | Итого | 2025 | 18 324,70 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 18 324,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.11 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и колодцев по адресу: г.Гатчина, ул. Чкалова от д.5 до д.79 | Итого | 2025 | 0,00 | 82 024,51 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0,00 | 82 024,51 | 0,00 |  |
| 4.2.12 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и колодцев по адресу: г.Гатчина, ул. Карла Маркса от д.1 до д.75 | Итого | 2025 | 111 172,35 | 20 027,05 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 111 172,35 | 20 027,05 | 0,00 |  |
| 4.2.13 | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Ду 400 мм по адресу: ул.Горького, от ул.Достоевского до ул.Чкалова | Итого | 2025 | 32 781,30 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 32 781,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.14 | Резерв денежных средств | Итого | 2025-2027 | 0,0 | 38036,8 | 170252,1 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0,0 | 38036,8 | 170252,1 |  |
| 4.3. | Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | Итого | 2025-2027 | 10000,0 | 105000,0 | 110250,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 100000,0 | 105000,0 | 110250,0 |  |
| 4.3.1 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Карла Маркса, напротив дома №19 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 4569,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 4569,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.2 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Карла Маркса, напротив дома №33 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 3086,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3086,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.3 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Карла Маркса, на пересечении с ул. Радищева в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 3930,7 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3930,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.4 | Капитальный ремонт участка теплострассы через проезжую часть по ул. 7 Армии, напротив дома №9 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 1758,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1758,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.5 | Капитальный ремонт участка теплострассы через проезжую часть по ул. 7 Армии, напротив дома №5 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 1603,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1603,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.6 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. 7 Армии, на пересечении с ул. К. Подрядчикова в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 3076,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3076,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.7 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-14 через проезжую часть по ул. А. Зверевой, на пересечении с ул. Красных Военлетов в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 1896,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1896,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.8 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Заводская, на пересечении с ул. Беляева в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 2703,6 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2703,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.9 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Генерала Кныша напротив дома №15 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 2612,3 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2612,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.10 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Генерала Кныша напротив дома №2А в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 2934,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2934,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.11 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чкалова, напротив дома №63 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 1838,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1838,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.12 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чкалова, напротив дома №19 к.2 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 1883,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1883,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.13 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чкалова, напротив дома №68 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 1882,3 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1882,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.14 | Капитальный ремонт теплотрассы через проезжую часть по ул. Чкалова, напротив дома №47 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 1746,7 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1746,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.15 | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: ул. Рощинская д. 18, 18а, 20, 24 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 202 | 9324,6 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 9324,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.16 | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: ул. Соборная, д.20б, 22а, 20, 21а в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2025 | 16614,4 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 16614,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.17 | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: г. Гатчина ул. Урицкого, д.26 | Итого | 2025 | 3933,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3933,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.18 | Оборудование на объекте ТЭК - газовой отопительной котельной МУП "Тепловые сети" г.Гатчина, расположенной по адресу: ЛО, г.Гатчина, ул.Индустриальная, зем.уч.№ 1 основного железобетонного ограждения толщиной не менее 100 мм, ворот из металла не менее 2 мм" | Итого | 2025 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 5400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.19 | Оборудование на объекте ТЭК - газовой отопительной котельной МУП "Тепловые сети" г.Гатчина, расположенной по адресу: ЛО, г.Гатчина, Промзона № 2, квартал 2,Ж площадка 2, корп.1 основного ограждения | Итого | 2025 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.20 | Ремонт канализации от котельной № 10 до ул.120 Гатчинской Дивизии | Итого | 2025 | 13231,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 13231,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.21 | Разработка проектно-сметной документации на инженерно- технические средства защиты и охраны по объекту МУП «Тепловые сети» г. Гатчина: Газовая отопительная котельная №10 по адресу: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1. | Итого | 2025 | 525,0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 525,0 | 0 | 0 |  |
| 4.3.21 | Разработка проектно-сметной документации на инженерно- технические средства защиты и охраны по объекту МУП «Тепловые сети» г. Гатчина: Газовая отопительная котельная №11 по адресу: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, улица Индустриальная, земельный участок №1 | Итого | 2025 | 665,0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 665,0 | 0 | 0 |  |
| 4.3.22 | Резерв денежных средств | Итого | 2025 | 9984,5 | 105000,0 | 110250,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 9984,5 | 105000,0 | 110250,0 |  |
| 4.4. | Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения | Итого | 2025-2027 | 6190,0 | 35000,0 | 30000,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 6190,0 | 35000,0 | 30000,0 |  |
| 4.4.1. | Проведение мероприятий по переходу с мазутного резервного топлива на дизельное на котельной № 10 в г.Гатчина | Итого | 2025-2027 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 5 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 |  |
| 4.4.2 | Разработка проектно-сметной документации на инженерно- технические средства защиты и охраны по объекту МУП «Тепловые сети» г. Гатчина: Газовая отопительная котельная №10 по адресу: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1. | Итого | 2025-2027 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 525,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4.3 | Разработка проектно-сметной документации на инженерно- технические средства защиты и охраны по объекту МУП «Тепловые сети» г. Гатчина: Газовая отопительная котельная №11 по адресу: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, улица Индустриальная, земельный участок №1 | Итого | 2025-2027 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 665,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Муниципальный проект "Общественные бани" | Итого | 2025-2027 | 33500 | 36500 | 34500 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 33500 | 36500 | 34500 |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт (ремонт) муниципальных общественных бань | Итого | 2025-2027 | 33500 | 36500 | 34500 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 33500 | 36500 | 34500 |  |
| 5.1.1. | Ремонт бани п.Войсковицы | Итого | 2025-2027 | 0 | 0 | 500 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0 | 0 | 500 |  |
| 5.1.2. | Ремонт бани п.Вырица | Итого | 2025-2027 | 500 | 20000 | 0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 500 | 20000 | 0 |  |
| 5.1.3. | Ремонт бани п. Дружная горка | Итого | 2025-2027 | 8000 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 8000 | 0 | 0 |  |
| 5.1.4. | Ремонт бани п. Лампово | Итого | 2025-2027 | 0 | 0 | 300 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0 | 0 | 300 |  |
| 5.1.5. | Ремонт бани п. Высокоключевой | Итого | 2025-2027 | 20000 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 20000 | 0 | 0 |  |
| 5.1.6. | Ремонт бани г. Коммунар, ул. Строителей | Итого | 2025-2027 | 4000 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 4000 | 0 | 0 |  |
| 5.1.7. | Ремонт бани г. Коммунар, ул. Советская | Итого | 2025-2027 | 0 | 500 | 5200 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0 | 500 | 5200 |  |
| 5.1.8. | Ремонт бани п. Торфяное | Итого | 2025-2027 | 0 | 15000 | 5500 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0 | 15000 | 5500 |  |
| 5.1.9. | Ремонт бани п. Пудость | Итого | 2025-2027 | 0 | 500 | 15000 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0 | 500 | 15000 |  |
| 5.1.10. | Ремонт бани п. Тайцы | Итого | 2025-2027 | 0 | 500 | 8000 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 0 | 500 | 8000 |  |
| 5.1.11. | Ремонт бани г. Гатчина, ул. Рысева | Итого | 2025-2027 | 1000 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1000 | 0 | 0 |  |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по процессной части | Итого | 2025-2027 | 353093,20 | 340509,40 | 370474,60 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 353093,20 | 340509,40 | 370474,60 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа" | Итого | 2025-2027 | 227808,20 | 225127,40 | 253520,60 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 227808,20 | 225127,40 | 253520,60 |  |
| 1.1. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2025-2027 | 83191,00 | 81333,6 | 85375,2 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 83191,00 | 81333,60 | 85375,20 |  |
| 1.1.1 | Обслуживание инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения для ММЦ и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождественно" | Итого | 2025-2027 | 16735,4 | 11871,3 | 12607,6 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 16735,4 | 11871,3 | 12607,6 |  |
| 1.1.2 | Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) МО Гатчина | Итого | 2025-2027 | 6 704,00 | 7 040,00 | 7 390,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 6 704,00 | 7 040,00 | 7 390,00 |  |
| 1.1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства Пудость (оплата электроэнергии для котельной в Терволово 700 - 2025, 760 - 2026, 810 - 2027) | Итого | 2025-2027 | 700,00 | 760,00 | 810,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 700,00 | 760,00 | 810,00 |  |
| 1.1.5 | Техническое обслуживание системы ливневой каналилзации в ЖК "IQ Гатчина" | Итого | 2025-2027 | 4 269,00 | 4 482,50 | 4 706,60 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 4 269,00 | 4 482,50 | 4 706,60 |  |
| 1.1.6 | Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей ливневой канализации и колодцев | Итого | 2025-2027 | 54 282,57 | 56 679,77 | 59 361,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 54 282,57 | 56 679,77 | 59 361,00 |  |
| 1.1.7 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области (колодцы) | Итого | 2025-2027 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Территориальные управления |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 1.2 | Снос (демонтаж) зданий и(или) сооружений | Средства бюджета Ленинградской области | 2025-2027 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Комитет по строительству |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 1.3 | Разработка фактического топливно-энергетического баланса (ТЭБ) | Итого | 2025-2027 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия в области газоснабжения | Итого | 2025-2027 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет строительства и градостроительного развития территорий |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |
| 1.5. | Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | Итого | 2025-2027 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого | 2025-2027 | 22 005,00 | 23 100,10 | 24 235,10 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 22 005,00 | 23 100,10 | 24 235,10 |  |
| 1.7. | Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | Итого | 2025-2027 | 82 112,20 | 80193,7 | 103410,3 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 82 112,20 | 80193,7 | 103410,3 |  |
| 1.8 | Актуализация схем теплоснабжения | Итого | 2025-2027 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Итого | 2025-2027 | 16 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Комитет образования и комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 16 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | Итого | 2025-2027 | 16 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Комитет образования и комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 16 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2.1.1. | Дошкольное и общее образование | Итого | 2025-2027 | 14 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 14 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 2.1.2 | Дополнительное образование детей | Итого | 2025-2027 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Оказание коммунальных и бытовых услуг населению" | Итого | 2025-2027 | 102785,0 | 104382,0 | 105954,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 102 785,00 | 104 382,00 | 105 954,00 |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных учреждений (бань) | Итого | 2025-2027 | 102 785,00 | 104 382,00 | 105 954,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 102 785,00 | 104 382,00 | 105 954,00 |  |
| 3.1.1 | Деятельность МАУ "Банный комплекс" по содержанию бань в г.Гатчина | Итого | 2025-2027 | 15100,0 | 15855,0 | 16650,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 15 100,00 | 15 855,00 | 16 650,00 |  |
| 3.1.2 | Содержание бань в п.Верево | Итого |  | 2100,0 | 2205,0 | 2300,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2100,0 | 2205,0 | 2300,0 |  |
| 3.1.3 | Содержание бань в п.Вырица (МКУ «ВЦБ" - баня) | Итого | 2025-2027 | 19000,0 | 19800,0 | 20750,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 19000,0 | 19800,0 | 20750,0 |  |
| 3.1.4 | Содержание бань (электроснабжение, отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора, дератизация) Елизаветино | Итого | 2025-2027 | 1810,0 | 1900,0 | 2000,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1 810,00 | 1 900,00 | 2 000,00 |  |
| 3.1.5 | Содержание бань (электроснабжение, отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора, дератизация) и организация помывок г.п Дружная Горка, д. Лампово | Итого | 2025-2027 | 3200,0 | 3450,0 | 3700,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3 200,00 | 3 450,00 | 3 700,00 |  |
| 3.1.6 | Содержание бань г.Коммунар | Итого |  | 13000,0 | 14000,0 | 15000,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 13000,0 | 14000,0 | 15000,0 |  |
| 3.1.7 | Содержание бань п.Кобрино | Итого |  | 2400,0 | 2600,0 | 2800,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2400,0 | 2600,0 | 2800,0 |  |
| 3.1.8 | Содержание бань п.Новый Свет | Итого |  | 2600,0 | 2800,0 | 3000,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2600,0 | 2800,0 | 3000,0 |  |
| 3.1.9 | Содержание бани Сиверское | Итого | 2025-2027 | 11888,8 | 11522,0 | 11538,2 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 11888,8 | 11522,0 | 11538,2 |  |
| 3.1.10 | Содержание бани Сусанино | Итого | 2025-2027 | 2130,0 | 2240,0 | 2350,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2130,0 | 2240,0 | 2350,0 |  |
| 3.1.11 | Содержание бань (электроснабжение, отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора, дератизация) и организация помывок в д.Сяськелево, Жабино | Итого |  | 1310,0 | 1370,0 | 1430,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 1310,0 | 1370,0 | 1430,0 |  |
| 3.1.12 | Содержание бани пос.Тайцы | Итого | 2025-2027 | 3590,0 | 3770,0 | 3960,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3590,0 | 3770,0 | 3960,0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Итого | 2025-2027 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 4.1 | Обеспечение услугами связи и доступом к сети Интернет жителей Гатчинского муниципального округа за счет развертывания публичных точек Wi-Fi | Итого | 2025-2027 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| 4.2 | Развитие системы предиктивной видео аналитики и превентивного оповещения населения | Итого | 2025-2027 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 4.3 | Прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства | Итого | 2025-2027 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Комитет Цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального округа |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |